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	АДМИНИСТРАЦИЯ МОКШАНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ 


	


	от
	  
	№
	 

	р.п. Мокшан


О внесении изменений в муниципальную программу Мокшанского района Пензенской области «Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2024 годы»,

 утвержденную постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 31.12.2013 № 1633
В целях повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения  населения на территории Мокшанского  района Пензенской области, а также эффективного использования выделяемых для реализации программных мероприятий целевых ассигнований из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мокшанского района Пензенской области, 

администрация Мокшанского района постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Мокшанского района Пензенской области «Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Мокшанского района Пензенской области от 31.12.2013  № 1633 (далее Муниципальная программа):
1.1. В Паспорте Муниципальной программы строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Общий объем финансирования программы    395258,2 тыс. руб., в том   числе по годам:

2014 – 73 099,8  тыс. рублей
2015 – 6 917,3  тыс. рублей
2016 - 7 002,5  тыс. рублей
2017– 8 785,0   тыс. рублей
2018 – 48777,7 тыс. рублей
2019 – 25907,8 тыс. рублей
2020 – 27952,5 тыс. рублей
2021 – 19781,1 тыс. рублей
2022 – 57431,6 тыс. рублей
2023 – 68952,9 тыс. рублей
2024 – 50650,0 тыс. рублей


                                                                                                                          ».

1.2. В Паспорте подпрограммы 1 Муниципальной программы строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Общий объем финансирования подпрограммы составляет     394638,2 тысяч рублей, в том числе по годам:

2014 год  - 72 599,8  тысяч рублей,

2015 год  - 6 917,3 тысяч рублей,

2016 год  - 7 002,5 тысяч рублей,

2017 год  - 8 785,0 тысяч рублей.

2018 год – 48777,7 тысяч рублей.

2019 год – 25907,8 тысяч рублей.

2020 год – 27952,5 тысяч рублей.

2021 год – 19781,1 тысяч рублей.

2022 год – 57391,6 тысяч рублей.

2023 год – 68912,9 тысяч рублей.

2024 год – 50610,0 тысяч рублей.


».

1.3. приложение № 5 к Муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. приложение № 8 к Муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. приложение № 11 к Муниципальной программе изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Собрания представителей Мокшанского района Пензенской области о бюджете Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского района Пензенской области» и разместить (опубликовать) на официальном сайте администрации Мокшанского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Мокшанского района. 

	Глава администрации
Мокшанского района 

	
	Н.Н. Тихомиров


Приложение к постановлению 

администрации Мокшанского района

от _________ № _____
 «Приложение № 5
к муниципальной программе 

  «Модернизация и реформирование 

систем жизнеобеспечения и объектов

 коммунальной инфраструктуры

 в Мокшанском районе Пензенской 

области на 2014-2024 годы»

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы Мокшанского района 

«Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры

в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2024 годы»  за счет всех источников финансирования на 2020 – 2024 годы

	Ответственный исполнитель

 муниципальной программы
	Администрация Мокшанского района 

(отдел муниципального хозяйства, строительства и архитектуры)

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Оценка расходов,

тыс. рублей

	
	
	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год

	1
	2
	3
	4
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Муниципальная  программа


	Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской
области на 2014-2024 годы
	Всего
	27952,5
	19781,1
	57431,6
	68952,9
	50650,0

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	8453,6
	9581,0
	7303,9
	6836,0
	5610,0

	
	
	
	федеральные средства
	0,0
	-
	80,7
	70,7
	-

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	19498,8
	10200,0
	50047,0
	62046,2
	45040,0

	
	
	
	иные источники
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Подпрограмма 1
	Модернизация систем жизнеобеспечения населения и  объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области
	Всего
	27952,5
	19781,1
	57391,6
	68912,9
	50610,0

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	8453,6
	9581,0
	7303,9
	6836,0
	5610,0

	
	
	
	федеральные средства
	-
	-
	80,7
	70,7
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	19498,8
	10200,0
	50007,0
	62006,2
	45000,0

	
	
	
	иные источники
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Основное

 мероприятие 1
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание систем жизнеобеспечения населения, в том числе, обеспечивающих санитарное благополучие территории и граждан
	Всего
	215,4
	173,2
	175,0
	175,0
	175,0

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	215,4
	173,2
	175,0
	175,0
	175,0

	
	
	
	федеральные средства
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	иные источники
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Основное

 мероприятие 2
	Повышение качества транспортного обслуживания населения Мокшанского района
	Всего
	1320,7
	921,1
	1574,9
	1400,0
	-

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	1320,7
	921,1
	1574,9
	1400,0
	-

	
	
	
	федеральные средства
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	иные источники
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	Основное 

мероприятие 3
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, обеспечивающих формирование эффективных транспортных коридоров и автодорожную доступность населенных пунктов Мокшанского района 

 
	Всего
	26159,3
	18012,2
	55500,0
	67207,0
	50381,0

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	6660,5
	7812,2
	5500,0
	5207,0
	5381,0

	
	
	
	федеральные средства
	-
	-
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	19498,8
	10200,0
	50000,0
	62000,0
	45000,0

	
	
	
	иные источники
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Основное 

мероприятие 4
	Оплата взносов в региональный фонд капитального ремонта Пензенской области
	Всего
	42,0
	25,4
	54,0
	54,0
	54,0

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	42,0
	25,4
	54,0
	54,0
	54,0

	
	
	
	федеральные средства
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	иные источники
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Основное 

мероприятие 5
	Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности
	Всего
	215,0
	649,1
	87,7
	76,9
	-

	
	
	
	в т.ч.
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет Мокшанского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	215,0
	649,1
	- 
	 -
	-

	
	
	
	федеральные средства
	-
	-
	80,7
	70,7
	-

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	-
	-
	7,0
	6,2
	-

	
	
	
	иные источники
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	Подпрограмма 2
	Мероприятия межмуниципального характера по охране окружающей среды в Мокшанском районе Пензенской области  
	Всего
	-
	-
	40,0
	40,0
	40,0

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	федеральные средства
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	-
	-
	40,0
	40,0
	40,0

	
	
	
	иные источники
	-
	-
	-
	-
	-

	9
	Основное 

мероприятие 1
	Организация и осуществление в Мокшанском районе проектов и мероприятий в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности
	Всего
	-
	-
	40,0
	40,0
	40,0

	
	
	
	в т.ч.
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Мокшанского района (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	федеральные средства
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	-
	-
	40,0
	40,0
	40,0

	
	
	
	иные источники
	-
	-
	-
	-
	-


».

Приложение к постановлению 

администрации Мокшанского района

от __________ № ______ 
«Приложение № 8
к муниципальной программе 

  «Модернизация и реформирование 

систем жизнеобеспечения и объектов

 коммунальной инфраструктуры в 

Мокшанском районе Пензенской 

области на 2014-2024  годы»

РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы Мокшанского района 

  «Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области 

на 2014-2024 годы»  за счет всех источников финансирования на 2020 – 2024 годы
	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Администрация Мокшанского района (отдел муниципального хозяйства, строительства и архитектуры)

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы
	Код бюджетной классификации
	Расходы бюджета Мокшанского района, тыс. рублей

	
	
	
	
	КЦСР
	КВСР
	Рз
	Пз
	КВР
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Муниципальная программа
	Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2024 годы
	всего
	0900000000
	Х
	Х
	Х
	Х
	27952,5
	19781,1
	57431,6
	68952,9
	50650,0

	1
	Подпрограмма 1
	Модернизация систем жизнеобеспечения населения и  объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области
	всего
	0910000000
	Х
	Х
	Х
	Х
	27952,5
	19781,1
	57391,6
	68912,9
	50610,0

	1.1
	Основное

мероприятие 1
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание систем жизнеобеспечения населения, в том числе, обеспечивающих санитарное благополучие территории и граждан
	всего
	0910100000
	Х
	Х
	Х
	Х
	215,4
	173,2
	175,0
	175,0
	175,0

	
	Мероприятие 1
	Мероприятия по содержанию объектов газоснабжения, находящихся в собственности Мокшанского района
	Администрация

Мокшанского района
	0910161220
	901
	05
	02
	244
	215,4
	173,2
	175,0
	175,0
	175,0

	
	Мероприятие 2
	Инвентаризация бесхозяйных газовых сетей (межпоселковый газопровод)
	Администрация

Мокшанского района
	0910161220
	901
	05
	02
	244
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Основное

мероприятие 2
	Повышение качества транспортного обслуживания населения Мокшанского района
	всего
	0910200000
	Х
	Х
	Х
	Х
	1320,7
	921,1
	1574,9
	1400,0
	-

	
	Мероприятие 1
	 Мероприятия по повышению качества транспортного обслуживания населения Мокшанского района Пензенской области
	Финансовое  управление администрации

Мокшанского района
	0910261260
	901
	04
	08
	244
	1320,7
	921,1
	1574,9
	1400,0
	-

	1.3
	Основное

мероприятие 3
	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, обеспечивающих формирование эффективных транспортных коридоров и автодорожную доступность населенных пунктов Мокшанского района
	всего
	0910300000
	
	Х
	Х
	Х
	26159,3  
	18012,2
	55500,0  
	67207,0  
	50381,0

	
	Мероприятие 1
	Мероприятия за счёт бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Мокшанского района
	Администрация

Мокшанского района
	0910346190
	901
	04
	09
	244
	4041,6
	4215,4
	2304,0
	1707,0
	1881,0

	
	Мероприятие 2
	Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов
	Администрация

Мокшанского района
	09103S3080
	901
	04
	09
	244
	1026,3
	534,6
	2650,0
	3500,0
	3500,0

	
	
	
	
	0910346200
	901
	04
	09
	244
	-
	126,6
	-
	-
	-

	
	
	
	
	09103S3080
	901
	04
	09
	244
	19498,8
	10200,0
	50000,0
	62000,0
	45000,0

	
	Мероприятие 3
	Разработка проекта организации дорожного движения
	Администрация

Мокшанского района
	0910346210
	901
	04
	09
	244
	185,0
	-
	-
	-
	-

	
	Мероприятие 4
	Капитальный ремонт, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог Мокшанского района Пензенской области
	Администрация

Мокшанского района
	0910346150
	901
	04
	09
	244
	1407,6
	2935,6
	546,0
	-
	-

	
	Мероприятие 5
	Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
	Администрация

Мокшанского района
	09103S3470
	901
	04
	09
	244
	-
	-
	-
	-
	-

	 1.4
	Основное 

мероприятие 4
	Оплата взносов в региональный фонд капитального ремонта Пензенской области
	всего
	0910400000
	901
	Х
	Х
	Х
	42,0
	25.4
	54,0
	54,0
	54,0

	
	Мероприятие 1
	Оплата взносов в региональный фонд капитального ремонта Пензенской области за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за жилые помещения, находящиеся в собственности Мокшанского района
	Администрация

Мокшанского района
	0910462210
	901
	05
	01
	244
	42,0
	25,4
	54,0
	54,0
	54,0

	1.5
	Основное 

мероприятие 5
	Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности
	всего
	0910500000
	Х
	Х
	Х
	Х
	215,0
	649,1
	87,7
	76,9
	-

	
	Мероприятие 1
	Проведение комплексных кадастровых работ
	Администрация

Мокшанского района
	09105L5110
	901
	04
	12
	244
	-
	-
	80,7
	70,7
	-

	
	
	
	
	09105L5110
	901
	04
	12
	244
	-
	-
	7,0
	6,2
	-

	
	Мероприятие 2
	Выполнение работ по внесению изменений в Схему территориального планирования Мокшанского района Пензенской области
	Администрация

Мокшанского района
	0910561270
	901
	04
	12
	244
	215,0
	-
	-
	-
	-

	
	Мероприятие 3
	Оплата межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения в области осуществления градостроительной  деятельности в границах поселений
	Администрация

Мокшанского района
	0910595240
	901
	04
	12
	244
	-
	649,1
	-
	-
	-

	2
	Подпрограмма 2
	Мероприятия межмуниципального характера по охране окружающей среды в Мокшанском

районе Пензенской области
	всего
	0920000000
	
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	40,0
	40,0
	40,0

	2.1
	Основное

мероприятие 1
	Организация и осуществление в Мокшанском районе проектов и мероприятий в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности
	всего
	0920100000
	 
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	40,0
	40,0
	40,0

	
	Мероприятие 1
	Обеспечение комплексного развития сельских территорий  (благоустройство сельских территорий)
	Администрация

Мокшанского района
	09201L5765
	901
	05
	03
	244
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	-
	-

	-
	-
	-

	
	Мероприятие 2
	Исполнение полномочий по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, в части соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований к уборке и санитарно-гигиенической очистке земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
	Администрация

Мокшанского района
	0920174630
	901
	05
	05
	244
	-
	-
	40,0
	40,0
	40,0


»
Приложение к постановлению 

администрации Мокшанского района
 от ___________ № ____
«Приложение № 11
к муниципальной программе 

  «Модернизация и реформирование 

систем жизнеобеспечения и объектов

 коммунальной инфраструктуры

 в Мокшанском районе Пензенской 

области на 2014-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы «Модернизация и реформирование систем жизнеобеспечения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области на 2014-2024 годы» на 2020 - 2024 годы
	№

п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятия по годам
	Связь с показателем муниципальной программы

	
	
	
	
	всего
	Федеральные средства
	Бюджет Пензенской области
	Бюджет Мокшанского района
	Внебюджетные средства
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 Модернизация систем жизнеобеспечения населения и объектов коммунальной инфраструктуры в Мокшанском районе Пензенской области 

	Цель подпрограммы: повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории Мокшанского района

	Задача подпрограммы Строительство и реконструкция систем жизнеобеспечения населения, в том числе, обеспечивающих санитарное благополучие территории и граждан

	1.1. Основное мероприятие: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание систем жизнеобеспечения населения, в том числе, обеспечивающих санитарное благополучие территории и граждан

	1.1.1
	Мероприятия по содержанию объектов газоснабжения, находящихся в собственности Мокшанского района
	Администрация Мокшанского района
	2020 г.
	215,4
	-
	-
	215,4
	-
	Обеспечение нормативного содержания объектов систем газоснабжения (100%)
	1.2

	
	
	
	2021 г.
	173,2
	-
	-
	173,2
	-
	
	

	
	
	
	2022 г.
	175,0
	-
	-
	175,0
	-
	
	

	
	
	
	2023 г.
	175,0
	-
	-
	175,0
	-
	
	

	
	
	
	2024 г.
	175,0
	-
	-
	175,0
	-
	
	

	1.1.2
	Инвентаризация бесхозяйных газовых сетей (межпоселковый газопровод)
	Администрация Мокшанского района
	2020 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечение нормативного содержания объектов систем газоснабжения (100%)
	1.2

	
	
	
	2021 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2022 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2023 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2024 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.2. Повышение качества транспортного обслуживания населения Мокшанского района

	1.2.1
	Мероприятия по повышению качества транспортного обслуживания населения Мокшанского района Пензенской области
	Администрация Мокшанского района
	2020 г.
	1320,7 
	-
	-
	1320,7
	-
	Максимальный охват населения регулярными маршрутами пассажирского транспорта
	1.1

	
	
	
	2021 г.
	921,1
	-
	-
	921,1
	-
	
	

	
	
	
	2022 г.
	1574,9
	-
	-
	1574,9
	-
	
	

	
	
	
	2023 г.
	1400,0
	-
	-
	1400,0
	-
	
	

	
	
	
	2024 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	1.3. Основное мероприятие: Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, обеспечивающих формирование эффективных транспортных коридоров и автодорожную доступность населенных пунктов Мокшанского района
	
	2016 г.

	1.3.1
	Мероприятия за счёт бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Мокшанского района
	Администрация Мокшанского района
	2020 г.
	4041,6
	-
	-
	4041,6
	-
	Обеспечение содержания автодорог в состоянии, соответствующем нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям
	1.2

	
	
	
	2021 г.
	4215,4
	-
	-
	4215,4
	-
	
	

	
	
	
	2022 г.
	2304,0
	-
	-
	2304,0
	-
	
	

	
	
	
	2023 г.
	1707,0
	-
	-
	1707,0
	-
	
	

	
	
	
	2024 г.
	1881,0
	-
	-
	1881,0
	
	
	

	1.3.2
	Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов
	Администрация Мокшанского района
	2020 г.
	20525,1
	-
	19498,8
	1026,3
	-
	 Обеспечение строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов
	1.2

	
	
	
	2021 г.
	10861,2 
	-
	10200,0
	661,2 
	-
	
	

	
	
	
	2022 г.
	52650,0
	-
	50000,0
	2650,0
	-
	
	

	
	
	
	2023 г.
	65500,0
	-
	62000,0
	3500,0
	-
	
	

	
	
	
	2024 г.
	48500,0
	-
	45000,0
	3500,0
	-
	
	

	1.3.3
	Разработка проекта организации дорожного движения
	Администрация Мокшанского района
	2020 г.
	185,0
	-
	-
	185,0
	-
	Наличие проекта организации дорожного движения
	1,2

	
	
	
	2021 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2022 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2023 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2024 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.3.4
	Капитальный ремонт, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог Мокшанского района Пензенской области
	Администрация Мокшанского района
	2020 г.
	1407,6
	-
	-
	1407,6
	-
	 Обеспечение строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Мокшанского района
	1,2
	
	
	2016 г.

	
	
	
	2021 г.
	2935,6
	-
	-
	2935,6
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022 г.
	546,0
	-
	-
	546,0
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	1.3.5
	Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населённых пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
	Администрация Мокшанского района
	2020 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечить проектирование, строительство реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции
	1,2
	
	
	

	
	
	
	2021 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023 г.
	 -
	-
	- 
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	1.4. Основное мероприятие: Оплата взносов в региональный фонд капитального ремонта Пензенской области
	
	
	

	1.4.1
	Оплата взносов в региональный фонд капитального ремонта Пензенской области за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за жилые помещения, находящиеся в собственности Мокшанского района
	Администрация Мокшанского района
	2020 г.
	42,0
	-
	-
	42,0
	-
	Обеспечение формирования фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
	1,2

	
	
	
	2021 г.
	25,4
	-
	-
	25,4
	-
	
	

	
	
	
	2022 г.
	54,0
	-
	-
	54,0
	-
	
	

	
	
	
	2023 г.
	54,0
	-
	-
	54,0
	-
	
	

	
	
	
	2024 г.
	54,0
	-
	-
	54,0
	-
	
	

	1.5. Основное мероприятие: Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности

	1.5.1
	Проведение комплексных кадастровых работ
	Администрация Мокшанского района
	2020 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности
	

	
	
	
	2021 г.
	649,1
	-
	-
	649,1
	-
	
	

	
	
	
	2022 г.
	87,7
	80,7
	7,0
	- 
	-
	
	

	
	
	
	2023 г.
	76,9
	70,7
	6,2
	- 
	-
	
	

	
	
	
	2024 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.5.2
	Выполнение работ по внесению изменений в Схему территориального планирования Мокшанского района Пензенской области
	Администрация Мокшанского района
	2020 г.
	215,0
	-
	-
	215,0
	-
	----
	

	
	
	
	2021 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2022 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2023 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2024 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	1.5.3
	Оплата межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий по решению вопросов местного значения в области осуществления градостроительной деятельности в границах поселений
	Администрация Мокшанского района
	2020 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности
	

	
	
	
	2021 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2022 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2023 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2024 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	Подпрограмма 2: Мероприятия межмуниципального характера по охране окружающей среды в Мокшанской районе Пензенской области

	Цель подпрограммы: Уменьшение негативного воздействия на  окружающую среду

	Задачи подпрограммы: Проведение комплекса мероприятий, направленных на уменьшение негативного воздействия на окружающую среду в результата жизнедеятельности человека

	2.1. Основное мероприятие: Организация и осуществление в Мокшанском районе проектов и мероприятий в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности

	2.1.1
	Обеспечение комплексного развития сельских территорий  (благоустройство сельских территорий)
	Администрация Мокшанского района
	2020 г.
	 -
	-
	-
	- 
	-
	Обеспечение комплексного развитие сельских территорий (благоустройство сельских территорий)
 
	

	
	
	
	2021 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2022 г.
	 -
	 -
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2023 г.
	 -
	- 
	 -
	-
	-
	
	

	
	
	
	2024 г.
	 -
	- 
	 -
	-
	-
	
	

	2.1.2
	Исполнение полномочий по проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии, в части соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований к уборке и санитарно-гигиенической очистке земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов
	Администрация

Мокшанского района
	2020 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	Контроль санитарно-гигиенической очистки земельных участков, входящих в состав общего имущества многоквартирных домов, проводимой юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами на основании лицензии
	

	
	
	
	2021 г.
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2022 г.
	40,0
	-
	40,0
	-
	-
	
	

	
	
	
	2023 г.
	40,0
	-
	40,0
	-
	-
	
	

	
	
	
	2024 г.
	40,0
	-
	40,0
	-
	-
	
	


».
