Годовой доклад 
об исполнении основных мероприятий, муниципальной программы Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области  

«Развитие Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2024 годы» за 2022г
                                                                                                                                                                                       (тыс.руб.)                          

                                                                                                                                                                                                                                                                   Приложение № 13
	№

п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,

тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	федеральные средства
	бюджет Пензенской области
	бюджет Царевщинского сельсовета
	внебюджетные и иные источники (расшифровать)
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един. изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	     4
	     5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1

Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Царевщинском сельсовете
	Администрация Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	1588,4
	1588,4
	
	
	
	
	1588,4
	1588,4
	
	
	1588,4
	х
	х
	х
	1588,4

	1.1.
	Основное мероприятие

Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории Царевщинского сельсовета 
	Администрация Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	1588,4
	1588,4
	
	
	
	
	1588,4
	1588,4
	
	
	1588,4
	тыс.руб.
	х
	х
	1588,4

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.


	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда

4.1.1.Услуги  по ремонту  и содержанию внутрипоселковых дорог:                      4.1.2.Услуги по очистке дорог от снега ;                            4.1.3.Услуги по  обкосу обочин дорог                                   4.1.4.Приобретение щебня

4.1.5. Услуги по грейдерованию дорог

4.1.6.Транспортные услуги
	Администрация Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	1157,9
	1157,9
	
	
	
	
	1157,9
	1157,9
	
	
	1157,9
	тыс.руб.
	1157,9
	1157,9
	1157,9

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.2.
	Мероприятия по Развитию систем уличного освещения

4.1.7.Приобретение энергосберегающих ламп и оборудования к их установке

4.1.8.Оплата за уличное освещение
	Администрация Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	158,8
	158,8
	
	
	
	
	158,8
	158,8
	
	
	158,8
	тыс.руб.
	158,8
	158,8
	158,8

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.3.


	Мероприятия по Устройству контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов

4.1.9.Уборка несанкционированных свалок

4.1.10.Содержание дворника (для уборки общественных мест, остановок транспорта)
	Администрация Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.4.
	Мероприятия по Ремонту памятников воинам землякам с.Царевщино с.Юлово с.Муратовка

4.1.11.Ремонт памятников воинам землякам с.Царевщино с.Юлово с.Муратовка
	Администрация Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	10,2
	10,2
	
	
	
	
	10,2
	10,2
	
	
	10,2
	тыс.руб.
	10,2
	10,2
	10,2

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.5.
	Мероприятие по Содержанию и благоустройству кладбищ

4.1.12. Работы по ремонту изгороди

4.1.13.Рработы по ограждению кладбищ

- материалы для ремонта (пиломатериал,гвозди,краска фасадная)

4.1.14.Обкос кладбищ

4.1.15.Вывоз мусора
	Администрация Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	0,0
	0,0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.6.
	Мероприятия по Прочим мероприятия по благоустройству территории Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

4.1.16.Обкос улиц -с.Царевщино,с.Муратовка,с.Юлово                                   4.1.17.Уборка мусора на территории с.Беликово ул. Центральная, Молодежная 

4.1.18.Уборка мусора на территории с.Царевщино ул. Центральная

4.1.19.Уборка мусора на территории с.Юлово ул. Центральная

4.1.20.Уборка мусора на территории с.Муратовка ул. Центральная, ул. Школьная
	Администрация Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	87,0
	87,0
	
	
	
	
	87,0
	87,0
	
	
	87,0
	тыс.руб.
	87,0
	87,0
	87,0

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	1.1.7.
	Мероприятия Расходы по электроэнергии в соответствии с заключенными контрактами, договорами соглашениями (оплата электроэнергии котельная)

4.1.21.Оплата электроэнергии
	Администрация Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	6,4
	6,4
	
	
	
	
	6,4
	6,4
	
	
	6,4
	тыс.руб.
	6,4
	6,4
	6,4

	1.1.8.
	Расходы на ремонт и содержание водопроводной сети

4.1.27. Расходы на разработку программы производственно контроля качества питьевой воды для зон санитарной охраны артезианских скважин на территории Царевщинского сельсовета
	Администрация Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	168,1
	168,1
	
	
	
	
	168,1
	168,1
	
	
	168,1
	тыс.руб.
	168,1
	168,1
	168,1

	Итого по подпрограмме 1:
	
	1588,4
	1588,4
	
	
	
	
	1588,4
	1588,4
	
	
	1588,4
	х
	       х
	   х
	1588,4

	2.
	Подпрограмма 2

«Развитие культуры в Царевщинском сельсовете»
	
	553,3
	553,3
	
	
	
	
	553,3
	553,3
	
	
	553,3
	              х
	       х
	х
	553,3

	2.1.
	Основное мероприятие

Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	
	553,3
	553,3
	
	
	
	
	553,3
	553,3
	
	
	553,3
	тыс.руб.
	553,3
	553,3
	553,3

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.


	Мероприятия по Обеспечению деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных  учреждений культуры (в части расходов домов культуры, клубов)
	Администрация Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	553,3
	553,3
	
	
	
	
	553,3
	553,3
	
	
	553,3
	тыс.руб.
	553,3
	553,3
	553,3

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	
	553,3
	553,3
	
	
	
	
	553,3
	553,3
	
	
	553,3
	      х
	       х
	х
	553,3

	3
	Подпрограмма 3

Развитие муниципальной службы в Царевщинском сельсовете
	
	3043,7
	3043,7
	
	
	
	
	3043,7
	3043,7
	
	
	3043,7
	      х
	       х
	х
	3043,7

	3.1.
	Основное мероприятие

Обеспечение деятельности  администрации Царевщинского сельсовета
	
	3043,7
	3043,7
	
	
	
	
	3043,7
	3043,7
	
	
	3043,7
	тыс.руб.
	3043,7
	3043,7
	3043,7

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.
	Мероприятия по Обеспечению деятельности  администрации Царевщинского сельсовета
	Администрация Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	3043,7
	3043,7
	
	
	
	
	3043,7
	3043,7
	
	
	3043,7
	тыс.руб.
	3043,7
	3043,7
	3043,7

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Расхождения в запланированных объемах поставки газа и электроэнергии от факта.

	
	Итого по подпрограмме 3:
	
	3043,7
	3043,7
	
	
	
	
	3043,7
	3043,7
	
	
	3043,7
	         х
	         х
	       х
	3043,7

	Всего по муниципальной программе:
	
	5185,4
	5185,4
	
	
	
	
	5185,4
	5185,4
	
	
	5185,4
	         х
	         х
	       х
	5185,4


[image: image21.emf] (*) - причины невыполнения мероприятий должны быть представлены в виде пояснительной записке к  настоящей таблице 

_____________

Глава администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района ________________________________ О.А.Адышкина

	
	


	О Т Ч Е Т 

об исполнении целевых показателей муниципальной программы по итогам  2022_года

 «Муниципальная программа «Развитие Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»»

	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель
	

	
	
	(указать наименование отдела, управления администрации Мокшанского района)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за  отчетный  период (год)

	
	
	
	план на  год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа Развитие Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы

	1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	30
	30
	0
	100
	Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения, за счет ввода нового жилья

	2
	Проведение  мероприятий в сфере культуры
	Ед.
	320
	320
	0
	100
	 

	3
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	%
	1
	1
	0
	100
	 

	 
	1.Подпрограмма  Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Царевщинском сельсовете 

	1.1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	30
	30
	0
	100
	Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения, за счет ввода нового жилья

	1.2
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	                 40
	40
	0
	100
	Население занимается  газификацией своих домовладений

	1.3
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	92
	92
	0
	100
	 Сокращение объёмов финансирования муниципальной программы

	1.4
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	30
	30
	0
	100
	Произведены работы по отсыпки дорог щебнем. 

	
	2. Подпрограмма Развитие культуры в Царевщинском сельсовете
	

	2.1.
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	320
	320
	0 
	100 
	 

	2.2
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	1510
	1510
	0
	100
	

	2.3
	Книговыдача
	Ед.
	
	
	
	
	

	2.4
	Количество посещений библиотеки
	Ед.
	
	
	
	
	

	3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Царевщинском сельсовете 

	3.1
	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	         %
	100
	           100
	0
	100
	

	3.2
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	1
	1
	0
	100
	

	3.3
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	0
	0
	0
	0
	Диспансеризация муниципальных служащих запланирована в 2023 году

	3.4
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	1
	1
	0
	100
	

	3.5
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Царевщинского Сельсовета» по основным вопросам местного значения Царевщинского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	         196

	211
	15
	108
	Увеличение количества внесения изменений в правовые акты



Глава администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района ________________________________ О.А.Адышкина

	
	


О Т Ч Е Т 

о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Мокшанского района  по муниципальной программе
«Развитие Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»
	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы,  мероприятий 
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема  муници-пальной услуги
	Расходы бюджета Царевщинского сельсовета Мокшанского района  на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года
	сводная бюджетная роспись  на 31 декабря отчетного года
	кассовое 

исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 2 Развитие культуры в Царевщинском сельсовете

	Администрация Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	Мероприятие «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»

	1. Наименование  муниципальной  услуги   (работа) и ее содержание:
	

	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Штука
	320
	320
	553,3
	553,3
	553,3

	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Штука
	1510
	1510
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Глава администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района  ____________________________ О.А.Адышкина

СВОДНЫЙ  Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

_____ Развитие Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______
(указать наименование муниципальной программы)

	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-

рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа Развитие Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2024 годы

	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	30
	30
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Проведение  мероприятий в сфере культуры
	ед
	320
	320
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	%
	1
	1
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение

(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	5185,4
	5185,4
	100,0
	1,01


где:

Ц пГПi  – плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ц фППi  – фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;

Ri   - степень достижения i-ого целевого показателя МП;

Дпгп – плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);

Дфгп  -  фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);

RГП – степень достижения целевых показателей МП (результативность);

d МП – полнота использования запланированных на реализацию МП средств;

E МП – эффективность реализации МП

Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

_____ Развитие Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______
(указать наименование муниципальной программы)

	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-

рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %
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	Степень достижения целевых показателей


[image: image8.wmf]100

1

´

=

å

=

n

ГП

n

i

i

R

R


	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма  1 Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Царевщинском сельсовете

	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	
30
	30
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	40
	40
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	92
	92
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	30
	30
	100
	
	
	
	
	

	Количество пожаров на территории Царевщинского сельсовета
	шт
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	Итоговое значение

(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	1588,4
	1588,4
	100,0
	1,00


Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

_____ Развитие Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______
(указать наименование муниципальной программы)

	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-

рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	 Подпрограмма 2  Развитие культуры в Царевщинском  сельсовете

	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	%
	     320
	320
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	ед
	1510
	1510
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Книговыдача
	%
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Количество посещений библиотеки
	
	0
	0
	0
	
	
	
	
	

	Итоговое значение

(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	100
	553,3
	553,3
	100
	1,0


Р А С Ч Е Т  

оценки эффективности реализации муниципальной программы

_____ Развитие Цаоевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы _______
(указать наименование муниципальной программы)

	Наименование целевого показателя
	Ед.

изме-

рения
	Плановое значение

Ц пГПi
	Фактическое значение

Ц фППi
	Степень дос-тижения i-по-казателя, %
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	Степень достижения целевых показателей
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	Плановые расходы

Дпгп
	Фактические расходы

Дфгп
	Полнота использования средств
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	Оценка эффективности реализации МП
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	 3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Царевщинском сельсовете 

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	  чел.
	1
	1
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	1
	1
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Царевщинского сельсовета» по основным вопросам местного значения Засечного сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	196

	211
	108
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение

(по программе)
	Х
	Х
	Х
	Х
	102,5
	3043,7
	3043,7
	100,0
	1,00



Глава администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района ________________________________ О.А.Адышкина
	ОЦЕНКА

применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Царевщинского сельсовета
«Развитие Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы» 


	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	

	
	
	(указать наименование отдела, управления администрации  Мокшанского района)

	№ п/п
	Наименование меры                                        муниципального регулирования
	Показатель 

применения меры
	Финансовая оценка результата *)
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2014г
	2015г
	2016г
	2017г
	2018г
	2019г
	2020г
	2021г
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г
	2026г
	20

27

 г
	

	1
	1. Подпрограмма

Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Царевщинском сельсовете

	1.1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	…
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2
	Подпрограмма 2 Развитие культуры в Царевщинском сельсовете

	2.1
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3
	3. Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Царевщинском сельсовете

	3.1
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х


*)  -  финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений:  налоговых доходов, либо выпадающих  доходов.

Глава администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района ________________________________ О.А.Адышкина

	СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу Царевщинского сельсовета за 2022 год

Развитие Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы "

(указать наименование муниципальной программы)



	

	
	
	
	
	Приложения 17

	Администрация Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	Администрация Царевщинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	Постановление Администрации Царевщинского сельсовета   Мокшанского района Пензенской области
	20.01.2022
	4
	 Приведение муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством, уточнение объёмов финансирования

	2
	Постановление Администрации Царевщинского сельсовета   Мокшанского района Пензенской области
	04.04.2022
	34
	 Приведение муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством, уточнение объёмов финансирования

	3
	Постановление Администрации Царевщинского сельсовета   Мокшанского района Пензенской области
	04.07.2022
	67
	 Приведение муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством, уточнение объёмов финансирования

	4
	Постановление Администрации Царевщинского сельсовета   Мокшанского района Пензенской области
	30.09.2022
	90
	 Приведение муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством, уточнение объёмов финансирования

	5
	Постановление Администрации Царевщинского сельсовета   Мокшанского района Пензенской области
	30.12.2022
	
122
	 Приведение муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством, уточнение объёмов финансирования


Глава администрации Царевщинского сельсовета Мокшанского района ________________________________ О.А.Адышкина                                                                                                                                                                            
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