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 АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОКШАН 
 МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 28.02.2024 № 61
р.п. Мокшан


О внесении изменений в муниципальную Программу рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы», утвержденную постановлением администрации рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района Пензенской области от 16.05.2014 № 132-1

 
 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области от 15.10.2013 № 333 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области, Положения об оценке планируемой эффективности муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности реализации муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области», руководствуясь Уставом рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области,
 

Администрация рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района Пензенской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Внести изменения в муниципальную Программу рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы», утвержденную постановлением администрации рабочего поселка Мокшан от 16.05.2014 № 132-1, изложив ее в новой редакции согласно приложению.
3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области о бюджете рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на текущий финансовый год.
 4. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области».
 5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации рабочего поселка Мокшан администрации Мокшанского района


Глава администрации рабочего поселка Мокшан
Мокшанского района Пензенской области                                                               А.Н. Паняев


Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
рабочего поселка Мокшан
Мокшанского района
Пензенской области
от 28.02.2024 № 61

Муниципальная программа рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
 
ПАСПОРТ
муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района
 Пензенской области
 
	Наименование муниципальной программы
	«Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области (далее – Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района)

	Подпрограммы
	1. «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района»
2. «Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района»
3. «Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района»

	Цели муниципальной программы
	Создание условий для устойчивого развития муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области (далее – рабочий поселок Мокшан Мокшанского района)

	Задачи муниципальной программы
	1) повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района;
2) качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района;
3) обеспечение эффективного муниципального управления в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района.

	Целевые показатели муниципальной Программы
	1) доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения, %;
2) проведение мероприятий в сфере культуры, ед;
3) число муниципальных служащих, прошедших аттестацию, чел.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2014-2027 годы без разбивки на этапы

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной Программы
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам:
в 2014 году – 74 425,14 тыс. рублей,
в 2015 году – 66 251,02 тыс. рублей,
в 2016 году – 81 357,93 тыс. рублей,
в 2017 году – 110 803,29 тыс. рублей,
в 2018 году – 35 571,04 тыс. рублей,
в 2019 году – 51 392,37 тыс. рублей,
в 2020 году – 56 150,55 тыс. рублей;
в 2021 году – 66 880,38 тыс. рублей;
в 2022 году – 85 125,75 тыс. рублей;
в 2023 году – 64 008,98 тыс. рублей;
в 2024 году – 39 647,94 тыс. рублей;
в 2025 году – 42 562,43 тыс. рублей;
в 2026 году – 39 063,63 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.
в том числе:

средства федерального бюджета по годам:
в 2014 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2015 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2016 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2017 году – 3 793,90 тыс. рублей,
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2019 году – 108,70 тыс. рублей,
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.

средства бюджета Пензенской области по годам:
в 2014 году – 32 118,64 тыс. рублей,
в 2015 году – 4 367,12 тыс. рублей,
в 2016 году – 4 952,60 тыс. рублей,
в 2017 году – 5 340,30 тыс. рублей,
в 2018 году – 5 110,85 тыс. рублей,
в 2019 году – 12 544,26 тыс. рублей,
в 2020 году – 15 314,02 тыс. рублей;
в 2021 году – 22 584,43 тыс. рублей;
в 2022 году – 13 898,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 900,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 790,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 40,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 40,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.

из бюджета рабочего поселка Мокшан по годам:
в 2014 году – 29 684,70 тыс. рублей,
в 2015 году – 29 122,88 тыс. рублей,
в 2016 году – 64 503,08 тыс. рублей,
в 2017 году – 76 816,70 тыс. рублей,
в 2018 году – 30 460,18 тыс. рублей,
в 2019 году – 38 739,41 тыс. рублей,
в 2020 году – 40 836,53 тыс. рублей.
в 2021 году – 44 265,95 тыс. рублей,
в 2022 году – 47 348,92 тыс. рублей;
в 2023 году – 42 618,98 тыс. рублей;
в 2024 году – 38 857,94 тыс. рублей;
в 2025 году – 42 522,43 тыс. рублей;
в 2026 году – 39 023,63 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.

иные источники по годам:
в 2014 году – 12 621,70 тыс. рублей,
в 2015 году – 7 241,00 тыс. рублей,
в 2016 году – 6 949,53 тыс. рублей,
в 2017 году – 13 556,88 тыс. рублей,
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей.
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
 в 2022 году – 23 128,83 тыс. рублей;
в 2023 году – 20 490,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.


 
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
 
1. Общая характеристика рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области.
Мокшан основан в 1679 году. 1 Мокшанский сельсовет объединен с Мокшанским сельсоветом в Мокшанский сельсовет на основании Указа Президиума Верховного Совета РСФСР 18.06.1954 г.
Село Мокшан преобразовано в рабочий поселок по решению Пензенского облисполкома от 24.08.1960 г., образован поселковый Совет депутатов трудящихся, который работал до 1981 года и преобразован в Мокшанский поселковый Совета народных депутатов.
Указанная организация реорганизована на основании постановления главы администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области № 232 от 21.10.1993 «О мерах по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 09.10.1993 года № 1617 «О реформе представительных органов власти и местного самоуправления в Российской Федерации».
Полное наименование муниципального образования – «рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области» (далее – рабочий поселок Мокшан).
Муниципальное образование – рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области в соответствии с Законом Пензенской области от 01.03.2004 № 580-ЗПО «О некоторых вопросах, связанных с реализацией в Пензенской области Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обладает статусом городского поселения.
Административным центром муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области является рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области. В состав территории муниципального образования входят следующие населенные пункты: рабочий поселок Мокшан, поселок Красное Польцо, поселок Красный Кордон.
Границы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области установлены Законом Пензенской области от 02.11.2004 № 690-ЗПО «О границах муниципальных образований Пензенской области».
Общая площадь территории составляет 1162,06 кв. км.
Территорию рабочего поселка Мокшан составляют земли входящих поселений, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные зоны, земли необходимые для развития поселений, и другие земли в границах рабочего поселка Мокшан, независимо от форм собственности и целевого назначения.
В настоящее время на территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан расположено 4471 домовладений, в том числе: в р.п. Мокшан – 4203; п. Красное Польцо – 262; п. Красный Кордон – 6. Из них газифицировано – 4117 домовладение, в том числе по р.п. Мокшан – 3857, в п. Красное Польцо – 260, п. Красный Кордон не газифицирован.
Демографическая структура населения, по состоянию на 01.01.2013 года, представлена следующими показателями: численность постоянного населения – 12577 чел., из них мужчин –5660 чел, женщин – 6917, население до 7 лет – 694 ребенка, с 7 до 18 лет – 2066 чел, население старше 60 лет - 2600, пенсионеры – 4070, ветераны ВОВ – 32 чел, ветераны труда – 845. Стабильно растёт показатель рождаемости 2011 год - 128 детей, 2012 год – 134, за 9 месяцев 2013 года - 102. Средний возраст населения 42,5 года.
Структура занятости трудоспособного населения характеризуется следующими данными:
сельскохозяйственное производство – 214 человек;
тепличное хозяйство – 370 человек;
организации бюджетной сферы – 2010 человек;
на частных предприятиях работают - 1258 человек
организации пищевой и перерабатывающей промышленности - 837 человек;
личное подсобное хозяйство - 17 человек;
работает за пределами территории рабочего поселка Мокшан - 260 человек;
На учете в центре занятости безработных - 56 человек
На территории рабочего поселка Мокшан осуществляют хозяйственную деятельность 243 предприятия всех форм собственности.
Трудоспособное население - 7316 человек;
Экономически активного занятого населения - 5,9 тыс.чел
За 1 полугодие 2013 году прирост трудоспособного населения за счёт миграции за составил 11 человек, прибыло 202, убыло 191.
Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории рабочего поселка Мокшан является переработка сельскохозяйственной продукции, пищевая промышленность, производство пиломатериалов, деревообработка. Основной вклад в развитие промышленности вносит ООО «Невский кондитер», на долю которого приходится 95% от общего объема промышленного производства.
На территории рабочего поселка Мокшан осуществляют производственную деятельность две сельскохозяйственные организации, 1 крестьянское (фермерское) хозяйство.
Потребительский рынок оказывает определяющее влияние на уровень экономической ситуации в муниципальном образовании, превосходя по динамике развития все остальные виды экономической деятельности.
Торговая сеть представлена следующим образом:
Магазины всего – 74, в том числе специализированные продовольственные и непродовольственые магазины – 16, магазины шаговой доступности 46, магазины - дискаунтеры – 4, универмаги -1, неспециализированные магазины – 7;
павильоны – 19, палатки, киоски – 67,
сезонная ярмарка - 1,
предприятия общественного питания – 102,
аптеки и аптечные пункты - 5.
По состоянию на 01.01.2013 г. в рабочем поселке Мокшан функционируют:
- три общеобразовательные школы, в которых обучается 1178 учащихся;
- шесть детских садов – на 580 мест;
- одна детская школа искусств;
- один центр дополнительного образования;
- центральная районная больница - на 108 коек;
- два частных амбулаторно-поликлинических учреждения (стоматология) – мощностью по 5 посещений в смену;
- два учреждения культурно-досугового типа на 445 мест;
- две библиотеки;
- один музей;
- спортивные сооружения общей площадью – 34, в т.ч. плоскостные – 23
- ДЮСШ – в которой занимается 245 детей и подростков,
- Бассейн - 6 дорожек
 
2. Дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области.
На 01.01.2013 года на территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области к системе сетевого газоснабжения подключены 2 из 3 населенных пунктов.
По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 99,8 % жилищного фонда населенных пунктов муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области.
Протяженность основных водопроводных сетей составляет 63,1 км, из которых замены требуют 40,6 км, в наличии имеются 20 артезианских скважин, из которых 5 находятся в аварийном состоянии и требуют капитальный ремонт.
Основное развитие строительства скважин на территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области пришлось на семидесятые - восьмидесятые годы прошлого столетия. К настоящему времени износ большинства скважин достиг 70-80 процентов, а иногда и 100 процентов. Срок эксплуатации многих водозаборных скважин составляет от 25 до 50 лет, в связи с чем, они уже практически пришли в негодность. Многие скважины требуют реконструкции, что значительно дешевле, чем бурение новых скважин.
В течение длительного времени инженерные системы, водоснабжение и водоотведение развивались недостаточно, состояние ряда объектов основного фонда сетей и сооружений систем неудовлетворительное, т.к. они достигли износа 60% и более.
Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей, составляет около 60%.
На текущий момент более 30 % объектов водоснабжения требует срочной замены, но несмотря на это, обеспеченность водоснабжения потребителей составляет 100 %.
Источниками водоснабжения муниципального образования являются подземные воды, водозабор населением осуществляется через водоразборные колонки – 18 % и 82 % домовладений подключены к водопроводной сети, 1 % населения получает воду из колодцев.
Водоснабжение населения и производственной сферы муниципального образования осуществляет: в пос. Красное Польцо - ТНВ «Пугачевское», в р.п. Мокшан специализированная организация ООО «Росич» (более 4000 абонентов) и на обслуживании МУП «Жилкомсервис» находится 4006,9 м водопровода. Водопотребление жителей пос. Красный Кордон осуществляется из колодца.
В период 2014-2027 годов требуется осуществить мероприятия по:
- строительству локальных водопроводов протяженностью 1 км в населенных пунктах: поселок Красное Польцо Мокшанского района.
- реконструкции локальных водопроводов протяженностью 2 км в населенных пунктах: поселок Красное Польцо Мокшанского района.
- капитальному ремонту локальных водопроводов протяженностью 3 км в населенных пунктах: Мокшанский район, поселок Красное Польцо.
- текущему ремонту локальных водопроводов протяженностью 5 км в населенных пунктах: поселок Красное Польцо Мокшанского района.
По состоянию на 01.11.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области по ул. Строителей и по ул. Студенческая. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 60 %. Всего на территории муниципального образования 17 источников теплоснабжения, из них 14 мощностью до 3 Гкал/ч.
Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы, уровень износа составляет 61%.
Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов производится специализированной организацией на полигон в 2,5 км от р.п. Мокшан. Сбор и вывоз осуществляется по графику.
В настоящее время около 72 % (всего 3358 договоров) населения и юридических лиц включено в систему сбора и вывоза ТБО. Тем не менее, остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок в связи с недостаточной экологической культурой населения.
Требуется ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок. В рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду.
Постоянного внимания требует состояние уличного освещения рабочего поселка Мокшан. Проводится систематический мониторинг и последующий ремонт светильников, замена ламп вышедших из строя, замена старых светильников на новые - энегосберегающие. Тем не менее, требуется проведение большого объема работ по освещению улиц поселка.
Автомобильные дороги, наряду с другими инфраструктурными отраслями, являются важным инструментом достижения социальных, экономических и других целей, повышения качества жизни людей. Без решения проблем в дорожной отрасли невозможно добиться коренных изменений в хозяйственной деятельности в целом.
По состоянию на 01.11.2013 года на территории рабочего поселка Мокшан эксплуатируется 98 км автодорог, в том числе, 35 км имеют асфальтобетонное или щебеночное покрытие. Большинство автодорог были введены в эксплуатацию в семидесятые – восьмидесятые годы прошлого столетия. Состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, в целом, может быть признано удовлетворительным, однако некоторые участки автодорог нуждаются в проведении работ по приведению их в нормативное состояние, подлежат модернизации и реконструкции дорожного слоя. Назрела острая необходимость строительства дорог с твердым покрытием практически на всех улицах поселка. Требуется ремонт и строительство новых тротуаров к детским дошкольным и образовательным учреждениям.
За 10 месяцев 2013 года на территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан произошло 18 пожаров, за аналогичный период прошлого года произошло 19 пожаров. Число пожаров уменьшилось на 1 случай. Материальный ущерб составил 1 600 тыс. руб. Погиб 1 чел. Число погибших не увеличилось.
Основными местами возникновения пожаров являются
- жилой сектор – 11 случаев;
- объекты торговли – 1 случай;
- объекты здравоохранения – 1 случай;
- автотранспорт – 5 случаев.
Причины пожаров: нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительного оборудования, неисправность электрооборудования, неосторожное обращение с огнём, дорожно-транспортные происшествия.
На сегодняшний день на территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области дислоцируются: ПЧ-34; подразделение муниципальной пожарной охраны (личный состав МПО – 4 водителя и 1 пожарный), имеющие пожарный автомобиль АУ – 40 (130) 63 «А».
Сложившееся положение с пожарами в рабочем поселке Мокшан обусловлено комплексом проблем правового, материально – технического и социального характера, накапливающихся и не получавших в должном объеме своего решения.
Одной из причин такого положения дел является недостаточность выделяемых средств на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, низкая техническая оснащенность подразделений пожарной охраны.
Имеющиеся источники противопожарного водоснабжения – 3 гидранта, поддерживаются исправном состоянии, проводятся необходимые ремонтные работы, замена изношенных узлов. Ввод в эксплуатацию артезианской скважины по ул. Светлая, даст возможность использовать еще один источник водоснабжения и пожаротушения.
Администрацией поселка систематически проводятся мероприятия по материально-техническому обеспечению пожарной безопасности подведомственных учреждений.
Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления.
 
3. Культура в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района.
В сфере культуры в рабочем поселке Мокшан действуют:
в пос. Красное Польцо: муниципальное бюджетное учреждение культуры «Краснопольцовский библиотечно-досуговый центр» (далее - МБУК «Краснопольцовский БДЦ»), который включает: Краснопольцовский сельский дом культы (СДК), библиотеку. В учреждении культуры работает 4 человека.
Взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.
Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концертную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.
Реализация такого подхода предполагает:
качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;
внедрение программно-целевых механизмов на местном уровне.
 
4. Муниципальная служба в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района.
В соответствии с федеральным законодательством развитие муниципальной службы является одним из приоритетных направлений развития местного самоуправления, важнейшим элементом организации муниципального управления и решения вопросов местного значения, повышения эффективности взаимодействия общества и власти.
В современных условиях развитие местного самоуправления и муниципальной службы осуществляется на основе комплексного подхода и ориентировано на реализацию мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, повышению качества и доступности муниципальных услуг, эффективности использования бюджетных средств, обеспечения сбалансированности и обоснованности планов и стратегии развития муниципального образования, повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих, рациональное использование кадрового потенциала и подготовку нового.
В рабочем поселке Мокшан сложилась определенная система и накоплен опыт управления муниципальной службой, позволяющие создать условия для оптимального организационно-правового обеспечения муниципальной службы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области (далее – муниципальная служба), взаимодействия органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области (далее – органы местного самоуправления) со структурами гражданского общества, координации деятельности органов местного самоуправления по вопросам поступления на муниципальную службу, прохождения и прекращения муниципальной службы, а также профессионального развития муниципальных служащих рабочего поселка Мокшан (далее – муниципальные служащие).
После вступления в силу Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»» (далее – Федеральный закон) в рабочем поселке Мокшан была начата работа по повышению эффективности муниципальной службы, оптимизации затрат на ее развитие, внедрению новых методов планирования, финансирования, стимулирования деятельности муниципальных служащих, обеспечению открытости муниципальной службы для населения, созданию оптимальных материально-технических условий для ее эффективного функционирования.
В настоящее время в соответствии с действующим законодательством в рабочем поселке Мокшан принято около 40 правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы.
Однако развитие законодательства в области муниципальной службы диктует необходимость постоянного совершенствования нормативной правовой базы в части, касающейся внесения изменений в действующие нормативные правовые акты и принятия новых нормативных правовых актов.
Состояние кадрового состава муниципальных служащих характеризуется следующими показателями:
Общая численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления рабочего поселка Мокшан по состоянию на 01.10.2013 года составляла 6 человек, в том числе:
В распределении по возрасту состав муниципальных служащих выглядит следующим образом:
до 30 лет: 1 человек или 16 процентов;
от 31 до 50 лет: 3 человека или 50 процентов;
от 51 до 60 лет: 2 человека или 34 процентов;
В распределении по стажу муниципальной службы состав муниципальных служащих выглядит следующим образом:
до 1 года: 0 человек, или 0 процентов;
от 1 года до 5 лет: 0 человек, или 0 процентов;
от 5 лет до 10 лет: 4 человека, или 66 процентов;
от 10 лет до 15 лет: 0 человек, или 0 процентов;
свыше 15 лет: 2 человек, или 34 процентов;
Образовательный уровень муниципальных служащих:
5 человек или 83 процентов имеют высшее профессиональное образование, 1 человек среднее профессиональное образование, 0 человек получает высшее образование.
В настоящее время одной из проблем формирования кадрового резерва является недостаточная привлекательность муниципальной службы. Представляется целесообразной подготовка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение повышения престижа муниципальной службы.
Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения.
 В соответствии с действующим законодательством профессиональная подготовка муниципальных служащих, их дополнительное профессиональное развитие является одним из приоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной службы. В связи с этим особое значение имеет отлаженная система дополнительного профессионального развития муниципальных служащих по соответствующим специальностям и направлениям.
Муниципальные служащие администрации рабочего поселка Мокшан повышают свой профессиональный уровень на обучающих семинарах:
- платные обучающие курсы за 2 последние года посетили 2 человек
- бесплатные обучающие семинары посетили 3 человека.
В современных условиях этого недостаточно. Качество профессионального обучения муниципальных служащих в недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы.
Необходимо продолжение данной работы в течение всего периода реализации Программы на базе высших учебных заведений.
Таким образом, в целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необходимо сформировать систему дополнительного профессионального развития кадров для местного самоуправления.
Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих им эффективно исполнять должностные обязанности, способствовать решению как указанных, так и иных проблем, возникающих в сфере муниципальной службы.
Административная реформа, проводимая в Российской Федерации, выдвинула на первый план проблему создания корпуса муниципальных служащих, обладающих современными знаниями в области управления.
В этой связи назрела острая необходимость пересмотра и коренного изменения принципов формирования кадровой политики.
Требуется разработка современного механизма развития муниципальной службы на долговременной основе. В качестве такой основы использован программно-целевой метод и создан проект настоящей программы.
На создание профессиональной муниципальной службы органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района направлены мероприятия настоящей программы.
 
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы
Целью реализации муниципальной программы является создание условий для устойчивого развития рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области.
Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются:
1) повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района;
2) качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в рабочем поселке Мокшан;
3) обеспечение эффективного муниципального управления в рабочем поселке Мокшан.
В соответствии с поставленными задачами, муниципальная программа включает следующие подпрограммы:
1) «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района»,
2) «Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района»,
3) «Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района».
Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1 к муниципальной программе.
 
Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы – 2014-2027 годы. Реализация муниципальной программы будет проводиться без разбивки на этапы.
 
Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы
Правовое регулирование обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пензенской области, рабочего поселка Мокшан Мокшанского района.
Для достижения цели и конечных результатов реализации Программы принятие дополнительных мер правового регулирования не планируется.
В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель Программы обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.
 
Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета рабочего поселка Мокшан.
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников приводятся в приложении № 3 к муниципальной программе.
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета рабочего поселка Мокшан (кроме межбюджетных трансфертов) приводятся в приложении № 4 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 5 к муниципальной программе.
План реализации муниципальной программы на 2014 год приводится в приложении № 6 к муниципальной программе.
 
Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы
 и меры управления рисками
При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:
- риски, связанные с изменением законодательства;
- финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных средств, принятием новых расходных обязательств без источника финансирования, кризисными явлениями;
- риски, связанные с природными и техногенными факторами.
В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматриваются:
- проведение мониторинга законодательства, муниципальных нормативных правовых актов;
- разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сферах управления муниципальными финансами.
 
Раздел 7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области от 15.10.2013 № 333 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области, Положения об оценке планируемой эффективности муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности реализации муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области».
Расчет планируемой эффективности муниципальной программы приводится в приложениях № 7 -7.6 и 8 к муниципальной программе.
 
Раздел 8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы
 
8.1. ПОДПРОГРАММА
«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района»
 
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»
 
	Наименование подпрограммы
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	Цели подпрограммы
	повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района

	Задачи подпрограммы
	1) создание условий для жилищного строительства;
2) содержание и ремонт систем водоотведения;
3) содержание и ремонт систем водоснабжения;
4) энергосбережение в организациях бюджетной сферы и на объектах жилищно-коммунального хозяйства;
5) содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района;
6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности

	Целевые показатели подпрограммы
	1) доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения, %
2) уровень износа коммунальной инфраструктуры, %;
3) доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог, %;
4) количество пожаров на территории рабочего поселка Мокшан, шт.

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2014-2027 годы без разбивки на этапы

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем бюджетных ассигнований
на реализацию подпрограммы по годам составляет:
в 2014 году – 66 859,24 тыс. рублей,
в 2015 году – 57 647,85 тыс. рублей,
в 2016 году – 48 193,37 тыс. рублей,
в 2017 году – 56 289,65 тыс. рублей,
в 2018 году – 24 990,75 тыс. рублей,
в 2019 году – 39 552,33 тыс. рублей,
в 2020 году – 44 585,89 тыс. рублей;
в 2021 году – 54 419,73 тыс. рублей;
в 2022 году – 71 847,86 тыс. рублей;
в 2023 году – 50 030,17 тыс. рублей;
в 2024 году – 24 943,32 тыс. рублей;
в 2025 году – 27 780,40 тыс. рублей;
в 2026 году – 23 970,17 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.

в том числе:
средства федерального бюджета по годам:
в 2014 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2015 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2016 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2017 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.

средства бюджета Пензенской области по годам:
в 2014 году – 32 118,64 тыс. рублей,
в 2015 году – 4 367,12 тыс. рублей,
в 2016 году – 9 705,32 тыс. рублей,
в 2017 году – 4 488,17 тыс. рублей,
в 2018 году – 4 743,26 тыс. рублей,
в 2019 году – 12 237,86 тыс. рублей,
в 2020 году – 15 314,02 тыс. рублей;
в 2021 году – 22 584,43 тыс. рублей;
в 2022 году – 14 648,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 900,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 790,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 40,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 40,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.

из бюджета рабочего поселка Мокшан по годам:
в 2014 году – 22 348,20 тыс. рублей,
в 2015 году – 22 172,64 тыс. рублей,
в 2016 году – 31 611,60 тыс. рублей,
в 2017 году – 35 260,41 тыс. рублей,
в 2018 году – 20 247,49 тыс. рублей,
в 2019 году – 27 314,47 тыс. рублей,
в 2020 году – 29 271,87 тыс. рублей.
в 2021 году – 31 680,30 тыс. рублей.
в 2022 году – 34 209,86 тыс. рублей;
в 2023 году – 28 640,17 тыс. рублей;
в 2024 году – 24 193,32 тыс. рублей;
в 2025 году – 27 780,40 тыс. рублей;
в 2026 году – 23 970,17 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.

иные источники по годам:
в 2014 году – 1 126,00 тыс. рублей,
в 2015 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2016 году – 6 876,45 тыс. рублей,
в 2017 году – 13 541,07 тыс. рублей,
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей.
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
 в 2022 году – 23 128,83 тыс. рублей;
в 2023 году – 20 490,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.


 
8.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу
На 01.01.2013 года на территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области к системе сетевого газоснабжения подключены 2 из 3 населенных пунктов.
По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 99,8 % жилищного фонда населенных пунктов муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области.
Протяженность основных водопроводных сетей составляет 63,1 км, из которых замены требуют 40,6 км, в наличии имеются 20 артезианских скважин, из которых 5 находятся в аварийном состоянии и требуют капитальный ремонт.
Основное развитие строительства скважин на территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области пришлось на семидесятые - восьмидесятые годы прошлого столетия. К настоящему времени износ большинства скважин достиг 70-80 процентов, а иногда и 100 процентов. Срок эксплуатации многих водозаборных скважин составляет от 25 до 50 лет, в связи с чем, они уже практически пришли в негодность. Многие скважины требуют реконструкции, что значительно дешевле, чем бурение новых скважин.
В течение длительного времени инженерные системы, водоснабжение и водоотведение развивались недостаточно, состояние ряда объектов основного фонда сетей и сооружений систем неудовлетворительное, т.к. они достигли износа 60% и более.
Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей, составляет около 60%.
На текущий момент более 30 % объектов водоснабжения требует срочной замены, но несмотря на это, обеспеченность водоснабжения потребителей составляет 100 %.
Источниками водоснабжения муниципального образования являются подземные воды, водозабор населением осуществляется через водоразборные колонки – 18 % и 82 % домовладений подключены к водопроводной сети, 1 % населения получает воду из колодцев.
Водоснабжение населения и производственной сферы муниципального образования осуществляет: в пос. Красное Польцо - ТНВ «Пугачевское», в р.п. Мокшан специализированная организация ООО «Росич» (более 4000 абонентов) и на обслуживании МУП «Жилкомсервис» находится 4006,9 м водопровода. Водопотребление жителей пос. Красный Кордон осуществляется из колодца.
В период 2014-2022 годов требуется осуществить мероприятия по:
- строительству локальных водопроводов протяженностью 1 км в населенных пунктах: Мокшанский район, поселок Красное Польцо.
- реконструкции локальных водопроводов протяженностью 2 км в населенных пунктах: Мокшанский район, поселок Красное Польцо.
- капитальному ремонту локальных водопроводов протяженностью 3 км в населенных пунктах: Мокшанский район, поселок Красное Польцо.
текущему ремонту локальных водопроводов протяженностью 5 км в населенных пунктах: Мокшанский район, поселок Красное Польцо.
По состоянию на 01.11.2013 года централизованные системы теплоснабжения имеются только в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области по ул. Строителей и по ул. Студенческая. Уровень износа объектов теплоснабжения составляет 60 %. Всего на территории муниципального образования 17 источников теплоснабжения, из них 14 мощностью до 3 Гкал/ч.
Центральной канализацией обеспечены объекты многоквартирного жилищного фонда и социальной сферы, уровень износа составляет 61%.
Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов производится специализированной организацией на полигон в 2,5 км от р.п. Мокшан. Сбор и вывоз осуществляется по графику.
В настоящее время около 72 % (всего 3358 договоров) населения и юридических лиц включено в систему сбора и вывоза ТБО. Тем не менее, остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок в связи с недостаточной экологической культурой населения.
Требуется ремонт существующих и строительство новых контейнерных площадок. В рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий для решения указанных проблем в настоящей программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду.
Постоянного внимания требует состояние уличного освещения рабочего поселка Мокшан. Проводится систематический мониторинг и последующий ремонт светильников, замена ламп вышедших из строя, замена старых светильников на новые - энергосберегающие. Тем не менее, требуется проведение большого объема работ по освещению улиц поселка.
Автомобильные дороги, наряду с другими инфраструктурными отраслями, являются важным инструментом достижения социальных, экономических и других целей, повышения качества жизни людей. Без решения проблем в дорожной отрасли невозможно добиться коренных изменений в хозяйственной деятельности в целом.
По состоянию на 01.11.2013 года на территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области эксплуатируется 98 км автодорог, в том числе, 35 км имеют асфальтобетонное или щебеночное покрытие. Большинство автодорог были введены в эксплуатацию в семидесятые – восьмидесятые годы прошлого столетия. Состояние автомобильных дорог с твердым покрытием, в целом, может быть признано удовлетворительным, однако некоторые участки автодорог нуждаются в проведении работ по приведению их в нормативное состояние, подлежат модернизации и реконструкции дорожного слоя. Назрела острая необходимость строительства дорог с твердым покрытием практически на всех улицах поселка. Требуется ремонт и строительство новых тротуаров к детским дошкольным и образовательным учреждениям.
За 10 месяцев 2013 года на территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области произошло 18 пожаров, за аналогичный период прошлого года произошло 19 пожаров. Число пожаров уменьшилось на 1 случай. Материальный ущерб составил 1 600 тыс. руб. Погиб 1 чел. Число погибших не увеличилось.
Основными местами возникновения пожаров являются
- жилой сектор – 11 случаев;
- объекты торговли – 1 случай;
- объекты здравоохранения – 1 случай;
- автотранспорт – 5 случаев.
Причины пожаров: нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации отопительного оборудования, неисправность электрооборудования, неосторожное обращение с огнём, дорожно-транспортные происшествия.
На сегодняшний день на территории муниципального образования рабочий поселок Мокшан Мокшанского района Пензенской области дислоцируются: ПЧ-34; подразделение муниципальной пожарной охраны (личный состав МПО – 4 водителя и 1 пожарный), имеющие пожарный автомобиль АУ – 40 (130) 63 «А».
Сложившееся положение с пожарами в рабочем поселке Мокшан обусловлено комплексом проблем правового, материально – технического и социального характера, накапливающихся и не получавших в должном объеме своего решения.
Одной из причин такого положения дел является недостаточность выделяемых средств на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, низкая техническая оснащенность подразделений пожарной охраны.
Имеющиеся источники противопожарного водоснабжения – 3 гидранта, поддерживаются исправном состоянии, проводятся необходимые ремонтные работы, замена изношенных узлов. Ввод в эксплуатацию артезианской скважины по ул. Светлая, даст возможность использовать еще один источник водоснабжения и пожаротушения.
Администрацией поселка систематически проводятся мероприятия по материально-техническому обеспечению пожарной безопасности подведомственных учреждений.
Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления.
 
8.1.2. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1) создание условий для жилищного строительства;
2) содержание и ремонт систем водоотведения;
3) содержание и ремонт систем водоснабжения;
4) энергосбережение в организациях бюджетной сферы и на объектах жилищно-коммунального хозяйства;
5) содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района;
6) обеспечение первичных мер пожарной безопасности
 
8.1.3. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы –2014-2027 годы.
 
8.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями рабочего поселка Мокшан по муниципальной программе
Муниципальные бюджетные учреждения рабочего поселка Мокшан Мокшанского района не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем, необходимость
в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями рабочего поселка Мокшан по подпрограмме отсутствует.
 
8.1.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы
Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.
 
8.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета рабочего поселка Мокшан: в 2014 году – 22 348,20 тыс. рублей, в 2015 году – 22 172,64 тыс. рублей, в 2016 году – 31 611,60 тыс. рублей, в 2017 году – 35 260,41 тыс. рублей, в 2018 году – 20 247,49 тыс. рублей, в 2019 году – 27 314,47 тыс. рублей, в 2020 году – 29 271,87 тыс. рублей; в 2021 году – 31 832,30 тыс. рублей; в 2022 году – 34 209,86 тыс. рублей; в 2023 году – 28 640,17 тыс. рублей; в 2024 году – 24 193,32тыс. рублей; в 2025 году – 27 780,40тыс. рублей; в 2026 году – 23 970,17 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.

 
8.2. ПОДПРОГРАММА
«Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района»
 
ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района» муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»
 
	Наименование подпрограммы
	«Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	Цели подпрограммы
	Качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в рабочем поселке Мокшан

	Задачи подпрограммы
	1) Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга;
2) Организация библиотечного обслуживания населения

	Целевые показатели подпрограммы
	1) количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;
2) количество посещений культурно-досуговых учреждений;
3) книговыдача;
4) количество посещений библиотеки;

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2014-2027 годы без разбивки на этапы

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
в 2014 год – 1 749,80 тыс. рублей,
в 2015 год – 2 739,39 тыс. рублей,
в 2016 год – 3 057,47 тыс. рублей,
в 2017 год – 2 988,16 тыс. рублей,
в 2018 год – 2 149,84 тыс. рублей,
в 2019 год – 2 330,80 тыс. рублей,
в 2020 год – 1 670,80 тыс. рублей.
в 2021 год – 1 534,18 тыс. рублей.
в 2022 год – 1 813,41 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 845,81 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 018,86 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 018,86 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 018,86 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.

в том числе:
средства федерального бюджета по годам:
в 2014 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2015 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2016 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2017 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.

средства бюджета Пензенской области по годам:
в 2014 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2015 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2016 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2017 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2018 году – 367,60 тыс. рублей,
в 2019 году – 306,40 тыс. рублей,
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.

из бюджета рабочего поселка по годам:
в 2014 год – 1 520,50 тыс. рублей,
в 2015 год – 2 581,87 тыс. рублей,
в 2016 год – 3 057,47 тыс. рублей,
в 2017 год – 2 988,16 тыс. рублей,
в 2018 год – 1 782,24 тыс. рублей,
в 2019 год – 2 024,40 тыс. рублей,
в 2020 год – 1 670,80 тыс. рублей.
в 2021 год – 1 534,18 тыс. рублей.
в 2022 год – 1 813,41 тыс. рублей; 
в 2023 году – 1 845,81 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 018,86 тыс. рублей;
в 2025 году – 2 018,86 тыс. рублей;
в 2026 году – 2 018,86 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.

иные источники по годам:
в 2014 году – 229,30 тыс. рублей,
в 2015 году – 157,52 тыс. рублей,
в 2016 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2017 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей.
в 2021 год – 0,00 тыс. рублей.
 в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.


 
8.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу
В сфере культуры в рабочем поселке Мокшан действует МБУК «Краснопольцовский БДЦ», который включает: Краснопольцовский СДК и библиотеку, расположенные по адресу: Пензенская область, Мокшанский район, пос. Красное Польцо, ул. Красное Польцо, 48 «А»
В учреждении культуры работает 4 человек, из них технический персонал составляет 1 чел.
Взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.
Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концертную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.
Реализация такого подхода предполагает:
качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;
внедрение программно-целевых механизмов на местном уровне.
 
8.2.2. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры.
Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:
1) Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга;
2) Совершенствование библиотечного обслуживания населения.
 
8.2.3. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2014-2027 годы.
 
8.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями рабочего поселка Мокшан Мокшанского района по подпрограмме «Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района на 2014 – 2015 гг.»
 
	 Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Объем муниципальной услуги
	Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. рублей

	
	
	
	
	2014
	2015
	2014
	2015

	Подпрограмма «Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района»

	Наименование учредителя – Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	Основное мероприятие «Повышение качества и доступности в сфере культуры и досуга»

	1
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	284
	288
	416,7
	442,1

	2
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	2387
	2549
	416,8
	442,0

	3
	Книговыдача
	Книговыдача
	Ед.
	16015
	16036
	244,2
	309,2

	4
	Количество посещений библиотеки
	Количество посещений библиотеки
	Ед.
	5015
	5017
	244,3
	309,2




Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями рабочего поселка Мокшан Мокшанского района по подпрограмме «Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района на 2016 – 2021 гг.»

	 Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. рублей
	Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. рублей

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Подпрограмма «Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района»

	Наименование учредителя – Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	Основное мероприятие «Повышение качества и доступности в сфере культуры и досуга»

	1
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	292
	296
	300
	302
	306
	306
	499,1
	499,1
	504,3
	504,3
	504,3
	504,3

	2
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	2727
	2920
	3130
	3355
	3599
	3599
	500,0
	500,0
	504,3
	504,3
	504,3
	504,3

	3
	Книговыдача
	Книговыдача
	Ед.
	16048
	16054
	16061
	16068
	16100
	16100
	381,4
	381,4
	401,1
	401,1
	401,1
	401,1

	4
	Количество посещений библиотеки
	Количество посещений библиотеки
	Ед.
	5024
	5028
	5030
	5034
	5038
	5038
	381,4
	381,4
	401,1
	401,1
	401,1
	401,1



	




Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями рабочего поселка Мокшан Мокшанского района по подпрограмме «Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района на 2022 – 2027 гг.»

	 Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Объем муниципальной услуги
Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. рублей
	Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работ), тыс. рублей

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027

	Подпрограмма «Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района»

	Наименование учредителя – Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	Основное мероприятие «Повышение качества и доступности в сфере культуры и досуга»

	1
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	306
	306
	306
	306
	0,0
	0,0
	504,3
	504,3
	504,3
	504,3
	504,3
	0,0

	2
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	3599
	3599
	3599
	3599
	0,0
	0,0
	504,3
	504,3
	504,3
	504,3
	504,3
	0,0

	3
	Книговыдача
	Книговыдача
	Ед.
	16100
	16100
	16100
	16100
	0,0
	0,0
	401,1
	401,1
	401,1
	401,1
	401,1
	0,0

	4
	Количество посещений библиотеки
	Количество посещений библиотеки
	Ед.
	5038
	5038
	5038
	5038
	0,0
	0,0
	401,1
	401,1
	401,1
	401,1
	401,1
	0,0



	


8.2.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы
Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.
 
8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета рабочего поселка Мокшан: 2014 год – 1 520,50 тыс. рублей, 2015 год – 2 581,87 тыс. рублей, 2016 год – 3 057,47 тыс. рублей, 2017 год – 2 988,16 тыс. рублей, 2018 год – 1 782,24 тыс. рублей, 2019 год – 2 024,40 тыс. рублей, 2020 год – 1 670,80 тыс. рублей. 2021 год – 1 534,18 тыс. рублей. 2022 год – 1 813,41 тыс. рублей; в 2023 году – 1 845,81 тыс. рублей; в 2024 году – 2 018,86 тыс. рублей; в 2025 году – 2 018,86 тыс. рублей; в 2026 году – 2 018,86 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.
 	
8.3. ПОДПРОГРАММА
«Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района» муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района 
Пензенской области на 2014-2027 годы»
 
ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

	Наименование подпрограммы
	Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	Цели подпрограммы
	Обеспечение эффективного муниципального управления в рабочем поселке Мокшан Мокшанского район

	Задачи подпрограммы
	1) оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;
2) внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы

	Целевые показатели подпрограммы
	- Укомплектованность должностей муниципальной службы;
- Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию;
- Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию;
- Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование;
- Наличие публикаций в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области» по основным вопросам местного значения рабочего поселка Мокшан и антикоррупционной направленности

	Сроки и этапы реализации подпрограммы
	2014-2027 годы без разбивки на этапы

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет:
в 2014 год – 5 816,00 тыс. рублей,
в 2015 год – 5 863,78 тыс. рублей,
в 2016 год – 14 498,47 тыс. рублей,
в 2017 год – 14 329,69 тыс. рублей,
в 2018 год – 7 114,14 тыс. рублей,
в 2019 год – 9 000,65 тыс. рублей,
в 2020 год – 9 685,13 тыс. рублей,
в 2021 год – 10 600,64 тыс. рублей,
в 2022 год – 11 285,54 тыс. рублей; 
в 2023 году – 11 852,48 тыс. рублей;
в 2024 году – 12 375,76 тыс. рублей;
в 2025 году – 12 453,17 тыс. рублей;
в 2026 году – 12 764,60 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.

в том числе:
средства федерального бюджета по годам:
в 2014 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2015 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2016 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2017 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2019 году – 108,70 тыс. рублей,
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 год – 0,00 тыс. рублей.
 в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.

средства бюджета Пензенской области по годам:
в 2014 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2015 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2016 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2017 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2021 год – 0,00 тыс. рублей.
 в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 40,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 40,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 40,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.

из бюджета рабочего поселка Мокшан по годам:
в 2014 год – 5 816,00 тыс. рублей,
в 2015 год – 5 863,78 тыс. рублей,
в 2016 год – 14 498,47 тыс. рублей,
в 2017 год – 14 329,69 тыс. рублей,
в 2018 год – 7 114,14 тыс. рублей,
в 2019 год – 8 891,95 тыс. рублей,
в 2020 год – 9 685,13 тыс. рублей,
в 2021 год – 10 570,64 тыс. рублей,
в 2022 год – 11 146,71 тыс. рублей; 
в 2023 году – 11 852,48 тыс. рублей;
в 2024 году – 12 335,76 тыс. рублей;
в 2025 году – 12 413,17 тыс. рублей;
в 2026 году – 12 724,60 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.

иные источники по годам:
в 2014 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2015 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2016 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2017 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей,
в 2020 году – 0,00 тыс. рублей.
в 2021 год – 30,00 тыс. рублей.
 в 2022 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2023 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.



 
8.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную программу
В соответствии с федеральным законодательством развитие муниципальной службы является одним из приоритетных направлений развития местного самоуправления, важнейшим элементом организации муниципального управления и решения вопросов местного значения, повышения эффективности взаимодействия общества и власти.
В современных условиях развитие местного самоуправления и муниципальной службы осуществляется на основе комплексного подхода и ориентировано на реализацию мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, повышению качества и доступности муниципальных услуг, эффективности использования бюджетных средств, обеспечения сбалансированности и обоснованности планов и стратегии развития городского округа, повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих, рациональное использование кадрового потенциала и подготовку нового.
В рабочем поселке Мокшан сложилась определенная система и накоплен опыт управления муниципальной службой, позволяющие создать условия для оптимального организационно-правового обеспечения муниципальной службы рабочего поселка Мокшан (далее – муниципальная служба), взаимодействия органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан (далее – органы местного самоуправления) со структурами гражданского общества, координации деятельности органов местного самоуправления по вопросам поступления на муниципальную службу, прохождения и прекращения муниципальной службы, а также профессионального развития муниципальных служащих рабочего поселка Мокшан (далее – муниципальные служащие).
После вступления в силу Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»» (далее – Федеральный закон) в рабочем поселке Мокшан была начата работа по повышению эффективности муниципальной службы, оптимизации затрат на ее развитие, внедрению новых методов планирования, финансирования, стимулирования деятельности муниципальных служащих, обеспечению открытости муниципальной службы для населения, созданию оптимальных материально-технических условий для ее эффективного функционирования.
В настоящее время в соответствии с действующим законодательством в рабочем поселке Мокшан принято около 40 правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы.
Однако развитие законодательства в области муниципальной службы диктует необходимость постоянного совершенствования нормативной правовой базы в части, касающейся внесения изменений в действующие нормативные правовые акты и принятия новых нормативных правовых актов.
Состояние кадрового состава муниципальных служащих характеризуется следующими показателями:
Общая численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района по состоянию на 01.10.2013 года составляла 6 человек, в том числе:
В распределении по возрасту состав муниципальных служащих выглядит следующим образом:
до 30 лет: 1 человек или 16 процентов;
от 31 до 50 лет: 3 человека или 50 процентов;
от 51 до 60 лет: 2 человека или 34 процентов;
В распределении по стажу муниципальной службы состав муниципальных служащих выглядит следующим образом:
до 1 года: 0 человек, или 0 процентов;
от 1 года до 5 лет: 0 человек, или 0 процентов;
от 5 лет до 10 лет: 4 человека, или 66 процентов;
от 10 лет до 15 лет: 0 человек, или 0 процентов;
свыше 15 лет: 2 человек, или 34 процентов;
Образовательный уровень муниципальных служащих:
5 человек или 83 процентов имеют высшее профессиональное образование, 1 человек среднее профессиональное образование, 0 человек получает высшее образование.
В настоящее время одной из проблем формирования кадрового резерва является недостаточная привлекательность муниципальной службы. Представляется целесообразной подготовка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение повышения престижа муниципальной службы.
Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения.
 В соответствии с действующим законодательством профессиональная подготовка муниципальных служащих, их дополнительное профессиональное образование является одним из приоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной службы. В связи с этим особое значение имеет отлаженная система дополнительного профессионального образования муниципальных служащих по соответствующим специальностям и направлениям.
Муниципальные служащие администрации рабочего поселка Мокшан повышают свой профессиональный уровень на обучающих семинарах:
- платные обучающие курсы за 2 последние года посетили 2 человек
- бесплатные обучающие семинары посетили 3 человека.
В современных условиях этого недостаточно. Качество профессионального обучения муниципальных служащих в недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы.
Необходимо продолжение данной работы в течение всего периода реализации Программы на базе высших учебных заведений.
Таким образом, в целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необходимо сформировать систему дополнительного профессионального образования кадров для местного самоуправления.
Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих им эффективно исполнять должностные обязанности, способствовать решению как указанных, так и иных проблем, возникающих в сфере муниципальной службы.
Административная реформа, проводимая в Российской Федерации, выдвинула на первый план проблему создания корпуса муниципальных служащих, обладающих современными знаниями в области управления.
В этой связи назрела острая необходимость пересмотра и коренного изменения принципов формирования кадровой политики.
Требуется разработка современного механизма развития муниципальной службы на долговременной основе. В качестве такой основы использован программно-целевой метод и создан проект настоящей подпрограммы.
На создание профессиональной муниципальной службы органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района направлены мероприятия настоящей подпрограммы.
 
8.3.2. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение эффективного муниципального управления в рабочем поселке Мокшан. Задачами подпрограммы являются:
1) оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;
2) внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы.
 
8.3.3. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2014-2027 годы.
 
8.3.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями рабочего поселка Мокшан по подпрограмме
Муниципальные бюджетные учреждения рабочего поселка Мокшан не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями рабочего поселка Мокшан по подпрограмме отсутствует.
 
8.3.5. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей подпрограммы.
Правовое регулирование в области муниципальной службы обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пензенской области, Мокшанского района.
Для достижения цели и конечных результатов реализации Программы принятие дополнительных мер правового регулирования не планируется.
В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель Программы обеспечивает разработку и внесение на утверждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы.
Участие других организаций в реализации подпрограммы
Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.
 
8.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета рабочего поселка Мокшан: в 2014 году – 5 816,00 тыс. рублей, в 2015 году – 5 863,78 тыс. рублей, в 2016 году – 14 498,47 тыс. рублей, в 2017 году – 14 329,69 тыс. рублей, в 2018 году – 7 114,14 тыс. рублей, в 2019 год – 8 891,95 тыс. рублей, в 2020 году – 9 685,13 тыс. рублей, в 2021 году – 10 570,64 тыс. рублей, в 2022 год – 11 146,71 тыс. рублей; в 2023 году – 11 852,48 тыс. рублей; в 2024 году – 12 335,76 тыс. рублей; в 2025 году – 12 413,17 тыс. рублей; в 2026 году – 12 724,60 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей.
 
Раздел 9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется администрацией рабочего поселка Мокшан Мокшанского района в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной программы рабочего поселка Мокшан, утвержденным постановлением администрации от 15.10.2013 № 333 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области, Положения об оценке планируемой эффективности муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности реализации муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района.
 
Приложение № 1
к муниципальной Программе «Развитие рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района Пензенской области»
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целевых показателей муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы»
 
	Ответственный исполнитель
	Администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района

	№ п/п
	наименование целевого показателя
	единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г
	2022г

	Муниципальная программа «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

	1.
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	45
	53
	61
	69
	77
	85
	90
	92
	95

	2.
	Проведение мероприятий в сфере культуры
	Ед.
	284
	288
	292
	296
	300
	302
	306
	308
	310

	3.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	0
	1
	4
	0
	1
	4
	0
	1
	4

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан»

	1.1.
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	45
	53
	61
	69
	77
	85
	90
	92
	95

	1.2.
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	99,8
	99,8
	99,8
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9

	1.3.
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	60
	54
	49
	46
	41
	38
	35
	34
	33

	1.4.
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	32
	37
	42
	46
	51
	56
	59
	60
	62

	1.5.
	Количество пожаров на территории рабочего поселка Мокшан
	Шт.
	16
	16
	14
	13
	10
	10
	9
	9
	9

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан

	2.1.
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	284
	288
	292
	296
	300
	302
	306
	308
	310

	2.2.
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	2387
	2549
	2727
	2920
	3130
	3355
	3599
	3600
	3610

	2.3.
	Книговыдача
	Ед.
	10010
	10025
	10028
	10030
	10035
	10040
	10046
	10050
	10055

	2.4.
	Количество посещений библиотеки
	Ед.
	5015
	5017
	5024
	5028
	5030
	5034
	5038
	5040
	5042

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан»

	3.1.
	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.2.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	0
	1
	4
	0
	1
	4
	0
	1
	4

	3.3.
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	3.4
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное развитие
	чел.
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3.5.
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области по основным вопросам местного значения рабочего поселка Мокшан и антикоррупционной направленности
	Ед.
	94
	97
	100
	102
	106
	109
	112
	116
	118

	Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области»

	4.1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	-
	-
	-
	5
	5
	5
	5
	-
	-

	4.2
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	%
	-
	-
	-
	14
	20
	26
	31
	-
	-

	4.3
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	Ед.
	-
	-
	-
	1
	-
	1
	1
	-
	-

	4.4
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	%
	-
	-
	-
	50
	75
	75
	100
	-
	-

	Подпрограмма 5. «Развитие физической культуры и массового спорта в рабочем поселке Мокшан»

	5.1
	Организация и участие координации деятельности футбольной команды, официально представляющей рабочий поселок Мокшан
	Ед.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10
	10
	10

	Подпрограмма 6 «Стимулирование развития индивидуального жилищного строительства на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области в 2020-2022 годах»

	6.1.
	Рост годового объем ввода индивидуального жилья
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	7
	10

	6.2.
	Рост количества введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	7
	10


 










Приложение № 1.1
 к муниципальной Программе «Развитие рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района Пензенской области»


ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области 
«Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2023-2027 годы»


	Ответственный исполнитель
	Администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района

	№ п/п
	наименование целевого показателя
	единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026г.
	2027г.

	Муниципальная программа «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

	1.
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	96
	97
	98
	98
	-

	2.
	Проведение мероприятий в сфере культуры
	Ед.
	310
	312
	313
	313
	-

	3.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	0
	3
	3
	3
	-

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан»

	1.1.
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	96
	97
	97
	97
	-

	1.2.
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	99,9
	99,9
	99,9
	99,9
	-

	1.3.
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	40
	45
	45
	45
	-

	1.4.
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	63
	64
	64
	64
	-

	1.5.
	Количество пожаров на территории рабочего поселка Мокшан
	Шт.
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан

	2.1.
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	310
	310
	310
	310
	-

	2.2.
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	3610
	3610
	3610
	3610
	-

	2.3.
	Книговыдача
	Ед.
	10055
	10055
	10055
	10055
	-

	2.4.
	Количество посещений библиотеки
	Ед.
	5050
	5060
	5060
	5060
	-

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан»

	3.1.
	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100
	100
	-

	3.2.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	4
	4
	4
	4
	-

	3.3.
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	6
	6
	6
	6
	-

	3.4
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное развитие
	чел.
	1
	1
	1
	1
	-

	3.5.
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области по основным вопросам местного значения рабочего поселка Мокшан и антикоррупционной направленности
	Ед.
	120
	124
	124
	124
	-

	Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области»

	4.1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	-
	-
	-
	-
	-

	4.2
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	%
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	Ед.
	1
	1
	1
	1
	-

	4.4
	Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	%
	100
	100
	100
	100
	-

	Подпрограмма 5. «Развитие физической культуры и массового спорта в рабочем поселке Мокшан»

	5.1
	Организация и участие координации деятельности футбольной команды, официально представляющей рабочий поселок Мокшан
	Ед.
	 10
	10 
	10
	10
	-

	Подпрограмма 6 «Стимулирование развития индивидуального жилищного строительства на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области в 2020-2022 годах»

	6.1.
	Рост годового объем ввода индивидуального жилья
	%
	10
	10
	10
	10
	-

	6.2.
	Рост количества введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов
	%
	10
	10
	10
	10
	-
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Приложение № 2
к муниципальной Программе «Развитие рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района Пензенской области»
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Наименование ответственного за подготовку муниципального правового акта
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан»

	1.1.
	Решения, постановления
	Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам местного значения поселения в области Жилищно-коммунального хозяйства и пожарной безопасности в связи с изменением законодательства Российской Федерации
	Комитет местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области,
Администрация рабочего поселка Мокшан
Мокшанского района Пензенской области
	2014-2027 годы

	1.2.
	Решение
	О порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог,
на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Комитет местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	2014-2027 годы

	1.3.
	Постановление
	Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
Мокшанского района Пензенской области
	2014-2027 годы

	2.
	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан»

	 
	Решения, постановления
	Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам местного значения поселения в области культуры в связи с изменением законодательства Российской Федерации
	Комитет местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области,
Администрация рабочего поселка Мокшан
Мокшанского района Пензенской области
	2014-2027 годы

	2.1.
	Постановления
	О муниципальном задании
	Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	2014-2027 годы

	2.2.
	Постановления
	Положение об оплате труда
	Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	2014-2027 годы

	3.
	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан»

	3.1.
	Решения.
распоряжения
	Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменением законодательства Российской Федерации и Пензенской области о муниципальной службе
	Комитет местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области, Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	2014-2027 годы

	Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области»

	 
	Решения,
Распоряжения,
Постановления
	Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам развития муниципальной службы в связи с изменением законодательства Российской Федерации и Пензенской области о муниципальной службе
	Комитет местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области, Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	2017-2020

	4
	подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и массового спорта в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района»

	4.1.
	*принятие дополнительных нормативных правовых актов не требуется.
	 
	 
	 

	5.
	Подпрограмма 6 «Стимулирование развития индивидуального жилищного строительства на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области в 2020-2022 годах»

	5.1.
	*принятие дополнительных нормативных правовых актов не требуется.
	 
	 
	 








Приложение №3
к муниципальной Программе «Развитие рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района Пензенской области»
 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы» за счет всех источников финансирования
 
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2014 
год
	2015 
год
	2016 
год
	2017
 год
	2018 
год
	2019 
год
	2020 
год
	2021 
год
	2022 
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	 
	Муниципальная программа
	«Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»
	всего
	74425,14
	66 251,02
	81 357,93
	110 803,29
	35 571,04
	51 392,37
	56 150,55
	66 880,38
	85 125,75

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан
	29 684,7
	29 133,88
	64 503,08
	76 816,70
	30 460,18
	38 739,41
	40 836,53
	44 265,95
	47 348,92

	
	
	
	федеральные средства в рамках софинансирования
	0,00
	 0,00
	200,00 
	11 381,81 
	0,00 
	 108,70
	 0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	32118,64
	22 713,62
	9 705,32
	9 047,91 
	5 110,86
	12 544,26 
	15 314,02 
	22 584,43
	14 648,00

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	1355,3
	1 652,93
	6 949,53
	13 556,88
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	23 128,83

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования/ средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ
	11266,4
	12 761,59
	0,00
	 0,00
	0,00 
	0,00 
	 0,00
	0,00
	0,00

	1
	Подпрограмма 1
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан
	всего
	66859,24
	57 648,17
	48 193,37
	56 289,65
	24 990,75
	39 676,06
	44 639,46
	54 419,73
	71 847,86

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан
	22348,2
	20 677,23
	31 611,60
	35 260,41
	20 247,49
	27 438,20
	29 325,44
	31 680,30
	34 209,86

	
	
	
	федеральные средства в рамках софинансирования
	0,00
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	32118,64
	22 713,62
	9 705,32
	7 488,17
	4 743,26
	12 237,86
	15 314,02
	22 584,43
	14 648,00

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	1126,0
	1 495,73
	6 876,45
	13 541,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22 990,00

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования / средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ
	11266,4
	12 761,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Подпрограмма 2
	Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан
	всего
	1749,8
	2 739,39
	3 057,47
	2 988,16
	2 149,84
	2 330,80
	1 670,80
	1 534,18
	1 813,41

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан
	1520,5
	2 581,87
	3 057,47
	2 988,16
	1 782,24
	2 024,40
	1 670,80
	1 534,18
	1 813,41

	
	
	
	федеральные средства в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00 
	 0,00
	 0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	0,00 
	367,60
	 306,40
	 0,00
	0,00
	 0,00

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	229.3
	157,52
	0,00
	0,00
	0,00 
	0,00 
	 0,00
	0,00
	 0,00

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00
	 0,00
	0,00 
	0,00
	 0,00

	3
	Подпрограмма 3
	Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан
	всего
	5816,0
	5 863,78
	14 498,47
	14 329,69
	7 114,14
	9 000,65
	9 685,13
	10 600,64
	11 285,54

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан
	5816,0
	5 863,78
	14 498,47
	14 329,69
	7 114,14
	8 891,65
	9 685,13
	10 570,64
	11 146,71

	
	
	
	федеральные средства в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 108,70
	0,00 
	0,00
	 0,00

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00
	 0,00
	0,00
	 0,00

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00
	 0,00
	 30,00
	 138,83

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	0,00 

	4
	Подпрограмма 4
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	всего
	0,00
	0,00
	10 368,12
	23 100,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан
	0,00
	0,00
	10 368,12
	23 100,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00
	0,00
	0,00

	5
	Подпрограмма 5
	Формирование современной городской среды в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	13 504,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан
	0,00
	0,00
	0,00
	716,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	11 381,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	1 406,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Подпрограмма 6
	Развитие физической культуры в рабочем поселке Мокшан 
	всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	281,70
	155,16
	325,83
	178,94

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	281,70
	155,16
	325,83
	178,94

	
	
	
	федеральные средства в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00


 
 



Приложение №3.1
к муниципальной Программе «Развитие рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района Пензенской области»


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2023 - 2027 годы» за счет всех источников финансирования
 
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация рабочего поселка Мокшан

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2023 
год
	2024 
год
	2025 
год
	2026 
год
	2027 
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Муниципальная программа
	«Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»
	всего
	64 008,98
	39 647,94
	42 562,43
	39 063,63
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан
	42 618,98
	38 857,94
	42 522,43
	39 023,63
	0,00

	
	
	
	федеральные средства в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	900,00
	790,00
	40,00
	40,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	20 490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования/ средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	Подпрограмма 1
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан
	всего
	50 030,17
	24 943,32
	27 780,40
	23 970,17
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан
	28 640,17
	24 193,32
	27 780,40
	23 970,17
	0,00

	
	
	
	федеральные средства в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	900,00
	750,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	20 490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования / средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Подпрограмма 2
	Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан
	всего
	1 845,81
	2 018,86
	2 018,86
	2 018,86
	0,0

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан
	1 845,81
	2 018,86
	2 018,86
	2 018,86
	0,0

	
	
	
	федеральные средства в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00

	3
	Подпрограмма 3
	Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан
	всего
	11 852,48
	12 375,76
	12 453,17
	12 764,60
	0,0

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан
	11 852,48
	12 335,76
	12 413,17
	12 724,60
	0,0

	
	
	
	федеральные средства в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	 0,00
	 40,00
	 40,00
	40,00
	 0,00

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	 0,00
	 0,00

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	 0,00
	0,00 
	 0,00
	 0,00
	 0,00

	4
	Подпрограмма 4
	Развитие физической культуры и массового спорта в рабочем поселке Мокшан
	всего
	280,52
	310,00
	310,00
	310,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан
	280,52
	310,00
	310,00
	310,00
	 0,00

	
	
	
	федеральные средства в рамках софинансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	 0,00
	 0,00

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00

	
	
	
	бюджет Мокшанского района в рамках софинансирования
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00
	 0,00


 



Приложение № 4
к муниципальной Программе «Развитие рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района Пензенской области»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета рабочего поселка Мокшан на 2014- 2015 гг. 
 
	[bookmark: RANGE_A1_P37]Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы
	Код бюджетной классификации
	Расходы бюджет рабочего поселка Мокшан, тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
 
	ВР
	2014 
год
	2015 
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Муниципальная программа
	Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы
	всего
	X
	X
	X
	X
	X
	74 425,14
	66 251,02

	
	
	
	ответственный исполнитель – администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	X
	X
	X
	X
	74 425,14
	66 251,02

	1
 
 
	Подпрограмма 1
 
 
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан
 
 
	всего
	901
	X
	X
	X
	X
	 66 859,24
	57 647,85

	
	
	
	ответственный исполнитель – администрация рабочего поселка Мокшан
 
 
	901
	04
	09
	Х
	200
	4 733,15
	4 733,15

	
	
	
	
	901
	04
	09
	0114625
	240
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	04
	09
	0114632
	240
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	04
	09
	0114621
	240
	3 497,24
	3 497,24

	
	
	
	
	901
	04
	09
	0114623
	240
	99,91
	99,91

	
	
	
	
	901
	04
	09
	0114631
	240
	1 136,00
	1 136,00

	
	
	
	
	901
	03
	10
	0110501
	 
	818,01
	818,01

	
	
	
	
	 
	03
	10
	0110501
	110
	652,55
	652,55

	
	
	
	
	 
	03
	10
	0110501
	240
	165,46
	165,46

	
	
	
	
	901
	05
	 
	 
	 
	14 930,25
	14 930,25

	
	
	
	
	901
	05
	01
	 
	 
	7 198,80
	7 198,80

	
	
	
	
	901
	05
	01
	0199603
	410
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	01
	0189603
	410
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	01
	0199602
	412
	629,64
	629,64

	
	
	
	
	901
	05
	02
	Х
	 
	3 562,55
	3 562,55

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0116115
	240
	1 520,55
	1 520,55

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0116112
	240
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0116120
	240
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0116131
	240
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0116126
	240
	2 042,00
	2 042,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	 
	 
	4 169,00
	4 169,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0116116
	240
	981,00
	981,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0116117
	240
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0116119
	240
	2 580,00
	2 580,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0116127
	240
	168,90
	168,90

	
	
	
	
	901
	05
	03
	01106128
	240
	410,10
	410,10

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0116136
	240
	29,00
	29,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0116155
	240
	87,00
	87,00

	2
	Подпрограмма 2
	Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан
	всего
	901
	Х
	X
	X
	X
	1 749,80
	2 739,39

	
	
	
	ответственный исполнитель – администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	07
	07
	0122315
	240
	53,00
	53,00

	
	
	
	
	901
	08
	01
	0120502
	240
	8,40
	8,40

	
	
	
	
	901
	08
	01
	0120502
	610
	878,95
	878,95

	
	
	
	
	901
	08
	01
	0120504
	611
	239,54
	239,54

	
	
	
	
	901
	08
	01
	0122316
	240
	220,00
	220,00

	
	
	
	
	901
	10
	03
	0121113
	310
	3,60
	3,60

	
	
	
	
	901
	10
	03
	0121114
	310
	3,60
	3,60

	3
	Подпрограмма 3
	Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан
	всего
	901
	X
	X
	X
	X
	5 816,00
	5 863,78

	
	
	
	ответственный исполнитель – администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	0130210
	120
	3 074,60
	3 074,60

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130211
	120
	645,96
	645,96

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130220
	240
	1 808,78
	1 808,78

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130220
	850
	286,66
	334,44


 

















Приложение №4.1
к муниципальной Программе «Развитие рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района Пензенской области»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета рабочего поселка Мокшан на 2016-2021 гг.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы
	Код бюджетной классификации
	Расходы бюджета рабочего поселка Мокшан, тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021г

	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	 
	Муниципальная программа
	Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы
	всего
	X
	X
	X
	X
	X
	81 357,93
	110 803,29
	35 
571,03
	51
392,37
	56
150,55
	66
880,38

	
	
	
	ответственный исполнитель – администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	X
	X
	X
	X
	81 357,93
	110 803,29
	35 571,04
	51
392,37
	56
150,55
	66
880,38

	1
 
 
	Подпрограмма 1
 
 
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан
 
 
	всего
	901
	X
	X
	X
	X
	48 193,37
	56 289,65
	24 
990,75
	39
552,33
	44
585,89
	54
419,73

	
	
	
	ответственный исполнитель – администрация рабочего поселка Мокшан
 
 
	901
	04
	09
	Х
	200
	0,00
	6 500,00
	14
141,08
	22
518,00
	29
613,12
	27
635,28

	
	
	
	
	901
	04
	09
	0114625
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	04
	09
	0110246320
	240
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00

	
	
	
	
	901
	04
	09
	0110246210
	240
	0,00
	6 500,00
	7
380,28
	8
710,61
	10
751,03
	8
646,09

	
	
	
	
	901
	04
	09
	0110246230
	240
	0,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	04
	09
	0110246300
	240
	0,00
	0,00
	775,09
	193,00
	318,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	04
	09
	0110246310
	240
	0,00
	0,00
	2
734,00
	3 
137,00
	2
872,00
	3
145,00

	
	
	
	
	901
	04
	09
	0110273080
	240
	0,00
	0,00
	2
815,10
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	04
	09
	01102S3080
	240
	0,00
	0,00
	436,61
	10
170,42
	15
672,07
	15
368,74

	
	
	
	
	901
	04
	09
	01102М3080
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	238,10
	0,02
	375,45

	
	
	
	
	901
	04
	09
	01К0046210
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	68,87
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	03
	10
	0110501
	X
	1 170,53
	1 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
901
	03
	10
	0110501
	110
	1 062,89
	1 100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	
901
	03
	10
	0110501
	240
	107,64
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	X
	X
	X
	14 273,90
	7 854,00
	10 
849,67
	17
158,06
	15
026,34
	26
784,45

	
	
	
	
	901
	05
	01
	X
	X
	6 299,20
	0,00 
	176,29
	192,48
	285,80
	199,98

	
	
	
	
	901
	05
	01
	0199603
	410
	6 299,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	01
	0189603
	410
	 0,00
	 0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	01
	0110161410
	240
	0,00
	0,00
	116,81
	82,00
	0,00
	79,88

	
	
	
	
	901
	05
	01
	0110161410
	850
	0,00
	0,00
	0,00
	0,51
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	01
	0110162210
	240
	0,00
	0,00
	59,47
	96,15
	232,23
	120,10

	
	
	
	
	901
	05
	01
	0110162210
	850
	0,00
	0,00
	0,00
	2,58
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	01
	01К0062210
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	11,24
	53,57
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	Х
	Х
	2 450,00
	1 700,00
	2
353,42
	5
880,46
	3
095,87
	15
628,92

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0110261310
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	56,19
	37,50
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0110361150
	240
	1 900,00
	1 100,00
	308,31
	815,31
	1
558,37
	1
517,05

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0116112
	240
	300,00
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0116120
	240
	250,00
	300,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0116131
	240
	 0,00
	 0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0116126
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0110371350
	240
	0,00
	0,00
	128,16
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	01103S1350
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	2
036,27
	0,00
	11
986,86

	
	
	
	
	901
	05
	02
	01103М1350
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	809,40

	
	
	
	
	901
	05
	02
	01103S3150
	240
	0,00
	0,00
	1
916,95
	872,69
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0110461120
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	01106М1371
	410
	0,00
	0,00
	0,00
	1
400,00
	1
400,00
	1
215,61

	
	
	
	
	901
	05
	02
	01106М1372
	410
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	X
	X
	5 691,70
	6 154,00
	8
319,96
	11 
041,50
	11 
644,67
	10
955,54

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0110261160
	240
	1 
000,00
	1 000,00
	1
392,60
	1
650,50
	1
768,45
	1
802,89

	
	
	
	
	901
	05
	03
	01К0061160
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	43,62
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0116117
	240
	30,00
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0110261190
	240
	2 
600,70
	4 424,00
	3
538,49
	4
959,81
	7
993,29
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0110261250
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6
651,22

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0116127
	240
	200,00
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0110261280
	240
	1 
694,70
	500,00
	72,58
	213,25
	694,59
	1
000,55

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0110271420
	240
	0,00
	0,00
	1
800,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	01102S1400
	240
	0,00
	0,00
	664,30
	1
079,39
	862,85
	1
345,88

	
	
	
	
	901
	05
	03
	01102М1400
	240
	0,00
	0,00
	851,99
	3
138,55
	325,49
	155,00

	2
	Подпрограмма 2
	Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан
	всего
	901
	
Х
	
X
	
X
	
X
	3 057,47
	2 988,16
	2
149,84
	2
330,80
	1
670,80
	1
534,18

	
	
	
	ответственный исполнитель – администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	
07
	
07
	0120223150
	
240
	
73,00
	
273,00
	
112,20
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	
	
	
	
	901
	
07
	
07
	01К0023150
	
240
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
7,08
	
0,00
	
0,00

	
	
	
	
	901
	
08
	
01
	0120105020
	
610
	1 
337,00
	1 500,00
	1
095,27
	1
259,96
	
0,00
	
0,00

	
	
	
	
	901
	
08
	
01
	01К0005020
	
610
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
59,39
	
0,00
	
0,00

	
	
	
	
	901
	
08
	
01
	0120105040
	
610
	
381,30
	
466,20
	
239,55
	
234,95
	
0,00
	
0,00

	
	
	
	
	901
	
08
	
01
	0120171051
	
610
	
0,00
	
0,00
	
367,60
	
306,40
	
0,00
	
0,00

	
	
	
	
	901
	
08
	
01
	01201S1051
	
610
	
0,00
	
0,00
	
31,94
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	
	
	
	
	901
	
08
	
01
	01201Z1051
	
610
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
15,32
	
0,00
	
0,00

	
	
	
	
	901
	
08
	
01
	0120123300
	
240
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
301,17
	
326,68

	
	
	
	
	901
	
08
	
01
	0120323160
	
240
	
0,00
	
0,00
	
303,28
	
514,17
	
347,63
	
180,37

	
	
	
	
	901
	
08
	
01
	0120196950
	
540
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
777,40
	
782,53

	
	
	
	
	901
	
08
	
01
	0120196960
	
540
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
244,60
	
244,60

	
	
	
	
	901
	
10
	
03
	0121113
	
310
	
7,20
	
7,20
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	
	
	
	
	901
	10
	03
	0121114
	310
	3,60
	3,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Подпрограмма 3
	Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан
	всего
	901
	X
	X
	X
	X
	14 498,47
	14 329,69
	7 
114,14
	9
00,65
	9
685,13
	10
600,64

	
	
	
	ответственный исполнитель – администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	0130102100
	120
	3 
178,21
	3 178,20
	3
712,12
	3
903,09
	4
693,82
	5
019,94

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102100
	320
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
40,98
	
0,00

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102100
	850
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,17
	
0,00

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102110
	120
	
736,23
	
736,30
	
884,08
	
825,18
	1
068,89
	1
092,76

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102110
	320
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
3,09
	
0,00
	
0,00

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102200
	240
	1 
584,50
	1 584,50
	2
178,94
	3
666,64
	3
158,38
	3
964,17

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01К0002200
	240
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
36,69
	
0,00
	
0,00

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102200
	850
	
317,00
	
317,00
	
339,00
	
493,95
	
647,29
	
387,08

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130155500
	120
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
108,70
	
0,00
	
0,00

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130155490
	120
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
106,69

	
	
	
	
	901
	01
	04
	013015549F
	120
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
75,60
	
0,00

	
	
	
	
	901
	01
	04
	013019523П
	120
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
30,00

	4
	Подпрограмма 4
	Формирование современной городской среды в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	всего
	901
	X
	X
	X
	X
	
0,00
	
13 504,89
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	
	
	
	ответственный исполнитель – администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	X
	X
	01401L5550
	X
	



0,00
	



13 504,89
	



0,00
	



0,00
	



0,00
	



0,00

	5
	Подпрограмма 5
	Развитие физической культуры и массового спорта в рабочем поселке Мокшан
	всего
	901
	X
	X
	X
	X
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
281,70
	
155,16
	
325,83

	
	
	
	ответственный исполнитель – администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	11
	01
	0150123260
	120
	



0,00
	



0,00
	



0,00
	



192,48
	



92,16
	



245,83

	
	
	
	
	901
	11
	01
	0150123260
	240
	



0,00
	



0,00
	



0,00
	



89,22
	



63,00
	



80,00

	6
	Подпрограмма 6
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	всего
	901
	X
	X
	X
	X
	
10 368,12
	
23 100,45
	
0,00
	
0,00
	
0,00
	
0,00

	
	
	
	ответственный исполнитель – администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	X
	X
	01901S9602
	X
	10 368,12
	23 100,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





Приложение №4.2
к муниципальной Программе «Развитие рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района Пензенской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета рабочего поселка Мокшан
 
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы
	Код бюджетной классификации
	Расходы бюджета рабочего поселка Мокшан, тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз

	Пр
	ЦС
 
	ВР
	2022
год
	2023 
год
	2024 
год
	2025 
год
	2026 
год
	2027 
год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	10
	11
	12
	13
	14

	 
	Муниципальная программа
	Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы
	всего
	X
	X
	X
	X
	X
	85 125,75
	64 008,98
	39 647,94
	42 562,43
	39 063,63
	0,00

	
	
	
	ответственный исполнитель – администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	X
	X
	X
	X
	85 125,75
	64 008,98
	39 647,94
	42 562,43
	39 063,63
	0,00

	1
 
 
	Подпрограмма 1
 
 
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан
 
 
	всего
	901
	X
	X
	X
	X
	71 847,86
	50 030,17
	24 943,32
	27 780,40
	23 970,17
	0,00

	
	
	
	ответственный исполнитель – администрация рабочего поселка Мокшан
 
 
	901
	04
	09
	Х
	200
	13 570,99
	10 013,19
	10 529,00
	10 600,00
	10 687,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	04
	09
	0114625
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	04
	09
	0114632
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	04
	09
	0110246210
	240
	10 219,99
	5 951,13
	6 265,00
	6 265,00
	6 265,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	04
	09
	0110246310
	240
	3 281,00
	3 557,00
	4 264,00
	4 335,00
	4 422,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	04
	09
	0110246320
	240
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	04
	09
	01102S3080
	240
	0,00
	0,00
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	03
	10
	0110501
	Х 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	 901
	03
	10
	0110501
	110
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	 901
	03
	10
	0110501
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	Х 
	Х 
	Х 
	58 276,87
	53 434,64
	14 414,32
	17 180,40
	13 283,17
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	01
	 Х
	Х 
	150,00
	260,63
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	01
	0199603
	410
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	01
	0189603
	410
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	01
	0110161410
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	01
	0110162210
	240
	150,00
	260,63
	150,00
	150,00
	150,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	Х
	Х 
	25 299,31
	2 694,49
	210,00
	8 210,00
	110,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0110261310
	240
	75,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0110361150
	240
	2 977,38
	950,25
	100,00
	8 100,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	011039523В
	240
	2 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	01103S1350
	240
	16 640,00
	2 142,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	01103М1350
	240
	6,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0110461120
	240
	100,00
	10,00
	100,00
	100,00
	100,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	01106М1371
	410
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	01107S1560
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	011079523Т
	240
	490,00
	490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	01107S1380
	240
	2 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0116120
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0116131
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	02
	0116126
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	Х 
	Х 
	32 827,56
	50 479,52
	14 054,32
	8 820,40
	13 023,17
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0110261160
	240
	1 924,40
	2 738,30
	2 286,62
	2 286,62
	2 286,62
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0116117
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0116119
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0116127
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	0110261250
	240
	7 552,82
	9 362,42
	7 450,23
	5 633,78
	9 836,55
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	011261280
	240
	1 170,44
	507,13
	700,00
	700,00
	700,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	011029523Б
	240
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	01102М523Б
	240
	0,00
	1 954,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	01102S1400
	240
	1 500,00
	1 800,00
	1500,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	03
	01102М1400
	240
	679,90
	700,00
	200,00
	200,00
	200,00
	0,00

	2
	Подпрограмма 2
	Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан
	всего
	901
	
Х
	
X
	
X
	
X
	1 813,41
	1 845,81
	2 018,86
	2 018,86
	2 018,86
	0,00

	
	
	
	ответственный исполнитель – администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	07
	07
	0122315
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	08
	01
	0120196950
	540
	782,53
	782,60
	782,60
	782,60
	782,60
	0,00

	
	
	
	
	901
	08
	01
	0120196960
	611
	244,60
	244,60
	244,60
	244,60
	244,60
	0,00

	
	
	
	
	901
	08
	01
	0120123300
	240
	395,98
	426,78
	638,66
	638,66
	638,66
	0,00

	
	
	
	
	901
	08
	01
	0120323160
	240
	390,30
	391,83
	353,00
	353,00
	353,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	10
	03
	0121113
	310
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	10
	03
	0121114
	310
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Подпрограмма 3
	Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан
	всего
	901
	X
	X
	X
	X
	11 285,54
	11 852,48
	12 375,76
	12 453,17
	12 764,60
	0,00

	
	
	
	ответственный исполнитель – администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	0130102100
	120
	5 262,99
	6 290,68
	6 950,08
	7 012,53
	7 263,50
	0,00

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102110
	120
	1 071,96
	1 342,74
	1 495,44
	1 510,40
	1 570,86
	0,00

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102200
	240
	4 289,64
	3 240,78
	3 136,02
	3 136,02
	3 136,02
	0,00

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102200
	850
	342,43
	752,14
	754,22
	754,22
	754,22
	0,00

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130155490
	120
	179,69
	226,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	01
	04
	013019523Г
	120
	56,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	01
	04
	013019523П
	120
	82,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Подпрограмма 4
	Развитие физической культуры и массового спорта в рабочем поселке Мокшан
	всего
	901
	X
	X
	X
	X
	178,94
	280,52
	310,00
	310,00
	310,00
	0,00

	
	
	
	ответственный исполнитель – администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	11
	01
	0150123260
	120
	58,75
	109,37
	100,00
	100,00
	100,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	11
	01
	0150123260
	240
	120,19
	171,15
	210,00
	210,00
	210,00
	0,00


 
 


Приложение №5
к муниципальной Программе «Развитие рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района Пензенской области»
 
МЕРОПРИЯТИЯ
муниципальной программы «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»
[bookmark: RANGE_A1_K201] 
	№ п/п
	Наименование предприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятия по годам

	
	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет (софинансирование)
	Бюджет Пензенской области (софинансирование)
	Бюджет Мокшанского района (софинансирование)
	Бюджет поселения
	Внебюджетные средства (софинансирование)/средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы»

	Цель программы – создание условий для устойчивого развития рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	Задача 1. Повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан

	1.1
	Реализация подпрограммы «Развитие дорожного и жилищно коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан»
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения

	
	
	
	2014
	66 859,24
	
	32 118,64
	1 126,00
	22 348,20
	11 266,40
	45%

	
	
	
	2015
	57 647,85
	
	22 713,62
	
	22 172,64
	12 761,59
	53%

	
	
	
	2016
	29 280,50
	
	4 852,60
	
	20 989,70
	3 432,20
	61%

	
	
	
	2017
	43 526,70
	
	4 636,90
	
	30 580,60
	8 309,20
	69%

	
	
	
	2018
	24 990,75
	
	4 743,26
	
	20 247,49
	
	77%

	
	
	
	2019
	39 676,06
	
	12 237,86
	
	27 438,20
	
	85%

	
	
	
	2020
	44 639,46
	
	15 314,02
	
	29 325,44
	
	90%

	
	
	
	2021
	54 419,73
	
	22 584,43
	
	31 680,30
	
	92%

	
	
	
	2022
	71 847,86
	
	14 648,00
	22 990,00
	34 209,86
	
	95%

	
	
	
	2023
	50 030,17
	
	900,00
	20 490,00
	28 640,17
	
	

	
	
	
	2024
	24 943,32
	
	750,00
	
	24 193,32
	
	

	
	
	
	2025
	27 780,40
	
	
	
	27 780,40
	
	

	
	
	
	2026
	23 970,17
	
	
	
	23 970,17
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Задача 2. Качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в рабочем поселке Мокшан

	2.1
	Реализация подпрограммы «Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан»
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	проведение мероприятий в сфере культуры

	
	
	
	2014
	1 749,80
	
	
	229,30
	1 520,50
	
	284

	
	
	
	2015
	2 739,39
	
	
	157,52
	2 581,87
	
	288

	
	
	
	2016
	1 628,70
	
	100,00
	
	1 528,70
	
	292

	
	
	
	2017
	1 535,00
	
	
	
	1 535,00
	
	296

	
	
	
	2018
	2 149,84
	
	367,60
	
	1 782,24
	
	300

	
	
	
	2019
	2 397,27
	
	306,40
	
	2 090,87
	
	302

	
	
	
	2020
	1 670,80
	
	
	
	1 670,80
	
	306

	
	
	
	2021
	1 534,18
	
	
	
	1 534,18
	
	308

	
	
	
	2022
	1 813,41
	
	
	
	1 813,41
	
	310

	
	
	
	2023
	1 845,81
	
	
	
	1 845,81
	
	

	
	
	
	2024
	2 018,86
	
	
	
	2 018,86
	
	

	
	
	
	2025
	2 018,86
	
	
	
	2 018,86
	
	

	
	
	
	2026
	2 018,86
	
	
	
	2 018,86
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Задача 3. Обеспечение эффективного муниципального управления в рабочем поселке Мокшан

	3.1
	Реализация подпрограммы «Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан»
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию

	
	
	
	2014
	5 816,00
	
	
	
	5 816,00
	
	100%

	
	
	
	2015
	5 863,78
	
	
	
	5 863,78
	
	100%

	
	
	
	2016
	7 249,20
	
	
	
	7 249,20
	
	100%

	
	
	
	2017
	7 164,70
	
	
	
	7 164,70
	
	100%

	
	
	
	2018
	7 114,14
	
	
	
	7 114,14
	
	100%

	
	
	
	2019
	9 037,34
	108,70
	
	
	8 928,64
	
	100%

	
	
	
	2020
	9 685,34
	
	
	
	9 685,13
	
	100%

	
	
	
	2021
	10 600,64
	
	
	30
	10 570,64
	
	100%

	
	
	
	2022
	11 285,54
	
	
	138,83
	11 146,71
	
	100%

	
	
	
	2023
	11 852,48
	
	
	
	11 852,48
	
	

	
	
	
	2024
	12 375,76
	
	40,00
	
	12 335,76
	
	

	
	
	
	2025
	12 453,17
	
	40,00
	
	12 413,17
	
	

	
	
	
	2026
	12 764,60
	
	40,00
	
	12 724,60
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Задача 4. Формирование современной городской среды в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	4.1
	Реализация подпрограммы «Формирование современной городской среды в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области»
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	
	
	2014
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2017
	13 504,89
	11 381,81
	1 406,74
	
	716,34
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Задача 5. Качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций физической культуры и массового спорта в рабочем поселке Мокшан

	5.1
	Реализация подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в рабочем поселке Мокшан»
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	проведение мероприятий в сфере физической культуры

	
	
	
	2014
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2019
	281,70
	
	
	
	281,70
	
	

	
	
	
	2020
	155,16
	
	
	
	155,16
	
	

	
	
	
	2021
	325,83
	
	
	
	325,83
	
	

	
	
	
	2022
	178,94
	
	
	
	178,94
	
	

	
	
	
	2023
	280,52
	
	
	
	280,52
	
	

	
	
	
	2024
	310,00
	
	
	
	310,00
	
	

	
	
	
	2025
	310,00
	
	
	
	310,00
	
	

	
	
	
	2026
	310,00
	
	
	
	310,00
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Задача 6. Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области (мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда)

	6.1
	Реализация подпрограммы «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области»
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде

	
	
	
	2014
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Итого по муниципальной программе
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	2014
	74 425,14
	
	32 118,64
	1 355,3
	29 684,70
	11 266,40
	

	
	2015
	66 251,02
	
	22 713,62
	1 652,93
	29 122,88
	12 761,59
	

	
	2016
	38 158,40
	
	4 952,6
	
	29 767,60
	7 117,00
	

	
	2017
	57 081,90
	
	5 340,3
	
	39 638,50
	
	

	
	2018
	35 571,03
	
	5 110,85
	
	30 460,18
	
	

	
	2019
	51 392,37
	108,70
	12 544,26
	
	38 739,41
	
	

	
	2020
	56 150,55
	
	15 315,02
	
	40 836,53
	
	

	
	2021
	66 880,38
	
	22 584,43
	30,00
	44 265,95
	
	

	
	2022
	85 125,75
	
	14 648,00
	23 128,83
	47 348,92
	
	

	
	2023
	64 008,98
	
	900,00
	20 490,00
	42 618,98
	
	

	
	2024
	39 647,94
	
	790,00
	
	38 857,94
	
	

	
	2025
	42 562,43
	
	40,00
	
	42 522,43
	
	

	
	2026
	39 063,63
	
	40,00
	
	39 023,63
	
	

	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан»

	Цель подпрограммы – повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан

	Задача 1 «Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

	Основное мероприятие 1 «Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

	1.1.1
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; снос аварийного и ветхого жилья в рабочем поселке Мокшан; обязательные платежи и (или) взносы собственников помещений многоквартирного дома управляющей организации
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	
	
	
	
	
	
	улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде

	
	
	
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	28 170,18
	
	6 167,79
	
	9 240,80
	12 761,59
	

	
	
	
	2016
	11 154,50
	
	436,74
	
	9 763,95
	953,81
	

	
	
	
	2017
	20 842,09
	
	4 577,26
	
	2 723,76
	13 541,07
	

	
	
	
	2018
	176,29
	
	
	
	176,29
	
	

	
	
	
	2019
	181,24
	
	
	
	181,24
	
	

	
	
	
	2020
	232,23
	
	
	
	232,23
	
	

	
	
	
	2021
	199,98
	
	
	
	199,98
	
	

	
	
	
	2022
	150,00
	
	
	
	150,00
	
	

	
	
	
	2023
	260,63
	
	
	
	260,63
	
	

	
	
	
	2024
	150,00
	
	
	
	150,00
	
	

	
	
	
	2025
	150,00
	
	
	
	150,00
	
	

	
	
	
	2026
	150,00
	
	
	
	150,00
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Задача 2 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района»

	Основное мероприятие 1 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района»

	1.2.1
	Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог; ремонт тротуаров; развитие систем уличного освещения; благоустройство территории рабочего поселка Мокшан; строительство забора кладбища в рабочем поселке Мокшан; техническое обслуживание и содержание установок уличного освещения; строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов; создание композиции «Сторожевая башня» и прогулочной зоны в рабочем поселке Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	
	
	
	
	
	
	доля протяженности дорог с дорожным покрытием соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог

	
	
	
	2014
	4 733,15
	
	
	
	4 733,15
	
	32

	
	
	
	2015
	27 762,44
	
	16 350,83
	
	11 411,61
	
	37

	
	
	
	2016
	33 000,42
	
	3 000,00
	
	30 000,42
	
	42

	
	
	
	2017
	35 158,10
	
	371,10
	
	34 787,00
	
	46

	
	
	
	2018
	22 561,04
	
	4 615,10
	
	17 945,94
	
	51

	
	
	
	2019
	33 546,82
	
	10 201,60
	
	23 345,22
	
	56

	
	
	
	2020
	41 295,29
	
	15 314,02
	
	25 981,27
	
	59

	
	
	
	2021
	38 590,82
	
	15 272,94
	
	23 317,88
	
	60

	
	
	
	2022
	46 473,55
	
	750,00
	20 000,00
	25 723,55
	
	62

	
	
	
	2023
	47 075,05
	
	900,00
	20 000,00
	26 175,05
	
	

	
	
	
	2024
	24 583,32
	
	750,00
	
	23 833,32
	
	

	
	
	
	2025
	19 420,40
	
	
	
	19 420,40
	
	

	
	
	
	2026
	23 710,17
	
	
	
	23 710,17
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Задача 3 «Содержание и ремонт системы водоснабжения»

	Основное мероприятие 1 «Содержание и ремонт системы водоснабжения»

	1.3.1
	Реконструкция и ремонт системы водоснабжения в рабочем поселке Мокшан; капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	
	
	
	
	
	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	2014
	3 562,55
	
	
	
	3 562,55
	
	60

	
	
	
	2015
	1 715,55
	
	195,00
	
	1 520,55
	
	54

	
	
	
	2016
	2 267,68
	
	
	
	2 267,68
	
	49

	
	
	
	2017
	289,45
	
	
	
	289,45
	
	46

	
	
	
	2018
	2 253,42
	
	128,16
	
	2 125,26
	
	41

	
	
	
	2019
	3 724,26
	
	2 036,27
	
	1 687,99
	
	38

	
	
	
	2020
	1 558,37
	
	
	
	1 558,37
	
	35

	
	
	
	2021
	14 313,31
	
	7 311,48
	
	7 001,83
	
	34

	
	
	
	2022
	22 124,31
	
	11 648,00
	2 500,00
	7 976,31
	
	33

	
	
	
	2023
	950,25
	
	
	
	950,25
	
	

	
	
	
	2024
	100,00
	
	
	
	100,00
	
	

	
	
	
	2025
	8 100,00
	
	
	
	8 100,00
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Задача 4 «Энергосбережение в организациях бюджетной сферы на объектах жилищно-коммунального хозяйства»

	Основное мероприятие 1 «Энергосбережение в организациях бюджетной сферы на объектах жилищно-коммунального хозяйства»

	1.4.1
	Энергосбережение в организациях бюджетной сферы и на объектах жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Мокшан; финансирование потерь электроэнергии в соответствии с заключенными контрактами, договорами
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	1 770,77
	
	
	
	1 770,77
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2019
	100,00
	
	
	
	100,00
	
	

	
	
	
	2020
	100,00
	
	
	
	100,00
	
	

	
	
	
	2021
	100,00
	
	
	
	100,00
	
	

	
	
	
	2022
	100,00
	
	
	
	100,00
	
	

	
	
	
	2023
	10,00
	
	
	
	10,00
	
	

	
	
	
	2024
	100,00
	
	
	
	100,00
	
	

	
	
	
	2025
	100,00
	
	
	
	100,00
	
	

	
	
	
	2026
	100,00
	
	
	
	100,00
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Задача 5 «Создание инфраструктуры для малоэтажной застройки»

	Основное мероприятие 1 «Создание инфраструктуры для малоэтажной застройки»

	1.5.1
	Стимулирование жилищного строительства ул. Совхозная (объекты энергетического назначения) Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	
	
	
	
	
	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	2014
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	60

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	54

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	49

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	46

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	41

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	38

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	35

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	34

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	33

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Задача 6 «Строительство и реконструкция в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества»

	Основное мероприятие 1 «Строительство и реконструкция в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества»

	1.6.1
	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации производительностью 250 м3/сут. в районе ул. Победы, д.62 в р.п. Мокшан; строительство водопровода и водозаборного узла по улице Бутырки в р.п Мокшан 
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2019
	2 000,00
	
	
	
	2 000,00
	
	

	
	
	
	2020
	1 400,00
	
	
	
	1 400,00
	
	

	
	
	
	2021
	1 215,61
	
	
	
	1 215,61
	
	

	
	
	
	2022
	10,00
	
	
	
	10,00
	
	

	
	
	
	2023
	10,00
	
	
	
	10,00
	
	

	
	
	
	2024
	10,00
	
	
	
	10,00
	
	

	
	
	
	2025
	10,00
	
	
	
	10,00
	
	

	
	
	
	2026
	10,00
	
	
	
	10,00
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Задача 7 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

	Основное мероприятие 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

	1.7.1
	Расходы на закупку коммунальной техники; реконструкция (модернизацию) и капитальный ремонт тепловых сетей и сооружений; Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (капитальный ремонт теплотрассы в р.п. Мокшан)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	
	
	2014
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2022
	2 990,00
	
	
	
	2 990,00
	
	

	
	
	
	2023
	1 724,24
	
	
	490,00
	1 234,24
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Итого по подпрограмме 1
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	2014
	66 859,24
	
	43 385,04
	
	22 348,20
	1 126,00
	

	
	2015
	57 647,85
	
	22 713,62
	
	22 172,64
	12 761,59
	

	
	2016
	48 193,37
	
	9 705,32
	
	31 611,60
	6 876,45
	

	
	2017
	56 289,65
	
	7 488,17
	
	35 260,41
	13 541,07
	

	
	2018
	24 990,75
	
	4 743,26
	
	20 247,49
	
	

	
	2019
	39 552,33
	
	12 237,86
	
	27 314,47
	
	

	
	2020
	44 585,89
	
	15 314,02
	
	29 271,87
	
	

	
	2021
	54 419,73
	
	22 584,43
	
	31 835,30
	
	

	
	2022
	71 847,86
	
	14 648,00
	22 990,00
	34 209,86
	
	

	
	2023
	50 030,17
	
	900,00
	20 490,00
	28 640,17
	
	

	
	2024
	24 943,32
	
	750,00
	
	24 193,332
	
	

	
	2025
	27 780,40
	
	
	
	27 780,40
	
	

	
	2026
	23 970,17
	
	
	
	23 970,17
	
	

	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан»

	Цель программы – качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в рабочем поселке Мокшан

	Задача 1 «Повышение качества и доступности в сфере культуры и досуга»

	Основное мероприятие 1 «Повышение качества и доступности в сфере культуры и досуга»

	2.1.1
	Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры; предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры, по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	книговыдача; количество посещений библиотеки

	
	
	
	2014
	1 749,80
	
	
	
	1 520,50
	229,30
	10010/5015

	
	
	
	2015
	1 973,39
	
	
	157,52
	1 815,87
	
	10025/5017

	
	
	
	2016
	2 451,47
	200,00
	
	
	2 251,47
	
	10028/5024

	
	
	
	2017
	2 371,31
	
	
	
	2 371,31
	
	10030/5028

	
	
	
	2018
	1 734,36
	
	367,60
	
	1 366,76
	
	10035/5030

	
	
	
	2019
	1 816,63
	
	306,40
	
	1 510,23
	
	10040/5034

	
	
	
	2020
	1 323,17
	
	
	
	1 323,17
	
	10046/5038

	
	
	
	2021
	1 353,82
	
	
	
	1 353,82
	
	1005/5040

	
	
	
	2022
	1 423,11
	
	
	
	1 423,11
	
	1005/5042

	
	
	
	2023
	1 453,98
	
	
	
	1 453,98
	
	1005/5042

	
	
	
	2024
	1 665,86 
	
	
	
	1 665,86 
	
	

	
	
	
	2025
	1 665,86
	
	
	
	1 665,86
	
	

	
	
	
	2026
	1 665,86
	
	
	
	1 665,86
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Задача 2 «Организация и проведение конкурсов, соревнований, акций»

	Основное мероприятие 1 «Организация и проведение конкурсов, соревнований, акций»

	2.2.1
	Организационно-финансовая поддержка конкурсов, спортивных мероприятий
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий; количество посещений культурно-досуговых учреждений

	
	
	
	2014
	383,00
	
	
	
	383,00
	
	284/2387

	
	
	
	2015
	383,00
	
	
	
	383,00
	
	288/2549

	
	
	
	2016
	306,00
	
	
	
	306,00
	
	292/2727

	
	
	
	2017
	165,41
	
	
	
	165,41
	
	296/2920

	
	
	
	2018
	112,20
	
	
	
	112,20
	
	300/3130

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	302/3355

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	306/3599

	
	
	
	2021
	0,0
	
	
	
	0,0
	
	308/3600

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	310/3610

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Задача 3 «Прочие мероприятия в сфере культуры»

	Основное мероприятие 1 «Прочие мероприятия в сфере культуры»

	2.3.1
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	
	
	2014
	383,00
	
	
	
	383,00
	
	

	
	
	
	2015
	383,00
	
	
	
	383,00
	
	

	
	
	
	2016
	500,00
	
	
	
	500,00
	
	

	
	
	
	2017
	451,44
	
	
	
	451,44
	
	

	
	
	
	2018
	303,29
	
	
	
	303,29
	
	

	
	
	
	2019
	514,17
	
	
	
	514,17
	
	

	
	
	
	2020
	347,63
	
	
	
	347,63
	
	

	
	
	
	2021
	180,37
	
	
	
	180,37
	
	

	
	
	
	2022
	390,30
	
	
	
	390,30
	
	

	
	
	
	2023
	391,83
	
	
	
	391,83
	
	

	
	
	
	2024
	353,00
	
	
	
	353,00
	
	

	
	
	
	2025
	353,00
	
	
	
	353,00
	
	

	
	
	
	2026
	353,00
	
	
	
	353,00
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Итого по подпрограмме 2
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	2014
	1 749,80
	
	
	
	1 749,80
	
	

	
	2015
	2 739,39
	
	
	157,52
	2 581,87
	
	

	
	2016
	3 257,47
	200,00
	
	
	3 057,47
	
	

	
	2017
	2 988,16
	
	
	
	2 988,16
	
	

	
	2018
	2 149,84
	
	367,60
	
	1 782,24
	
	

	
	2019
	2 330,80
	
	306,40
	
	2 024,40
	
	

	
	2020
	1 670,80
	
	
	
	1 670,80
	
	

	
	2021
	1 534,18
	
	
	
	1 534,18
	
	

	
	2022
	1 813,41
	
	
	
	1 813,41
	
	

	
	2023
	1 845,81
	
	
	
	1 845,81
	
	

	
	2024
	2 018,86
	
	
	
	2 018,86
	
	

	
	2025
	2 018,86
	
	
	
	2 018,86
	
	

	
	2026
	2 018,86
	
	
	
	2 018,86
	
	

	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан»

	Цель программы – обеспечение эффективного управления в рабочем поселке Мокшан

	Задача 1 «Обеспечение деятельности администрации рабочего поселка Мокшан»

	Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности администрации рабочего поселка Мокшан»

	3.1.1
	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, главы местной администрации; поощрение за достижение (содействие достижению) показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ; расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на поощрение работников муниципальных органов.) 
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	укомплектованность должностей муниципальной службы; число муниципальных служащих, прошедших аттестацию; число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное развитие

	
	
	
	2014
	5 816,00
	
	
	
	5 816,00
	
	100%

	
	
	
	2015
	5 863,78
	
	
	
	5 863,78
	
	100%

	
	
	
	2016
	14 498,47
	
	
	
	
	
	100%

	
	
	
	2017
	14 329,69
	
	
	
	
	
	100%

	
	
	
	2018
	7 114,14
	
	
	
	
	
	100%

	
	
	
	2019
	9 000,65
	108,70
	
	
	8 891,95
	
	100%

	
	
	
	2020
	9 685,13
	
	
	
	9 685,13
	
	100%

	
	
	
	2021
	10 600,64
	
	
	30,00
	10 570,64
	
	100%

	
	
	
	2022
	11 285,54
	
	
	138,83
	11 146,71
	
	100%

	
	
	
	2023
	11 852,48
	
	
	
	11 852,48
	
	

	
	
	
	2024
	12 375,76
	
	
	
	12 375,76
	
	

	
	
	
	2025
	12 453,17
	
	
	
	12 453,17
	
	

	
	
	
	2026
	12 764,60
	
	
	
	12 764,60
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Итого по подпрограмме 3
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	2014
	5 816,00
	
	
	
	5 816,00
	
	

	
	2015
	5 863,78
	
	
	
	5 863,78
	
	

	
	2016
	14 498,47
	
	
	
	14 498,47
	
	

	
	2017
	14 329,69
	
	
	
	14 329,69
	
	

	
	2018
	7 114,14
	
	
	
	7 114,14
	
	

	
	2019
	9 000,65
	108,70
	
	
	9 000,65
	
	

	
	2020
	9 685,13
	
	
	
	9 685,13
	
	

	
	2021
	10 600,64
	
	
	30,00
	10 570,64
	
	

	
	2022
	11 285,54
	
	
	138,83
	11 146,71
	
	

	
	2023
	11 852,48
	
	
	
	11 852,48
	
	

	
	2024
	12 375,76
	
	
	
	12 375,76
	
	

	
	2025
	12 453,17
	
	
	
	12 453,17
	
	

	
	2026
	12 764,60
	
	
	
	12 764,60
	
	

	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Подпрограмма 4 «Формирование современной городской среды в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области»

	Цель программы – формирование современной городской среды в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	Задача 1 «Формирование современной городской среды в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области»

	Основное мероприятие 1 «Формирование современной городской среды в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области»

	4.1.1
	Расходы на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	
	
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	13 504,89
	11 381,81
	1 406,74
	
	716,34
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 4
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	2017
	13 504,89
	11 381,81
	1 406,74
	
	716,34
	
	

	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 5 «Развитие физической культуры и массового спорта в рабочем поселке Мокшан»

	Цель программы – организация и участия координации деятельности футбольной команды, официально представляющей рабочий поселок Мокшан

	Задача 1 «Организация и участия координации деятельности футбольной команды, официально представляющей рабочий поселок Мокшан»

	Основное мероприятие 1 «Организация и участия координации деятельности футбольной команды, официально представляющей рабочий поселок Мокшан»

	5.1.1
	Организация участия и координации деятельности футбольной команды, официально представляющей рабочий поселок Мокшан в Первенстве области и других всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу и мини футболу
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	
	
	2014
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2019
	281,70
	
	
	
	281,70
	
	

	
	
	
	2020
	155,16
	
	
	
	155,16
	
	

	
	
	
	2021
	325,83
	
	
	
	325,83
	
	

	
	
	
	2022
	178,94
	
	
	
	178,94
	
	

	
	
	
	2023
	280,52
	
	
	
	280,52
	
	

	
	
	
	2024
	310,00
	
	
	
	310,00
	
	

	
	
	
	2025
	310,00
	
	
	
	310,00
	
	

	
	
	
	2026
	310,00
	
	
	
	310,00
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Итого по подпрограмме 5
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	2014
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	2015
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	2016
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	2017
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	2018
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	2019
	281,70
	
	
	
	281,70
	
	

	
	2020
	155,16
	
	
	
	155,16
	
	

	
	2021
	325,83
	
	
	
	325,83
	
	

	
	2022
	178,94
	
	
	
	178,94
	
	

	
	2023
	280,52
	
	
	
	280,52
	
	

	
	2024
	310,00
	
	
	
	310,00
	
	

	
	2025
	310,00
	
	
	
	310,00
	
	

	
	2026
	310,00
	
	
	
	310,00
	
	

	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Подпрограмма 6 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области (мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда)»

	Цель программы – улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде

	Задача 1 «Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

	Основное мероприятие 1 «Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

	6.1.1
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета рабочего поселка Мокшан 
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	улучшение жилищных условий граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде

	
	
	
	2014
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2016
	10 368,12
	
	
	
	10 368,12
	
	

	
	
	
	2017
	23 100,45
	
	
	
	23 100,45
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	Итого по подпрограмме 6
	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	
	2014
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	2015
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	2016
	10 368,12
	
	
	
	10 368,12
	
	

	
	2017
	23 100,45
	
	
	
	23 100,45
	
	

	
	2018
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	2019
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	2020
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	2021
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	2022
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	2023
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	2024
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	2025
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	2026
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	





Приложение №6
к муниципальной Программе «Развитие рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района Пензенской области»
 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы рабочего поселка Мокшан «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области» за счет всех источников финансирования на 2014-2015 годы
[bookmark: Par409] 
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа
	Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы
	Всего
	74 425,14
	66 251,02

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	29 684,70
	29 122,88

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	32 118,64
	22 713,62

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	11 266,40
	12 761,59

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	1 355,30
	1 652,93

	1.1
	Подпрограмма 1
	Развитие дорожного и жилищно коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан 
	Всего
	66 859,24
	57 647,85

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	22 348,20
	22 172,64

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	32 118,64
	22 713,62

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	11 266,40
	12 761,59

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	1 126,00
	0,00

	1.1.1
	Основное мероприятие 1
	Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Всего
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	
	

	1.1.2
	Основное мероприятие 2
	Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района
	Всего
	63 296,69
	54 085,30

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	20 827,65
	20 652,09

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	31 923,64
	22 518,62

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	9 419,40
	10 914,59

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	1 126,00
	0,00

	1.1.3
	Основное мероприятие 3
	Содержание и ремонт системы водоснабжения
	Всего
	3 562,55
	3 562,55

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	1 520,55
	1 520,55

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	195,00
	195,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	1 847,00
	1 847,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Основное мероприятие 4
	Энергосбережение в организациях бюджетной сферы на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00

	1.1.5
	Основное мероприятие 5
	Создание инфраструктуры для малоэтажной застройки
	Всего
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00

	1.2
	Подпрограмма 2
	Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан
	Всего
	1 749,80
	2 739,39

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	1 520,50
	2 581,87

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	229,30
	157,52

	1.2.1
	Основное мероприятие 1
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	Всего
	1 749,80
	1 973,39

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	1 520,50
	1 815,87

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	229,30
	157,52

	1.2.2
	Основное мероприятие 2
	Организация и проведение конкурсов, мероприятий, соревнований, акций
	Всего
	0,00
	383,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	383,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00

	1.2.3
	Основное мероприятие 3
	Прочие мероприятия в сфере культуры
	Всего
	0,00
	383,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	383,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00

	1.3
	Подпрограмма 3
	Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан
	Всего
	5 816,00
	5 863,78

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	5 816,00
	5 863,78

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00

	1.3.1
	Основное мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации рабочего поселка Мокшан
	Всего
	5 816,00
	5 863,78

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	5 816,00
	5 863,78

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00

	1.4
	Подпрограмма 4
	Развитие дорожного и жилищно коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области (мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда)
	Всего
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00

	1.4.1
	Основное мероприятие 1
	Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Всего
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00













 Приложение №6.1
к муниципальной Программе «Развитие рабочего поселка Мокшан
 Мокшанского района Пензенской области»
 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы рабочего поселка Мокшан «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района
 Пензенской области» за счет всех источников финансирования на 2016-2021 годы
 
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа
	Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы
	Всего
	81 357,93
	110 803,29
	35 571,04
	51 392,37
	56 150,55
	66 880,38

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	64 503,08
	76 816,70
	30 460,18
	38 739,41
	40 836,53
	44 265,95

	
	
	
	федеральные средства
	200,00
	11 381,81
	0,00
	108,70
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	9 705,32
	9 047,91
	5 110,86
	12 544,26
	15 314,02
	22 584,43

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района) 

	6 949,53
	13 556,88
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00

	1.1
	Подпрограмма 1
	Развитие дорожного и жилищно коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан 
	Всего
	48 193,37
	56 289,65
	24 990,75
	39 552,33
	44 585,89
	54 419,73

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	31 611,60
	35 260,41
	20 247,49
	27 314,47
	29 271,87
	31 835,30

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	9 705,32
	7 488,17
	4 743,26
	12 237,86
	15 314,02
	22 584,43

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	6 876,45
	13 541,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Основное мероприятие 1
	Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Всего
	11 154,50
	20 842,09
	176,29
	181,24
	232,23
	199,98

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	572,73
	183,95
	176,29
	181,24
	232,23
	199,98

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	3 705,32
	7 117,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	6 876,45
	13 541,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Основное мероприятие 2
	Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района
	Всего
	33 000,42
	35 158,10
	22 561,04
	33 546,82
	41 295,29
	38 590,82

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	27 000,42
	34 787,00
	17 945,94
	23 345,23
	25 981,27
	23 317,88

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	6 000,00
	371,10
	4 615,10
	10 201,60
	15 314,02
	15 272,94

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Основное мероприятие 3
	Содержание и ремонт системы водоснабжения
	Всего
	2 267,68
	289,45
	2 253,42
	3 724,26
	1 558,37
	14 313,31

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	2 267,68
	289,45
	2 125,26
	1 687,99
	1 558,37
	7 001,83

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	128,16
	2 036,29
	0,00
	7 311,48

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Основное мероприятие 4
	Энергосбережение в организациях бюджетной сферы на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	1 770,77
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	1 770,77
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5
	Основное мероприятие 5
	Создание инфраструктуры для малоэтажной застройки
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Подпрограмма 2
	Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан
	Всего
	3 057,47
	2 988,16
	2 149,84
	2 330,80
	1 670,80
	1 534,18

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	3 057,47
	2 988,16
	1 782,24
	2 024,40
	1 670,80
	1 534,18

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	367,60
	306,40
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1
	Основное мероприятие 1
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	Всего
	2 251,47
	2 371,31 
	1 734,36
	1 816,63
	1 323,17
	1 353,81

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	2 371,31
	1 366,76
	1 510,23
	1 323,17
	1 353,81

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	367,60
	306,40
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2
	Основное мероприятие 2
	Организация и проведение конкурсов, мероприятий, соревнований, акций
	Всего
	306,00
	165,41
	112,20
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	306,00
	165,41
	112,20
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3
	Основное мероприятие 3
	Прочие мероприятия в сфере культуры
	Всего
	500,00
	451,44
	303,28
	514,17
	347,63
	180,37

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	500,00
	451,44
	303,28
	514,17
	347,63
	180,37

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Подпрограмма 3
	Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан
	Всего
	14 498,47
	14 329,69
	7 114,14
	9 000,65
	9 685,13
	10 600,64

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	14 498,47
	14 329,69
	7 114,14
	8 891,95
	9 685,13
	10 570,64

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	108,70
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00

	1.3.1
	Основное мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации рабочего поселка Мокшан
	Всего
	14 498,47
	14 329,69
	7 114,14
	9 000,65
	9 685,13
	10 600,64

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	14 498,47
	14 329,69
	7 114,14
	8 891,95
	9 685,13
	10 570,64

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	108,70
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00

	1.4
	Подпрограмма 4
	Развитие дорожного и жилищно коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области (мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда)
	Всего
	10 368,12
	23 100,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	10 368,12
	23 100,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.1
	Основное мероприятие 1
	Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Всего
	10 368,12
	23 100,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	10 368,12
	23 100,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Подпрограмма 5
	Формирование современной городской среды в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Всего
	0,00
	13 504,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	716,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	11 381,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	1 406,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.1
	Основное мероприятие 1
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Всего
	0,00
	13 504,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	716,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	11 381,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	1 406,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.2
	Основное мероприятие 2
	Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Подпрограмма 6
	Развитие физической культуры и массового спорта в рабочем поселке Мокшан
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	281,70
	155,16
	325,83

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	0,00
	0,00
	281,70
	155,16
	325,83

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.1
	Основное мероприятие 1
	Организация и участия координации деятельности футбольной команды, официально представляющей рабочий поселок Мокшан
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	281,71
	155,16
	325,83

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	0,00
	0,00
	281,70
	155,16
	325,83

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
























Приложение №6.2
к муниципальной Программе «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы рабочего поселка Мокшан «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района
 Пензенской области» за счет всех источников финансирования на 2022-2027 годы
 
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа
	Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы
	Всего
	85 125,75
	64 008,98
	39 647,94
	42 562,43
	39 063,63
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	47 348,92
	42 618,98
	38 857,94
	42 522,43
	39 023,63
	0
,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	14 648,00
	900,00
	790,00
	40,00
	40,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	23 128,83
	20 490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Подпрограмма 1
	Развитие дорожного и жилищно коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан 
	Всего
	71 847,86
	50 030,17
	24 943,32
	27 780,40
	23 970,17
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	34 209,86
	28 640,17
	24 193,32
	27 780,40
	23 970,17
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	14 648,0
	900,00
	750,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	23 128,83
	20 490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Основное мероприятие 1
	Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Всего
	150,00
	260,63
	150,00
	150,00
	150,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	150,00
	260,63
	150,00
	150,00
	150,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Основное мероприятие 2
	Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района
	Всего
	46 473,55
	47 075,05
	24 583,32
	19 420,40
	23 710,17
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	25 723,55
	26 175,05
	23 833,32
	19 420,40
	23 710,17
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	750,00
	900,00
	750,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Основное мероприятие 3
	Содержание и ремонт системы водоснабжения
	Всего
	22 124,31
	950,25
	100,00
	8 100,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	7 976,31
	950,25
	100,00
	8 100,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	11 648,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	2 500,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Основное мероприятие 4
	Энергосбережение в организациях бюджетной сферы на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	100,00
	10,00
	100,00
	100,00
	100,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	100,00
	10,00
	100,00
	100,00
	100,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5
	Основное мероприятие 5
	Создание инфраструктуры для малоэтажной застройки
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.6
	Основное мероприятие 6
	Строительство и реконструкция в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества
	Всего
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.7
	Основное мероприятие 7
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	2 990,00
	1 724,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	250,00
	1 234,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	2 250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	490,00
	490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Подпрограмма 2
	Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан
	Всего
	1 813,41
	1 845,81
	2 018,86
	2 018,86
	2 018,86
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	1 813,41
	1 845,81
	2 018,86
	2 018,86
	2 018,86
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1
	Основное мероприятие 1
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	Всего
	1 423,11
	1 453,98
	1 665,86
	1 665,86
	1 665,86
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	1 423,11
	1 453,98
	1 665,86
	1 665,86
	1 665,86
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2
	Основное мероприятие 2
	Организация и проведение конкурсов, мероприятий, соревнований, акций
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3
	Основное мероприятие 3
	Прочие мероприятия в сфере культуры
	Всего
	390,30
	391,83
	353,00
	353,00
	353,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	390,30
	391,83
	353,00
	353,00
	353,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Подпрограмма 3
	Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан
	Всего
	11 285,54
	11 852,48
	12 375,76
	12 453,17
	12 764,60
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	11 146,71
	11 852,48
	12 375,76
	12 453,17
	12 764,60
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	138,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1
	Основное мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации рабочего поселка Мокшан
	Всего
	11 285,54
	11 852,48
	12 375,76
	12 453,17
	12 764,60
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	11 146,71
	11 852,48
	12 375,76
	12 453,17
	12 764,60
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	138,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Подпрограмма 4
	Развитие физической культуры и массового спорта в рабочем поселке Мокшан
	Всего
	178,94
	280,52
	310,00
	310,00
	310,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	178,94
	280,52
	310,00
	310,00
	310,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.1
	Основное мероприятие 1
	Организация и участия координации деятельности футбольной команды, официально представляющей рабочий поселок Мокшан
	Всего
	178,94
	280,52
	310,00
	310,00
	310,00
	0,00

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан (за исключением целевых межбюджетных трансфертов)
	178,94
	280,52
	310,00
	310,00
	310,00
	0,00

	
	
	
	федеральные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	бюджет ЖКХ Пензенской области
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	иные источники (бюджет Мокшанского района)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00







Приложение №8
к муниципальной Программе «Развитие рабочего поселка Мокшан
 Мокшанского района Пензенской области»
 
[bookmark: P1394]РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы рабочего поселка Мокшан «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района
 Пензенской области» за счет средств бюджета рабочего поселка Мокшан на 2014 - 2015 годы

	Ответственный исполнитель программы: Администрация Рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации <2>
	Расходы бюджета рабочего поселка Мокшан, тыс. руб.

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	КЦСР
	КВР
	2014 г.
	2015г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Муниципальная программа
	Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	74 425,14
	66 251,02

	1
	Подпрограмма 1
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	66 859,24
	57 647,85

	1.1
	Основное мероприятие 1
	Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	1.1.1
	Мероприятие 1
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Мероприятие 2
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Пензенской области 
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Мероприятие 3
	Снос аварийного и ветхого жилья в рабочем поселке Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Мероприятие 4
	Обязательные платежи и (или) взносы собственников помещений многоквартирного дома управляющей организации, осуществляемые на основании соответствующего договора, в целях оплаты ею работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	1.2
	Основное мероприятие 2
	Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	4 733,15
	4 733,15

	1.2.1
	Мероприятие 1
	Ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	0110246210
	240
	3 497,24
	3 497,24

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	0110246210
	240
	0,00
	0,00

	1.2.2
	Мероприятие 2
	Ремонт тротуаров
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	0110246230
	240
	99,91
	99,91

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	0110246230
	240
	0,00
	0,00

	1.2.3
	Мероприятие 3
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда (остатки прошлых лет)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	0110246300
	240
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	0110246300
	240
	0,00
	0,00

	1.2.4
	Мероприятие 4
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	0110246310
	240
	1 136,00
	1 136,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	0110246310
	240
	0,00
	0,00

	1.2.5
	Мероприятие 5
	Развитие систем уличного освещения 
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	0110261160
	240
	981,00
	981,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	0110261160
	240
	0,00
	0,00

	1.2.6
	Мероприятие 6
	Благоустройство территории рабочего поселка Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	0110261190
	240
	2 580,00
	2 580,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	0110261190
	240
	0,00
	0,00

	1.2.7
	Мероприятие 7
	Строительство забора кладбища в рабочем поселке Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	0110261270
	240
	168,90
	168,90

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	0110261270
	240
	0,00
	0,00

	1.2.8
	Мероприятие 8
	Техническое обслуживание и содержание установок уличного освещения
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	0110261280
	240
	410,10
	410,10

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	0110261280
	240
	0,00
	0,00

	1.2.9
	Мероприятие 9
	Монтажные работы уличного освещения автомобильной дороги
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	0110261360
	240
	29,00
	29,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	0110261360
	240
	0,00
	0,00

	1.2.10
	Мероприятие 10
	Расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области на софинансирование строительства (реконструкцию), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	0110273080
	240
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	0110273080
	240
	0,00
	0,00

	1.2.11
	Мероприятие 11
	Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог (софинансирование)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	01102S3080
	240
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	01102S3080
	240
	0,00
	0,00

	1.3
	Основное мероприятие 3
	Содержание и ремонт системы водоснабжения
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	3 562,55
	3 562,55

	1.3.1
	Мероприятие 1
	Реконструкция и ремонт системы водоснабжения в рабочем поселке Мокшан 
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	0110361150
	240
	1 520,55
	1 520,55

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	0110361150
	240
	0,00
	0,00

	1.3.2
	Мероприятие 2
	Реконструкция и ремонт системы водоснабжения в рабочем поселке Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	0110361260
	240
	2 042,00
	2 042,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	0110361260
	240
	0,00
	0,00

	1.4
	Основное мероприятие 4
	Энергосбережение в организациях бюджетной сферы на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	1.4.1
	Мероприятие 1
	Энергосбережение в организациях бюджетной сферы и на объектах жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	1.4.2
	Мероприятие 2
	Финансирование потерь электроэнергии в соответствии с заключенными контрактами, договорами, соглашениями
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	1.5
	Основное мероприятие 5
	Создание инфраструктуры для малоэтажной застройки
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	1.5.1
	Мероприятие 1
	Стимулирование жилищного строительства л. Совхозная (объекты энергетического назначения) Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	2
	Подпрограмма 2
	Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 749,80
	2 739,39

	2.1
	Основное мероприятие 1
	Повышение качества доступности услуг в сфере культуры и досуга
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 749,80
	1 973,39

	2.1.1
	Мероприятие 1
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов домов культуры, клуба)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	08
	01
	0120105020
	240
	8,40
	8,40

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	08
	01
	0120105020
	240
	0,00
	0,00

	
	
	
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	08
	01
	0120105020
	610
	878,95
	878,95

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	08
	01
	0120105020
	610
	0,00
	0,00

	2.1.2
	Мероприятие 2
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов библиотек)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	08
	01
	0120105040
	610
	239,54
	239,54

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	08
	01
	0120105040
	610
	0,00
	0,00

	2.1.3
	Мероприятие 3
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих в сельской местности на территории рабочего поселка Мокшан (по работникам домов культуры, клубов)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	10
	03
	01201111130
	310
	3,60
	3,60

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	10
	03
	01201111130
	310
	0,00
	0,00

	2.1.4
	Мероприятие 4
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих в сельской местности на территории рабочего поселка Мокшан (по работникам библиотек)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	10
	03
	0120111140
	310
	3,60
	3,60

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	10
	03
	0120111140
	310
	0,00
	0,00

	2.2
	Основное мероприятие 2
	Организация и проведение конкурсов, мероприятий, соревнований, акций
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	53,00
	53,00

	2.2.1
	Мероприятие 1
	Организационно-финансовая поддержка конкурсов, спортивных мероприятий
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	07
	07
	0120223150
	240
	53,00
	53,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	07
	07
	0120223150
	240
	0,00
	0,00

	2.3
	Основное мероприятие 3
	Прочие мероприятия в сфере культуры
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	220,00
	220,00

	2.3.1
	Мероприятие 1
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	08
	01
	0120323160
	240
	220,00
	220,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	08
	01
	0120323160
	240
	0,00
	0,00

	3
	Подпрограмма 3
	Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5 816,00
	5 863,78

	3.1
	Основное мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации рабочего поселка Мокшан
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	5 816,00
	5 863,78

	3.1.1
	Мероприятие 1
	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	0130102100
	120
	3 074,60
	3 074,60

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	01
	04
	0130102100
	120
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Мероприятие 2
	Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	0130102110
	120
	645,96
	645,96

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	01
	04
	0130102110
	120
	0,00
	0,00

	3.1.3
	Мероприятие 3
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	0130102200
	240
	1 808,78
	1 808,78

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	01
	04
	0130102200
	240
	0,00
	0,00

	
	
	
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	0130102200
	850
	286,66
	334,44

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	01
	04
	0130102200
	850
	0,00
	0,00

	4
	Подпрограмма 4
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области (мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда)
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	4.1
	Основное мероприятие 1
	Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	4.1.1
	Мероприятие 1
	Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00


 
-------------------------------
<1> Включаются все средства (в т.ч. федеральные средства и средства бюджета Пензенской области), кроме внебюджетных средств
<2> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (постановление, распоряжение администрации рабочего поселка Мокшан) о выделении средств бюджета рабочего поселка Мокшан на реализацию мероприятий муниципальной программы.
 


Приложение № 8.1
к муниципальной Программе «Развитие рабочего поселка
 Мокшан Мокшанского района Пензенской области»
 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы рабочего поселка Мокшан «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области» за счет средств бюджета рабочего поселка Мокшан на 2016 - 2021 годы

 
	Ответственный исполнитель программы: Администрация Рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации <2>
	Расходы бюджета рабочего поселка Мокшан, тыс. руб.

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	КЦСР
	КВР
	2016 г.
	2017г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Муниципальная программа
	Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	81 357,93
	110 803,29
	35 571,04
	51 392,37
	56 150,55
	66 880,38

	1
	Подпрограмма 1
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	48 193,37
	56 289,65
	24 990,75
	39 552,33
	44 585,89
	54 419,73

	1.1
	Основное мероприятие 1
	Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	11 154,50
	20 842,09
	176,29
	181,24
	232,23
	199,98

	1.1.1
	Мероприятие 1
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	01
	0110109502
	410
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	01
	0110109502
	410
	6 876,45
	13 541,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Мероприятие 2
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета Пензенской области 
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	01
	0110109602
	410
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	01
	0110109602
	410
	3 705,32
	7 117,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Мероприятие 3
	Снос аварийного и ветхого жилья в рабочем поселке Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	01
	0110161410
	240
	339,72
	60,00
	116,81
	82,00
	0,00
	79,89

	
	
	
	
	901
	05
	01
	0110161410
	850
	0,00
	0,00
	0,00
	0,52
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	01
	0110161410
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Мероприятие 4
	Обязательные платежи и (или) взносы собственников помещений многоквартирного дома управляющей организации, осуществляемые на основании соответствующего договора, в целях оплаты ею работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	01
	0110162210
	240
	233,00
	123,95
	59,47
	96,15
	224,94
	120,10

	
	
	
	
	901
	05
	01
	0110162210
	850
	0,00
	0,00
	0,00
	2,58
	7,29
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	01
	0110162210
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5
	Мероприятие 5
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда за счет средств бюджета Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	01
	01101S9602
	410
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	01
	01101S9602
	901
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Основное мероприятие 2
	Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	33 000,42
	35 158,10
	22 561,04
	33 546,82
	41 295,29
	38 590,82

	1.2.1
	Мероприятие 1
	Ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	0110246210
	240
	15 050,91
	18 675,46
	7 380,28
	8 710,61
	10 751,03
	8 646,09

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	0110246210
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2
	Мероприятие 2
	Ремонт тротуаров
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	0110246230
	240
	223,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	0110246230
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.3
	Мероприятие 3
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда (остатки прошлых лет)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	0110246300
	240
	517,53
	0,00
	775,09
	193,00
	318,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	0110246300
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.4
	Мероприятие 4
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	0110246310
	240
	4 008,00
	5 218,00
	2 734,00
	3 137,00
	2 872,00
	3 145,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	0110246310
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.5
	Мероприятие 5
	Разработка проекта дорожного движения
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	0110246320
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	0110246320
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.6
	Мероприятие 6
	Развитие систем уличного освещения
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	0110261160
	240
	2 103,47
	2 296,00
	1 392,60
	1 650,50
	1 768,45
	1 802,88

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	0110261160
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.7
	Мероприятие 7
	Благоустройство территории рабочего поселка Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	0110261190
	240
	3 953,10
	6 891,25
	3 538,49
	4 959,81
	7 993,29
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	0110261190
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.8
	Мероприятие 8
	Строительство забора кладбища в рабочем поселке Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	0110261270
	240
	492,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	0110261270
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.9
	Мероприятие 9
	Техническое обслуживание и содержание установок уличного освещения
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	0110261280
	240
	231,24
	771,56
	72,58
	213,25
	694,59
	1 000,55

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	0110261280
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.10
	Мероприятие 10
	Монтажные работы уличного освещения автомобильной дороги
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	0110261360
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	0110261360
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.11
	Мероприятие 11
	Расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области на софинансирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	0110273080
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	0110273080
	240
	6 000,00
	0,00
	2 815,10
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.12
	Мероприятие 12
	Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог (софинансирование)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	01102S3080
	240
	420,81
	0,00
	436,61
	508,52
	789,47
	768,74

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	01102S3080
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	9 661,90
	14 882,60
	14 600,00

	1.2.13
	Мероприятие 13
	Расходы на совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	01102S1400
	240
	0,00
	934,73
	664,30
	539,70
	431,42
	672,94

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	01102S1400
	240
	0,00
	371,10
	0,00
	539,70
	431,42
	672,94

	1.2.14
	Мероприятие 14
	Расходы, связанные с разработкой схем водоснабжения и водоотведения (теплоснабжения) р.п. Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	0110261310
	240
	0,00
	0,00
	100,00
	56,19
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	0110261310
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.15
	Мероприятие 15
	Расходы на совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов (за счет средств бюджета Пензенской области)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	0110271400
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	0110271400
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.16
	Мероприятие 16
	Премирование территорий победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области»
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	0110271420
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	0110271420
	240
	0,00
	0,00
	1 800,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.17
	Мероприятие 17
	Расходы на совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	01102М1400
	240
	0,00
	0,00
	851,99
	3 138,55
	325,49
	155,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	01102М1400
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.18
	Мероприятие 18
	Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	01102М3080
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	238,10
	0,02
	375,46

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	01102М3080
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.19
	Мероприятие 19
	Мероприятия по благоустройству родников
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	0110261230
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	0110261230
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.20
	Мероприятие 20
	Благоустройство территории рабочего поселка Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	0110261250
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 651,22

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	0110261250
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Основное мероприятие 3
	Содержание и ремонт системы водоснабжения
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	2 267,68
	289,45
	2 253,42
	3 724,26
	1 558,37
	14 313,31

	1.3.1
	Мероприятие 1
	Реконструкция и ремонт системы водоснабжения в рабочем поселке Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	0110361150
	240
	2 267,68
	289,45
	208,31
	815,31
	1 558,37
	1 517,05

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	0110361150
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.2
	Мероприятие 2
	Капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения (за счет бюджета Пензенской области)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	0110371350
	240
	0,00
	0,00
	128,16
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	0110371350
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3
	Мероприятие 3
	Капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения (за счет средств местного бюджета)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	01103S3150
	240
	0,00
	0,00
	1 916,95
	872,67
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	01103S3150
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.4
	Мероприятие 4
	Расходы на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	01103S1350
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4 675,38

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	01103S1350
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	2 036,27
	0,00
	7 311,48

	1.3.5
	Мероприятие 5
	Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения (дополнительные расходы)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	01103М1350
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	809,39

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	01103М1350
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.6
	Мероприятие 6
	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	01103S1380
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	01103S1380
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Основное мероприятие 4
	Энергосбережение в организациях бюджетной сферы на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 770,77
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00

	1.4.1
	Мероприятие 1
	Энергосбережение в организациях бюджетной сферы и на объектах жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	0110461120
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	100,00
	100,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	0110461120
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.2
	Мероприятие 2
	Финансирование потерь электроэнергии в соответствии с заключенными контрактами, договорами, соглашениями
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	0110461610
	240
	1 770,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	0110461610
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Основное мероприятие 5
	Создание инфраструктуры для малоэтажной застройки
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.1
	Мероприятие 1
	Стимулирование жилищного строительства ул. Совхозная (объекты энергетического назначения) Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	
	
	
	0110561260
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Основное мероприятие 6
	Строительство и реконструкция в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	2 000,00
	1 400,00
	1 215,61

	1.6.1
	Мероприятие 1
	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации производительностью 250 м3/сут. в районе ул. Победы, д. 62 в р.п. Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	01106М1371
	410
	0,00
	0,00
	0,00
	1 400,00
	1 400,00
	1 215,61

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	01106М1371
	410
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.2
	Мероприятие 2
	Строительство водопровода и водозаборного узла по улице Бутырки в р.п. Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	01106М1372
	410
	0,00
	0,00
	0,00
	600,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	01106М1372
	410
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Подпрограмма 2
	Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	3 257,47
	2 988,16
	2 149,84
	2 330,80
	1 670,80
	1 534,18

	2.1
	Основное мероприятие 1
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	2 451,47
	2 371,31
	1 734,36
	1 816,63
	1 323,17
	1 353,81

	2.1.1
	Мероприятие 1
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов домов культуры, клуба)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	08
	01
	0120105020
	610
	1 757,98
	1 877,82
	1 095,27
	1 259,97
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	08
	01
	0120105020
	610
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	Мероприятие 2
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов библиотек)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	08
	01
	0120105040
	610
	479,09
	479,09
	239,54
	234,94
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	08
	01
	0120105040
	610
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	Мероприятие 3
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории рабочего поселка Мокшан (по работникам домов культуры, клубов)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	10
	03
	0120111130
	310
	7,20
	7,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	10
	03
	0120111130
	310
	0,00
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.4
	Мероприятие 4
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории рабочего поселка Мокшан (по работникам библиотек)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	10
	03
	0120111140
	310
	7,20
	7,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	10
	03
	0120111140
	310
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.5
	Мероприятие 5
	Расходы на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	08
	01
	0120151470
	610
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	08
	01
	0120151470
	610
	200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.6
	Мероприятие 6
	Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	08
	01
	0120171051
	610
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	08
	01
	0120171051
	610
	0,00
	0,00
	367,60
	306,40
	0,0
	0,00

	2.1.7
	Мероприятие 7
	Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	08
	01
	01201S1051
	610
	0,00
	0,00
	31,94
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	08
	01
	01201S1051
	610
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.8
	Мероприятие 8
	Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	08
	01
	01201Z1051
	610
	0,00
	0,00
	0,00
	15,32
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	08
	01
	01201Z1051
	610
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.9
	Мероприятие 9
	Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений поселений Мокшанского района пензенской области в связи с повышением минимального размера оплаты труда
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	08
	01
	0120195240
	610
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	08
	01
	0120195240
	610
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.10
	Мероприятие 10
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	08
	01
	0120196950
	540
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	777,40
	782,53

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	08
	01
	0120196950
	540
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.11
	Мероприятие 11
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	08
	01
	0120196960
	540
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	244,60
	244,60

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	08
	01
	0120196960
	540
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.12
	Мероприятие 12
	Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	08
	01
	0120123300
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	301,17
	326,68

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	08
	01
	0120123300
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Основное мероприятие 2
	Организация и проведение конкурсов, мероприятий, соревнований, акций
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	306,00
	165,41
	112,20
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.1
	Мероприятие 1
	Организационно-финансовая поддержка конкурсов, спортивных мероприятий
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	07
	07
	0120223150
	240
	306,00
	165,41
	112,20
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	07
	07
	0120223150
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	Основное мероприятие 3
	Прочие мероприятия в сфере культуры
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	500,00
	451,44
	303,28
	514,17
	347,63
	180,37

	2.3.1
	Мероприятие 1
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	08
	01
	0120323160
	240
	500,00
	451,44
	303,28
	514,17
	347,63
	180,37

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	08
	01
	0120323160
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Подпрограмма 3
	Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	14 498,47
	14 329,69
	7 114,14
	9 000,65
	9 685,13
	10 600,64

	3.1
	Основное мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации рабочего поселка Мокшан
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	14 498,47
	14 329,69
	7 114,14
	9 000,65
	9 685,13
	10 600,64

	3.1.1
	Мероприятие 1
	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	0130102100
	120
	6 054,66
	7 250,77
	3 712,12
	3 903,09
	4 693,82
	5 019,94

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102100
	320
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40,98
	0,00

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102100
	850
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,18
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	01
	04
	0130102100
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Мероприятие 2
	Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	0130102110
	120
	1 546,82
	1 628,97
	884,08
	828,28
	1 068,89
	1 092,76

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	01
	04
	0130102110
	120
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	Мероприятие 3
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	0130102200
	240
	6 191,78
	4 753,27
	2 178,94
	3 666,64
	3 158,38
	3 964,17

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102200
	850
	705,20
	696,70
	339,00
	493,95
	647,29
	387,09

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	01
	04
	0130102200
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4
	Мероприятие 4
	Поощрение за содействие достижению значений (уровне) показателей эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	0130155500
	210
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	01
	04
	0130155500
	210
	0,00
	0,00
	0,00
	108,70
	0,00
	0,00

	3.1.5
	Мероприятие 5
	Поощрение за содействие достижению показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	013015549F
	120
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,60
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	01
	04
	013015549F
	120
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.6
	Мероприятие 6
	Расходы на выплаты по оплате труда органов местного самоуправления за счет иных межбюджетных трансфертов
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	0130195230
	120
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	01
	04
	0130195230
	120
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.7
	Мероприятие 7
	Поощрение за достижение (содействие достижению) показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	0130155490
	120
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	106,69

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	01
	04
	0130155490
	120
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.8
	Мероприятие 8
	Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на поощрение работников муниципальных органов)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	013019523П
	120
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	01
	04
	013019523П
	120
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00

	4
	Подпрограмма 4
	Формирование современной городской среды в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	13 504,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1
	Основное мероприятие 1
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	9 028,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.1
	Мероприятие 1
	Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	01401L5550
	240
	0,00
	502,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	01401L5550
	240
	0,00
	8 525,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2
	Основное мероприятие 2
	Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	4 476,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.1
	Мероприятие 1
	Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	01402L5550
	240
	0,00
	214,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	01402L5550
	240
	0,00
	4 262,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Подпрограмма 5
	Развитие физической культуры и массового спорта в рабочем поселке Мокшан
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	281,70
	155,16
	325,83

	5.1
	Основное мероприятие 1
	Организация и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей рабочий поселок Мокшан
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	281,70
	155,16
	325,83

	5.1.1
	Мероприятие 1
	Организация участия и координации деятельности футбольной команды, официально представляющей рабочий поселок Мокшан в Первенстве области и других всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу и мини футболу
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	11
	01
	0150123260
	120
	0,00
	0,00
	0,00
	192,48
	92,16
	245,83

	
	
	
	
	901
	11
	01
	0150123260
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	89,22
	63,00
	80,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	11
	01
	0150123260
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	Подпрограмма 6
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области (мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда0
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	10 368,12
	23 100,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1
	Основное мероприятие 1
	Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	10 368,12
	23 100,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6.1.1
	Мероприятие 1
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	01
	01901S9602
	410
	10 368,12
	23 100,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	01
	01901S9602
	410
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




Приложение №8.2
к муниципальной Программе «Развитие рабочего поселка Мокшан
 Мокшанского района Пензенской области»
 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы рабочего поселка Мокшан «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области» за счет средств бюджета рабочего поселка Мокшан на 2022 - 2027 годы

 
	Ответственный исполнитель программы: Администрация Рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации <2>
	Расходы бюджета рабочего поселка Мокшан, тыс. руб.

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	КЦСР
	КВР
	2022 г.
	2023г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	
	Муниципальная программа
	Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2027 годы
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	85 125,75
	64 008,98
	39 647,94
	42 562,43
	39 063,63
	0,00

	1
	Подпрограмма 1
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	71 847,86
	50 030,17
	24 943,32
	27 780,40
	23 970,17
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие 1
	Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	150,00
	260,63
	150,00
	150,00
	150,00
	0,00

	1.1.1
	Мероприятие 1
	Снос аварийного и ветхого жилья в рабочем поселке Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	01
	0110161410
	240
	0,00
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	01
	0110161410
	850
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	01
	0110161410
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Мероприятие 2
	Обязательные платежи и (или) взносы собственников помещений многоквартирного дома управляющей организации, осуществляемые на основании соответствующего договора, в целях оплаты ею работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	01
	0110162210
	240
	150,00
	110,63
	150,00
	150,00
	150,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	05
	01
	0110162210
	850
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	01
	0110162210
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Основное мероприятие 2
	Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	46 473,55
	47 075,05
	24 583,32
	19 420,40
	23 710,17
	0,00

	1.2.1
	Мероприятие 1
	Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	0110246210
	240
	10 219,99
	5 951,13
	6 265,00
	6 265,00
	6 265,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	0110246210
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2
	Мероприятие 2
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда (остатки прошлых лет)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	0110246300
	240
	0,00
	505,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	0110246300
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	0,00

	1.2.3
	Мероприятие 3
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	0110246310
	240
	3 281,00
	3 557,00
	4 264,00
	4 335,00
	4 422,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	0110246310
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.4
	Мероприятие 4
	Разработка проекта дорожного движения
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	0110246320
	240
	70,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	0110246320
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.5
	Мероприятие 5
	Развитие систем уличного освещения
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	0110261160
	240
	1 924,40
	2 738,30
	2 286,62
	2 286,62
	2 286,62
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	0110261160
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.6
	Мероприятие 6
	Техническое обслуживание и содержание установок уличного освещения
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	0110261280
	240
	1 170,44
	507,13
	700,00
	700,00
	700,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	0110261280
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.7
	Мероприятие 7
	Расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области на софинансирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	0110273080
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	0110273080
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.8
	Мероприятие 8
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (капитальный ремонт «Сторожевой башни» в р.п. Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	011029523Б
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	011029523Б
	240
	20 000,00
	20 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.9
	Мероприятие 9
	Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог (софинансирование)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	01102S3080
	240
	0,00
	0,00
	1 000,00
	1 000,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	01102S3080
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.10
	Мероприятие 10
	Расходы на совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	01102S1400
	240
	750,00
	900,00
	750,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	01102S1400
	240
	750,00
	900,00
	750,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.11
	Мероприятие 11
	Расходы, связанные с разработкой схем водоснабжения и водоотведения (теплоснабжения) р.п. Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	0110261310
	240
	75,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	0110261310
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.12
	Мероприятие 12
	Расходы на совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов (за счет средств бюджета Пензенской области)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	0110271400
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	0110271400
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.13
	Мероприятие 13
	Премирование территорий победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области»
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	0110271420
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	0110271420
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.14
	Мероприятие 14
	Расходы на совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	01102М1400
	240
	679,90
	700,00
	200,00
	200,00
	200,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	01102М1400
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.15
	Мероприятие 15
	Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	04
	09
	01102М3080
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	04
	09
	01102М3080
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.16
	Мероприятие 16
	Мероприятия по благоустройству родников и прилегающих к ним территорий
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	0110261230
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	0110261230
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.17
	Мероприятие 17
	Благоустройство территории рабочего поселка Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	0110261250
	240
	7 552,82
	9 362,42
	7 450,23
	5 633,78
	9 836,55
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	0110261250
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.18
	Мероприятие 18
	Создание композиции «Сторожевая башня» и прогулочной зоны в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области (дополнительные расходы).
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	03
	01102М523Б
	240
	0,00
	1 954,00
	 1 917,47
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	03
	01102М523Б
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Основное мероприятие 3
	Содержание и ремонт системы водоснабжения
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	22 124,31
	950,25
	100,00
	8 100,00
	0,00
	0,00

	1.3.1
	Мероприятие 1
	Реконструкция и ремонт системы водоснабжения в рабочем поселке Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	0110361150
	240
	2 977,38
	950,25
	100,00
	8 100,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	0110361150
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.2
	Мероприятие 2
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на капитальный ремонт системы водоснабжения по ул. Дружбы в р.п. Мокшан Мокшанского района Пензенской области)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	0110371350
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	0110371350
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.3
	Мероприятие 3
	Расходы на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	01103S1350
	240
	4 992,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	01103S1350
	240
	11 648,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.4
	Мероприятие 4
	Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения (дополнительные расходы)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	01103М1350
	240
	6,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	01103М1350
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.5
	Мероприятие 5
	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	01103S1380
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	01103S1380
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Основное мероприятие 4
	Энергосбережение в организациях бюджетной сферы на объектах жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100,00
	10,00
	100,00
	100,00
	100,00
	0,00

	1.4.1
	Мероприятие 1
	Энергосбережение в организациях бюджетной сферы и на объектах жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	0110461120
	240
	100,00
	10,00
	100,00
	100,00
	100,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	0110461120
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Основное мероприятие 5
	Создание инфраструктуры для малоэтажной застройки
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.1
	Мероприятие 1
	Стимулирование жилищного строительства ул. Совхозная (объекты энергетического назначения) Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Основное мероприятие 6
	Строительство и реконструкция в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	0,00

	1.6.1
	Мероприятие 1
	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации производительностью 250 м3/сут. в районе ул. Победы, д. 62 в р.п. Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	01106М1371
	410
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	01106М1371
	410
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.2
	Мероприятие 2
	Строительство водопровода и водозаборного узла по улице Бутырки в р.п. Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	01106М1372
	410
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	01106М1372
	410
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7
	Основное мероприятие 7
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	2 990,00
	1 724,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.1
	Мероприятие 1
	Закупка коммунальной техники за счет субсидий из бюджета Бековского района Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	0110779011
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	0110779011
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.2
	Мероприятие 2
	Расходы бюджета муниципального образования на закупку коммунальной техники, в целях софинансирования которых из бюджета Бековского район Пензенской области предоставляется субсидия бюджету муниципального образования
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	0110779012
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	0110779012
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.3
	Мероприятие 3
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках, заключенных соглашения (капитальный ремонт теплотрассы в р.п. Мокшан)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	011079523Т
	810
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	011079523Т
	810
	490,00
	490,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.4
	Мероприятие 4
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (капитальный ремонт теплотрассы в р.п. Мокшан) (дополнительные расходы)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	01107М523Т
	810
	0,00
	1 234,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	01107М523Т
	810
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.5
	Мероприятие 5
	Расходы на закупку коммунальной техники
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	05
	02
	01107S1380
	240
	250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	05
	02
	01107S1380
	240
	2 250,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Подпрограмма 2
	Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 813,41
	1 845,81
	2 018,86
	2 018,86
	2 018,86
	0,00

	2.1
	Основное мероприятие 1
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1 423,11
	1 453,98
	1 665,86
	1 665,86
	1 665,86
	0,00

	2.1.1
	Мероприятие 1
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	08
	01
	0120196950
	540
	782,53
	782,60
	782,60
	782,60
	782,60
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	08
	01
	0120196950
	540
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.2
	Мероприятие 2
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	08
	01
	0120196960
	540
	244,60
	244,60
	244,60
	244,60
	244,60
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	08
	01
	0120196960
	540
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.3
	Мероприятие 3
	Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	08
	01
	0120123300
	240
	395,97
	426,78
	638,66
	638,66
	638,66
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	08
	01
	0120123300
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2
	Основное мероприятие 2
	Организация и проведение конкурсов, мероприятий, соревнований, акций
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.2.1
	Мероприятие 1
	Организационно-финансовая поддержка конкурсов, спортивных мероприятий
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	07
	07
	0120223150
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	07
	07
	0120223150
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	Основное мероприятие 3
	Прочие мероприятия в сфере культуры
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	390,30
	391,83
	353,00
	353,00
	353,00
	0,00

	2.3.1
	Мероприятие 1
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	08
	01
	0120323160
	240
	390,30
	391,83
	352,50
	352,50
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	08
	01
	0120323160
	240
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Подпрограмма 3
	Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	11 285,54
	11 852,48
	12 375,76
	12 453,17
	12 764,60
	0,00

	3.1
	Основное мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации рабочего поселка Мокшан
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	11 285,54
	11 852,48
	12 375,76
	12 453,17
	12 764,60
	0,00

	3.1.1
	Мероприятие 1
	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	0130102100
	120
	5 262,99
	6 290,68
	6 950,08
	7 012,53
	7 263,50
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	01
	04
	0130102100
	120
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Мероприятие 2
	Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	0130102110
	120
	1 071,96
	1 342,74
	1 495,44
	1 510,40
	1 570,86
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	01
	04
	0130102110
	120
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3
	Мероприятие 3
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	0130102200
	240
	4 289,64
	3 240,78
	3 136,02
	3 136,02
	3 136,02
	0,00

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102200
	850
	342,43
	752,14
	754,22
	754,22
	754,22
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	01
	04
	0130102200
	Х
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.4
	Мероприятие 4
	Поощрение за достижение (содействие достижению) показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	0130155490
	120
	179,69
	226,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	01
	04
	0130155490
	120
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.5
	Мероприятие 5
	поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на поощрение главы местной администрации)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	013019523Г
	120
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	01
	04
	013019523Г
	120
	56,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.6
	Мероприятие 6
	Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на поощрение работников муниципальных органов)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	013019523П
	120
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	01
	04
	013019523П
	120
	82,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.7
	Мероприятие 7
	Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по региональному государственному лицензионному контролю за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и региональному государственному жилищному контролю (надзору)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	01
	04
	0130174630
	120
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	01
	04
	0130174630
	120
	0,00
	0,00
	40,00
	40,00
	40,00
	0,00

	4
	Подпрограмма 4
	Развитие физической культуры и массового спорта в рабочем поселке Мокшан
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	178,94
	280,52
	310,00
	310,00
	310,00
	0,00

	4.1
	Основное мероприятие 1
	Организация и координация деятельности футбольной команды, официально представляющей рабочий поселок Мокшан
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	178,94
	280,52
	310,00
	310,00
	310,00
	0,00

	4.1.1
	Мероприятие 1
	Организация участия и координации деятельности футбольной команды, официально представляющей рабочий поселок Мокшан в Первенстве области и других всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу и мини футболу
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	901
	11
	01
	0150123260
	120
	58,75
	109,37
	100,00
	100,00
	100,00
	0,00

	
	
	
	
	901
	11
	01
	0150123260
	240
	120,19
	171,15
	210,00
	210,00
	210,00
	0,00

	
	
	
	Соисполнитель 1
	901
	11
	01
	0150123260
	Х
	0,00
	 0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




-------------------------------
<1> Включаются все средства (в т.ч. федеральные средства и средства бюджета Пензенской области), кроме внебюджетных средств
<2> До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (постановление, распоряжение администрации рабочего поселка Мокшан) о выделении средств бюджета рабочего поселка Мокшан на реализацию мероприятий муниципальной







Приложение №10
к муниципальной Программе «Развитие рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района Пензенской области»
 
[bookmark: P2093][bookmark: P2582]ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы рабочего поселка Мокшан
 «Развитие рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области» на 2016-2022 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
	Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) <1>

	
	
	
	
	Всего
	бюджет рабочего поселка Мокшан
	Федеральные средства
	бюджет Пензенской области
	внебюджетные и иные средства (бюджет Мокшанского района)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «"Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан»

	Цель подпрограммы: Повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	Задача подпрограммы 1 «Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

	Основное мероприятие «Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

	1.1.1
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	 

	

	
	
	
	2016
	6 876,45
	
	
	
	6 876,45
	
	

	
	
	
	2017
	13 541,07
	
	
	
	13 541,07
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	0,00
	
	

	1.1.2
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджет Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	3 705,32
	
	
	3 705,32
	
	
	

	
	
	
	2017
	7 117,07
	
	
	7 117,07
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	0,00
	
	
	

	1.1.3
	Снос аварийного и ветхого жилья в рабочем поселке Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.1

	
	
	
	2015
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	339,72
	339,72
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	60,00
	60,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	116,81
	116,81
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	82,52
	82,52
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	79,89
	79,89
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	150,00
	150,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Обязательные платежи и (или) взносы собственников помещений многоквартирного дома управляющей организации, осуществляемые на основании соответствующего договора, в целях оплаты ею работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома.
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.1

	
	
	
	2015
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	233,00
	233,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	123,95
	123,95
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	59,47
	59,47
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	98,73
	98,73
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	232,23
	232,23
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	120,10
	120,10
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	150,00
	150,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	110,63
	110,63
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	150,00
	150,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	150,00
	150,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	150,00
	150,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджет Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Задача подпрограммы 2 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района»

	Основное мероприятие «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района»

	1.2.1
	Ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	3 497,24
	3 497,24
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	3 497,24
	3 497,24
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	15 050,91
	15 050,91
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	18 675,46
	18 675,46
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	7 380,28
	7 380,28
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	8 710,61
	8 710,61
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	10 751,03
	10 751,03
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	8 646,09
	8 646,09
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	10 219,99
	10 219,99
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	5 951,13
	5 951,13
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	6 265,00
	6 265,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	6 265,00
	6 265,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	6 265,00
	6 265,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Ремонт тротуаров
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	99,91
	99,91
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	99,91
	99,91
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	223,35
	223,35
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.2.3
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда (остатки прошлых лет)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	517,53
	517,53
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	775,09
	775,09
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	193,00
	193,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	318,00
	318,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	505,06
	505,06
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.2.4
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	1 136,00
	1 136,00
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	1 136,00
	1 136,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	4 008,00
	4 008,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	5 218,00
	5 218,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	2 734,00
	2 734,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	3 137,00
	3 137,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	2 872,00
	2 872,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	3 145,00
	3 145,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	3 281,00
	3 281,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	3 557,00
	3 557,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	4 264,00
	4 264,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	4 335,00
	4 335,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	4 422,00
	4 422,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Разработка проекта дорожного движения
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	100,00
	100,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	70,00
	70,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.2.6
	Развитие систем уличного освещения 
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	981,00
	981,00
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	981,00
	981,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	2 103,47
	2 103,47
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	2 296,00
	2 296,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	1 392,60
	1 392,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	1 650,50
	1 650,50
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	1 768,45
	1 768,45
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	1 802,88
	1 802,88
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	1 924,40
	1 924,40
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	2 738,30
	2 738,30
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	2 286,62
	2 286,62
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	2 286,62
	2 286,62
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	2 286,62
	2 286,62
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Благоустройство территории рабочего поселка мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	2 580,00
	2 580,00
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	2 580,00
	2 580,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	3 953,10
	3 953,10
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	6 891,25
	6 891,25
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	3 538,49
	3 538,49
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	4 959,81
	4 959,81
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	7 993,29
	7 993,29
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	6 651,22
	6 651,22
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	7 552,82
	7 552,82
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	9 362,42
	9 362,42
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	7 450,23
	7 450,23
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	5 633,78
	5 633,78
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	9 836,55
	9 836,55
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Строительство забора кладбища в рабочем поселке Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	168,90
	168,90
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	168,90
	168,90
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	492,00
	492,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Техническое обслуживание и содержание установок уличного освещения
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	410,10
	410,10
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	410,10
	410,10
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	231,24
	231,24
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	771,56
	771,56
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	72,58
	72,58
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	213,25
	213,25
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	694,59
	694,59
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	1 000,55
	1 000,55
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	1 170,44
	1 170,44
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	507,13
	507,13
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	700,00
	700,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	700,00
	700,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	700,00
	700,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.2.10
	Монтажные работы уличного освещения автомобильной дороги
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	29,00
	29,00
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	29,00
	29,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.2.11
	Расходы за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Пензенской области на софинансирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	6 000,00
	
	
	6 000,00
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	2 815,10
	
	
	2 815,10
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.2.12
	Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог (софинансирование)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	420,81
	420,81
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	436,61
	436,61
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	10 170,42
	508,52
	
	9 661,90
	
	
	

	
	
	
	2020
	10 451,37
	789,47
	
	14 882,60
	
	
	

	
	
	
	2021
	15 368,74
	768,74
	
	14 600,00
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	1 000,00
	1 000,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	1 000,00
	1 000,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.2.13
	Расходы на совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	1 305,83
	934,73
	
	371,10
	
	
	

	
	
	
	2018
	664,30
	664,30
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	1 079,40
	539,70
	
	539,70
	
	
	

	
	
	
	2020
	862,84
	431,42
	
	431,42
	
	
	

	
	
	
	2021
	1 345,88
	672,94
	
	672,94
	
	
	

	
	
	
	2022
	1 500,00
	750,00
	
	750,00
	
	
	

	
	
	
	2023
	1 800,00
	900,00
	
	900,00
	
	
	

	
	
	
	2024
	1 500,00
	750,00
	
	750,00
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.2.14
	Расходы, связанные с разработкой схем водоснабжения и водоотведения (теплоснабжения) р.п. Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	100,00
	100,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	56,19
	56,19
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	75,00
	75,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.2.15
	Расходы на совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов (за счет средств бюджета Пензенской области)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.2.16
	Премирование территорий победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области»
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	1 800,00
	
	
	1 800,00
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.2.17
	Расходы на совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	851,99
	851,99
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	3 138,55
	3 138,55
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	325,49
	325,49
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	155,00
	155,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	679,90
	679,90
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	700,00
	700,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	200,00
	200,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	200,00
	200,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	200,00
	200,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.2.18
	Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	238,10
	238,10
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,02
	0,02
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	375,46
	375,46
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.2.19
	Мероприятия по благоустройству родников и прилегающих к ним территорий
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.2.20
	Создание композиции «Сторожевая башня» и прогулочной зоны в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	20 000,00
	
	
	
	20 000,00
	
	

	
	
	
	2023
	20 000,00
	
	
	
	20 000,00
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.2.21
	Создание композиции «Сторожевая башня» и прогулочной зоны в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области (дополнительные расходы)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	1 954,00
	1 954,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	1 917,47
	1 917,47
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	Задача подпрограммы 3 «Содержание и ремонт системы водоснабжения»

	Основное мероприятие «Содержание и ремонт системы водоснабжения»

	1.3.1
	Реконструкция и ремонт системы водоснабжения в рабочем поселке Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	1 520,55
	1 520,55
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.3

	
	
	
	2015
	1 520,55
	1 520,55
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	2 267,68
	2 267,68
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	289,45
	289,45
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	208,31
	208,31
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	815,31
	815,31
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	1 558,37
	1 558,37
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	1 517,05
	1 517,05
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	2 977,38
	2 977,38
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	950,25
	950,25
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	100,00
	100,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	8 100,00
	8 100,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.3.2
	Капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения (за счет бюджета Пензенской области)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.3

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	128,16
	128,16
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.3.3
	Капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения (за счет средств местного бюджета)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.3

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	1 916,95
	1 916,95
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	872,67
	872,67
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.3.4
	Расходы на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения в населенных пунктах Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.3

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	2 036,27
	
	
	2 036,27
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	11 986,86
	4 675,38
	
	7 311,48
	
	
	

	
	
	
	2022
	16 640,00
	4 992,00
	
	11 648,00
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.3.5
	Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения (дополнительные расходы)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.3

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	809,39
	809,39
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	6,93
	6,93
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.3.6
	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.3

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Задача подпрограммы 4 «Энергосбережение в организациях бюджетной сферы на объектах жилищно-коммунального хозяйства»

	Основное мероприятие «Энергосбережение в организациях бюджетной сферы на объектах жилищно-коммунального хозяйства»

	1.4.1
	Энергосбережение в организациях бюджетной сферы и на объектах жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.3

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	100,00
	100,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	100,00
	100,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	100,00
	100,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	100,00
	100,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	10,00
	10,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	100,00
	100,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	100,00
	100,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	100,00
	100,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.4.2
	Финансирование потерь электроэнергии в соответствии с заключенными контрактами, договорами, соглашениями
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.3

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	1 770,77
	1 770,77
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Задача подпрограммы 5 «Создание инфраструктуры для малоэтажной застройки»

	Основное мероприятие «Создание инфраструктуры для малоэтажной застройки»

	1.5.1
	Стимулирование жилищного строительства ул. Совхозная (объекты энергетического назначения) Мокшан
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.3

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Задача подпрограммы 6 «Строительство и реконструкция в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества»

	Основное мероприятие «Строительство и реконструкция в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения объекта капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого имущества»

	1.6.1
	Строительство очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации производительностью 250 м3/сут. в районе ул. Победы, д.62 в р.п. Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.3

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	1 400,00
	1 400,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	1 400,00
	1 400,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	1 215,61
	1 215,61
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	10,00
	10,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	10,00
	10,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	10,00
	10,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	10,00
	10,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	10,00
	10,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.6.2
	Строительство водопровода и водозаборного узла по улице Бутырки в р.п. Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.3

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	600,00
	600,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Задача подпрограммы 7 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

	Основное мероприятие «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

	1.7.1
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (капитальный ремонт теплотрассы в р.п. Мокшан)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.3

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	490,00
	
	
	
	490,00
	
	

	
	
	
	2023
	490,00
	
	
	
	490,00
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.7.2
	Расходы на закупку коммунальной техники
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.3

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	2 500,00
	250,00
	
	2 250,00
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.7.3
	Реконструкция (модернизацию) и капитальный ремонт тепловых сетей и сооружений
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.3

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	1.7.4
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (капитальный ремонт теплотрассы в р.п. Мокшан) (дополнительные расходы)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 1.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	1 234,24
	1 234,24
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в рабочем поселке Мокшан»

	Цель программы: Качественное удовлетворение потребностей населения в организации культуры в рабочем поселке Мокшан

	Задача подпрограммы 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»

	Основное мероприятие «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»

	2.1.1
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов домов культуры, клуба)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	887,35
	887,35
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 2.1

	
	
	
	2015
	887,35
	887,35
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	1 757,98
	1 757,98
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	1 877,82
	1 877,82
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	1 095,27
	1 095,27
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	1 259,97
	1 259,97
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2.1.2
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов библиотек)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	239,54
	239,54
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 2.1

	
	
	
	2015
	239,54
	239,54
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	479,09
	479,09
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	479,09
	479,09
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	239,54
	239,54
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	234,94
	234,94
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2.1.3
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории рабочего поселка Мокшан (по работникам домов культуры, клубов)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	3,60
	3,60
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 2.1

	
	
	
	2015
	3,60
	3,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	7,20
	7,20
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	7,20
	7,20
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2.1.4
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории рабочего поселка Мокшан (по работникам библиотек)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	3,60
	3,60
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 2.1

	
	
	
	2015
	3,60
	3,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	7,20
	7,20
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	7,20
	7,20
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2.1.5
	Расходы на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 2.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	200,00
	
	
	200,00
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2.1.6
	Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 2.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	367,60
	
	
	367,60
	
	
	

	
	
	
	2019
	306,40
	
	
	306,40
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2.1.7
	Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 2.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	31,94
	31,94
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2.1.8
	Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики»
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 2.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	15,32
	15,32
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2.1.9
	Расходы на повышение платы работникам муниципальных учреждений поселений Мокшанского района Пензенской области в связи с повышением минимального размера оплаты труда
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 2.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2.1.10
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 2.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	777,40
	777,40
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	782,53
	782,53
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	782,53
	782,53
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	782,60
	782,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	782,60
	782,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	782,60
	782,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	782,60
	782,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2.1.11
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий поселений по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 2.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	244,60
	244,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	244,60
	244,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	244,60
	244,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	244,60
	244,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	244,60
	244,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	244,60
	244,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	244,60
	244,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	2.1.12
	Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 2.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	301,17
	301,17
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	326,68
	326,68
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	395,97
	395,97
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	426,78
	426,78
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	638,66
	638,66
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	638,66
	638,66
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	638,66
	638,66
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Задача подпрограммы 2 ««Организация и проведение конкурсов, мероприятий, соревнований, акций»

	Основное мероприятие «Организация и проведение конкурсов, мероприятий, соревнований, акций»

	2.2.1
	Организационно-финансовая поддержка конкурсов, спортивных мероприятий
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	53,00
	53,00
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 2.1

	
	
	
	2015
	53,00
	53,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	306,00
	306,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	165,41
	165,41
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	112,20
	112,20
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Задача подпрограммы 3 «Прочие мероприятия в сфере культуры»

	Основное мероприятие «Прочие мероприятия в сфере культуры»

	2.3.1
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	220,00
	220,00
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 2.1

	
	
	
	2015
	220,00
	220,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	500,00
	500,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	451,44
	451,44
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	303,28
	303,28
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	514,17
	514,17
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	347,63
	347,63
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	180,37
	180,37
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	390,30
	390,30
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	391,83
	391,83
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	353,00
	353,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	353,00
	353,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	353,00
	353,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмм 3 Развитие муниципальной службы в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	Цель программы: Обеспечение эффективного муниципального управления в рабочем поселке Мокшан

	Задача подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности администрации рабочего поселка Мокшан»

	Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации рабочего поселка Мокшан»

	3.1.1
	Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	3 074,60
	3 074,60
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 3.1

	
	
	
	2015
	3 074,60
	3 074,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	6 054,66
	6 054,66
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	7 250,77
	7 250,77
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	3 712,12
	3 712,12
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	3 903,09
	3 903,09
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	4 734,98
	4 734,98
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	5 019,94
	5 019,94
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	5 262,99
	5 262,99
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	6 290,68
	6 290,68
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	6 950,08
	6 950,08
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	7 012,53
	7 012,53
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	7 263,50
	7 263,50
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	645,96
	645,96
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 3.1

	
	
	
	2015
	645,96
	645,96
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	1 546,82
	1 546,82
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	1 628,97
	1 628,97
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	884,08
	884,08
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	828,28
	828,28
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	1 068,89
	1 068,89
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	1 092,76
	1 092,76
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	1 071,96
	1 071,96
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	1 342,74
	1 342,74
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	1 495,44
	1 495,44
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	1 510,40
	1 510,40
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	1 570,86
	1 570,86
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	3.1.3
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	2 095,44
	2 095,44
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 3.1

	
	
	
	2015
	2 095,44
	2 095,44
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	6 896,98
	6 896,98
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	5 449,97
	5 449,97
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	2 517,94
	2 517,94
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	4 160,59
	4 160,59
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	3 805,67
	3 805,67
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	4 351,26
	4 351,26
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	4 632,07
	4 632,07
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	3 992,93
	3 992,93
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	3 890,24
	3 890,24
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	3 890,24
	3 890,24
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	3 890,24
	3 890,24
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	3.1.4
	Поощрение за содействие достижению значений (уровне) показателей эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 3.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	108,70
	
	108,70
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	3.1.5
	Поощрение за содействие достижению показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 3.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	75,60
	75,60
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	3.1.6
	Расходы на выплаты по оплате труда органов местного самоуправления за счет иных межбюджетных трансфертов
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 3.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	3.1.7
	Поощрение за достижение (содействие достижению) показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 3.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	106,69
	106,69
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	179,69
	179,69
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	3.1.8
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на поощрение главы местной администрации)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 3.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	56,53
	
	
	
	56,53
	
	

	
	
	
	2023
	226,14
	226,14
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	3.1.9
	Расходы на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на поощрение работников муниципальных органов.)
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 3.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	30,00
	
	
	
	30,00
	
	

	
	
	
	2022
	82,30
	
	
	
	82,30
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 4 Формирование современной городской среды в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	Цель программы: Повышение уровня благоустройства территорий рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	Задача подпрограммы 1 «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области»

	Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства дворовых территорий рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области»

	4.1.1
	Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 4.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	9 028,03
	502,33
	7 587,87
	937,83
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Задача подпрограммы 2 «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области»

	Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области»

	4.2.1
	Расходы на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 4.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	4 476,86
	214,01
	3 793,94
	468,91
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 5 Развитие физической культуры и массового спорта в рабочем поселке Мокшан

	Цель подпрограммы: 

	Задача подпрограммы «Организация и участия координации деятельности футбольной команды, официально представляющей рабочий поселок Мокшан»

	Основное мероприятие «Организация и участия координации деятельности футбольной команды, официально представляющей рабочий поселок Мокшан»

	5.1.1
	Организация участия и координации деятельности футбольной команды, официально представляющей рабочий поселок Мокшан в Первенстве области и других всероссийских и межрегиональных соревнованиях по футболу и мини футболу.
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 2.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	281,70
	281,70
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	155,16
	155,16
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	325,83
	325,83
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	178,94
	178,94
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	280,52
	280,52
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	310,00
	310,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	310,00
	310,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	310,00
	310,00
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 6 Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области (мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда)

	Цель подпрограммы: Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в рабочем поселке Мокшан Мокшанского района Пензенской области (мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда)

	Задача подпрограммы «Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

	Основное мероприятие «Создание условий для жилищного строительства и обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»

	6.1.1
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Администрация рабочего поселка Мокшан
	2014
	0,00
	
	
	
	
	
	Приложение №1 Показатель 4.1

	
	
	
	2015
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	10 368,12
	10 368,12
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	23 100,45
	23 100,45
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	0,00
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