АКТ
о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения № 1 в отношении объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального образования Мокшанский район Пензенской области от 07 ноября 2022 года.

Пензенская область Мокшанский район
рабочий поселок Мокшан                                                                                 25 декабря 2025 г. 

Во исполнение раздела XI Концессионного соглашения № 1 в отношении объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального образования Мокшанский район Пензенской области от 07 ноября 2022 г. (концессионное соглашение), заключенного между Муниципальным образованием Мокшанский район Пензенской области, от имени которого выступает Администрация Мокшанского района Пензенской области, и Обществом с ограниченной ответственностью «Радикс», проведена плановая проверка использования муниципального имущества и исполнения ООО «Радикс» условий концессионного соглашения.
Проверка проводилась в присутствии:
Концедента – Муниципального образования Мокшанский район Пензенской области в лице представителей администрации Мокшанского района Пензенской области:
Первого заместителя главы администрации Мокшанского района Пензенской области Кривенкова Сергея Владимировича;
Заместителя главы администрации - начальника отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Мокшанского района Пензенской области Кузнецова Алексея Александровича;
Заведующего сектором отдела экономики, земельных и имущественных отношений администрации Мокшанского района Пензенской области Мартыновой Марины Николаевны;
Концессионера – Общества с ограниченной ответственностью «Радикс» (ИНН 5823350313) в лице директора Курносова Александра Петровича, действующего на основании Устава.
Проверка проводилась: 25 декабря 2025 года.
Проверяемый период: 2025 год.
Цель проверки: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка наличия и сохранности муниципального имущества.
Контроль за соблюдением ООО «Радикс» условий концессионного соглашения осуществлен путем выборочной проверки исполнения обязательств по реконструкции (модернизации) и эксплуатации.
В 2025 году по мероприятиям «Концессионного соглашения» выполнено:
	№п/п
	Наименование мероприятия
	Размер расходов, понесенных Концессионером, в рублях РФ

	1
	Содержание, обустройство и эксплуатация Полигона ТБО р.п. Мокшан, размещенного на земельном участке с кадастровым номером 58:18:941701:8 (в том числе текущий ремонт металлического ограждения)

Осуществление деятельности по обращению с  твердыми коммунальными отходами.

	20 818,78




64 748,40

	
	Установка средств видеонаблюдения
	17 670,00

	
	Итого: 
	103 237,18


 
Заключение:
1.  Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствие с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.
2. Права владения и пользования Концессионера (ООО «Радикс») недвижимым имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента.
3.  Исполнение обязательств Концессионера по эксплуатации объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального образования Мокшанский район Пензенской области, за отчетный период  подтверждено в полном объеме.
4. Ежегодный Акт о выполнении мероприятий по реконструкции к концессионному соглашению №1 в отношении объектов, на которых осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов, расположенных на территории муниципального образования Мокшанский район Пензенской области ООО «Радикс» предоставлен в Администрацию Мокшанского района Пензенской области 23 декабря 2025 г. с приложением подтверждающих документов.

Подписи:

Первый заместитель 
главы администрации Мокшанского района 
Пензенской области                                            ____________________ С.В. Кривенков

Заместитель главы администрации
 - начальник отдела экономики, 
земельных и имущественных отношений 
администрации Мокшанского района 
[bookmark: _GoBack]Пензенской области                                             ____________________ А.А. Кузнецов
 
Заведующий сектором отдела экономики,
земельных и имущественных отношений 
администрации Мокшанского района 
Пензенской области                                         ____________________ М.Н. Мартынова

Директор
ООО «Радикс»                                                      ____________________ А.П. Курносов

