АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  | № |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с.Богородское |  |  |  |

О внесении изменений в постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от  27.12.2013 № 90 «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 08.10.2013 № 57 «Об утверждении  Порядка разработки и реализации муниципальных программ Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности реализации муниципальной программы Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» (с последующими изменениями), Уставом сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Мокшанский район Пензенской области,

администрация Богородского  сельсовета

Мокшанского района Пензенской области постановляет:

1. Внести  в постановление администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 27.12.2013 № 90 «Об утверждении муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027годы» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. в наименовании постановления слова «на 2014 - 2027 годы» заменить словами «на 2014 - 2030 годы»;

1.2. в преамбуле постановления слова «Уставом Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» заменить словами «Уставом сельского поселения Богородский сельсовет муниципального района Мокшанский район Пензенской области»;

1.3. в пункте 1 постановления слова « на 2014 - 2027 годы» заменить словами « на 2014 - 2030 годы».

2. Внести в муниципальную программу Богородского сельсовета Мокшанского района «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы», утвержденную постановлением администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 27.12.2013 № 90 (далее – программа), следующие изменения:

2.1. в наименовании программы слова «на 2014-2027» заменить словами «на 2014-2030»;

2.2. в Паспорте программы:

2.2.1. строку «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Наименование муниципальной программы | Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы |
| --- | --- |

»;

2.2.2.строку «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014-2030 годы без разбивки на этапы |
| --- | --- |

»;

2.2.3. строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Богородского сельсовета составляет 44822,20 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета –45782,20 тыс. руб., в т.ч. в 2014 году – 3826,2 тыс. рублей, в 2015 году – 4041,7 тыс. рублей, в 2016 году – 4433,9 тыс. рублей, в 2017 году – 2854,0 тыс. рублей, в 2018 году – 3076,8 тыс. рублей, в 2019 году – 3758,5 тыс. рублей, в 2020 году – 3453,1 тыс. рублей, в 2021 году – 4109,8 тыс. рублей, в 2022 году – 3600,6 тыс. рублей, в 2023 году - 3946,5 тыс. рублей, в 2024 году – 3865,6 тыс. рублей, в 2025 году – 000,0 тыс.рублей, в 2026 году – 000,0 тыс.рублей, в 2027 году – 000,0 тыс.рублей; в 2028 году- 000,0 тыс.рублей; в 2029 году- 000,0 тыс.рублей; в 2030 году- 000,0 тыс.рублей Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Пензенской области составляет 14981,8 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 14981,8 тыс. руб., в т.ч. в 2021 году –13971,2 тыс. рублей в 2022 году –1010,6 тыс. рублей Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из федерального бюджета составляет 100745,3 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета – 100051,2 тыс. руб., в т.ч. в 2022 году –1000051,2 тыс. рублей |
| --- | --- |

2.3. внести в Паспорт  подпрограммы 1 муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» ( далее- Паспорт) следующие изменения:

2.3.1. наименование Паспорта изложить в следующей редакции:

«Паспорт подпрограммы 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»;

2.3.2. строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2030 годы без разбивки на этапы |
| --- | --- |

»;

2.3.3.  строку «Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)» изложить в следующей редакции:

«

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из бюджета Богородского сельсовета составляет 11607,1 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году – 815,3 тыс. рублей, в 2015 году – 1112,5 тыс. рублей, в 2016 году – 2173,5 тыс. рублей, в 2017 году – 558,4 тыс. рублей, в 2018 году – 437,9 тыс. рублей, в 2019 году – 939,0 тыс. рублей, в 2020 году – 611,7 тыс. рублей, в 2021 году – 1224,8 тыс. рублей, в 2022 году – 2255,6 тыс. рублей в 2023 году – 1111,6 тыс. рублей, в 2024 году – 942,6 тыс. рублей, в 2025 году – 0000,000 тыс.рублей, в 2026 году – 0000,000 тыс.рублей, в 2027 году – 0000,000 тыс.рублей; в 2028 году – 0000,000 тыс.рублей; в 2029 году – 0000,000 тыс.рублей; в 2030 году – 0000,000 тыс.рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из бюджета Пензенской области составляет 14981,8 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 13971,2 тыс. рублей, в 2022 году – 1010,6 тыс. рублей Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы из федерального бюджета составляет 100051,2 тыс. рублей, в том числе: в 2022 году – 100051,2 тыс. рублей. |
| --- | --- |

»;

2.4. в Паспорт  подпрограммы 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете» муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» ( далее- Паспорт) внести следующие изменения:

2.4.1.в наименовании Паспорта  слова «на 2014-2027 годы» заменить словам «на 2014-2030 годы»;

2.4.2. строку «Этапы и сроки реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014-2030 годы без разбивки на этапы |
| --- | --- |

»;

2.4.3.  строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 8371,0 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год – 1234,6 тыс. рублей, 2015 год – 1192,6 тыс. рублей, 2016 год – 748,1 тыс. рублей, 2017 год – 784,1 тыс. рублей, 2018 год – 1056,8, тыс. рублей, 2019 год – 1146,6 тыс. рублей, 2020 год – 586,8 тыс. рублей, 2021 год – 553,8 тыс. рублей, 2022 год – 413,1 тыс. рублей, 2023 год – 523,3 тыс. рублей, 2024 год – 523,3 тыс. рублей. 2025 год – 0000,000 тыс.рублей, 2026 год – 0000,000 тыс.рублей, 2027 год – 0000,000 тыс.рублей; 2028 год – 0000,000 тыс.рублей; 2029 год – 0000,000 тыс.рублей; 2030 год – 0000,000 тыс.рублей. |
| --- | --- |

»;

2.5. в Паспорт  подпрограммы 3 муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» ( далее-Паспорт) внести следующие изменения:

2.5.1. наименование Паспорта  изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ подпрограммы 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»;

2.5.2. строку «Этапы и цели реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| Этапы и цели реализации подпрограммы | 2014-2030 годы без разбивки на этапы |
| --- | --- |

»;

2.5.3.  строку «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 20788,40 тыс. рублей, в т. ч.: 2014 год – 1776,3 тыс. рублей, 2015 год – 1736,6 тыс. рублей, 2016 год – 1512,3 тыс. рублей, 2017 год – 1511,5 тыс. рублей, 2018 год – 1582,0 тыс. рублей, 2019 год – 1672,9 тыс. рублей, 2020 год – 2254,6 тыс. рублей, 2021 год – 2331,2 тыс. рублей, 2022 год – 931,7 тыс. рублей, 2023 год – 2311,6 тыс. рублей, 2024 год – 2399,7 тыс. рублей. 2025 год – 0000,000 тыс.рублей, 2026 год – 0000,000 тыс.рублей, 2027 год – 0000,000 тыс.рублей; 2028 год- 0000,000 тыс.рублей; 2029 год- 0000,000 тыс.рублей; 2030 год- 0000,000 тыс.рублей. |
| --- | --- |

»;

2.6. приложение №1 к муниципальной программе  «Перечень целевых показателей муниципальной программы Богородского сельсовета Мокшанского района «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

2.7. приложение №1.1 к муниципальной программе «Перечень целевых показателей муниципальной программы Богородского сельсовета Мокшанского района «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

2.8. дополнить муниципальную программу приложением 3.2 «Перечень целевых показателей муниципальной программы Богородского сельсовета Мокшанского района «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» на 2026-2030 годы» согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

2.9. приложение №2 к муниципальной программе «Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №4;

2.10. приложение №3 к муниципальной программе «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Богородского сельсовета по муниципальной программе Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» на 2014 и 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению;

2.11. приложение №3.1 к муниципальной программе «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Богородского сельсовета по муниципальной программе Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» на 2016 и 2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению;

2.12. приложение №3.2 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Богородского сельсовета по муниципальной программе Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» на 2022 - 2027 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению;

2.13.дополнить программу приложением 5.3 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Богородского сельсовета по муниципальной программе Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» на 2026 - 2030 годы» согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;

2.14. приложение№4 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» за счет всех источников финансирования на 2014 – 2015 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №9  к настоящему постановлению;

2.15. приложение№4.1 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» за счет всех источников финансирования на 2016 – 2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №10 к настоящему постановлению;

2.16. приложение №4.2 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» за счет всех источников финансирования на 2022 – 2027 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №11 к настоящему постановлению;

2.17. дополнить программу приложением №6.3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» за счет всех источников финансирования на 2026 – 2030 годы» согласно приложению №12 к настоящему постановлению;

2.18. приложение №5 к муниципальной программе «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» за счет средств бюджета Богородского сельсовета на 2014 и 2015 годы»  изложить в новой редакции согласно приложению №13 к настоящему постановлению;

2.19. приложение №5.1 к муниципальной программе «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» за счет средств бюджета Богородского сельсовета на 2016 и 2021 годы»  изложить в новой редакции согласно приложению №14 к настоящему постановлению;

2.20.приложение №5.2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы» за счет средств бюджета Богородского сельсовета на 2022-2027 годы»» изложить в новой редакции согласно приложению №15 к настоящему постановлению;

2.21.дополнить программу приложение №7.3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2030 годы» за счет средств бюджета Богородского сельсовета на 2026-2030 годы»» согласно приложению №16 к настоящему постановлению;

2.22. приложение №6 к муниципальной программе «Перечень мероприятий муниципальной программы Богородского сельсовета на 2014 и 2015 годы «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №17 к настоящему постановлению;

2.23.  приложение №6.1 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы» на 2016-2021 годы» изложить в новой редакции согласно приложению №18 к настоящему постановлению;

2.24. приложение №6.2 к муниципальной программе «Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы» на 2022-2027 годы»» изложить в новой редакции согласно приложению №19 к настоящему постановлению;

2.25.дополнить муниципальную программу приложением 8.3 «Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы» на 2026-2030 годы»  согласно приложению №20 к настоящему постановлению;

3. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области о бюджете Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период.

4. Настоящее постановление опубликовать в информационно бюллетене «Вести Богородского сельсовета».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава администрации

Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области		                                                      Ю.Н.Зоткина

Приложение №1

к постановлению

администрации Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

от№

«Приложение № 3

к муниципальной программе

Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

на 2014 - 2030 годы

новая редакция

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» на 2014-2021 годы

| Ответственный исполнитель |  | Администрации Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Муниципальная программа «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| 2. | Проведение мероприятий в сфере культуры | Ед. | 263 | 265 | 266 | 268 | 271 | 273 | 275 | 280 |
| 3. | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | чел. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 |
| 1.2 | Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | % | 98,7 | 98,8 | 99,0 | 99,2 | 99,5 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| 1.3 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| 1.4 | Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.5 | Количество пожаров на территории Богородского сельсовета | Шт. | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 263 | 265 | 266 | 268 | 271 | 273 | 275 | 280 |
| 2.2 | Количество посещений культурно-досуговых учреждений | Ед. | 11720 | 11735 | 11769 | 11786 | 11800 | 11820 | 11830 | 11830 |
| 2.3 | Книговыдача | Ед. | 13230 | 13250 | 13280 | 13310 | 13335 | 13370 | 13400 | 13400 |
| 2.4 | Количество посещений библиотеки | Ед. | 6270 | 6285 | 6287 | 6290 | 6290 | 6295 | 6295 | 6900 |
| Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Укомплектованность должностей муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | чел. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3.3 | Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | чел. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3.4 | Число муниципальных служащих, получивших профессиональное развитие | чел. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3.5 | Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Богородского сельсовета» по основным вопросам местного значения Богородского сельсовета и антикоррупционной направленности | Ед. | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 81 |

».

Приложение №2

к постановлению

администрации Богородского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

от№

«Приложение № 3.1

к муниципальной программе

Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014 - 2030 годы

новая редакция

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2030 годы» на 2022-2025 годы

| Ответственный исполнитель |  | Администрации Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025г. |  |
| Муниципальная программа «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 65 | 67 | 69 | 70 |  |
| 2. | Проведение мероприятий в сфере культуры | Ед. | 280 | 285 | 285 | 285 |  |
| 3. | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | чел. | - | 2 | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 65 | 67 | 69 | 70 |  |
| 1.2 | Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | % | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  |
| 1.3 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 60 | 60 | 60 | 62 |  |
| 1.4 | Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | % | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.5 | Количество пожаров на территории Богородского сельсовета | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 280 | 280 | 280 | 280 |  |
| 2.2 | Количество посещений культурно-досуговых учреждений | Ед. | 11830 | 11830 | 11830 | 11830 |  |
| 2.3 | Книговыдача | Ед. | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |  |
| 2.4 | Количество посещений библиотеки | Ед. | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Укомплектованность должностей муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | чел. | - | 2 | - | - |
| 3.3 | Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.4 | Число муниципальных служащих, получивших профессиональное развитие | чел. | - | - | - | - |
| 3.5 | Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Богородского сельсовета» по основным вопросам местного значения Богородского сельсовета и антикоррупционной направленности | Ед. | 83 | 83 | 83 | 83 |

».

Приложение №3

к постановлению

администрации Богородского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

от №

«Приложение № 3.2

к муниципальной программе

Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014 - 2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» на 2026-2030 годы

| Ответственный исполнитель |  | Администрации Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029г. | 2030г. |  |
| Муниципальная программа «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |  |
| 2. | Проведение мероприятий в сфере культуры | Ед. | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |  |
| 3. | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | чел. | 1 | - | - | 1 | - |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения | % | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 |  |
| 1.2 | Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  |
| 1.3 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 64 | 65 | 66 | 67 | 70 |  |
| 1.4 | Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 1.5 | Количество пожаров на территории Богородского сельсовета | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 2.2 | Количество посещений культурно-досуговых учреждений | Ед. | 11830 | 11830 | 11830 | 11830 | 11830 | 11830 |
| 2.3 | Книговыдача | Ед. | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 |
| 2.4 | Количество посещений библиотеки | Ед. | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 | 6900 |
| Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Укомплектованность должностей муниципальной службы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | чел. | 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 3.3 | Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3.4 | Число муниципальных служащих, получивших профессиональное развитие | чел. | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Богородского сельсовета» по основным вопросам местного значения Богородского сельсовета и антикоррупционной направленности | Ед. | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 |

».

Приложение №4

к постановлению

администрации Богородского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

«Приложение №4

к муниципальной программе

Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014 - 2030 годы

новая редакция

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Наименование ответственного исполнителя | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |
| 1.1. | Решение Комитета местного самоуправления | Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального контроля обеспечения сохранности автомобильных дорог на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | Комитет местного самоуправления Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 2014-2030 годы |
| 1.2. | Постановление администрации | Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | Администрация Богородского сельсовета | 2014-2030 годы |
| Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |
| 2.1. | Постановление администрации | Об утверждении муниципального задания в отношении Муниципального бюджетного учреждения культуры «Богородский поселенческий культурно-досуговый центр» и финансового обеспечения выполнения муниципального задания | Администрация Богородского сельсовета | 2014-2030 годы |
| 2.2. | Постановление администрации | Положение о системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры Богородского сельсовета | Администрация Богородского сельсовета | 2014-2030 годы |
| Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |
| 3.1. | Решение Комитета местного самоуправления | Об утверждении Положения о муниципальной службе в Богородского сельсовете Мокшанского района Пензенской области | Комитет местного самоуправления Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 2014-2030 годы |
| 3.2. | Решение Комитета местного самоуправления | Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в Богородском сельсовете Мокшанского района Пензенской области | Комитет местного самоуправления Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 2014-2030 годы |
| 3.3. | Решение Комитета местного самоуправления | Об утверждении Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | Комитет местного самоуправления Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 2014-2030 годы |
| 3.4. | Решение Комитета местного самоуправления | О применении поощрений к муниципальным служащим Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | Комитет местного самоуправления Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | 2014-2030 год |

».

Приложение №5

к постановлению

администрации Богородского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

«Приложение №5

к муниципальной программе

Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014 - 2030 годы

новая редакция

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Богородского сельсовета по муниципальной программе Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» на 2014 и 2015 годы

| №№ п/п | Администрация Богородского сельсовета, МБУК «Богородский КДЦ» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Объем муниципальной услуги |  | Расходы бюджета Богородского сельсовета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы),тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование учредителя - Администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов домов культуры, клубов)» |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная услуга (работа) | Показатель |  |  |  |  |  |
| 11 | Удовлетворение общественных потребностей жителей села в сохранности и развитии художественного творчества и народной культуры, проведение тематических мероприятий, культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов | Кол-во проведенных культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 263 | 265 | - | 1465 |
| 22 | Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения | Кол-во посещений культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 11720 | 11735 | 1331 | - |
| Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов библиотек)» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Муниципальная услуга (работа) | Показатель |  |  |  |  | - |
|  | Библиотечное, информационное и справочное обслуживание населения | Книговыдача | Ед. | 13230 | 13250 | 291,20 | - |
|  |  | Количество посещений библиотеки | Ед. | 6270 | 6285 | - |  |

».

Приложение №6

к постановлению

администрации Богородского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

Приложение №5.1

к муниципальной программе

Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014 - 2030 годы

новая редакция

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Богородского сельсовета по муниципальной программе Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» на 2016 - 2021 годы

| Администрация Богородского сельсовета, МБУК «Богородский КДЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Объем муниципальной услуги |  |  |  |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование учредителя Администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов домов культуры, клубов)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Удовлетворение общественных потребностей жителей села в сохранности и развитии художественного творчества и народной культуры, проведение тематических мероприятий, культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов. | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 266 | 268 | 271 | 273 | 275 | 280 | 1162,86 | 1162,86 | 1162,86 | 1162,86 | 1262,86 | 1492,215 |
| 22 | Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 11769 | 11786 | 11800 | 11820 | 11830 | 11830 |  |  |  |  |  |  |

».

Приложение №7

к постановлению

администрации Богородского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

от №

«Приложение № 5.2

к муниципальной программе

Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014 - 2030 годы

новая редакция

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Богородского сельсовета по муниципальной программе Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» на 2022 - 2025 годы

| Администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Объем муниципальной услуги |  |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование учредителя Администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов домов культуры, клубов)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворение общественных потребностей жителей села в сохранности и развитии художественного творчества и народной культуры, проведение тематических мероприятий, культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов. | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 280 | 280 | 280 | 280 | 1486,183 |  | 1204,327 | 898,482 | 7044,160 |  |
| 2 | - Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 11830 | 11830 | 11830 | 11830 | 11830 | 11830 |  | 11830 | 11830 |  |

».

Приложение №8

к постановлению

администрации Богородского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

от №

«Приложение № 5.3

к муниципальной программе

Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014 - 2030 годы

ПРОГНОЗ

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Богородского сельсовета по муниципальной программе Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» на 2026 - 2030 годы

| Администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) | Единица измерения объема муниципальной услуги | Объем муниципальной услуги |  |  |  |  | Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование учредителя Администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов домов культуры, клубов)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удовлетворение общественных потребностей жителей села в сохранности и развитии художественного творчества и народной культуры, проведение тематических мероприятий, культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов. | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 1486,183 | 1204,327 | 898,482 | 7044,160 | 544,389 |
| 2 | Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения | Количество посещений культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 11830 | 11830 | 11830 | 11830 | 11830 | 544,389 | 544,389 | 544,389 | 544,389 | 544,389 |

».

Приложение №9

к постановлению

администрации Богородского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

от №

«Приложение №6

к муниципальной программе

Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014 - 2030 годы

новая редакция

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» за счет всех источников финансирования на 2014 - 2015 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Богородского сельсовета Мокшанского райна Пензенской области |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа | «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» | всего | 4787,818 | 3683,968 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 4787,818 | 3683,968 |
|  |  |  | федеральные средства | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Мокшанского района | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» | всего | 757,655 | 484,0 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 757,655 | 484,0 |
|  |  |  | федеральные средства | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Мокшанского района | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | «Развитие культуры в Богородском сельсовете» | всего | 1828,268 | 1403,805 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 1828,268 | 1403,805 |
|  |  |  | федеральные средства | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Мокшанского района | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Подпрограмма 3 | «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» | всего | 1587,083 | 1750,574 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 1587,083 | 1750,574 |
|  |  |  | федеральные средства | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | бюджет Мокшанского района | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение №10

к постановлению

администрации Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

Приложение №6.1

к муниципальной программе

Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

на 2014 - 2030 годы

новая редакция

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2030 годы» за счет всех источников финансирования на 2016-2021 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа | Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы | всего | 4787,818 | 3683,968 | 5919,65 | 4535,20 | 3453,1 | 16040,8 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 3683,968 | 4787,818 | 4084,43 | 3664,08 | 3401,3 | 1161,6 |
|  |  |  | федеральные средства | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0,00 | 0,0 | 533,23 | 0,00 | 0,00 | 1214,8 |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете | всего | 757,65 | 484,00 | 404,31 | 445,00 | 611,7 | 16040,8 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 757,65 | 484,0 | 404,31 | 445,00 | 611,7 | 1224,8 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  | 13971,2 |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 | Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Богородского сельсовета | всего | 757,65 | 484,0 | 404,31 | 445,00 | 330,3 | 12240,0 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 757,65 | 484,0 | 404,31 | 445,00 | 330,3 | 244,8 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  | 11995,2 |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 | Ремонт и содержание внутрипосе ленческих дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования подготовка проекта организации дорожного движения на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области паспортизация и категорирование дорог | всего | 765,65 | 484,0 | 0,0 | 57,7 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 757,65 | 484,0 | 0,0 | 57,7 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 | Ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств муниципального дорожного фонда: 1. Приобретение щебня, песка 2. Услуги по грейдерованию дорог 3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем 4. Услуги по обкосу обочин у дорог 5. Услуги по очистке дорог от снега в зимний период 6. Услуги по доставке щебня, песка, грунта, кирпичного боя. 7. Работы по отсыпке дороги грунтом в п.Плодовом Мокшанского района | всего | 765,65 | 484,0 | 277,5 | 223,3 | 330,3 | 346,00 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 765,65 | 484 | 277,5 | 223,3 | 330,3 | 346,0 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Мероприятие 3 | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения (за счет средств местного бюджета) | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,4 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,4 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 4 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,0 | 0,00 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,0 | 0,00 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Мероприятие 5 | Разработка схемы теплоснабжения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 0,00 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,0 | 0,00 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. 6 | Мероприятие 6 | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения | всего | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2816,0 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 844,3 |
|  |  |  | федеральные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971,2 |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Мероприятие 7 | Развитие систем уличного освещения | всего | 0 | 0 | 59,11 | 120,0 | 153,9 | 123,4 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 0 | 0 | 59,11 | 120,0 | 153,9 | 123,4 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 8 | Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 9 | Ремонт памятника воинам – землякам в с.Симбухово (приобретение строительных и хозяйственных материалов) Установка нового памятника погибшим воинам в с.Богородское | всего | 15 | 17 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 26,0 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 15 | 17 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 26,0 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Мероприятие 10 | Содержание и благоустройство кладбищ | всего | 15 | 17 | 30,0 | 26,0 | 11,80 | 18,0 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 15 | 17 | 30,0 | 26,0 | 11,80 | 18,0 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Мероприятие 11 | Прочие расходы в области благоустройства Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | всего | 20 | 21 | 19,7 | 0 | 20,60 | 12,125 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 20 | 21 | 19,7 | 0 | 20,60 |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 12 | Приобретение наглядного материала по противопожарной безопасности Приобретение и содержание первичных средств пожаротушения и оповещения | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | в т.ч. бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 13 | Благоустройство территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | всего | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12247,0 |
|  |  |  | в т.ч. бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 244 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  | 12003,0 |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Мероприятие 14 | Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Автомобильная подъездная дорога к площадке ПХ11 в районе с.Михайловка Мокшанского района Пензенской области) | всего | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | в т.ч. бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00 |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Мероприятие 15 | Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (за счет средств местного бюджета) | всего | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 |
|  |  |  | в т.ч. бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72,0 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
|  |  |  | в т.ч. бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1 | Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | всего | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
|  |  |  | в т.ч. бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 | Развитие культуры в Богородском сельсовете | всего | 451,923 | 462,904 | 2366,37 | 2415,43 | 586,8 | 1532,2 |
|  |  |  | в т.ч. бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  | 1544,31 | 586,8 | 1532,2 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  | 1744,14 | 794,2 |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга | всего | 451,923 | 462,904 | 622,23 | 2415,43 | 553,8 | 1478,2 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 451,923 | 462,904 | 622,23 | 1544,31 | 553,8 | 1478,2 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры (в части расходов домов культуры, клубов) Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | всего | 451,923 | 462,904 | 1744,14 | 1434,60 | 586,8 | 499,8 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 451,923 | 462,904 | 1744,14 | 1434,60 | 586,8 | 499,8 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 | Осуществление полномочий закрепленных законодательством | всего | 451,923 | 462,904 | 763,17 | 910,83 |  | 978,4 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 451,923 | 462,904 | 155,87 | 39,71 |  | 978,4 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Мероприятие 3 | Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Богородского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов) | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Мероприятие 4 | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Мероприятие 5 | Ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в городских поселениях с числом жителе до 50 тысяч человек и (или) в сельских поселениях | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Мероприятие 6 | Прочие мероприятия в сфере культуры | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 | Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете | всего | 1711,98 | 1711,98 | 1711,98 | 1674,77 | 2254,6 | 2331,2 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 1711,98 | 1711,98 | 1711,98 | 1674,77 | 2254,6 | 2331,2 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Богородского сельсовета | всего | 1711,98 | 1711,98 | 1711,98 | 1674,77 | 2254,6 | 2331,2 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 1711,98 | 1711,98 | 1711,98 | 1674,77 | 2254,6 | 2331,2 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Богородского сельсовета | всего | 1711,98 | 1711,98 | 1711,98 | 1674,77 | 2254,6 | 2331,2 |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 1711,98 | 1711,98 | 1711,98 | 1674,77 | 2202,8 | 2331,2 |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  | 31,2 |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  | 20,6 |  |

».

Приложение №11

к постановлению

администрации Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

от №

«Приложение №6.2

к муниципальной программе Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

на 2014 - 2030 годы

новая редакция

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2030 годы» за счет всех источников финансирования на 2022-2025 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024г. | 2025г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
|  | Муниципальная программа | Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы | всего | 105534,396 | 6952,8 | 5641,110 | 7044,160 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 3538,901 | 6952,8 | 4531,909 | 6326,160 |  |  |
|  |  |  | федеральные средства | 98550,323 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 995,477 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  | 718,000 |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете | всего | 100682,937 | 1667,0 | 371,0 | 1438,423 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 1137,135 | 1667,0 | 371,0 | 900,423 |  |  |
|  |  |  | федеральные средства | 98550,323 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 995,477 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  | 538,00 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 | Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Богородского сельсовета | всего | 120 | 1188,999 | 371,0 | 735,846 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 120 | 1188,999 | 371,0 | 735,846 |  |  |
|  |  |  | федеральные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 | Ремонт и содержание внутрипосе ленческих дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования подготовка проекта организации дорожного движения на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области паспортизация и категорирование дорог | всего | 0,0 | 100,00 | 719 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 100,00 | 719 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 0,00 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 | Ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств муниципального дорожного фонда: 1. Приобретение щебня, песка 2. Услуги по грейдерованию дорог 3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем 4. Услуги по обкосу обочин у дорог 5. Услуги по очистке дорог от снега в зимний период 6. Услуги по доставке щебня, песка, грунта, кирпичного боя. 7. Работы по отсыпке дороги грунтом в п.Плодовом Мокшанского района | всего | 120 | 1088,999 | 719 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 120 | 1088,999 | 719 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. 3 | Мероприятие 6 | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 7 | Развитие систем уличного освещения | всего | 125,64 | 149,328 | 131,679 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 125,64 | 149,328 | 131,679 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 8 | Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов | всего | 0,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 10,00 | 10,00 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 9 | Ремонт памятника воинам – землякам в с.Симбухово (приобретение строительных и хозяйственных материалов) Установка нового памятника погибшим воинам в с.Богородское | всего | 8,1 | 54,203 | 80,0 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 8,1 | 54,203 | 80,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Мероприятие 10 | Содержание и благоустройство кладбищ | всего | 34,7 | 72,50 | 62,5 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 34,7 | 72,50 | 62,5 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Мероприятие 11 | Прочие расходы в области благоустройства Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | всего | 5,0 | 373,6 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 5,0 | 373,6 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 12 | Приобретение наглядного материала по противопожарной безопасности Приобретение и содержание первичных средств пожаротушения и оповещения | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 14 | Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Автомобильная подъездная дорога к площадке ПХ11 в районе с.Михайловка Мокшанского района Пензенской области) | всего | 100562,937 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 1017,135 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства | 98550,323 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 995,477 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Мероприятие 15 | Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (за счет средств местного бюджета) | всего |  | 478,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  | 478,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1 | Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 | Развитие культуры в Богородском сельсовете | всего | 1486,183 | 1204,327 | 898,482 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 1486,183 | 1204,327 | 898,482 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга | всего | 507,783 | 1204,327 | 898,482 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 507,783 | 1204,327 | 898,482 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры (в части расходов домов культуры, клубов) Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | всего | 507,783 | 225,927 | 898,482 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 507,783 | 225,927 | 898,482 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 | Осуществление полномочий закрепленных законодательством | всего | 978,400 | 978,400 | 978,400 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 978,400 | 978,400 | 978,400 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 | Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете | всего | 2521,766 | 3245,266 | 3117,215 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 2521,766 | 3245,266 | 3117,215 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Богородского сельсовета | всего | 475,669 | 585,54 | 853,647 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 475,669 | 585,54 | 853,647 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  | 60 |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Богородского сельсовета | всего | 2046,097 | 2659,726 | 2637,684 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 2046,097 | 2659,726 | 2637,684 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |  |

».

Приложение №12

к постановлению

администрации Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

от №

«Приложение №6.3

к муниципальной программе Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

на 2014 - 2030 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2030 годы» за счет всех источников финансирования на 2026-2030 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 7 | 8 |  |
|  | Муниципальная программа | Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы | всего | 5700,450 | 5700,450 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 4531,909 | 4531,909 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 | Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете | всего | 387,0 | 387,0 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 387,0 | 387,0 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1 | Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Богородского сельсовета | всего | 387 | 387 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 387 | 387 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие 1 | Ремонт и содержание внутрипосе ленческих дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования подготовка проекта организации дорожного движения на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области паспортизация и категорирование дорог | всего | 719 | 719, |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 719 | 719 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие 2 | Ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств муниципального дорожного фонда: 1. Приобретение щебня, песка 2. Услуги по грейдерованию дорог 3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем 4. Услуги по обкосу обочин у дорог 5. Услуги по очистке дорог от снега в зимний период 6. Услуги по доставке щебня, песка, грунта, кирпичного боя. 7. Работы по отсыпке дороги грунтом в п.Плодовом Мокшанского района | всего | 719 | 719 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 719 | 719 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |
| 1.1. 3 | Мероприятие 6 | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (бюджет Мокшанского района) |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Мероприятие 7 | Развитие систем уличного освещения | всего | 136,879 | 136,879 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 136,879 | 136,879 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Мероприятие 8 | Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Мероприятие 9 | Ремонт памятника воинам – землякам в с.Симбухово (приобретение строительных и хозяйственных материалов) Установка нового памятника погибшим воинам в с.Богородское | всего | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Мероприятие 10 | Содержание и благоустройство кладбищ | всего | 36,640 | 36,640 | 36,640 |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 36,640 | 36,640 | 36,640 |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Мероприятие 11 | Прочие расходы в области благоустройства Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Мероприятие 12 | Приобретение наглядного материала по противопожарной безопасности Приобретение и содержание первичных средств пожаротушения и оповещения | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Мероприятие 14 | Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Автомобильная подъездная дорога к площадке ПХ11 в районе с.Михайловка Мокшанского района Пензенской области) | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области | 995,477 |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Мероприятие 15 | Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (за счет средств местного бюджета) | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие 1 | Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма 2 | Развитие культуры в Богородском сельсовете | всего | 544,389 | 544,389 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 544,389 | 544,389 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1 | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга | всего | 544,389 | 544,389 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 544,389 | 544,389 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры (в части расходов домов культуры, клубов) Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | всего | 544,389 | 544,389 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 544,389 | 544,389 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Мероприятие 2 | Осуществление полномочий закрепленных законодательством | всего | 978,400 | 978,400 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 978,400 | 978,400 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма 3 | Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете | всего | 3503,407 | 3503,407 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 3503,407 | 3503,407 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Богородского сельсовета | всего | 1187,473 | 1187,473 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 1187,473 | 1187,473 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники (расшифровать) |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Богородского сельсовета | всего | 2637,684 | 2637,684 |  |  |  |
|  |  |  | в т.ч. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Богородского сельсовета (за исключением целевых межбюджетных трансфертов) | 2637,684 | 2637,684 |  |  |  |
|  |  |  | федеральные средства |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Пензенской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | иные источники: бюджет Мокшанского района |  |  |  |  |  |

Приложение №13

к постановлению

администрации Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

«Приложение №7

к муниципальной программе

Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

на 2014 - 2030 годы

новая редакция

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» за счет средств бюджета Богородского сельсовета на 2014 и 2015 годы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | Администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета Богородского сельсовета, тыс. рублей |  |
|  |  |  |  | ГРБС | Рз | Пр | ЦСР | ВР | 2014 г. | 2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа | Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 9699,80 | 25015,32 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 4926,60 | 20711,58 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1 | Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Богородского сельсовета Мокшанского района | администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 02 | 01 1 6122 | 244 | 0,912 | 159,47 |
|  |  |  | администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 02 | 01 1 7132 | 414 | 1497,69 | 82,31 |
|  |  |  | администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 002 | 01 1 6122 | 414 | 1320,0 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 1 | Ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования 1.Подготовка проекта организации дорожного движения на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 2.Паспортизация и категорирование дорог | администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 02 | 01 1 6122 | 244 | 88,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 2 | Ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств муниципального дорожного фонда: 1. Приобретение щебня, песка 2. Услуги по грейдерованию дорог 3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем 4. Услуги по обкосу обочин у дорог 5. Услуги по очистке дорог от снега в зимний период 6. Услуги по доставке щебня, песка, грунта, кирпичного боя. 7. Работы по отсыпке дороги грунтом в п.Плодовом Мокшанского района Пензенской области | администрация Богородского сельсовета | 901 | 005 | 02 | 01 1 61350 | 244 | 45,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 901 | 005 | 02 | 01 1 71350 | 244 | 60,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Мероприятие 3 | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения (за счет средств местного бюджета) | администрация Богородского сельсовета | 901 | 005 | 02 | 01 1 61450 | 244 | 00,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Мероприятие 4 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | администрация Богородского сельсовета | 901 | 005 | 02 | 01 1 61310 | 244 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Мероприятие 5 | Разработка схемы теплоснабжения | администрация Богородского сельсовета | 901 | 004 | 09 | 01 1 46210 | 244 | 593,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Мероприятие 6 | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения | администрация Богородского сельсовета | 901 | 004 | 09 | 01 1 46310 | 244 | 444,00 | 966,00 |
| 1.1.1.7 | Мероприятие 7 | Развитие систем уличного освещения | администрация Богородского сельсовета | 901 | 005 | 02 | 01 1 61310 | 244 | 77,00 | 1460,00 |
| 1.1.1.8 | Мероприятие 8 | Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов | администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 01 1 61160 | 244 | 140,0 | 102,4 |
| 1.1.1.9 | Мероприятие 9 | Ремонт памятника воинам – землякам с.Симбухово (приобретение строительных и хозяйственных материалов); Установка нового памятника погибшим воинам в с.Богородское | администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 01 1 61240 | 244 | 50,0 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Мероприятие 10 | Содержание и благоустройство кладбищ | администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 01 1 61240 | 244 | 200,0 | 28,0 |
| 1.1.1.11 | Мероприятие 11 | Прочие расходы в области благоустройства Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 01 1 61140 | 244 | 210,0 | 103,4 |
| 1.1.1.12 | Мероприятие 12 | Приобретение наглядного материала по противопожарной безопасности Приобретение и содержание первичных средств пожаротушения и оповещения | администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 01 1 61180 | 244 | 50,0 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | Мероприятие 13 | Благоустройство территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 01 1 61190 | 244 | 36,0 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | Мероприятие 14 | Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Автомобильная подъездная дорога к площадке ПХ11 в районе с.Михайловка Мокшанского района Пензенской области) | администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 01 1 61270 | 244 | 0,00 | 7,0 |
| 1.1.1.15 | Мероприятие 15 | Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (за счет средств местного бюджета) | администрация Богородского сельсовета | 901 | 03 | 10 | 01 1 05010 | 244 | 5,0 | 0,00 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | администрация Богородского сельсовета | 901 | 03 | 10 | 01 1 05010 | 244 | 40,0 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Мероприятие 1 | Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | администрация Богородского сельсовета | 901 | 03 | 10 | 01 1 05010 | 244 | 40,0 | 0,00 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 | Развитие культуры в Богородском сельсовете | всего | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1 | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 |  |  |  |  | 2384,20 | 1856,64 |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры (в части расходов домов культуры, клубов) Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | администрация Богородского сельсовета | 901 |  |  |  |  | 2384,20 | 1856,64 |
|  |  |  | МБУК «Богородский КДЦ» | 901 | 008 | 01 | 0120502 | 611 | 1331,00 | 1465,00 |
|  |  |  |  | 901 | 10 | 03 | 0121113 | 313 | 18,00 | 18,00 |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 2 | Осуществление полномочий закрепленных законодательством | администрация Богородского сельсовета МБУК«Богородский КДЦ» | 901 | 08 | 01 | 0120502 | 612 | 135,00 | 0,00 |
| 1.2.1.3 | Мероприятие 3 | Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Богородского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов) | администрация Богородского сельсовета МБУК«Богородский КДЦ» | 901 | 108 | 01 | 0122325 | 244 | 82,00 | 82,00 |
| 1.2.1.4 | Мероприятие 4 | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга | администрация Богородского сельсовета МБУК«Богородский КДЦ» | 901 | 08 | 01 | 0120504 | 611 | 291,20 | 0,00 |
| 1.2.1.5 | Мероприятие 5 | Прочие мероприятия в сфере культуры | администрация Богородского сельсовета МБУК«Богородский КДЦ» | 901 | 08 | 01 | 0120504 | 611 | 291,20 | 0,00 |
| 1.2.1.6 | Мероприятие 6 | Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры | администрация Богородского сельсовета МБУК«Богородский КДЦ» | 901 | 08 | 01 | 0120504 | 611 | 291,20 | 0,00 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 | «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 2389,00 | 2447,10 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Богородского сельсовета | администрация Богородского сельсовета | 901 | - | - | - | - | 2389,00 | 2447,10 |
|  |  |  |  | 901 | 001 | 04 | 0130210 | 121 | 698,90 | 698,90 |
|  |  |  |  | 901 | 001 | 04 | 0130210 | 122 | 76,80 | 76,80 |
|  |  |  |  | 901 | 001 | 04 | 0130220 | 242 | 325,10 | 325,10 |
|  |  |  |  | 901 | 001 | 04 | 0130220 | 244 | 779,20 | 837,30 |
|  |  |  |  | 901 | 001 | 04 | 0130220 | 851 | 8,20 | 8,20 |
|  |  |  |  | 901 | 001 | 04 | 0130220 | 852 | 8,60 | 8,60 |
|  |  |  |  | 901 | 001 | 04 | 0130211 | 121 | 400,30 | 400,30 |
|  |  |  |  | 901 | 001 | 04 | 0130211 | 122 | 91,90 | 91,90 |

».

Приложение №14

к постановлению

администрации Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

Приложение №7.1

к муниципальной программе

Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

на 2014 – 2030 годы

новая редакция

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2030 годы» за счет средств бюджета Богородского сельсовета на 2016-2021 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета Богородского сельсовета, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РРз | ППр | ЦСР | ВВР | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |
| 1 | Муниципальная программа | Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 4670,424 | 6592,209 | 48425,665 | 12138,494 | 9959,846 | 13879,594 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 103317,44 | 3188,480 | 36955,622 | 6672,659 | 4656,13 | 8007,873 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1 | Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Богородского сельсовета Мокшанского района | всего | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 1 | Ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог, ремонт автомобильных дорог общего пользования 1.Подготовка проекта организации дорожного движения на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 2.Паспортизация и категорирование дорог | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 01 | 01 1 01 95140 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 2 | Ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств муниципального дорожного фонда: 1. Приобретение щебня, песка 2. Услуги по грейдерованию дорог 3. Услуги по отсыпке дорог песком и щебнем 4. Услуги по обкосу обочин у дорог 5. Услуги по очистке дорог от снега в зимний период 6. Услуги по доставке щебня, песка, грунта, кирпичного боя. 7. Работы по отсыпке дороги грунтом в п.Плодовом Мокшанского района Пензенской области | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 01 | 01 1 01 62210 | 244 | 120,0 | 120 | 120 | 120 | 0,00 | 6,00 |
| 1.1.1.3 | Мероприятие 3 | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения (за счет средств местного бюджета) | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | Мероприятие 4 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Мероприятие 5 | Разработка схемы теплоснабжения | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | Мероприятие 6 | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | Мероприятие 7 | Развитие систем уличного освещения | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 0110161160 | 247 | 125,64 | 199,64 | 199,64 | 199,64 | 199,64 | 199,64 |
| 1.1.1.8 | Мероприятие 8 | Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9 | Мероприятие 9 | Ремонт памятника воинам – землякам с.Симбухово (приобретение строительных и хозяйственных материалов); Установка нового памятника погибшим воинам в с.Богородское | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 0110161180 | 244 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 1.1.1.10 | Мероприятие 10 | Содержание и благоустройство кладбищ | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 0110161190 | 244 | 35,9 | 20,63 | 20,63 | 20,63 | 20,63 |  |
| 1.1.1.11 | Мероприятие 11 | Прочие расходы в области благоустройства Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 0110161250 | 244 | 5 | 300 | 300 |  |  |  |
| 1.1.1.12 | Мероприятие 12 | Приобретение наглядного материала по противопожарной безопасности Приобретение и содержание первичных средств пожаротушения и оповещения | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.13 | Мероприятие 13 | Благоустройство территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.14 | Мероприятие 14 | Расходы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Автомобильная подъездная дорога к площадке ПХ11 в районе с.Михайловка Мокшанского района Пензенской области)) | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 04 | 09 | 011001L3720 | 414 | 102072,4 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 |
| 1.1.1.15 | Мероприятие 15 | Расходы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Автомобильная подъездная дорога к площадке ПХ11 в районе с.Михайловка Мокшанского района Пензенской области)(дополнительные средства) | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 04 | 09 | 011001М3720 | 414 | 478,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие 1 | Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 | «Развитие культуры в Богородском сельсовете» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 1488,861 | 2525,475 | 8882,355 | 2613,948 | 2030,427 | 1978,246 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 1 | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 1488,861 | 1543,849 | 8882,355 | 2613,948 | 2030,427 | 1978,246 |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры (в части расходов домов культуры, клубов) Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель-МБУК «Богородский КДЦ» | 901 | 08 | 01 | 0120100000 | 200 | 510,461 | 1387,64 | 1363,213 | 1437,668 |  |  |
|  |  |  |  | 901 901 | 08 08 | 01 01 | 0120123300 0120123300 | 244 247 | 379,880 130,581 | 379,880 130,581 | 490,200 665,816 | 762,700 5,072 | 0,000 10,745 | 0,000 0,000 |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 2 | Осуществление полномочий закрепленных законодательством | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель-МБУК «Богородский КДЦ» | 901 | 10 | 01 | 8800011320 | 313 | 24,648 | 25,902 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.3 | Мероприятие 3 | Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Богородского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов) | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель-МБУК «Богородский КДЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.4 | Мероприятие 4 | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель- МБУК «Богородский КДЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.5 | Мероприятие 5 | Прочие мероприятия в сфере культуры | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель-МБУК «Богородский КДЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.6 | Мероприятие 6 | Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель-МБУК «Богородский КДЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 | «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 2298,330 | 2367,543 | 2587,688 | 2851,887 | 3273,289 | 3856,382 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Богородского сельсовета | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 2290,730 | 2367,543 | 2587,688 | 2851,887 | 3273,289 | 3856,382 |
| 1.3.2 | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Богородского сельсовета | администрация Богородского сельсовета | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02100 | 121 | 660,51 | 579,35 | 602,434 | 5852,866 | 754,401 | 775,678 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02100 | 129 | 199,43 | 174,96 | 207,154 | 163,265 | 223,750 | 234,255 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02100 | 122 | 115,315 | 56,19 | 65,703 | 69,320 | 115,731 | 111,396 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02100 | 129 | 34,73 | 16,97 | 17,801 | 20,935 | 34,951 | 33,642 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02110 | 121 | 554,100 | 363,71 | 378,253 | 408,426 | 517,250 | 532,751 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02110 | 129 | 123,18 | 109,84 | 114,232 | 120,418 | 154,625 | 170,891 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02110 | 122 | 115,73 | 70,56 | 73,380 | 73,380 | 111,576 | 114,076 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02110 | 129 | 235,01,3 | 21,31 | 22,161 | 22,161 | 33,673 | 34,451 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02200 | 244 | 403,231 | 817,7 | 1090,710 | 993,893 | 1050,171 | 1571,029 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 9523 | 121 | 0 | 30,0 | 10,642 | 15,537 | 0,000 | 30,243 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 9523 | 129 | 0 | 10,0 | 5,218 | 0,665 | 0,000 | 9,133 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02200 | 851 | 15,0 | 116,915 | 0,00 | 343,816 | 33,827 | 162,241 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02200 | 852 | 2,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,295 | 3,337 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 К 0002200 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,744 | 0,00 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 95240 | 121 | 24,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,781 | 48,092 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 95240 | 129 | 7,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,077 | 20,808 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 013019523П | 121 | 34,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 11,521 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 013019523П | 129 | 10,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 3,479 |

».

Приложение №15

к постановлению

администрации Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

Приложение №7.2

к муниципальной программе

Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

на 2014 - 2030 годы

новая редакция

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2030 годы» за счет средств бюджета Богородского сельсовета на 2022-2025 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета Богородского сельсовета, тыс. рублей |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РРз | ППр | ЦСР | ВВР | 2022 г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Муниципальная программа | Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 105025,283 | 6135,133 | 6357,437 | 7044,160 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 100682,936 | 888,0 | 719,0 | 1438,423 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1 | Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Богородского сельсовета Мокшанского района | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 120,0 |  |  | 1438,423 |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 1 | Ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств муниципального дорожного фонда(неиспользованные остатки прошлых лет) | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 04 | 09 | 01 1 0146210 | 244 | 43,444 |  |  | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 2 | Ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств муниципального дорожного фонда | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 901 | 04 04 | 09 09 | 01 1 01 46300 011019Д150 | 244 244 | 76,555 | 888 | 719,0 | 735,945 |
| 1.1.1.3 | Мероприятие 3 | Оформление бесхозяйственных объектов недвижимого имущества | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 01 | 13 | 8800099590 | 244 | 35,08 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Мероприятие 7 | Развитие систем уличного освещения | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 0110161160 | 247 | 125,640 | 149,328 | 131,679 | 151,577 |
| 1.1.1.5 | Мероприятие 8 | Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | Мероприятие 9 | Ремонт памятника воинам – землякам с.Симбухово (приобретение строительных и хозяйственных материалов); Установка нового памятника погибшим воинам в с.Богородское | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 901 | 05 05 | 03 03 | 0110161180 0110195234 | 244 244 | 8,1 | 54,203 | 80,0 | 60,00 |
| 1.1.1.10 | Мероприятие 10 | Содержание и благоустройство кладбищ | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 0110161190 | 244 | 35,9 | 72,50 | 62,50 | 13,00 |
| 1.1.1.11 | Мероприятие 11 | Прочие расходы в области благоустройства Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 0110161250 | 244 | 5,0 | 6,5 | 106,50 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Мероприятие 12 | Приобретение наглядного материала по противопожарной безопасности Приобретение и содержание первичных средств пожаротушения и оповещения | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.13 | Мероприятие 13 | Благоустройство территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.14 | Мероприятие 14 | Расходы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Автомобильная подъездная дорога к площадке ПХ11 в районе с.Михайловка Мокшанского района Пензенской области) | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 04 | 09 | 011001L3720 | 414 | 100562,936 | 0 | 0 |  |
| 1.1.1.15 | Мероприятие 15 | Расходы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Автомобильная подъездная дорога к площадке ПХ11 в районе с.Михайловка Мокшанского района Пензенской области)(дополнительные расходы) | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 901 | 04 04 | 09 09 | 011001М3720 011019Д120 | 414 414 | 478,0 | 0 | 0 | 478,00 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие 1 | Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 0110161170 | 244 | 0,0 | 10,0 | 728,418 |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 | «Развитие культуры в Богородском сельсовете» | всего | 901 | 08 | 00 | 0120100000 |  | 1486,183 | 1204,327 | 1903,321 | 1903,321 |
| 1.2.1 | Основное мероприя тие 1 | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга | всего | 901 901 | 08 08 | 01 04 | 0120123300 0120123300 |  | 1486,183 | 1204,327 | 1098,40 | 1298,88 604,441 |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры (в части расходов домов культуры, клубов) Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель- МБУК «Богородский КДЦ» | 901 901 901 901 901 901 901 901 | 08 08 08 08 08 08 08 08 | 01 01 01 01 04 04 04 04 | 0120123300 0120123300 013019523Б 012019523К 0120123300 0120123300 0120195240 0120195240 | 244 247 414 244 121 129 121 129 | 507,783 507,783 0,00 0,0 | 225,927 225,927 0,00 0,0 | 544,389 544,389 0,00 500,00 | 3,444 197,936 120,00 0,0 238,741 72,100 225,500 68,100 |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 2 | Осуществление полномочий закрепленных законодательством | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель- МБУК «Богородский КДЦ» | 901 | 08 | 01 | 01 20196950 | 540 | 978,4 | 978,4 | 978,4 | 978,4 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 | «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» | всего | 901 | 01 | 04 | 0130100000 |  | 2521,766 | 3245,266 | 3117,215 | 3702,420 |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Богородского сельсовета | всего | 901 | 01 | 04 | 0100000000 | 100 | 2521,766 | 3245,266 | 3117,215 | 3702,420 |
| 1.3.2 | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Богородского сельсовета | администрация Богородского сельсовета | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02100 | 121 | 660,050 | 666,663 | 693,385 | 580,032 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02100 | 129 | 237,680 | 237,556 | 247,636 | 412,944 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02100 | 122 | 126,971 | 126,973 | 287,330 | 287,330 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02110 | 121 | 518,409 | 559,650 | 554,100 | 657,240 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02110 | 129 | 156,559 | 205,366 | 202,288 | 267,775 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02110 | 122 | 115,730 | 115,730 | 115,730 | 229,435 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02200 | 244 | 415,159 | 585,54 | 853,647 | 209,859 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01040130102200 | 247 | 415,159 | 585,54 | 853,647 | 128,735 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 55490 | 121 | 41,838 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 55490 | 129 | 12,635 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02200 | 851 | 7,499 | 14,2 | 15,0 | 9,928 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02200 | 852 | 1,704 | 2,0 | 2,0 | 3,00 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0130195231 | 129 |  |  |  | 26,862 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0130195232 | 121 |  |  |  | 563,024 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0130195233 | 122 |  |  |  | 26,256 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 013019523А | 244 |  |  |  | 60,00 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01301952340 | 121 |  | 184,30 | 184,30 | 184,30 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01301952340 | 129 |  | 184,30 | 184,30 | 55,70 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 013019523Г |  | 46,468 |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 95240 | 121 | 31,300 | 31,30 | 31,3 | 0,00 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 95240 | 129 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 0,00 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 013019523П | 121 | 34,483 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 013019523П | 129 | 10,417 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение №16

к постановлению

администрации Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

от №

«Приложение №7.3

к муниципальной программе Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

на 2014 - 2030 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2030 годы» за счет средств бюджета Богородского сельсовета на 2026-2030 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  | администрация Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  |  | Расходы бюджета Богородского сельсовета, тыс. рублей |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РРз | ППр | ЦСР | ВВР | 2026 г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальная программа | Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы | всего | Х | Х | Х | Х | Х | 5700,450 | 5700,450 |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» | всего | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1 | Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Богородского сельсовета Мокшанского района | всего | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Мероприятие 1 | Ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств муниципального дорожного фонда(неиспользованные остатки прошлых лет) | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 04 | 09 | 01 1 0146210 | 244 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | Мероприятие 2 | Ремонт и содержание внутрипоселенческих дорог за счет средств муниципального дорожного фонда | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 901 | 04 04 | 09 09 | 01 1 01 46300 011019Д150 | 244 244 | 719,0 | 719,0 |  |  |  |
| 1.1.1.3 | Мероприятие 3 | Оформление бесхозяйственных объектов недвижимого имущества | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 01 | 13 | 8800099590 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Мероприятие 7 | Развитие систем уличного освещения | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 0110161160 | 247 | 136,679 | 136,679 |  |  |  |
| 1.1.1.5 | Мероприятие 8 | Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | Мероприятие 9 | Ремонт памятника воинам – землякам с.Симбухово (приобретение строительных и хозяйственных материалов); Установка нового памятника погибшим воинам в с.Богородское | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 901 | 05 05 | 03 03 | 0110161180 0110195234 | 244 244 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |
| 1.1.1.10 | Мероприятие 10 | Содержание и благоустройство кладбищ | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 0110161190 | 244 | 36,0 | 36,0 |  |  |  |
| 1.1.1.11 | Мероприятие 11 | Прочие расходы в области благоустройства Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 0110161250 | 244 | 106,5 | 106,5 |  |  |  |
| 1.1.1.12 | Мероприятие 12 | Приобретение наглядного материала по противопожарной безопасности Приобретение и содержание первичных средств пожаротушения и оповещения | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.13 | Мероприятие 13 | Благоустройство территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.14 | Мероприятие 14 | Расходы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Автомобильная подъездная дорога к площадке ПХ11 в районе с.Михайловка Мокшанского района Пензенской области) | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 04 | 09 | 011001L3720 | 414 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.15 | Мероприятие 15 | Расходы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Автомобильная подъездная дорога к площадке ПХ11 в районе с.Михайловка Мокшанского района Пензенской области)(дополнительные расходы) | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 901 | 04 04 | 09 09 | 011001М3720 011019Д120 | 414 414 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | Мероприятие 1 | Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности на территории поселения | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета | 901 | 05 | 03 | 0110161170 | 244 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 | «Развитие культуры в Богородском сельсовете» | всего | 901 | 08 | 00 | 0120100000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Основное мероприя тие 1 | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга | всего | 901 901 | 08 08 | 01 04 | 0120123300 0120123300 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений культуры (в части расходов домов культуры, клубов) Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель- МБУК «Богородский КДЦ» | 901 901 901 901 901 901 901 901 | 08 08 08 08 08 08 08 08 | 01 01 01 01 04 04 04 04 | 0120123300 0120123300 013019523Б 012019523К 0120123300 0120123300 0120195240 0120195240 | 244 247 414 244 121 129 121 129 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | Мероприятие 2 | Осуществление полномочий закрепленных законодательством | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель- МБУК «Богородский КДЦ» | 901 | 08 | 01 | 01 20196950 | 540 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Подпрограмма 3 | «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» | всего | 901 | 01 | 04 | 0130100000 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Основное мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Богородского сельсовета | всего | 901 | 01 | 04 | 0100000000 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 1 | Обеспечение деятельности администрации Богородского сельсовета | администрация Богородского сельсовета | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02100 | 121 | 666,663 | 693,385 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02100 | 129 | 237,556 | 247,636 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02100 | 122 | 127,0 | 127,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02110 | 121 | 582,052 | 582,052 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02110 | 129 | 213,585 | 213,585 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02110 | 122 | 115,730 | 115,730 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02200 | 244 | 1187,473 | 1187,473 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01040130102200 | 247 | 1187,473 | 1187,473 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 55490 | 121 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 55490 | 129 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02200 | 851 | 63,2 | 63,2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 02200 | 852 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0130195231 | 129 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0130195232 | 121 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 0130195233 | 122 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 013019523А | 244 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01301952340 | 121 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01301952340 | 129 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 013019523Г |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 95240 | 121 | 31,3 | 31,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 01 3 01 95240 | 129 | 9,4 | 9,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 013019523П | 121 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 901 | 01 | 04 | 013019523П | 129 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

».

Приложение №17

К постановлению администрации

Богородского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

Приложение №8

к муниципальной программе

Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014 - 2030 годы

новая редакция

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» на 2014 и 2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  | Связь с показателем муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Бюджет Богородского сельсовета) | Федеральные средства | бюджет Пензенской области | Внебюд-жетные и иные средства | Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы - Создание условий для устойчивого развития Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация подпрограммы «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» | администрация Богородского сельсовета | Итого |  |  |  |  |  | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения 75% | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения |
|  |  |  | 2014 | 4926,60 | 2048,91 |  |  |  | 40% | Приложение №1 Показатель 1.2 |
|  |  |  | 2015 | 20711,58 | 2854,17 |  |  |  |  |  |
| Задача 2.Качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Богородском сельсовете» | администрация Богородского сельсовета, МБУК «Богородский КДЦ» | Итого | 4240,84 | 4240,84 |  |  |  | Проведение мероприятий в сфере культуры | Проведение мероприятий в сфере культуры |
|  |  |  | 2014 | 2384,20 | 2384,20 |  |  |  | 263 | Приложение №1 Показатель 1.2 |
|  |  |  | 2015 | 1856,64 | 1856,64 |  |  |  |  |  |
| Задача 3.Обеспечение эффективного муниципального управления в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реализация подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» | администрация Богородского сельсовета, | Итого | 4836,10 | 4836,10 |  |  |  | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию |
|  |  |  | 2014 | 2389,00 | 2389,00 |  |  |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 2015 | 2447,10 | 2447,10 |  |  |  | 100% | 100% |
| Итого по муниципальной программе |  |  | Итого | 33715,12 | 13980,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 | 9699,80 | 6822,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 25015,32 | 7157,91 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель программы – повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Создание условий для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | администрация Богородского сельсовета | Итого |  |  |  |  |  | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения 40% | Приложение №1 Показатель 1.1 |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. «Организация работы по газификации жилых домов (квартир) сетевым газом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | администрация Богородского сельсовета | Итого |  |  |  |  |  | уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом 98,7% | Приложение №1 Показатель 1.2 |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | администрация Богородского сельсовета | Итого |  |  |  |  |  | уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом 98,7% | Приложение №1 Показатель 1.2 |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 «Содержание и ремонт систем водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения (за счет средств местного бюджета) | администрация Богородского сельсовета | Итого | 00 | 0,00 | 00 | 000 | 0,00 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 40% | Приложение №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 100 | 0,00 | 000 | 00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.2 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения |  | Итого | 0,00 | 00 | 0,00 | 000 | 0,00 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 40% | Приложение №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2014 | 0,00 | 000 | 0,00 | 000 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.3 | Разработка схемы теплоснабжения | администрация Богородского сельсовета | итого | 0,00 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 40% | Приложение №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2014 | 0,00 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3.4. | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения | администрация Богородского сельсовета | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 40% | Приложение №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Задача 4 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Богородского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | 1.Подготовка проекта организации дорожного движения на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 2.Паспортизация и категорирование дорог | администрация Богородского сельсовета | итого | 00 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог 5% | Приложение №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  | 2014 | 00 | 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.2 | 1. Приобретение щебня, песка 2. Услуги по грейдерованию дорог 3. Услуги по отсыпке дорог песком, щебнем, грунтом 4. Услуги по обкосу обочин у дорог 5. Услуги по очистке дорог от снега в зимний период 6. Услуги по доставке щебня, песка, грунта, кирпичного боя. 7. Работы по отсыпке дорогигрунтом в п.Плодовом Мокшанского района Пензенской области | администрация Богородского сельсовета | итого | 876,0 | 876,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 40% | Приложение №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2014 | 444,00 | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 432 | 432,0,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Развитие сетей уличного освещения, оплата за уличное освещение | администрация Богородского сельсовета | итого | 242,40 | 242,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 40% | Приложение №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2014 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 102,40 | 102,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.4 | Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  | 0,00 | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным 5% | Приложение №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 1.4.5 | Ремонт памятника воинам – землякам с.Симбухово (приобретение строительных и хозяйственных материалов); Установка нового памятника погибшим воинам в с.Богородское | администрация Богородского сельсовета | Итого | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог 5% | Приложение №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  | 2014 | 20 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.6 | Содержание и благоустройство кладбищ | администрация Богородского сельсовета | Итого | 160,0 | 160,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения 40% | Приложение №1 Показатель 1.1 |
|  |  |  | 2014 | 80,0 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 80 | 80,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.7 | Прочие расходы в области благоустройства Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | администрация Богородского сельсовета | Итого | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 40% | Приложение №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2014 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.8 | Благоустройство территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | администрация Богородского сельсовета | Итого | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным 5% | Приложение №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  | 2014 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4.9 | Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Автомобильная подъездная дорога к площадке ПХ11 в районе с.Михайловка Мокшанского района Пензенской области) Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (за счет средств местного бюджета) | администрация Богородского сельсовета | Итого |  |  |  |  |  | Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным 5% | Приложение №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Приобретение наглядного материала по противопожарной безопасности | администрация Богородского сельсовета | Итого | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество пожаров на территории Богородского сельсовета 1 | Приложение №1 Показатель 1.5 |
|  |  |  | 2014 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Приобретение и содержание первичных средств пожаротушения и оповещения Приобретение наглядного материала по противопожарной безопасности | администрация Богородского сельсовета администрация Богородского сельсовета | Итого | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Количество пожаров на территории Богородского сельсовета 1 | Приложение №1 Показатель 1.5 |
|  |  |  | 2014 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов домов культуры, клубов) | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель- МБУК «Богородский КДЦ» | Итого | 2832,00 | 2832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2.Количество посещений культурно-досуговых учреждений 263-11720 | Приложение №1 Показатель 2.1 Приложение №1 Показатель 2.2 |
|  |  |  | 2014 | 1349,00 | 1349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 1483,00 | 1483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений на иные цели (в части расходов домов культуры, клубов) | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель- МБУК «Богородский КДЦ» | Итого | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2.Количество посещений культурно-досуговых учреждений 263-11720 | Приложение №1 Показатель 2.1 Приложение №1 Показатель 2.2 |
|  |  |  | 2014 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.3 | Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Богородского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов) | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель- МБУК «Богородский КДЦ» | Итого | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2.Количество посещений культурно-досуговых учреждений 263-11720 | Приложение №1 Показатель 2.1 Приложение №1 Показатель 2.2 |
|  |  |  | 2014 | 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.4 | Осуществление полномочий, закрепленных законодательством | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель- МБУК «Богородский КДЦ» | Итого | 291,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2.Количество посещений культурно-досуговых учреждений 263-11720 | Приложение №1 Показатель 2.1 Приложение №1 Показатель 2.2 |
|  |  |  | 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 291,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.5 | Прочие расходы в области культуры | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель- МБУК «Богородский КДЦ» | Итого | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2.Количество посещений культурно-досуговых учреждений 263-11720 | Приложение №1 Показатель 2.1 Приложение №1 Показатель 2.2 |
|  |  |  | 2014 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 82,00 | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1.6 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов библиотек) | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель- МБУК «Богородский КДЦ» | Итого | 291,20 | 291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.Книговыдача, 2.Количество посещений библиотеки 13230-6270 | Приложение №1 Показатель 2.3 Приложение №1 Показатель 2.4 |
|  |  |  | 2014 | 291,20 | 291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – обеспечение эффективного муниципального управления в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение деятельности администрации Богородского сельсовета: | администрация Богородского сельсовета | Итого | 4836,00 | 4836,00 |  |  |  | 1.Укомплектованность должностей муниципальной службы 2. Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию 3. Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию 4. Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование 100% | Приложение №1 Показатель 3.1 Приложение №1 Показатель 3.2 Приложение №1 Показатель 3.3 Приложение №1 Показатель 3.4 |
|  |  |  | 2014 | 2389,00 | 2389,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2447,10 | 2447,10 |  |  |  |  |  |

».

Приложение №18

к постановлению администрации

Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

«Приложение №8.1

к муниципальной программе Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

на 2014 – 2030 годы

новая редакция

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2030 годы» на 2016-2021 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Бюджет Богородского сельсовета) | Федеральные средства | бюджет Пензенской области | внебюджетные средства (софинансирование) | Показатели результата мероприятия по годам |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы - Создание условий для устойчивого развития Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация подпрограммы 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» | администрация Богородского сельсовета | итого | 22337,619 | 6824,53 |  | 13966,3 |  | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения 60% | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения 60% |
|  |  |  | 2016 | 1110,504 | 1110,504 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1110,504 | 1110,504 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1110,504 | 1110,504 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1110,504 | 1110,504 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1160,504 | 1160,504 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 16735,099 | 1222,01 |  | 13966,3 |  |  |  |
| Задача 2.Качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реализация подпрограммы 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель- МБУК «Богородский КДЦ» | Итого | 8423,942 | 8423,942 |  |  |  | Проведение мероприятий в сфере культуры 280-11830 | Проведение мероприятий в сфере культуры 280-11830 |
|  |  |  | 2016 | 1403,851 | 1403,851 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1403,851 | 1403,851 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1317,087 | 1317,087 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1403,087 | 1403,087 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1403,851 | 1403,851 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1492,215 | 1492,215 |  |  |  |  |  |
| Задача 3.Обеспечение эффективного муниципального управления в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реализация подпрограммы 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» | администрация Богородского сельсовета, | итого | 10769,6 | 10769,6 |  |  |  | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию |
|  |  |  | 2016 | 1587,083 | 1587,083 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1588,083 | 1588,083 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1632,929 | 1632,929 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1796,627 | 1796,627 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2039,935 | 2039,935 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2124,933 | 2124,933 |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | итого | 41531,915 | 26018,826 |  | 13966,3 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 4101,438 | 4101,438 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 4102,438 | 4102,438 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 4060,52 | 4060,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 4310,982 | 4310,982 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 4604,29 | 4604,29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 20352,247 | 4839,158 |  | 13966,3 |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Создание условий для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения 60% | Приложение №1 Показатель 1.1 |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятия по обязательным платежам и (или) взносам собственников помещений многоквартирного дома управляющей организации, осуществляемые на основании соответствующего договора, в целях оплаты ею работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. «Организация работы по газификации жилых домов (квартир) сетевым газом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Расходы по техническому обслуживанию, текущий ремонт газораспределительных сетей и сооружений | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом 99,8% | Приложение №1 Показатель 1.2 |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 «Содержание и ремонт систем водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения (за счет средств местного бюджета) | администрация Богородского сельсовета | итого | 2816,0 | 844,8 |  | 1971,2 |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 60% | Приложение №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2816,010 | 844,8 |  | 1971,2 |  |  |  |
| 1.3.2 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | администрация Богородского сельсовета | итого | 132,410 | 132,410 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 132,410 | 132,410 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Разработка схемы теплоснабжения | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Богородского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | 1.Подготовка проекта организации дорожного движения на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 2.Паспортизация и категорирование дорог | администрация Богородского сельсовета | итого | 1983,903 | 1989,903 |  |  |  | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог 0,5км | Приложение №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  | 2016 | 308,0 | 308,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 308,0 | 308,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 308,0 | 308,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 308,0 | 308,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 308,0 | 308,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 443,903 | 443,903 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | 1. Приобретение щебня, песка 2. Услуги по грейдерованию дорог 3. Услуги по отсыпке дорог песком, щебнем, грунтом 4. Услуги по обкосу обочин у дорог 5. Услуги по очистке дорог от снега в зимний период 6. Услуги по доставке щебня, песка, грунта, кирпичного боя. 7. Работы по отсыпке дорогигрунтом в п.Плодовом Мокшанского района Пензенской области | администрация Богородского сельсовета | итого | 1983,903 | 1989,903 |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 60% | Приложение №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2016 | 308,0 | 308,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 308,0 | 308,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 308,0 | 308,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 308,0 | 308,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 308,0 | 308,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 443,903 | 443,903 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Развитие сетей уличного освещения, оплата за уличное освещение | администрация Богородского сельсовета | итого | 615,379 | 615,379 |  |  |  | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог 0,5км | Приложение №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  | 2016 | 93,0 | 93,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 93,0 | 93,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 93,0 | 93,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 93,0 | 93,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 123,379 | 123,379 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения 60% | Приложение №1 Показатель 1.1 |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Ремонт памятника воинам – землякам с.Симбухово (приобретение строительных и хозяйственных материалов); Установка нового памятника погибшим воинам в с.Богородское | администрация Богородского сельсовета | итого | 126,0 | 126,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 21,0 | 21,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 21,0 | 21,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 21,0 | 21,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 21,0 | 21,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 21,0 | 21,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 21,0 | 21,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Содержание и благоустройство кладбищ | администрация Богородского сельсовета | Итого | 455 | 455 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 75,0 | 75,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 | Прочие расходы в области благоустройства Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 | Благоустройство территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | администрация Богородского сельсовета | итого | 1833,024 | 1833,024 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 305,504 | 305,504 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 305,504 | 305,504 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 305,504 | 305,504 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 305,504 | 305,504 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 305,504 | 305,504 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 305,504 | 305,504 |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 | Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (Автомобильная подъездная дорога к площадке ПХ11 в районе с.Михайловка Мокшанского района Пензенской области) | администрация Богородского сельсовета | итого | 12247,0 | 244,8 |  | 11995,2 |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 12247,0 | 244,8 |  | 11995,2 |  |  |  |
| 1.4.10 | Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (за счет средств местного бюджета) | администрация Богородского сельсовета | Итого | 72,0 | 72,0 |  |  |  | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения 45% | Приложение №1 Показатель 1.1 |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 72,0 | 72,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 5 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Приобретение наглядного материала по противопожарной безопасности | администрация Богородского сельсовета | итого | 10,000 | 10,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 5,000 | 5,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 5,000 | 5,000 |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Приобретение и содержание первичных средств пожаротушения и оповещения Приобретение наглядного материала по противопожарной безопасности | администрация Богородского сельсовета | итого | 90,000 | 90.000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 45,000 | 45,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 45,000 | 45,000 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов домов культуры, клубов) | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель- МБУК «Богородский КДЦ» | итого | 8423,942 | 8423,942 |  |  |  | 1.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2.Количество посещений культурно-досуговых учреждений 266-11769 | Приложение №1 Показатель 2.1 Приложение №1 Показатель 2.2 |
|  |  |  | 2016 | 1403,851 | 1403,851 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1403,851 | 1403,851 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1317,087 | 1317,087 |  |  | 305,732 |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1403,087 | 1403,087 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 1403,851 | 1403,851 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 1492,215 | 1492,215 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Богородского сельсовета( по работникам домов культуры, клубов) | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель- МБУК «Богородский КДЦ» | итого | 533,437 | 533,437 |  |  |  | 1.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2.Количество посещений культурно-досуговых учреждений 350-9098 | Приложениие №1 Показатель 2.1 Приложение №1 Показатель 2.2 |
|  |  |  | 2016 | 76,465 | 76,465 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 76,465 | 76,465 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 76,465 | 76,465 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 76,465 | 76,465 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 76,465 | 76,465 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 151,112 | 151,112 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений на иные цели (в части расходов домов культуры, клубов) | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель- МБУК «Богородский КДЦ» | Итого | 841,685 | 841,685 |  |  |  | 1.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2.Количество посещений культурно-досуговых учреждений 350-9098 | Приложение №1 Показатель 2.1 Приложение №1 Показатель 2.2 |
|  |  |  | 2016 | 65,574 | 65,574 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 65,574 | 65,574 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 65,574 | 65,574 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 65,574 | 65,574 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 65,574 | 65,574 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 513,815 | 513,815 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Основное мероприятие. Модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель- МБУК «Богородский КДЦ» | итого | 533,437 | 533,437 |  |  |  | .Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2.Количество посещений культурно-досуговых учреждений 350-9098 |  |
|  |  |  | 2016 | 76,465 | 76,465 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 76,465 | 76,465 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 76,465 | 76,465 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 76,465 | 76,465 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 76,465 | 76,465 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 151,112 | 151,112 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Капитальный ремонт МБУК «Богородский поселенческий культурно-досуговый центр», расположенного по адресу:Пензенская обл., Мокшанский район, с. Богородское, ул. Центральная, 31В | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель- МБУК «Богородский КДЦ» |  |  |  |  |  |  | .Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2.Количество посещений культурно-досуговых учреждений 350-9098 | Капитально отремонтированное здание МБУК «Богородский КДЦ» |
| 2.1.6 | Строительный контроль по объекту «Капитальный ремонт МБУК «Богородский поселенческий культурно-досуговый центр», расположенного по адресу:Пензенская обл., Мокшанский район, Богородское, ул. Центральная, 31В | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель- МБУК «Богородский КДЦ» |  |  |  |  |  |  | .Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2.Количество посещений культурно-досуговых учреждений 350-9098 |  |
| 2.1.7 | Изготовление проектно-сметной документации, проведение проверки на достоверность, расчет индекса изменения стоимости строительно-монтажных работ в условиях рынка на капитальный ремонт МБУК «Богородский поселенческий культурно-досуговый центр», расположенного по адресу:Пензенская обл., Мокшанский район, Богородское, ул. Центральная, 31В | ответственный исполнитель – администрация Богородского сельсовета соисполнитель- МБУК «Богородский КДЦ» |  |  |  | - |  | . | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2.Количество посещений культурно-досуговых учреждений 350-9098 |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – обеспечение эффективного муниципального управления в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение деятельности администрации Богородского сельсовета: 1.1.1Проведение аттестации муниципальных служащих 1.1.2 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 1.1.3 Присвоение классных чинов Муниципальным служащим | администрация Богородского сельсовета | Итого | 10769,6 | 10769,6 |  |  |  | 1.Укомплектованность должностей муниципальной службы 2. Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию 3. Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию 4. Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование 100% | Приложение №1 Показатель 3.1 Приложение №1 Показатель 3.2 Приложение №1 Показатель 3.3 Приложение №1 Показатель 3.4 |
|  |  |  | 2016 | 1587,083 | 1587,083 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1588,083 | 1588,083 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1632,929 | 1632,929 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 1796,627 | 1796,627 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 2039,935 | 2039,935 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 2124,933 | 2124,933 |  |  |  |  |  |

Приложение №19

к постановлению администрации

Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

«Приложение №8.2

к муниципальной программе Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

на 2014 – 2030 годы

новая редакция

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2030 годы» на 2022-2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Бюджет Богородского сельсовета) | Федеральные средства | бюджет Пензенской области | внебюджетные средства (софинансирование) | Показатели результата мероприятия по годам |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – Создание условий для устойчивого развития Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация подпрограммы 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» | администрация Богородского сельсовета | итого | 103881,936 | 4336 | 98550,323 | 995,477 |  | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения 60% | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения 60% |
|  |  |  | 2022 | 100682,936 | 1137,0 | 98550,323 | 995,477 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 1667,0 | 1667,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 371 | 371 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 1438,423 | 900,423 |  |  | 538 |  |  |
| Задача 2.Качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реализация подпрограммы 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете» | администрация Богородского сельсовета | Итого | 2695,288 | 2695,288 |  |  |  | Проведение мероприятий в сфере культуры 280-11830 | Проведение мероприятий в сфере культуры 280-11830 |
|  |  |  | 2022 | 1486,183 | 1486,183 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 1204,327 | 1204,327 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 544,389 | 544,389 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 1903,321 | 1783,321 |  |  | 120 ,00 |  |  |
| Задача 3.Обеспечение эффективного муниципального управления в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реализация подпрограммы 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» | администрация Богородского сельсовета, | итого | 19394,468 | 19394,468 |  |  |  | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию |
|  |  |  | 2022 | 2521,766 | 2521,766 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 3245,266 | 3245,266 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 3117,215 | 3117,215 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 3702,420 | 3642,42 |  |  | 60,0 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 7068,164 | 6350,164 |  |  | 718,00 |  |  |
| Подпрограмма 1«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Создание условий для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения 60% доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения 60% | Прилож №1 Показатель 1.1 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие по обязательным платежам и (или) взносам собственников помещений многоквартирного дома управляющей организации, осуществляемые на основании соответствующего договора, в целях оплаты ею работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  |  | Прилож №1 Показатель 1.1 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. «Организация работы по газификации жилых домов (квартир) сетевым газом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Расходы по техническому обслуживанию, текущий ремонт газораспределительных сетей и сооружений, демонтаж, монтаж газового счетчика в котельной | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом 99,8% | Прилож №1 Показатель 1.2 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 «Содержание и ремонт систем водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения (за счет средств местного бюджета) | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 60% | Прилож №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 60% | Прилож №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Разработка схемы теплоснабжения | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 60% | Прилож №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 40% | Прилож №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Богородского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 1.Подготовка проекта организации дорожного движения на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 2.Паспортизация и категорирование дорог | администрация Богородского сельсовета | итого | 100,0 | 100,00 |  |  |  | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог 0,5км | Прилож №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 100,0 | 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | 1. Приобретение щебня, песка 2. Услуги по грейдерованию дорог 3. Услуги по отсыпке дорог песком, щебнем, грунтом 4. Услуги по обкосу обочин у дорог 5. Услуги по очистке дорог от снега в зимний период 6. Услуги по доставке щебня, песка, грунта, кирпичного боя. 7. Работы по отсыпке дороги грунтом в п.Плодовом Мокшанского района Пензенской области | администрация Богородского сельсовета | итого | 3189,845 | 2840,999 |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 60% | Прилож №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2022 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 1188,999 | 1188,999 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 371,0 | 371,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 735,846 | 735,846 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Развитие сетей уличного освещения, оплата за уличное освещение | администрация Богородского сельсовета | итого | 831,982 | 831,982 |  |  |  | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог 0,5км | Прилож №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  | 2022 | 125,64 | 125,64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 149,328 | 149,328 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 131,679 | 131,679 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 151,577 | 151,577 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения 60% | Прилож №1 Показатель 1.1 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Ремонт памятника погибшим воинам ВОВ | администрация Богородского сельсовета | итого | 362,303 | 362,303 |  |  |  | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог 0,5% | Прилож №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  | 2022 | 8,1 | 8,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 54,203 | 54,203 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 60,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Содержание и благоустройство кладбищ | администрация Богородского сельсовета | итого | 308,9 | 308,9 |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 60% | Прилож №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2022 | 35,9 | 35,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 72,5 | 72,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 62,50 | 62,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 13,0 | 13,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 40% | Прилож №1 Показатель 1.3 |
| 1.4.7 | Прочие расходы в области благоустройства Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | администрация Богородского сельсовета | итого | 378,6 | 378,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 373,6 | 373,6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 0,00 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 | Благоустройство территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 40% | Прилож №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 | Расходы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Автомобильная подъездная дорога к площадке ПХ11 в районе с.Михайловка Мокшанского района Пензенской области)) | администрация Богородского сельсовета | итого | 100562,936 | 1017,135 | 98550,323 | 995,477 |  | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог 0,5% | Прилож №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  | 2022 | 100562,936 | 1017,135 | 98550,323 | 995,477 |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.10 | Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (за счет средств местного бюджета) | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог 0,5% | Прилож №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.11 | Расходы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Автомобильная подъездная дорога к площадке ПХ11 в районе с.Михайловка Мокшанского района Пензенской области) бюджета)9дополнительные расходы | администрация Богородского сельсовета администрация Богородского сельсовета | итого | 478,0 | 478,0 |  |  |  | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог 0,5% | Прилож №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  | 2022 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 478,0 | 478,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 478,0 | 478,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.12 | Расходы на разработку схемы теплоснабжения | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 60% | Прилож №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Приобретение наглядного материала по противопожарной безопасности | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | Количество пожаров на территории Богородского сельсовета 2 | Прилож №1 Показатель 1.5 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Приобретение и содержание первичных средств пожаротушения и оповещения Приобретение наглядного материала по противопожарной безопасности | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | Количество пожаров на территории Богородского сельсовета 2 | Прилож №1 Показатель 1.5 |
|  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов домов культуры, клубов) | администрация Богородского сельсовета | итого | 5638,22 | 5638,22 |  |  |  | 1.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2.Количество посещений культурно-досуговых учреждений 350-9098 | Прилож №1 Показатель 2.1 Прилож №1 Показатель 2.2 |
|  |  |  | 2022 | 1486,183 | 1486,183 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 1204,327 | 1204,327 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 1044,389 | 1044,389 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 1903,321 | 1903,321 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – обеспечение эффективного муниципального управления в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение деятельности администрации Богородского сельсовета: 1.1.1Проведение аттестации муниципальных служащих 1.1.2 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 1.1.3 Присвоение классных чинов Муниципальным служащим | администрация Богородского сельсовета | итого | 19593,481 | 19593,481 |  |  |  | 1.Укомплектованность должностей муниципальной службы 2. Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию 3. Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию 4. Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование 100% | Прилож №1 Показатель 3.1 Прилож №1 Показатель 3.2 Прилож №1 Показатель 3.3 Прилож №1 Показатель 3.4 |
|  |  |  | 2022 | 2521,766 | 2521,766 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 | 3245,266 | 3245,266 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 3117,215 | 3117,215 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2025 | 3503,407 | 3503,407 |  |  |  |  |  |

».

Приложение №20

к постановлению администрации

Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

от №

«Приложение №8.3

к муниципальной программе Богородского сельсовета

«Развитие Богородского сельсовета

Мокшанского района

Пензенской области

на 2014 – 2030 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2030 годы» на 2026-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения (год) | Объем финансирования, млн. рублей |  |  |  |  |  | Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | Бюджет Богородского сельсовета) | Федеральные средства | бюджет Пензенской области | внебюджетные средства (софинансирование) | Показатели результата мероприятия по годам |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа Богородского сельсовета «Развитие Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы - Создание условий для устойчивого развития Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация подпрограммы 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» | администрация Богородского сельсовета | итого | 107075,8 | 6014,0 | 100051,2 | 1010,6 |  | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения 60% | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения 60% |
|  |  |  | 2026 | 719,0 | 719,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 719,0 | 719,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 719,0 | 719,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 719,0 | 719,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 | 719,0 | 719,0 |  |  |  |  |  |
| Задача 2.Качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Реализация подпрограммы 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете» | администрация Богородского сельсовета | Итого | 4007,901 | 4007,901 |  |  |  | Проведение мероприятий в сфере культуры 280-11830 | Проведение мероприятий в сфере культуры 280-11830 |
|  |  |  | 2026 | 523,284 | 523,284 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 523,284 | 523,284 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 523,284 | 523,284 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 523,284 | 523,284 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 | 523,284 | 523,284 |  |  |  |  |  |
| Задача 3.Обеспечение эффективного муниципального управления в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Реализация подпрограммы 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» | администрация Богородского сельсовета, | итого | 14489,026 | 14489,026 |  |  |  | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию | Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию |
|  |  |  | 2026 | 2495,67 | 2495,67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 2495,67 | 2495,67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 2399,684 | 2399,684 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 2495,67 | 2495,67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 | 2495,67 | 2495,67 |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Создание условий для жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения 60% доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения 60% | Приложение №1 Показатель 1.1 |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Мероприятие по обязательным платежам и (или) взносам собственников помещений многоквартирного дома управляющей организации, осуществляемые на основании соответствующего договора, в целях оплаты ею работ, услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 Показатель 1.1 |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. «Организация работы по газификации жилых домов (квартир) сетевым газом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Расходы по техническому обслуживанию, текущий ремонт газораспределительных сетей и сооружений, демонтаж, монтаж газового счетчика в котельной | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом 99,8% | Приложение №1 Показатель 1.2 |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 «Содержание и ремонт систем водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения (за счет средств местного бюджета) | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 60% | Приложение №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| \1.3.2 | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 60% | Приложение №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Разработка схемы теплоснабжения | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 60% | Приложение №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 40% | Приложение №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 4 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Богородского сельсовета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | 1.Подготовка проекта организации дорожного движения на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 2.Паспортизация и категорирование дорог | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог 0,5км | Приложение №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | 1. Приобретение щебня, песка 2. Услуги по грейдерованию дорог 3. Услуги по отсыпке дорог песком, щебнем, грунтом 4. Услуги по обкосу обочин у дорог 5. Услуги по очистке дорог от снега в зимний период 6. Услуги по доставке щебня, песка, грунта, кирпичного боя. 7. Работы по отсыпке дороги грунтом в п.Плодовом Мокшанского района Пензенской области | администрация Богородского сельсовета | итого | 3884 | 3884,0 |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 60% | Приложение №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2026 | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 888,0 | 888,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 719,0 | 719,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 719,0 | 719,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 | 719,0 | 719,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Развитие сетей уличного освещения, оплата за уличное освещение | администрация Богородского сельсовета | итого | 1123,84 | 1123,84 |  |  |  | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог 0,5км | Приложение №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  | 2026 | 125,64 | 125,64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 199,640 | 199,640 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 199,640 | 199,640 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 199,640 | 199,640 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 | 199,640 | 199,640 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения 60% | Прилож №1 Показатель 1.1 |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Ремонт памятника погибшим воинам ВОВ | администрация Богородского сельсовета | итого | 128,1 | 128,1 |  |  |  | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог 0,5% | Приложение №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  | 2026 | 8,1 | 8,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Содержание и благоустройство кладбищ | администрация Богородского сельсовета | итого | 144,41 | 159,68 |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 60% | Приложение №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2026 | 35,9 | 35,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 20,63 | 20,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 20,63 | 20,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 20,63 | 20,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 | 20,63 | 20,63 |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 40% | Приложение №1 Показатель 1.3 |
| 1.4.7 | Прочие расходы в области благоустройства Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | администрация Богородского сельсовета | итого | 605 | 605 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 300 | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 300,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 | Благоустройство территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области | администрация Богородского сельсовета | итого | 1500 | 1500 |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 40% | Приложение №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 300 | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 300,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 300 | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 | 300,0 | 3000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 | Расходы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Автомобильная подъездная дорога к площадке ПХ11 в районе с.Михайловка Мокшанского района Пензенской области)) | администрация Богородского сельсовета | итого | 102072,4 | 926,2 | 89740,9 | 906,5 |  | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог 0,5% | Приложение №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  | 2026 | 102072,4 | 926,2 | 89740,9 | 906,5 |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.10 | Расходы на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в том числе ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (за счет средств местного бюджета) | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог 0,5% | Приложение №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.11 | Расходы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях (Автомобильная подъездная дорога к площадке ПХ11 в районе с.Михайловка Мокшанского района Пензенской области) бюджета)9дополнительные расходы | администрация Богородского сельсовета администрация Богородского сельсовета | итого | 478,0 | 478,0 |  |  |  | доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог 0,5% | Приложение №1 Показатель 1.4 |
|  |  |  | 2026 | 478,0 | 478,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.12 | Расходы на разработку схемы теплоснабжения | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры 60% | Приложение №1 Показатель 1.3 |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 5 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Приобретение наглядного материала по противопожарной безопасности | администрация Богородского сельсовета | итого | 120,0 | 120,0 |  |  |  | Количество пожаров на территории Богородского сельсовета 2 | Приложение №1 Показатель 1.5 |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 | 24,0 | 24,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | Приобретение и содержание первичных средств пожаротушения и оповещения Приобретение наглядного материала по противопожарной безопасности | администрация Богородского сельсовета | итого |  |  |  |  |  | Количество пожаров на территории Богородского сельсовета 2 | Приложение №1 Показатель 1.5 |
|  |  |  | 2026 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов домов культуры, клубов) | администрация Богородского сельсовета | итого | 6938,03 | 6938,03 |  |  |  | 1.Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2.Количество посещений культурно-досуговых учреждений 350-9098 | Приложение №1 Показатель 2.1 Приложение №1 Показатель 2.2 |
|  |  |  | 2026 | 1492,215 | 1492,215 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 1532,215 | 1532,215 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 978,400 | 978,400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 978,400 | 978,400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 | 978,400 | 978,400 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Богородском сельсовете» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы – обеспечение эффективного муниципального управления в Богородском сельсовете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обеспечение деятельности администрации Богородского сельсовета: 1.1.1Проведение аттестации муниципальных служащих 1.1.2 Проведение диспансеризации муниципальных служащих 1.1.3 Присвоение классных чинов Муниципальным служащим | администрация Богородского сельсовета | итого | 14201,596 | 14201,596 |  |  |  | 1.Укомплектованность должностей муниципальной службы 2. Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию 3. Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию 4. Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование 100% | Приложение №1 Показатель 3.1 Приложение №1 Показатель 3.2 Приложение №1 Показатель 3.3 Приложение №1 Показатель 3.4 |
|  |  |  | 2026 | 2290,730 | 2290,730 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2027 | 2311,602 | 2311,602 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2028 | 2399,684 | 2399,684 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2029 | 2399,686 | 2399,686 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2030 | 2399,686 | 2399,686 |  |  |  |  |  |