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АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 03.09.2024  № 15 -р

с.Богородское

О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке  населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

       В соответствии с распоряжением Правительства Пензенской области 

от 28.08.2024 № 720-рП «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов» :

    1.    Провести на территории Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области со 02 сентября по 05 октября 2024 года месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов.

    2. Объявить 05 октября 2024 года   днем по санитарной очистке территорий – «субботником».

    3. Организовать проведение еженедельных «санитарных пятниц» по уборке подведомственных территорий.

    4. Провести разъяснительную работу среди населения и коллективов предприятий и организаций , независимо от организационно- правовой формы,  о целях и задачах месячника по благоустройству.

     5. Разработать и утвердить план мероприятий, проводимых в рамках месячника по благоустройству, включив в него в том числе: работы по ликвидации несанкционированных свалок;  работы по озеленению; работы по благоустройству детских площадок, кладбищ, парковых зон, территорий у памятников погибшим воинам, а также территорий, закрепленных за организациями и учреждениями.  
    6.Организовать население и коллективы предприятий и организаций на проведение субботника.

    7. Признать утратившими силу распоряжения администрации Богроодского сельсовета Мокшанского района пензенской области:

  -от 15.03.2024 №3а-р «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке  населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области»;

  -от 30.05.2024 №8-р «О внесении изменений в распоряжение администрации Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 15.03.2024 №3а-р «О проведении месячника по благоустройству и санитарной очистке  населенных пунктов Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области».

    8. Опубликовать настоящее распоряжение в информационном бюллетене «Вести Богородского сельсовета»  и разместить   на официальной странице   администрации Богородского сельсовета в информационно- телекоммуникационной сети 

« Интернет» .

     9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации  

Богородского сельсовета

Мокшанского района  

Пензенской области                                                             Ю.Н.Зоткина

                                                                                                                           УТВЕРЖДЕН

                                                                                            Распоряжением администрации

                                                                                  Богородского сельсовета

                                                                            Мокшанского района

                                                                          Пензенской области

                                                                           №15-р от 03.09.2024
План мероприятий по благоустройству территории 

Богородского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 

	№ 
п/п
	Планируемые мероприятия
	Исполнители, количество, чел.
	Место и дата  проведения
	Количество, задействованной  техники

	1
	Организация и проведение субботника по благоустройству  с привлечением учащихся МБОУ ООШ п. Красное Польцо в с. Богородское  

	работники администрации Богородского сельсовета, культуры, школы, детского сада, ИП, население
50 чел.               
	территория поселения 05.10.2024

	2

	2
	Организация работы по ликвидации несанкционированных свалок на территории поселения
	работники Администрация Богородского сельсовета   ,культуры, население
15 чел.        
	территория поселения, по мере выявления
	1

	3
	Организация и проведение работы по благоустройству кладбищ
	работники Администрация Богородского сельсовета  , культуры, население
25 чел.        
	кладбище села Симбухово, Богородское, 
2 раза в месяц
	1

	4
	  Благоустройство памятников погибшим  ВОВ  
	работники администрации Богородского сельсовета, школы, культуры ,население
35 чел.               
	территория возле памятников с.Симбухово, с.Богородское,
2 раза в месяц
	

	5
	Обновление указателей пожарных гидрантов на территории муниципального образования
	работники Администрации Богородского сельсовета ,
 3 чел.     
	места расположения гидрантов, по мере необходимости
	

	6
	Организация спиливания сухих деревьев по улицам муниципального образования
	работники Администрации Богородского сельсовета , специализированная организация,
3 чел.   
	территория поселения, по мере выявления
	1

	7
	Благоустройство территории храмов
	работники Администрации Богородского сельсовета, население
30 чел.
	Храмы сел Симбухово, Богородское,
постоянно
	

	8
	Благоустройство территории парков с. Симбухово и  с. Богородское                     
	работники Администрации Богородского сельсовета, культуры, филиала 
МБОУ ООШ
п. Красное Польцо в с. Богородское, население  
50 чел.          
	территория поселения,
1 раз в месяц

	1

	9
	Благоустройство территории родника 
св. Параскевы
	работники Администрации Богородского сельсовета,культуры, филиала 
МБОУ ООШ
п. Красное Польцо в с. Богородское, население  
50 чел.          
	территория поселения,
1 раз в месяц

	

	10
	Благоустройство детской игровой площадки
	работники Администрации Богородского сельсовета, культуры
10 чел.
	с.Богородское ул.Центральная д.31А
 постоянно
	


