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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.01.2026 № 7 
с.Елизаветино
[bookmark: _GoBack]О внесении изменений в постановление администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 18.12.2013 № 42 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы»

 В соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 25.10.2013 № 31 (с последующими изменениями), рассмотрев дополнительные и обосновывающие материалы, -
администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 18.12.2013 № 42 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы», (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления слова «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы» заменить словами «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2030 годы»;
1.2 В преамбулу постановления слова Уставом Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области заменить словами Уставом сельского поселения Елизаветинский сельсовет муниципального района Мокшанский район Пензенской области.
1.3. В пункте 1 постановления слова «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2027 годы» заменить словами «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014-2030 годы».
2. Внести в наименование муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2027 годы» изменения, заменив слова «на 2014-2027 годы» словами «на 2014-2030 годы».
3. Внести в муниципальную программу Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2030 годы», утвержденную постановлением администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 18.12.2013 № 42, изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению.
4. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области о бюджете Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на очередной финансовый год.
5. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Елизаветинские вести» и разместить (опубликовать) на официальной странице администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области раздела Власть/ОМС Мокшанского района на сайте администрации Мокшанского района Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» https://mokshan.pnzreg.ru/authority/oms-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-elizavetinskogo-selsoveta 
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения возникшие после 1 января 2026 года.

Глава администрации Елизаветинского сельсовета
Мокшанского района Пензенской области И.Г.Рамазанов










































Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
 Елизаветинского сельсовета Мокшанского района 
Пензенской области от 30.01.2026 № 7 
( новая редакция)








Муниципальная программа «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
























 С.Елизаветино











ПАСПОРТ
муниципальной программы Елизаветинского сельсовета 

	Наименование муниципальной программы 
	Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы

	Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее – администрация Елизаветинского сельсовета)

	Соисполнитель муниципальной программы
	Филиал МБУК МЦ РДК в с.Елизаветино

	Подпрограммы муниципальной программы
	«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете» ;
«Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»; 
«Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете» 

	Цели муниципальной 
программы 
	Создание условий для устойчивого развития Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее – Елизаветинского сельсовета)

	Задачи муниципальной 
программы 
	1) повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете;
2) качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Елизаветинском сельсовете;
3) обеспечение эффективного муниципального управления в Елизаветинском сельсовете.

	Целевые показатели 
муниципальной программы 















	1) доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения; 
2) проведение мероприятий в сфере культуры;
3) число муниципальных служащих, прошедших аттестацию

	
Этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
	
2014-2030 годы без разбивки на этапы

	
Объемы бюджетных 
ассигнований муниципальной программы 
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета Елизаветинского сельсовета составляет 68153,5 тысяч рублей, в т.ч. по годам:

2014 год – 1851,9 тысяч рублей,
2015 год – 2030,6 тысяч рублей,
2016 год – 2418,8 тысяч рублей,
2017 год – 3518,2 тысяч рублей,
2018 год – 2957,8 тысяч рублей,
2019 год – 4153,5 тысяч рублей,
2020 год – 3220,0 тысяч рублей.
2021 год – 4265,5 тысяч рублей,
2022 год – 4587,2 тысяч рублей;
2023 год – 3419,9 тысяч рублей;
2024 год – 3770,1 тысяч рублей;
2025 год – 7627,9 тысяч рублей;
2026 год – 4938,2 тысяч рублей;
2027 год – 4753,9 тысяч рублей;
2028 год – 4880,0 тысяч рублей;
2029 год – 4880,0 тысяч рублей;
2030 год - 4880,0 тысяч рублей;

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	Устойчивое развитие Елизаветинского сельсовета:
- Повышение уровня и качества объектов дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры на территории Елизаветинского сельсовета.
- Качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры.
- Эффективное муниципальное управление в Елизаветинском сельсовете.













































ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете» муниципальной программы Елизаветинского сельсовета «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»

	Наименование подпрограммы
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Елизаветинского сельсовета 

	Соисполнитель подпрограммы
	 -

	Цели подпрограммы
	повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете

	Задачи подпрограммы
	1) создание условий для жилищного строительства, 
2) организация работы по газификации жилых домов (квартир) сетевым газом; 
3) содержание и ремонт систем водоснабжения;
4) содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Елизаветинского сельсовета;
5) обеспечение первичных мер пожарной безопасности


	Целевые показатели подпрограммы 
	1) доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения, %
2) уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом, %; 
3) уровень износа коммунальной инфраструктуры, %;
4) доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог, %;

5) количество пожаров на территории Елизаветинского сельсовета, шт.

	Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 
	2014-2030 годы без разбивки на этапы

	Объем и источники финансирования подпрограммы
 (по годам) 
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет – 15081,4 тысяч рублей, в т.ч.


в 2014 году – 198,0 тысяч рублей,
в 2015 году – 301,0 тысяч рублей,
в 2016 году – 597,3 тысяч рублей,
в 2017 году – 1350,4 тысяч рублей,
в 2018 году – 654,0 тысяч рублей,
в 2019 году – 1798,5 тысяч рублей,
в 2020 году – 609,7 тысяч рублей;
в 2021 году – 1736,5 тысяч рублей,
в 2022 году – 2059,0 тысяч рублей;
в 2023 году – 506,9 тысяч рублей;
в 2024 году – 405,0 тысяч рублей;
в 2025 году – 1733,9 тысяч рублей;
в 2026 году – 483,8 тысяч рублей;
в 2027 году – 646,1 тысяч рублей;
в 2028 году – 667,1 тысяч рублей;
в 2029 году – 667,1 тысяч рублей;
в 2030 году - 667,1 тысяч рублей;


	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Повышение уровня и качества объектов дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры на территории Елизаветинского сельсовета.






ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете» муниципальной программы Елизаветинского сельсовета «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
	Наименование подпрограммы
	«Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Елизаветинского сельсовета

	Соисполнитель подпрограмм
	Филиал МБУК МЦ РДК в с.Елизаветино

	Цели подпрограммы
	Качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Елизаветинском сельсовете

	Задачи подпрограммы
	1) Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга;
2) Организация библиотечного обслуживания населения


	Целевые показатели подпрограммы 
	1) количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;
2) количество посещений культурно-досуговых учреждений;
3) книговыдача;
4) количество посещений библиотеки;


	Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 
	2014-2030 годы без разбивки на этапы

	Объем и источники финансирования подпрограммы
 (по годам) 
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 13433,1 тыс. рублей, в т.ч.:
2014 год – 630,0 тысяч рублей,
2015 год – 477,2 тысяч рублей,
2016 год – 472,3 тысяч рублей,
2017 год – 653,6 тысяч рублей,
2018 год – 760,8 тысяч рублей,
2019 год – 809,7 тысяч рублей,
2020 год – 547,9 тысяч рублей.
2021 год – 540,2 тысяч рублей,
2022 год – 577,3 тысяч рублей.
2023 год – 605,2 тысяч рублей,
2024 год – 664,8 тысяч рублей,
2025 год – 1929,8 тысяч рублей;
2026 год – 932,1 тысяч рублей;
2027 год – 947,1 тысяч рублей;
2028 год – 961,7 тысяч рублей;
2029 год – 961,7 тысяч рублей;
2030 год – 961,7 тысяч рублей;

	Ожидаемые результаты реализации подпрограмм
	Качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры.















ПАСПОРТ
подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете» муниципальной программы «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»

	Наименование подпрограммы
	Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете

	Ответственный исполнитель подпрограммы 
	Администрация Елизаветинского сельсовета

	Соисполнитель подпрограммы
	-

	Цели подпрограммы 




	Обеспечение эффективного муниципального управления в Елизаветинском сельсовете

	Задачи подпрограммы


	1) оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;
2) внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы


	Целевые показатели подпрограммы 
	- Укомплектованность должностей муниципальной службы
- Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
- Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
- Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
- Наличие публикаций в информационном бюллетене «Елизаветинские вести» по основным вопросам местного значения Елизаветинского сельсовета и антикоррупционной направленности


	Сроки и этапы реализации подпрограммы 
	2014-2030 годы без разбивки на этапы

	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам) 
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 39639,30 тысяч рублей, в т.ч.:
2014 год – 1023,9 тысяч рублей,
2015 год – 1252,4 тысяч рублей,
2016 год – 1349,2 тысяч рублей,
2017 год – 1514,2 тысяч рублей,
2018 год – 1543,0 тысяч рублей,
2019 год – 1545,3 тысяч рублей,
2020 год – 2062,4 тысяч рублей.
2021 год – 1988,8 тысяч рублей,
2022 год – 1951,0 тысяч рублей,
2023 год – 2307,8 тысяч рублей,
2024 год – 2700,3 тысяч рублей.
2025 год – 3964,2 тысяч рублей,
2026 год – 3522,2 тысяч рублей,
2027 год – 3160,7 тысяч рублей,
2028 год – 3251,2 тысяч рублей;
2029 год – 3251,2 тысяч рублей;
2030 год - 3251,2 тысяч рублей;

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	Эффективное муниципальное управление в Елизаветинском сельсовете.






Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи основных мероприятий в сфере социально-экономического развития, в рамках которой реализуется муниципальная программа.


Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

1. Общая характеристика Елизаветинского сельсовета

 Елизаветинский сельсовет образован в 1989 году. Центр располагается в с.Елизаветино. Включает 3 населенных пункта с.Елизаветино, д.Варварино, д.Выглядовка.
 Общая площадь территории Елизаветинского сельсовета составляет 8248 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения - 7806 га.
 Численность населения Елизаветинского сельсовета составила 556 человек, в том числе трудоспособного населения - 248 человек.
 Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Елизаветинского сельсовета является производство сельскохозяйственной продукции.
 В Елизаветинском сельсовете функционируют:
- начальная школа на 45 ученических мест;
- детский сад на 30 мест; 
- фельдшерско-акушерский пункт;
- учреждение культурно-досугового типа на 82 места; 
- плоскостные спортивные сооружения общей площадью 500 кв.м.

2. Дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете

 На территории Елизаветинского сельсовета к системе сетевого газоснабжения подключены 3 из 3 населенных пунктов.
 Сетевым газом обеспечено 100 % жилищного фонда населенных пунктов Елизаветинского сельсовета.
 Распределительная система водоснабжения населенных пунктов Елизаветинского сельсовета включает в себя 2 водозабора (2 артезианские скважины), 1,6 км напорных водоводов, 2 водопроводные башни, 7,5 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов Елизаветинского сельсовета не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.
 Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован.
 Вывоз ТБО на утилизацию производится на полигон, расположенный на территории рабочего поселка Мокшан.
 Автомобильные дороги, наряду с другими инфраструктурными отраслями, являются важным инструментом достижения социальных, экономических и других целей, повышения качества жизни людей. Без решения проблем в дорожной отрасли невозможно добиться коренных изменений в хозяйственной деятельности в целом.
 На территории Елизаветинского сельсовета эксплуатируется 26 км автодорог, в том числе, 19 км имеют асфальтобетонное или щебеночное покрытие. Большинство автодорог были введены в эксплуатацию в семидесятые – восьмидесятые годы. Состояние автомобильных дорог Елизаветинского сельсовета в целом может быть признано удовлетворительным, однако некоторые участки автодорог нуждаются в проведении работ по приведению в нормативное состояние, подлежат модернизации и реконструкции дорожного слоя.
3. Культура в Елизаветинском сельсовете

 В сфере культуры в Елизаветинском сельсовете действует филиал МБУК МЦ РДК в с.Елизаветино, который включает: СДК и библиотеку.
 В учреждении культуры работает 2 человек, из них технический персонал составляет 1 чел.
 Взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.
Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концертную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.
 Реализация такого подхода предполагает:
качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;
внедрение программно-целевых механизмов на местном уровне.

4. Муниципальная служба в Елизаветинском сельсовете.

 В соответствии с федеральным законодательством развитие муниципальной службы является одним из приоритетных направлений развития местного самоуправления, важнейшим элементом организации муниципального управления и решения вопросов местного значения, повышения эффективности взаимодействия общества и власти. 
 В Елизаветинском сельсовете сложилась определенная система и накоплен опыт управления муниципальной службой, позволяющие создать условия для оптимального организационно-правового обеспечения муниципальной службы Елизаветинского сельсовета (далее – муниципальная служба), взаимодействия органов местного самоуправления Елизаветинского сельсовета (далее – органы местного самоуправления) со структурами гражданского общества, координации деятельности органов местного самоуправления по вопросам поступления на муниципальную службу, прохождения и прекращения муниципальной службы, а также профессионального развития муниципальных служащих Елизаветинского сельсовета (далее – муниципальные служащие). 
 Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих им эффективно исполнять должностные обязанности, способствовать решению как указанных, так и иных проблем, возникающих в сфере муниципальной службы. 
 Административная реформа, проводимая в Российской Федерации, выдвинула на первый план проблему создания корпуса муниципальных служащих, обладающих современными знаниями в области управления.
 В этой связи назрела острая необходимость пересмотра и коренного изменения принципов формирования кадровой политики.
Требуется разработка современного механизма развития муниципальной службы на долговременной основе. В качестве такой основы использован программно-целевой метод и создан проект настоящей программы.
На создание профессиональной муниципальной службы органов местного самоуправления Елизаветинского сельсовета направлены мероприятия настоящей программы.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы

 Целью реализации муниципальной программы является создание условий для устойчивого развития Елизаветинского сельсовета.
 Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются:
1) повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете;
2) качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Елизаветинском сельсовете;
3) обеспечение эффективного муниципального управления в Елизаветинском сельсовете.
В соответствии с поставленными задачами, муниципальная программа включает следующие подпрограммы:
1) «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете», 
2) «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»,
3) «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете».
 Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении № 1, 1.1, 1.2 к муниципальной программе.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы – 2014-2030 годы. Реализация муниципальной программы будет проводиться без разбивки на этапы.
 
Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы

Правовое регулирование обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пензенской области, Мокшанского района.
Для достижения цели и конечных результатов реализации Программы принятие дополнительных мер правового регулирования не планируется.
В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель Программы обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов.
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.
 
Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Елизаветинского сельсовета.
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования приводятся в приложении № 4, 4.1, 4.2, 4.3 к муниципальной программе.
Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Елизаветинского сельсовета (кроме межбюджетных трансфертов) приводятся в приложении № 5, 5.1, 5.2, 5.3 к муниципальной программе.
Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 6, 6.1, 6.2, 6.3 к муниципальной программе.
 
Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками

При реализации муниципальной программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:
- риски, связанные с изменением законодательства;
- финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных средств, принятием новых расходных обязательств без источника финансирования, кризисными явлениями;
- риски, связанные с природными и техногенными факторами.
В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной программы предусматриваются:
- проведение мониторинга законодательства, муниципальных нормативных правовых актов;
- разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сферах управления муниципальными финансами.
 
Раздел 7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Елизаветинского сельсовета от №.


Приложение № 1
к муниципальной программе Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»


ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
на 2014 – 2021 годы

	Ответственный исполнитель
	Администрации Елизаветинского сельсовета

	№п/п
	Наименование
целевого показателя
	Единица
измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	2021г

	Муниципальная программа «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	1. 
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	48
	49
	49
	51
	52
	54
	55
	55

	2. 
	Проведение мероприятий в сфере культуры
	Ед.
	241
	234
	235
	236
	280
	282
	284
	284

	3.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»

	1.1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	48
	49
	49
	51
	52
	54
	55
	55

	1.2
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	59
	59
	59
	60
	60
	60
	62
	62

	1.4
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17
	17

	1.5
	Количество пожаров на территории Елизаветинского сельсовета
	Шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	2.1
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	241
	234
	235
	236
	280
	282
	284
	284

	2.2
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	2754
	2941
	3146
	3369
	3272
	3337
	3403
	3403

	2.3
	Книговыдача
	Ед.
	10011
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Количество посещений библиотеки
	Ед.
	5008
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»

	3.1
	Укомплектованность должностей муниципальной службы

	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	3.2.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3.3
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3.4
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	3.5
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Елизаветинские вести» по основным вопросам местного значения Елизаветинского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	22
	24







Приложение № 1.1
к муниципальной программе Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»


ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
на 2022 – 2025 годы

	Ответственный исполнитель
	Администрации Елизаветинского сельсовета

	№п/п
	Наименование
целевого показателя
	Единица
измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2022г
	2023г
	2024г
	2025г

	Муниципальная программа «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	1. 
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	55
	55
	55
	55

	2. 
	Проведение мероприятий в сфере культуры
	Ед.
	284
	285
	285
	233

	3.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	3
	3
	3
	3

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»

	1.1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	55
	55
	55
	55

	1.2
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	100
	100
	100
	100

	1.3
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	62
	64
	64
	64

	1.4
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	17
	17
	17
	17

	1.5
	Количество пожаров на территории Елизаветинского сельсовета
	Шт.
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	2.1
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	284
	285
	285
	136

	2.2
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	3403
	3400
	3400
	11000

	2.3
	Книговыдача
	Ед.
	-
	-
	-
	13155

	2.4
	Количество посещений библиотеки
	Ед.
	-
	-
	-
	14972

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»

	3.1
	Укомплектованность должностей муниципальной службы

	%
	100
	100
	100
	100

	3.2.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	3
	3
	3
	3

	3.3
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	3
	3
	3
	3

	3.4
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	3
	3
	3
	3

	3.5
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Елизаветинские вести» по основным вопросам местного значения Елизаветинского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	25
	27
	27
	50



Приложение № 1.2
к муниципальной программе Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»


ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
на 2026 – 2030 годы

	Ответственный исполнитель
	Администрации Елизаветинского сельсовета

	№п/п
	Наименование
целевого показателя
	Единица
измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2026г
	2027г
	2028г
	2029г
	2030г

	Муниципальная программа «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	1. 
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	55
	55
	55
	55
	55

	2. 
	Проведение мероприятий в сфере культуры
	Ед.
	233
	235
	235
	235
	235

	3.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	3
	3
	3
	3
	3

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»

	1.1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	55
	55
	55
	55
	55

	1.2
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	1.3
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	65
	65
	64
	65
	65

	1.4
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	17
	17
	17
	17
	17

	1.5
	Количество пожаров на территории Елизаветинского сельсовета
	Шт.
	-
	-
	-
	-
	-

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	2.1
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	136
	135
	135
	135
	135

	2.2
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	11000
	11000
	11000
	11000
	11000

	2.3
	Книговыдача
	Ед.
	13285
	13285
	13285
	13285
	13285

	2.4
	Количество посещений библиотеки
	Ед.
	15271
	15271
	15271
	15271
	15271

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»

	3.1
	Укомплектованность должностей муниципальной службы

	%
	100
	100
	100
	100
	100

	3.2.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	3
	3
	3
	3
	3

	3.3
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	3
	3
	3
	3
	3

	3.4
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	3
	3
	3
	3
	3

	3.5
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Елизаветинские вести» по основным вопросам местного значения Елизаветинского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	52
	52
	52
	52
	52




Приложение № 2
муниципальной программе 
Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2030 годы»

	№ п/п
	Вид нормативного правового акта
	Основные положения нормативного правового акта
	Наименование ответственного исполнителя
	Ожидаемые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»

	1.1
	Решение Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	Об утверждении положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	Комитет местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	2014-2030 годы

	1.2
	Постановление администрации Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	Об утверждении порядка сбора в контейнеры и баки населением и организациями, находящимися на территории Елизаветинского сельсовета, отходов производства и потребления, предусматривающий их на фракции 
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	2014-2030 годы

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	 2.1
	Решение Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	Об утверждении положения об организации библиотечного обслуживания населения на территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 
	Комитет местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	2014-2030 годы

	3
	
Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»

	3.1
	Решение Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	Положение о муниципальной службе в Елизаветинском сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	Комитет местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	2014-2030годы

	33.2
	Решение Комитета местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	Решение о принятии Устава Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	Комитет местного самоуправления Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	2014-2030 годы
















Приложение № 3
к муниципальной программе Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе
Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» 
на 2014 и 2015 годы

	
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№
п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Объем муниципальной услуги
	Расходы бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы),
тыс. рублей

	
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2014 г.
	2015 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов домов культуры, клубов)

	1




2








	- Удовлетворение общественных потребностей жителей села в сохранности и развитии художественного творчества и народной культуры, проведение тематических мероприятий, культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов

- Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения 
	 
 - Кол-во проведенных мероприятий



-Кол-во посещений
	

Ед.




Ед.
	
241





2754




	
235





2941




	
428,1







	
477,2

	
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов библиотек)

	
1
	- Библиотечное, информационное и справочное обслуживание населения 
	- Книговыдача
- Количество посещений
	Тыс. экз.

Ед.
	10011

5008
	-

-
	201,9
	-


























Приложение № 3.1
к муниципальной программе Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе
Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» 
на 2016 - 2021 годы

	
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Объем муниципальной услуги
	Расходы бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	1.
	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	2.
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	3.
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга

	4.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов домов культуры, клубов)

	5.
	- Удовлетворение общественных потребностей жителей села в сохранности и развитии художественного творчества и народной культуры, проведение тематических мероприятий, культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов.


	- Кол-во проведенных мероприятий




	Ед.





	235





	236





	280





	282





	284










	284










	472,3
	653,6
	760,8
	809,7
	547,9
	540,2

	6
	- Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения

	- Кол-во посещений
	Ед.
	3146

	3369

	3272

	3337

	3403

	3403

	
	
	
	
	
	


 


Приложение № 3.2
к муниципальной программе Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе
Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
 на 2022 - 2025 годы


	
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Объем муниципальной услуги
	Расходы бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	
	
	2022
	2023
	2024
	2025
	2022
	2023
	2024
	2025

	1.
	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	2.
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	3.
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга

	4.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов домов культуры, клубов)

	5.
	- Удовлетворение общественных потребностей жителей села в сохранности и развитии художественного творчества и народной культуры, проведение тематических мероприятий, культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов.


	- Кол-во проведенных мероприятий




	Ед.





	284





	285





	285






	233

	577,3
	605,2
	664,8
	1929,8

	6.
	- Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения

	- Кол-во посещений
	Ед.
	3403
	3400
	3400
	11000
	
	
	
	




Приложение № 3.3
к муниципальной программе Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»

ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными
учреждениями Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области по муниципальной программе
Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы» 
на 2026 - 2030 годы


	
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)
	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Объем муниципальной услуги
	Расходы бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1.
	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	2.
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	3.
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга

	4.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов домов культуры, клубов)

	5.
	- Удовлетворение общественных потребностей жителей села в сохранности и развитии художественного творчества и народной культуры, проведение тематических мероприятий, культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов.


	- Кол-во проведенных мероприятий




	Ед.





	235





	235





	235






	235





	235










	932,1
	947,1
	961,7
	961,7
	961,7

	6.
	- Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения

	- Кол-во посещений
	Ед.
	11000
	11000
	11000
	11000
	11000
	
	
	
	
	





Приложение № 4
к муниципальной программе Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
за счет всех источников финансирования на 2014 - 2015 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источники финансирования
	Оценка расходов,
тыс. рублей

	
	
	
	
	2014 г.
	2015 г.

	1
	2
	3


	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа
	«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»

	Всего в т.ч.
	1851,9
	2030,6

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	1851,9
	1977,0

	
	
	
	Иные источники
	
	53,6

	 1.1
	Подпрограмма 1
	«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	198,0
	301,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	198,0
	301,0

	
	
	
	Иные источники
	
	

	1.2
	Подпрограмма 2
	«Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	630,0
	477,2

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	630,0
	423,6

	
	
	
	Иные источники
	
	53,6

	1.3
	Подпрограмма 3
	«Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	1023,9
	1252,4

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	1023,9
	1252,4

	
	
	
	Иные источники
	
	





Приложение № 4.1
к муниципальной программе Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»

[bookmark: P883]РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
за счет всех источников финансирования на 2016 - 2021 годы


	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№
пп/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020г.
	2021г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	

	1
	Муниципальная программа
	«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»

	всего
	2418,8
	3518,2
	2957,8
	4153,5
	3220,0
	4265,5

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	919,8
	64,3
	965,1

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	2418,8
	3518,2
	2957,8
	3233,7
	3155,7
	3300,4

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Подпрограмма 1
	«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	597,3
	1350,4
	654,0
	1798,5
	609,7
	1736,5

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	771,1
	
	844,3

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	597,3
	1350,4
	654,0
	1027,4
	609,7
	892,2

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.
	Основное мероприятие 1
	Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района 
	всего
	597,3
	1350,4
	588,2
	553,1
	502,5
	395,7

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	597,3
	1350,4
	588,2
	553,1
	502,5
	395,7

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Основное мероприятие 2
	Содержание и ремонт системы водоснабжения
	всего
	
	
	65,8
	1134,4
	107,2
	1337,7

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	771,1
	
	844,3

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	
	
	65,8
	
363,3
	
107,2
	
493,4

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Основное мероприятие 3
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	всего
	
	
	
	
	
	3,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	
	
	
	
	
	3,0

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Подпрограмма 2
	«Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	472,3
	653,6
	760,8
	809,7
	547,9
	540,2

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	148,7
	43,6
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	472,3
	653,6
	760,8
	661,0
	504,3
	540,2

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.
	Основное мероприятие 1
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	всего
	472,3
	653,6
	760,8
	809,7
	547,9
	540,2

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	148,7
	43,6
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	472,3
	653,6
	760,8
	661,0
	504,3
	540,2

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Подпрограмма 3
	«Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	1349,2
	1514,2
	1543,0
	1545,3
	2062,4
	1988,8

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	20,6
	120,8

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	1349,2
	1514,2
	1543,0
	1545,3
	2041,8
	1868,0

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	
	

	1.3.1.
	Основное мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета
	всего
	1349,2
	1514,2
	1543,0
	1545,3
	2062,4
	1988,8

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	20,6
	120,8

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	1349,2
	1514,2
	1543,0
	1545,3
	2041,8
	1868,0

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	
	








Приложение № 4.2
к муниципальной программе Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
за счет всех источников финансирования на 2022 - 2025 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№
пп/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Муниципальная программа
	«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»

	всего
	4587,2
	3419,9
	3770,1
	7627,9

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	1116,4
	
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	3470,9
	3419,9
	3770,1
	7627,9

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	

	1.1
	Подпрограмма 1
	«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	2059,0
	506,9
	405,0
	1733,9

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	1116,4
	
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	942,6
	506,9
	405,0
	1733,9

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	

	

1.1.1
	

Основное мероприятие 1
	Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района 
	всего
	419,1
	506,9
	405,0
	1486,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	419,1
	506,9
	405,0
	1486,0

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	

	1.1.2
	Основное мероприятие 2
	Содержание и ремонт системы водоснабжения
	всего
	1639,9
	
	
	247,9

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	1116,4
	
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	523,5
	
	
	247,9

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	

	1.2
	Подпрограмма 2
	«Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	577,3
	605,2
	664,8
	1929,8

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	577,3
	605,2
	664,8
	1929,8

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	

	1.2.1
	Основное мероприятие 1
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	всего
	577,3
	605,2
	664,8
	1929,8

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	577,3
	605,2
	664,8
	1929,8

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	

	1.3
	Подпрограмма 3
	«Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	1951,0
	2307,8
	2700,3
	3964,2

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	1951,0
	2307,8
	2700,3
	3964,2

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	

	1.3.1
	Основное мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета
	всего
	1951,0
	2307,8
	2700,3
	3964,2

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	1951,0
	2307,8
	2700,3
	3964,2

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	



Приложение № 4.3
к муниципальной программе Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
за счет всех источников финансирования на 2026 - 2030 годы


	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№
пп/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Муниципальная программа
	«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»

	всего
	4938,2
	4753,9
	4880,0
	4880,0
	4880,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	4938,2
	4753,9
	4880,0
	4880,0
	4880,0

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	

	1.1
	Подпрограмма 1
	«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	483,8
	646,1
	667,1
	667,1
	667,1

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	483,8
	646,1
	667,1
	667,1
	667,1

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	

	

1.1.1
	

Основное мероприятие 1
	Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района 
	всего
	483,8
	646,1
	667,1
	667,1
	667,1

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	483,8
	646,1
	667,1
	667,1
	667,1

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	

	1.2
	Подпрограмма 2
	«Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	932,1
	947,1
	961,7
	961,7
	961,7

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	932,1
	947,1
	961,7
	961,7
	961,7

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	

	1.2.1
	Основное мероприятие 1
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	всего
	932,1
	947,1
	961,7
	961,7
	961,7

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	932,1
	947,1
	961,7
	961,7
	961,7

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	

	1.3
	Подпрограмма 3
	«Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	3522,2
	3160,7
	3251,2
	3251,2
	3251,2

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	3522,2
	3160,7
	3251,2
	3251,2
	3251,2

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Основное мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета
	всего
	3522,2
	3160,7
	3251,2
	3251,2
	3251,2

	
	
	
	Федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Бюджет Пензенской области
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	3522,2
	3160,7
	3251,2
	3251,2
	3251,2

	
	
	
	Иные источники
	
	
	
	
	






Приложение № 5
к муниципальной программе Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
за счет средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
на 2014 и 2015 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	Администрация Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	N
П№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы
	Код бюджетной классификации <2>
	Расходы бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области,
 тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	РРз
	ППр
	ЦСР 
	ВР
	2014 г.
	2015 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Муниципальная программа
	Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1851,9
	2030,6

	1.
	Подпрограмма 1
	«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	198,0
	301,0

	1.1
	Мероприятие 1
	 Ремонт и содержание внутри поселковых дорог: 
 -услуги по очистки дорог от снега в зимний период;
- услуги по обкосу обочин дорог;
- услуги по грейдерованию дорог 
- приобретение щебня и песка;
-услуги по отсыпки дорог песком, щебнем, грунтом;
- услуги по доставке щебня, песка, грунта;
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	
	
	
	
	198,0
	301,0

	
	
	
	
	
901


	
004
	
109
	
0114621
	
244
	
148,0
	
61,0

	
	
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда:
-услуги по очистки дорог от снега; 
- услуги по обкосу обочин дорог;
- услуги по грейдерованию дорог; 

	
	
901
	
004
	
009
	
0114631
	
244
	
	
147,0

	1.2
	Мероприятие 2
	Развитие систем уличного освещения
- оплата за уличное освещение

	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	
901
	
005
	
003
	
0116116
	
244
	
50,0
	
80,0

	
	
	
	
	
901
	
005
	
003
	
0116134
	
244
	
	
13,0

	2
	Подпрограмма 2
	«Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	630,0
	477,2

	2.1
	Мероприятие 1
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	
	
	
	
	630,0
	477,2

	
	
	
	МБУК «Елизаветинский КДЦ»
	901
	008
	001
	0120502
	611
	424,5
	420,0

	
	
	
	
	901
	008
	001
	0120504
	611
	198,3
	

	
	
	
	
	
901
	008
	001
	0129522
	612
	
	53,6

	
	
	
	
	901
	010
	003
	0121113
	313
	3,6
	3,6

	
	
	
	
	901
	110
	003
	
0121114
	
313
	
3,6
	

	3
	Подпрограмма 3
	«Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1023,9
	1252,4

	3.1
	Мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	
	
	
	
	1023,9
	1252,4

	
	
	
	
	901
	001
	004
	
0130210
	
121
	
424,7
	
490,4

	
	
	
	
	901
	001
	004
	
0130210
	
122
	
73,4
	
69,8

	
	
	
	
	
901
	001
	004
	
0130220
	
	242
	
17,6
	
79,4

	
	
	
	
	901
	001
	004
	
0130220
	
244
	
35,7
	
98,2

	
	
	
	
	901
	001
	004
	
0130220
	
851
	
27,8
	
32,0

	
	
	
	
	901
	001
	004
	
0130220
	
852
	
9,3
	
13,0

	
	
	
	
	901
	001
	004
	
0130211
	
121
	
353,7
	
388,6

	
	
	
	
	901
	001
	004
	
0130211
	
122
	
81,1
	
81,0





Приложение № 5.1
к муниципальной программе Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
за счет средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
на 2016 - 2021 годы
	Ответственный исполнитель муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	администрация Елизаветинского сельсовета

	N
пп/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы
	Код бюджетной классификации <2>
	Расходы бюджета Елизаветинского сельсовета,
тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	РРз
	ППр
	ЦСР 
	ВВР
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019г.
	2020г.
	2021г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Муниципальная программа
	Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	2418,8
	3518,2
	2957,8
	4153,5
	3220,0
	4265,5

	1.1
	Подпрограмма 1
	«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	597,3
	1350,4
	654,0
	1798,5
	609,7
	1736,5

	1.1.1
	Основное мероприятие 1
	Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Елизаветинского сельсовета
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	597,3
	1860,4
	588,2
	553,1
	609,7
	395,7

	1.1.1.1
	Мероприятие 1
	 Ремонт и содержание внутри поселковых дорог 
-услуги по очистки дорог от снега (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- услуги по обкосу обочин дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка);
- услуги по грейдерованию дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- приобретение песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;
- транспортные услуги по доставке песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;

	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	04
	09
	0110146210
	244
	150,0
	701,0
	200,0
	175,0
	-
	-

	1.1.1.2
	
Мероприятие 2
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда (остатки прошлых лет)
-услуги по очистки дорог от снега (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- услуги по обкосу обочин дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка);
- услуги по грейдерованию дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 

 
	
	901
	04
	09
	0110146300
	244
	41,0
	61,0
	-
	79,1
	-
	33,9

	1.1.1.3
	
Мероприятие 3
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда
-услуги по очистки дорог от снега (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- услуги по обкосу обочин дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка);
- услуги по грейдерованию дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- приобретение песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;
- транспортные услуги по доставке песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;

 
	
	901
	04
	09
	0110146310
	244
	197,0
	242,0
	245,0
	299,0
	299,0
	299,0

	1.1.1.4
	
Мероприятие 4
	Развитие систем уличного освещения
- оплата электрической энергии за уличное освещение
- приобретение светильников и ламп для уличного освещения
-установка светильников по ул.Молодежная, ул.Заречная, ул.Центральная, ул.Рабочая, ул.Особая села Елизаветино: ул.Садовая деревни Варварино
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	05
	03
	0110161160
	244
	80,0
	100,0
	73,2
	77,0
	20,0
	-

	1.1.1.5
	
Мероприятие 5
	Расходы на совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов
- приобретение ламп уличного освещения
-установка светильников по ул.Молодежная, ул.Заречная, ул.Центральная, ул.Рабочая, ул.Особая села Елизаветино: ул.Садовая деревни Варварино
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	05
	03
	01101S1400
	244
	
	10,4
	
	
	111,3
	-

	1.1.1.6
	
Мероприятие 6
	
Прочие расходы в области благоустройства Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
- ремонт колодцев по улице Молодежная, Заречная, Центральная села Елизаветино, улице Садовой деревни Варварино;
- приобретение строительных материалов для ремонта колодцев колодцев по улице Молодежная, Заречная, Центральная села Елизаветино, улице Садовой деревни Варварино;










	
ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	
901
	
05
	
03
	
0110161250
	
244
	
100,0
	
117,0
	
-
	
	-
	56,4

	1.1.1.7
	Мероприятие 7

	Ремонт памятника погибшим землякам с.Елизаветино 
- приобретение строительных и хозяйственных материалов
- услуги по ремонту памятника воинам землякам с.Елизаветино
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	05
	03
	0110161180
	244
	-
	50,0
	30,0
	30,0
	
17,2
	-

	1.1.1.8

	Мероприятие 8

	Благоустройство территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
-вырубка сухостойных деревье;
-уборка мусора на территории с.Елизаветино, д.Варварино, д.Выглядовка;
-ремонт забора
-побелка столбов по с.Елизаветино ул.Центральная, ул.Молодежная;
- ликвидация несанкционированных свалок;

	
ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	
901
	
05

	
03
	
0110161340
	
244
	
29,3
	
69,0
	
40,0
	
4,0
	55,0
	6,4

	1.1.2
	Основное мероприятие 2
	Содержание и ремонт системы водоснабжения
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	65,8
	1134,4
	107,2
	1337,7

	1.1.2.1
	Мероприятие 1
	
Реконструкция и ремонт системы водоснабжения в Елизаветинском сельсовете
- проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт водонапорной башни системы Рожновского ВБР 25-12 муниципального образования Елизаветинский сельсовет Мокшанского района»;
- проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт водопровода, идущего к водонапорной башни системы Рожновского ВБР 25-12 муниципального образования Елизаветинский сельсовет Мокшанского района»;

	
	901
	05
	02
	0110261150
	243
	-
	-
	65,8
	-
	-
	1195,7

	1.1.2.2
	Мероприятие 2
	Капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения 
- капитальный ремонт водопровода, идущего к водонапорной башни системы Рожновского ВБР 25-12 Муниципального образования Елизаветинский сельсовет Мокшанского района Пензенской области расположенный по адресу: Пензенская область Мокшанский район с.Елизаветино
- капитальный ремонт водонапорной башни системы Рожновского ВБР 25-12 Муниципального образования Елизаветинский сельсовет Мокшанского района Пензенской области расположенный по адресу: Пензенская область Мокшанский район с.Елизаветино
- осуществление строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту водонапорной башни системы Рожновского - осуществление строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту водопровода, идущего к водонапорной башни системы Рожновского 

	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	05
	02
	01102S1350
	243
	-
	-
	-
	1101,6
	97,2
	117,0

	1.1.2.3
	Мероприятие 3
	Расходы на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения (за счет средств местного бюджета)
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	05
	02
	01102М1350
	243
	-
	-
	-
	32,8
	-
	25,0

	1.1.2.4
	Мероприятие 4
	Расходы на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	05
	02
	01102М1350
	244
	-
	-
	-
	-
	10,0
	-

	1.1.3
	Основное мероприятие 3
	Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	-
	--
	-
	-
	-
	3,0

	1.1.3.1
	Мероприятие 1
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) пожарной безопасности
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	03
	10
	05010
	244
	-
	-
	-
	-
	-
	3,0

	1.2
	Подпрограмма 2
	«Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	472,3
	653,6
	760,8
	809,7
	547,9
	540,2

	1.2.1
	Основное мероприятие 1
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
	
	
	
	
	

	1.2.1.1
	Мероприятие 1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК)
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соисполнитель МБУК «Елизаветинский КДЦ»

	901
	08
	01
	0120105020
	611
	418,7
	545,0
	600,8
	661,0
	
	

	1.2.1.2
	Мероприятие 2
	Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» за счет средств бюджета Пензенской области

	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соисполнитель МБУК «Елизаветинский КДЦ
	901
	08
	01
	0120171051
	611
	
	
	122,5
	148,7
	
	

	1.2.1.3
	Мероприятие 3
	Расходы на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соисполнитель МБУК «Елизаветинский КДЦ
	901
	08
	01
	01201S1051
	611
	
	
	31,9
	
	
	

	1.2.1.4
	Мероприятие 4
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК)
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соисполнитель МБУК «Елизаветинский КДЦ»

	901
	08
	01
	0120105020
	612
	
	5,0
	
	
	
	

	1.2.1.5
	
Мероприятие 5
	
Расходы на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
	
ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соисполнитель МБУК «Елизаветинский КДЦ»

	
901
	
08
	
01
	
0120151480
	
612
	
50,0
	
	
	
	
	

	1.2.1.6
	Мероприятие 6
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (в части расходов домов культуры, клубов)
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соисполнитель МБУК «Елизаветинский КДЦ»

	901
	08
	01
	01К0005020
	612
	
	
	2,0
	
	
	

	1.2.1.7
	
Мероприятие 7
	Расходы на поддержку отрасли культуры (на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соисполнитель МБУК «Елизаветинский КДЦ»

	901
	08
	01
	01201R5190
	612
	
	100,0
	
	
	
	

	1.2.1.8
	
Мероприятие 8
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Елизаветинского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соисполнитель МБУК «Елизаветинский КДЦ»





 
	901
	10
	03
	0120111130
	313
	3,6
	3,6
	3,6
	-
	
	

	1.2.1.9
	Мероприятие 9
	Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры 

	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соисполнитель МБУК «Елизаветинский КДЦ»

	901
	08
	01
	012012300
	244
	-
	-
	-
	-
	259,7
	213,8

	1.2.1.10
	Мероприятие 10
	[bookmark: OLE_LINK1]Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры

	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соисполнитель МБУК «Елизаветинский КДЦ»

	901
	08
	01
	0120196950
	540
	-
	-
	-
	-
	244,6
	244,6

	1.2.1.11
	Мероприятие 11
	Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений поселений Мокшанского района Пензенской области в связи с повышением минимального размера оплаты труда
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соисполнитель МБУК «Елизаветинский КДЦ»

	901
	08
	01
	0120195240
	244
	-
	-
	-
	-
	43,6
	-

	1.3
	Подпрограмма 3
	«Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
1349,2
	
1514,2

	
1543,0
	
1545,3
	
2062,4
	1988,8

	1.3.1
	Основное мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1349,2
	1514,2
	1543,0
	1545,3
	2062,4
	1988,8

	1.3.1.1
	Мероприятие 1

	Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета
	
ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	01
	04
	0130102100
	121
	385,0
	416,6
	433,3
	411,2
	533,9
	545,9

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102100
	122
	55,0
	55,0
	57,2
	57,8
	100,1
	103,7

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102100
	129
	132,9
	142,4
	148,1
	140,6
	191,5
	196,2

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102200
	244
	260,0
	350,0
	325,3
	342,6
	433,5
	251,3

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102220
	851
	32,0
	30,5
	33,6
	9,6
	33,4
	22,9

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102200
	852
	13,0
	13,0
	17,7
	11,0
	14,0
	16,0

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102200
	853
	-
	1,5
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102110
	121
	299,0
	327,4
	340,6
	374,2
	469,1
	479,6

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102110
	122
	63,1
	60,6
	64,8
	65,5
	95,7
	97,4

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102110
	129
	109,2
	117,2
	122,4
	132,8
	170,6
	174,2

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130195240
	121
	-
	-
	-
	-
	15,8
	19,8

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130195240
	129
	-
	-
	-
	-
	4,8
	6,0

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130155490
	121
	-
	-
	-
	-
	-
	23,6

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130155490
	129
	-
	-
	-
	-
	-
	7,1

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130195232

	129
	-
	-
	-
	-
	-
	50,0

	
	
	
	
	901
	01
	04
	013019523П
	121
	-
	-
	-
	-
	-
	34,6

	
	
	
	
	901
	01
	04
	013019523П
	129
	-
	-
	-
	-
	-
	10,4

































Приложение № 5.2
к муниципальной программе Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
за счет средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
на 2022 - 2025годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	администрация Елизаветинского сельсовета

	N
пп/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы
	Код бюджетной классификации <2>
	Расходы бюджета Елизаветинского сельсовета,
тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	РРз
	ППр
	ЦСР 
	ВВР
	2022год
	2023год
	2024 год 
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Муниципальная программа
	Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	4587,2
	3419,9
	3770,1
	7627,9

	1.1
	Подпрограмма 1
	«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	2059,0
	506,9
	405,0
	1733,9

	1.1.1
	Основное мероприятие 1
	Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Елизаветинского сельсовета
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	419,1
	506,9
	405,0
	1486,0

	1.1.1.1
	Мероприятие 1
	Ремонт и содержание внутри поселковых дорог 
-услуги по очистки дорог от снега (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- услуги по обкосу обочин дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка);
- услуги по грейдерованию дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- приобретение песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;
- транспортные услуги по доставке песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;

	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	04
	09
	0110146210
	244
	42,0
	15,3
	-
	-

	1.1.1.2
	Мероприятие 2
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда (остатки прошлых лет)
-услуги по очистки дорог от снега (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- услуги по обкосу обочин дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка);
- услуги по грейдерованию дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 

 
	
	901
	04
	09
	0110146300
	244
	-
	48,3
	-
	-

	1.1.1.3
	Мероприятие 3
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда
-услуги по очистки дорог от снега (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- услуги по обкосу обочин дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка);
- услуги по грейдерованию дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- приобретение песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;
- транспортные услуги по доставке песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;
- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги
 
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	04
	09
	0110146310
	244
	311,0
	337,0
	405,0
	-

	1.1.1.4
	Мероприятие 4
	Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения
- Выполнение работ по ремонту дороги в с. Елизаветино улица Молодежная Мокшанского района Пензенской области
- Выполнение работ по ремонту дороги в с. Елизаветино улица Особая Мокшанского района Пензенской области
- Выполнение работ по ремонту дороги в с. Елизаветино улица Центральная Мокшанского района Пензенской области
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	04
	09
	011019Д140
	244
	-
	-
	-
	617,2

	1.1.1.5
	Мероприятие 5
	Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения
-услуги по очистки дорог от снега (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- услуги по обкосу обочин дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка);
- услуги по грейдерованию дорог (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- приобретение песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино;
- транспортные услуги по доставке песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино;
- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги

	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	04
	09
	011019Д150
	244
	-
	-
	-
	636,8

	1.1.1.6
	Мероприятие 6
	Развитие систем уличного освещения
- Прожектор светодиодный уличный 150W
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	05
	03
	0110161160
	244
	-
	-
	-
	70,0

	1.1.1.7
	Мероприятие 7
	Развитие систем уличного освещения
- оплата электрической энергии за уличное освещение

	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	05
	03
	0110161160
	247
	66,1
	106,2
	-
	-

	1.1.1.8
	Мероприятие 8
	Ремонт памятника погибшим землякам с.Елизаветино
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	05
	03
	0110161180
	244
	-
	-
	-
	62,0

	1.1.1.9
	Мероприятие 9
	Прочие расходы в области благоустройства Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
- приобретение детской игровой площадки; 

	
ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	
901
	
05
	
03
	
0110161250
	
244
	-
	-
	-
	100,0

	1.1.2
	Основное мероприятие 2
	Содержание и ремонт системы водоснабжения
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1639,9
	-
	-
	247,9

	1.1.2.1
	Мероприятие 1
	Капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения Елизаветинского сельсовета: 
- капитальный ремонт участков водопровода в с. Елизаветино Мокшанского района Пензенской области, 
- осуществление строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонт участков водопровода в с. Елизаветино Мокшанского района Пензенской области 

	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	05
	02
	01102S1350
	243
	1618,6
	-
	-
	-

	1.1.2.2
	Мероприятие 2
	Расходы на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения (за счет средств местного бюджета)
- капитальный ремонт участков водопровода в с. Елизаветино Мокшанского района Пензенской области;
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	05
	02
	01102М1350
	243
	21,3
	-
	-
	-

	1.1.2.3
	Мероприятие 3
	Реконструкция и ремонт системы водоснабжения в Елизаветинском сельсовете Мокшанского района
- Выполнение работ по ремонту системы водоснабжения в село Елизаветино улица Центральная Мокшанского района Пензенской области
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	05
	02
	0110261150
	244
	-
	-
	-
	47,9

	
	
	Расходы по электроэнергии в соответствии с заключенными контрактами, договорами, соглашениями
- оплата электроэнергии
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	05
	02
	0110261610
	247
	-
	-
	-
	200,0

	1.2
	Подпрограмма 2
	«Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	577,3
	605,2
	664,8
	1929,8

	1.2.1
	Основное мероприятие 1
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	577,3
	605,2
	664,8
	1929,8

	1.2.1.1
	Мероприятие 1
	Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры 

	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соисполнитель Филиал МБУК МЦ РДК в с.Елизаветино

	901
	08
	01
	0120123300
	244
	238,0
	66,2
	3,6
	1182,3

	1.2.1.2
	Мероприятие 2
	Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры 

	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соисполнитель Филиал МБУК МЦ РДК в с.Елизаветино
	901
	08
	01
	0120123300
	247
	94,7
	99,7
	93,5
	128,9

	1.2.1.3
	Мероприятие 3
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры

	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соисполнитель Филиал МБУК МЦ РДК в с.Елизаветино 
	901
	08
	01
	0120196950
	540
	244,6
	244,6
	244,6
	244,6

	1.2.1.4
	Мероприятие 4
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соиспол Филиал МБУК МЦ РДК в с.Елизаветино
	901
	08
	04
	0120123300
	120
	-
	194,7
	213,5
	78,0

	1.2.1.5
	Мероприятие 5
	Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений поселений Мокшанского района Пензенской области в связи с повышением минимального размера оплаты труда
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соиспол Филиал МБУК МЦ РДК в с.Елизаветино
	901
	08
	04
	0120195240
	120
	-
	-
	85,8
	296,0

	1.2.1.6
	Мероприятие 6
	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соиспол Филиал МБУК МЦ РДК в с.Елизаветино
	901
	08
	04
	0120195231
	120
	-
	-
	8,7
	-

	1.2.1.7
	Мероприятие 7
	Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в рамках заключенных соглашений (на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений)
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соиспол Филиал МБУК МЦ РДК в с.Елизаветино
	901
	08
	04
	0120195232
	120
	-
	-
	15,1
	-

	1.3
	Подпрограмма 3
	«Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
1951,0
	
2307,8
	
2700,3
	
3964,2


	1.3.1
	Основное мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета



	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	1951,0
	2307,8
	2700,3
	3964,2

	1.3.1.1
	
Мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета
	
ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	01
	04
	0130102100
	121
	567,9
	636,1
	442,6
	943,4

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102100
	122
	95,7
	147,0
	154,0
	293,3

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102100
	129
	200,4
	236,5
	186,6
	373,5

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102200
	244
	161,0
	212,8
	186,1
	971,8

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102220
	851
	22,9
	51,0
	18,6
	50,9

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102200
	852
	24,0
	9,5
	1,7
	2,0

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102110
	121
	498,8
	554,1
	510,3
	638,1

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102110
	122
	1,3
	151,3
	201,3
	215,6

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102110
	129
	181,2
	213,0
	191,2
	254,6

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130175490
	121
	
	
	31,6
	34,5

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130175490
	129
	
	
	9,6
	10,4

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130195231
	129
	
	
	195,3
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130195232
	121
	
	
	266,0
	

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130195233
	122
	100,0
	-
	66,6
	-

	
	
	
	
	901
	01
	04
	013019523П
	121
	46,0
	-
	46,0
	-

	
	
	
	
	901
	01
	04
	013019523П
	129
	13,9
	-
	13,9
	-

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130195240
	121
	29,1
	30,5
	137,4
	135,3

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130195240
	129
	8,8
	9,2
	41,5
	40,8

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130155490
	121
	-
	43,6
	-
	-

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130155490
	129
	-
	13,2
	-
	-



Приложение № 5.3
к муниципальной программе Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»


РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
за счет средств бюджета Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
на 2026 – 2030 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	администрация Елизаветинского сельсовета

	N
пп/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель подпрограммы
	Код бюджетной классификации <2>
	Расходы бюджета Елизаветинского сельсовета,
тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	РРз
	ППр
	ЦСР 
	ВВР
	2026год
	2027год
	2028 год 
	2029 год
	2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Муниципальная программа
	Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	4938,2
	4753,9
	4880,0
	4880,0
	4880,0

	1.1
	Подпрограмма 1
	«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	483,8
	646,1
	667,1
	667,1
	667,1

	1.1.1
	Основное мероприятие 1
	Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Елизаветинского сельсовета
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	483,8
	646,1
	667,1
	667,1
	667,1

	1.1.1.1
	Мероприятие 1
	Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения
-услуги по очистки дорог от снега (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- услуги по обкосу обочин дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка);
- услуги по грейдерованию дорог (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- приобретение песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино;
- транспортные услуги по доставке песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино;
- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги

	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	04
	09
	011019Д150
	244
	483,8
	646,1
	667,1
	667,1
	667,1

	1.2
	Подпрограмма 2
	«Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	932,1
	947,1
	961,7
	961,7
	961,7

	1.2.1
	Основное мероприятие 1
	Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	932,1
	947,1
	961,7
	961,7
	961,7

	1.2.1.1
	Мероприятие 1
	Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры 

	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соисполнитель Филиал МБУК МЦ РДК в с.Елизаветино

	901
	08
	01
	0120123300
	244
	4,2
	4,5
	4,8
	4,8
	4,8

	1.2.1.2
	Мероприятие 2
	Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры 

	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соисполнитель Филиал МБУК МЦ РДК в с.Елизаветино
	901
	08
	01
	0120123300
	247
	183,6
	198,3
	212,6
	212,6
	212,6

	1.2.1.3
	Мероприятие 3
	Предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры

	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соисполнитель Филиал МБУК МЦ РДК в с.Елизаветино 
	901
	08
	01
	0120196950
	540
	244,6
	244,6
	244,6
	244,6
	244,6

	1.2.1.4
	Мероприятие 4
	Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соиспол Филиал МБУК МЦ РДК в с.Елизаветино
	901
	08
	04
	0120123300
	121
	383,8
	383,8
	383,8
	383,8
	383,8

	1.2.1.5
	Мероприятие 5
	Обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры
	ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета,
соиспол Филиал МБУК МЦ РДК в с.Елизаветино
	901
	08
	04
	0120123300
	129
	115,9
	115,9
	115,9
	115,9
	115,9

	1.3
	Подпрограмма 3
	«Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	
3522,2
	
3160,7
	
3251,2
	
3251,2
	
3251,2

	1.3.1
	Основное мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета



	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	3522,2
	3160,7
	3251,2
	3251,2
	3251,2

	1.3.1.1
	
Мероприятие 1
	Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета
	
ответственный исполнитель – администрация Елизаветинского сельсовета
	901
	01
	04
	0130102100
	121
	1097,2
	1134,5
	1173,3
	1173,3
	1173,3

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102100
	122
	322,7
	322,7
	322,7
	322,7
	322,7

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102100
	129
	428,8
	440,1
	451,8
	451,8
	451,8

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102200
	244
	451,0
	58,0
	61,7
	61,7
	61,7

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102220
	851
	50,0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102200
	852
	2,0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102110
	121
	669,1
	695,9
	723,8
	723,8
	723,8

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102110
	122
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9
	229,9

	
	
	
	
	901
	01
	04
	0130102110
	129
	271,5
	279,6
	288,0
	288,0
	288,0
















Приложение № 6
к муниципальной программе Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»


ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
 «Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
	на 2014 и 2015 годы

	№
п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
	Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) <1>

	
	
	
	
	всего
	Федеральный бюджет
	Бюджет Пензенской области
	Бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	внебюджетные средства 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»
	

	Цель подпрограммы - повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете
	

	Задача 1 «Организация работы по газификации жилых домов (квартир) сетевым газом»
	

	1.1.

	Оформление в муниципальную собственность бесхозяйных объектов систем водоснабжения, бесхозяйных объектов систем газоснабжения
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2014
	
	
	
	
	
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	Приложение № 1
Показатель 1.2

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Елизаветинского сельсовета»

	2.1
	Ремонт и содержание внутри поселковых дорог 
 -услуги по очистки дорог от снега в зимний период
- услуги по обкосу обочин дорог
- услуги по грейдерованию дорог 
- приобретение щебня и песка
-услуги по отсыпки дорог песком, щебнем, грунтом
- услуги по доставке щебня, песка. грунта
	администрация Елизаветинского сельсовета
	
2014
	
148,0
	

	
	148,0
	
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	Приложение № 1
Показатель 1.4

	
	
	
	2015
	221,0
	
	
	221,0
	
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	Приложение № 1
Показатель 1.4

	2.2
	Развития сетей уличного освещения
- оплата за уличное освещение

	администрация Елизаветинского сельсовета
	
2014
	
50,0
	

	
	50,0
	
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение № 1
Показатель 1.3






Приложение № 1
Показатель 1.3





	
	
	
	2015
	80,0
	
	
	80,0
	
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»
	

	Цель подпрограммы – качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Елизаветинском сельсовете
	

	Задача 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга» 
	

		1.1.

	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК)
	
администрация Елизаветинского сельсовета, МБУК «Елизаветинский КДЦ»
	2014
	424,5
	
	
	424,5
	
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Приложение № 1
Показатель 2.1
Показатель 2.2


	
	
	
	2015
	473,6
	
	
	473,6
	
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Приложение № 1
Показатель 2.1
Показатель 2.2


	1.2.
	
Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Елизаветинского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	администрация Елизаветинского сельсовета, МБУК «Елизаветинский КДЦ»
	2014
	3,6
	
	
	3,6
	
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
Количество посещений культурно-досуговых учреждени
	Приложение № 1
Показатель 2.1
Показатель 2.2


	
	
	
	2015
	3,6
	
	
	3,6
	
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
Количество посещений культурно-досуговых учреждени
	Приложение № 1
Показатель 2.1
Показатель 2.2


	Задача 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»
	

	2.1
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (библиотеки)
	администрация Елизаветинского сельсовета, МБУК «Елизаветинский КДЦ»
	2014
	198,3
	
	
	198,3
	
	Книговыдача Количество посещений библиотеки
	Приложение № 1
Показатель 2.3
Показатель 2.4


	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Елизаветинского сельсовета (по работникам библиотек) 
	администрация Елизаветинского сельсовета, МБУК «Елизаветинский КДЦ»
	2014
	 3,6
	
	
	3,6
	
	Книговыдача Количество посещений библиотеки
	Приложение № 1
Показатель 2.3
Показатель 2.4


	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	

		Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»	
	

	Цель подпрограммы - обеспечение эффективного муниципального управления в Елизаветинском сельсовете
	

	Задача 1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности
	

	1.1
	Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2014
	1023,9
	
	
	1023,9
	
	1.Укомплектованность должностей муниципальной службы
2.Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
3.Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
4.Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	Приложение № 1
Показатель 3.1
Показатель 3.2
Показатель 3.3
Показатель 3.4


	
	
	
	2015
	1252,4
	
	
	1252,4
	
	
	

	1.2
	
1.2.1Проведение аттестации муниципальных служащих и совершенствование аттестационных процедур
1.2.2Проведение диспансеризации муниципальных служащих
1.2.3Присвоение классных чинов муниципальным служащим
1.2.4Дополнительная профессиональная подготовка муниципальных служащих
1.2.5Внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении классного чина или при поощерении
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2014
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2. Внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы

	2.1
	Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Пензенской области
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2014
	
	
	
	
	
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Елизаветинские вести» по основным вопросам местного значения Елизаветинского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Приложение № 1
Показатель 3.5


	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	2.2.1 Повышение эффективности работы с обращениями граждан
2.2.2 информирование населения о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации с целью повышения доверия к деятельности органов местного самоуправления
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2014
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	





Приложение № 6.1
к муниципальной программе Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»


ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы
Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
 на 2016 - 2021 годы

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
	Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) <1>

	
	
	
	
	всего
	Федеральный бюджет 
	Бюджет Пензенской области
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	внебюджетные средства 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»
	

	Цель подпрограммы - повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете
	

		Задача 1 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Елизаветинского сельсовета»
	

	1.1. Основное мероприятие 1 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Елизаветинского сельсовета»
	

	1.1.1

	
Ремонт и содержание внутри поселковых дорог 
-услуги по очистки дорог от снега (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- услуги по обкосу обочин дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка);
- услуги по грейдерованию дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- приобретение песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;
- транспортные услуги по доставке песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;


	администрация Елизаветинского сельсовета
	2016
	150,0
	
	
	150,0
	
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	Приложение № 1
Показатель 1.2

	
	
	
	2017
	 701,0
	
	
	701,0
	
	
	

	
	
	
	2018
	200,0
	
	
	200,0
	
	
	

	
	
	
	2019
	175,0
	
	
	175,0
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	
Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда (остатки прошлых лет)
 -услуги по очистки дорог от снега (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- услуги по обкосу обочин дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка);
- услуги по грейдерованию дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 

	администрация Елизаветинского сельсовета
	
 2016
	41,0
	
	
	41,0
	
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	Приложение № 1
Показатель 1.4

	
	
	
	2017
	61,0
	
	
	61,0
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	79,1
	
	
	79,1
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	
Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда 
 -услуги по очистки дорог от снега (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- услуги по обкосу обочин дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка);
- услуги по грейдерованию дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- приобретение песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;
- транспортные услуги по доставке песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;


	администрация Елизаветинского сельсовета
	2016
	197,0
	
	
	197,0
	
	
Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение № 1
Показатель 1.3


	
	
	
	2017
	242,0
	
	
	242,0
	
	
	

	
	
	
	2018
	245,0
	
	
	245,0
	
	
	

	
	
	
	2019
	299,0
	
	
	299,0
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.4
	Развития сетей уличного освещения
- оплата электрической энергии за уличное освещение
- приобретение светильников и ламп для уличного освещения
-установка светильников по ул.Молодежная, ул.Заречная, ул.Центральная, ул.Рабочая, ул.Особая села Елизаветино: ул.Садовая деревни Варварино

	администрация Елизаветинского сельсовета
	 2016
	80,0
	
	
	80,0
	
	
	
Приложение № 1
Показатель 1.3













	
	
	
	2017
	100,0
	
	
	100,0
	
	
	

	
	
	
	2018
	73,2
	
	
	73,2
	
	
	

	
	
	
	2019
	77,0
	
	
	77,0
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.5
	Расходы на совершенствование систем наружного освещения населенных пунктов
- приобретение оборудования и материалов для уличного освещения
-установка светильников по ул.Молодежная, ул.Заречная, ул.Центральная, ул.Рабочая, ул.Особая села Елизаветино: ул.Садовая деревни Варварино
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2016
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 1
Показатель 1.3


	
	
	
	2017
	10,4
	
	3,1
	7,3
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	
1.1.6









	
Прочие расходы в области благоустройства Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
- ремонт колодцев по улице Молодежная, Заречная, Центральная села Елизаветино, улице Садовой деревни Варварино;
- приобретение строительных материалов для ремонта колодцев колодцев по улице Молодежная, Заречная, Центральная села Елизаветино, улице Садовой деревни Варварино;



	
администрация Елизаветинского сельсовета
	2016
	 100,0
	
	
	100,0
	
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	
Приложение № 1
Показатель 1.3













	
	
	
	2017
	120,0
	
	
	120,0
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.7
	Ремонт памятника погибшим землякам с.Елизаветино 
- приобретение строительных и хозяйственных материалов
- услуги по ремонту памятника воинам землякам с.Елизаветино
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2016
	
	
	
	
	
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	
Приложение № 1
Показатель 1.3













	
	
	
	2017
	 50,0
	
	
	50,0
	
	
	

	
	
	
	2018
	 30,0
	
	
	30,0
	
	
	

	
	
	
	2019
	 30,0
	
	
	30,0
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.8
	Благоустройство территории Елизаветинского сельсовета Мокшанского района пензенской области
-вырубка сухостойных деревье;
-уборка мусора на территории с.Елизаветино, д.Варварино, д.Выглядовка;
-ремонт забора
-побелка столбов по с.Елизаветино ул.Центральная, ул.Молодежная;
- ликвидация несанкционированных свалок;


	администрация Елизаветинского сельсовета
	2016
	 29,3
	
	
	29,3
	
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение № 1
Показатель 1.3













	
	
	
	2017
	 66,0
	
	
	66,0
	
	
	

	
	
	
	2018
	40,0
	
	
	40,0
	
	
	

	
	
	
	2019
	4,0
	
	
	4,0
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Основное мероприятие 2 «Содержание и ремонт системы водоснабжения»

	1.2.1
	
Реконструкция и ремонт системы водоснабжения в Елизаветинском сельсовете
- проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт водонапорной башни системы Рожновского ВБР 25-12 муниципального образования Елизаветинский сельсовет Мокшанского района»;
- проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт водопровода, идущего к водонапорной башни системы Рожновского ВБР 25-12 муниципального образования Елизаветинский сельсовет Мокшанского района»;

	администрация Елизаветинского сельсовета
	2016
	
	
	
	
	
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	
Приложение № 1
Показатель 1.3













	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	65,8
	
	
	65,8
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.2
	Капитальный ремонт и 
 ремонт сетей и сооружений водоснабжения
- капитальный ремонт водопровода, идущего к водонапорной башни системы Рожновского ВБР 25-12 Муниципального образования Елизаветинский сельсовет Мокшанского района Пензенской области расположенный по адресу: Пензенская область Мокшанский район с.Елизаветино
- капитальный ремонт водонапорной башни системы Рожновского ВБР 25-12 Муниципального образования Елизаветинский сельсовет Мокшанского района Пензенской области расположенный по адресу: Пензенская область Мокшанский район с.Елизаветино
- осуществление строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту водонапорной башни системы Рожновского - осуществление строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту водопровода, идущего к водонапорной башни системы Рожновского;
Расходы на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений водоснабжения (за счет средств местного бюджета)
Расходы на разработку схемы водоснабжения и водоотведения
Расходы на разработку схемы водоснабжения
Расходы на капитальный ремонт и ремонт сетей и сооружений

	администрация Елизаветинского сельсовета
	2016
	
	
	
	
	
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	
Приложение № 1
Показатель 1.3













	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	1134,4
	
	771,1
	363,3
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»
	

	Цель подпрограммы – качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Елизаветинском сельсовете
	

	Задача 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»
	

	2.1. Основное мероприятие «Повышении е качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»
	

		2.1.1

	
Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК)
	
администрация Елизаветинского сельсовета, МБУК «Елизаветинский КДЦ»
	2016
	418,7
	
	
	418,7
	
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Приложение № 1
Показатель 2.1
Показатель 2.2


	
	
	
	2017
	550,0
	
	
	550,0
	
	
	

	
	
	
	2018
	760,8
	
	122,5
	638,3
	
	
	

	
	
	
	2019
	809,7
	
	148,7
	661,0
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.2.
	Расходы на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
	администрация Елизаветинского сельсовета, МБУК «Елизаветинский КДЦ»
	2016
	50,0
	
	
	50,0
	
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Приложение № 1
Показатель 2.1
Показатель 2.2


	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.3.
	Расходы на поддержку отрасли культуры (на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)
	администрация Елизаветинского сельсовета, МБУК «Елизаветинский КДЦ»
	2016
	
	
	
	
	
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Приложение № 1
Показатель 2.1
Показатель 2.2


	
	
	
	2017
	100,0
	86,7
	13,3
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.4.
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Елизаветинского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	администрация Елизаветинского сельсовета, МБУК «Елизаветинский КДЦ»
	2016
	3,6
	
	
	3,6
	
	
Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	
Приложение № 1
Показатель 2.1
Показатель 2.2


	
	
	
	2017
	3,6
	
	
	3,6
	
	
	

	
	
	
	2018
	3,6
	
	
	3,6
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

		Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»	
	

	Цель подпрограммы «Обеспечение эффективного муниципального управления в Елизаветинском сельсовете»
	

	Задача 1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности
	

		Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета»
	

	1.1


	
Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета

1.1.1Проведение аттестации муниципальных служащих и совершенствование аттестационных процедур
1.1.2Проведение диспансеризации муниципальных служащих
1.1.3Присвоение классных чинов муниципальным служащим
1.1.4Дополнительная профессиональная подготовка муниципальных служащих
1.1.5Внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении классного чина или при поощрении


	администрация Елизаветинского сельсовета
	2016
	1349,2
	
	
	1349,2
	
	
1.Укомплектованность должностей муниципальной службы
2.Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
3.Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
4.Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	Приложение № 1
Показатель 3.1
Показатель 3.2
Показатель 3.3
Показатель 3.4


	
	
	
	2017
	1514,2
	
	
	1514,2
	
	
	

	
	
	
	2018
	1543,0
	
	
	1543,0
	
	
	

	
	
	
	2019
	1545,3
	
	
	1545,3
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2. Внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы

	2.1
	
Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Пензенской области
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2016
	
	
	
	
	
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Елизаветинские вести» по основным вопросам местного значения Елизаветинского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Приложение № 1
Показатель 3.5


	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	2.2.1 Повышение эффективности работы с обращениями граждан
2.2.2 информирование населения о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации с целью повышения доверия к деятельности органов местного самоуправления
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2016
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2021
	
	
	
	
	
	
	































Приложение № 6.2
к муниципальной программе Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»


ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы
Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2030 годы»
 на 2022 - 2025 годы

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
	Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) <1>

	
	
	
	
	всего
	Федеральный бюджет 
	Бюджет Пензенской области
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	внебюджетные средства 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»

	Цель подпрограммы - повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете

		Задача 1 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Елизаветинского сельсовета»

	1.1. Основное мероприятие 1 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Елизаветинского сельсовета»

	1.1.1

	Ремонт и содержание внутри поселенческих дорог:
-услуги по очистки дорог от снега (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- услуги по обкосу обочин дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка);
- услуги по грейдерованию дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- приобретение песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;
- транспортные услуги по доставке песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;


	администрация Елизаветинского сельсовета
	2022
	42,0
	
	
	42,0
	
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог;
Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	Приложение № 1
Показатель 1.2

	
	
	
	2023
	15,3
	
	
	15,3
	
	
	

	
	
	
	2024
	-
	
	
	-
	
	
	

	
	
	
	2025
	-
	
	
	-
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.2
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутри поселенческих дорог за счет средств дорожного фонда (остатки прошлых лет)
 -услуги по очистки дорог от снега (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- услуги по обкосу обочин дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка);
- услуги по грейдерованию дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2022
	
	
	
	
	
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	Приложение № 1
Показатель 1.4

	
	
	
	2023
	48,3
	
	
	48,3
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.3
	Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселенческих дорог за счет средств дорожного фонда 
 -услуги по очистки дорог от снега (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- услуги по обкосу обочин дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка);
- услуги по грейдерованию дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- приобретение песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;
- транспортные услуги по доставке песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино ул.Заречная, ул.Центральная;
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2022
	311,0
	
	
	311,0

	
	
Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог;
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение № 1
Показатель 1.3


	
	
	
	2023
	337,0
	
	
	337,0
	
	
	

	
	
	
	2024
	405,0
	
	
	405,0
	
	
	

	
	
	
	2025
	-
	
	
	-
	
	
	

	1.1.4
	Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения
- Выполнение работ по ремонту дороги в с. Елизаветино улица Молодежная Мокшанского района Пензенской области
- Выполнение работ по ремонту дороги в с. Елизаветино улица Особая Мокшанского района Пензенской области
- Выполнение работ по ремонту дороги в с. Елизаветино улица Центральная Мокшанского района Пензенской области
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2022
	-
	
	
	-
	
	
	

	
	
	
	2023
	-
	
	
	-
	
	
	

	
	
	
	2024
	-
	
	
	-
	
	
	

	
	
	
	2025
	617,2
	
	
	617,2
	
	
	

	1.1.5
	Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения
-услуги по очистки дорог от снега (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- услуги по обкосу обочин дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка);
- услуги по грейдерованию дорог (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- приобретение песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино;
- транспортные услуги по доставке песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино;
- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2022
	-
	
	
	-
	
	
	

	
	
	
	2023
	-
	
	
	-
	
	
	

	
	
	
	2024
	-
	
	
	-
	
	
	

	
	
	
	2025
	636,8
	
	
	636,8
	
	
	

	1.1.6
	Развитие систем уличного освещения
- Прожектор светодиодный уличный 150W
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2022
	-
	-
	-
	-
	
	
	Приложение № 1
Показатель 1.3



	
	
	
	2023
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	2024
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	2025
	70,0
	-
	-
	70,0
	
	
	

	1.1.7
	Развития сетей уличного освещения
- оплата электрической энергии за уличное освещение
- приобретение светильников и ламп для уличного освещения
-установка светильников по ул.Молодежная, ул.Заречная, ул.Центральная, ул.Рабочая, ул.Особая села Елизаветино: ул.Садовая деревни Варварино
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2022
	66,1
	-
	-
	66,1
	
	
	
Приложение № 1
Показатель 1.3













	
	
	
	2023
	106,2
	-
	-
	106,2
	
	
	

	
	
	
	2024
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	2025
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	1.1.8
	Ремонт памятника погибшим землякам с.Елизаветино
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2022
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	2023
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	2024
	-
	-
	-
	-
	
	
	

	
	
	
	2025
	62,0
	-
	-
	62,0
	
	
	

	1.1.9
	Прочие расходы в области благоустройства Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
- приобретение детской игровой площадки; 
- ремонт колодцев по улице Молодежная, Заречная, Центральная села Елизаветино, улице Садовой деревни Варварино;
- приобретение строительных материалов для ремонта колодцев по улице Молодежная, Заречная, Центральная села Елизаветино, улице Садовой деревни Варварино;
- аренда транспортных средств на благоустройство территории сельсовета
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2022
	-
	-
	-
	-
	-
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение № 1
Показатель 1.3


	
	
	
	2023
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2024
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	2025
	100,0
	-
	-
	100,0
	-
	
	

	1.2. Основное мероприятие 2 «Содержание и ремонт системы водоснабжения»

	1.2.1
	Капитальный ремонт сетей и сооружений водоснабжения:
- капитальный ремонт водопровода
- капитальный ремонт водонапорной башни 
- осуществление строительного контроля при проведении работ по капитальному ремонту;
- проверка достоверности определения сметной стоимости

	администрация Елизаветинского сельсовета
	2022
	1639,9
	
	1116,4
	523,5
	
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение № 1
Показатель 1.3


	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	47,9
	
	
	47,9
	
	
	

	1.2.2
	Расходы по электроэнергии в соответствии с заключенными контрактами, договорами, соглашениями
- оплата за потребленную электроэнергию на артскважине
- оплата пени за потребленную электроэнергию на артскважине
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2022
	
	
	
	
	
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение № 1
Показатель 1.3


	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	200,0
	
	
	200,0
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»
	
	
	2027

	Цель подпрограммы – качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Елизаветинском сельсовете
	

	Задача 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»
	

	2.1. Основное мероприятие «Повышениие качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»
	

		2.1.1

	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК)
- обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры;
- расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений поселений Мокшанского района Пензенской области в связи с повышением минимального размера оплаты труда
	
администрация Елизаветинского сельсовета, Филиал МБУК МЦ РДК в с.Елизаветино
	2022
	577,3
	
	
	577,3
	
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Приложение № 1
Показатель 2.1
Показатель 2.2


	
	
	
	2023
	605,2
	
	
	605,2
	
	
	

	
	
	
	2024
	664,8
	
	
	664,8
	
	
	

	
	
	
	2025
	1929,8
	
	
	1929,8
	
	
	

		Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»	
	

	Цель подпрограммы «Обеспечение эффективного муниципального управления в Елизаветинском сельсовете»
	

	Задача 1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности
	

		Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета»
	

	1.1


	Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета

1.1.1Проведение аттестации муниципальных служащих и совершенствование аттестационных процедур
1.1.2Проведение диспансеризации муниципальных служащих
1.1.3Присвоение классных чинов муниципальным служащим
1.1.4Дополнительная профессиональная подготовка муниципальных служащих
1.1.5Внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении классного чина или при поощрении

	администрация Елизаветинского сельсовета
	2022
	1951,0
	
	
	1951,0
	
	
1.Укомплектованность должностей муниципальной службы
2.Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
3.Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
4.Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	Приложение № 1
Показатель 3.1
Показатель 3.2
Показатель 3.3
Показатель 3.4


	
	
	
	2023
	2307,8
	
	
	2307,8
	
	
	

	
	
	
	2024
	2700,3
	
	
	2700,3
	
	
	

	
	
	
	2025
	3964,2
	
	
	3964,2
	
	
	

	Задача 2. Внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы

	2.1
	
Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Пензенской области
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2022
	
	
	
	
	
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Елизаветинские вести» по основным вопросам местного значения Елизаветинского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Приложение № 1
Показатель 3.5


	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	2.2.1 Повышение эффективности работы с обращениями граждан
2.2.2 информирование населения о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации с целью повышения доверия к деятельности органов местного самоуправления
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2022
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2023
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 6.3
к муниципальной программе Елизаветинского сельсовета 
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района
Пензенской области на 2014 - 2030 годы»


ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы
Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
«Развитие Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 – 2030 годы»
 на 2026 - 2030 годы

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования, тыс. рублей
	Показатели результата мероприятия по годам (ожидаемый непосредственный результат)
	Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы) <1>

	
	
	
	
	всего
	Федеральный бюджет 
	Бюджет Пензенской области
	бюджет Елизаветинского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
	внебюджетные средства 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете»

	Цель подпрограммы - повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Елизаветинском сельсовете

		Задача 1 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Елизаветинского сельсовета»

	1.1. Основное мероприятие 1 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Елизаветинского сельсовета»

	1.1.1
	Содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов поселения
-услуги по очистки дорог от снега (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- услуги по обкосу обочин дорог(с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка);
- услуги по грейдерованию дорог (с.Елизаветино. д.Варварино, д.Выглядовка); 
- приобретение песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино;
- транспортные услуги по доставке песка, грунта, щебня для дорог по с. Елизаветино;
- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт дороги
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2026
	483,8
	
	
	483,8
	
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог;
Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	Приложение № 1
Показатель 1.2

	
	
	
	2027
	646,1
	
	
	646,1
	
	
	

	
	
	
	2028
	667,1
	
	
	667,1
	
	
	

	
	
	
	2029
	667,1
	
	
	667,1
	
	
	

	
	
	
	2030
	667,1
	
	
	667,1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Елизаветинском сельсовете»

	Цель подпрограммы – качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Елизаветинском сельсовете

	Задача 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»

	2.1. Основное мероприятие «Повышениие качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»

		2.1.1

	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК)
- обеспечение реализации мероприятий и создание условий для их реализации в сфере культуры;
- предоставление иных межбюджетных трансфертов на исполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселений услугами организаций культуры;
- расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений поселений Мокшанского района Пензенской области в связи с повышением минимального размера оплаты труда
	
администрация Елизаветинского сельсовета, Филиал МБУК МЦ РДК в с.Елизаветино
	2026
	932,1
	
	
	932,1
	
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Приложение № 1
Показатель 2.1
Показатель 2.2


	
	
	
	2027
	947,1
	
	
	947,1
	
	
	

	
	
	
	2028
	961,7
	
	
	961,7
	
	
	

	
	
	
	2029
	961,7
	
	
	961,7
	
	
	

	
	
	
	2030
	961,7
	
	
	961,7
	
	
	

		Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Елизаветинском сельсовете»	

	Цель подпрограммы «Обеспечение эффективного муниципального управления в Елизаветинском сельсовете»

	Задача 1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности

		Основное мероприятие «Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета»

	1.1


	Обеспечение деятельности администрации Елизаветинского сельсовета

1.1.1Проведение аттестации муниципальных служащих и совершенствование аттестационных процедур
1.1.2Проведение диспансеризации муниципальных служащих
1.1.3Присвоение классных чинов муниципальным служащим
1.1.4Дополнительная профессиональная подготовка муниципальных служащих
1.1.5Внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении классного чина или при поощрении


	администрация Елизаветинского сельсовета
	2026
	3522,2
	
	
	3522,2
	
	
1.Укомплектованность должностей муниципальной службы
2.Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
3.Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
4.Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	Приложение № 1
Показатель 3.1
Показатель 3.2
Показатель 3.3
Показатель 3.4


	
	
	
	2027
	3160,7
	
	
	3160,7
	
	
	

	
	
	
	2028
	3251,2
	
	
	3251,2
	
	
	

	
	
	
	2029
	3251,2
	
	
	3251,2
	
	
	

	
	
	
	2030
	3251,2
	
	
	3251,2
	
	
	

	Задача 2. Внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы

	2.1
	
Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в связи с изменениями законодательства Российской Федерации и Пензенской области
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2026
	
	
	
	
	
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Елизаветинские вести» по основным вопросам местного значения Елизаветинского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Приложение № 1
Показатель 3.5


	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	2.2.1 Повышение эффективности работы с обращениями граждан
2.2.2 информирование населения о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации с целью повышения доверия к деятельности органов местного самоуправления
	администрация Елизаветинского сельсовета
	2026
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2028
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2029
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2030
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