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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МОКШАН
МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.11.2025 № 589
р.п. Мокшан


О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области от 28.12.2017 № 943 и муниципальную программу рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области» 


В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169, приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственный программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды», Уставом городского поселения рабочий поселок Мокшан муниципального района Мокшанский район Пензенской области ,


Администрация рабочего поселка Мокшан
Мокшанского района Пензенской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области от 28.12.2017 № 943 «Об утверждении муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области», изложив преамбулу в следующей редакции:
«Руководствуясь  от 20.03.2025 N 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственный программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды», Уставом городского поселения рабочий поселок Мокшан муниципального района Мокшанский район Пензенской области , в целях реализации в 2018-2030 годах на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанский район Пензенской области приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды, 
Администрация рабочего поселка Мокшан
Мокшанского района Пензенской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в муниципальную программу рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области», утвержденную постановлением администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области от 28.12.2017 № 943, далее – муниципальная программа, следующие изменения:
2.1. Паспорт муниципальной программы  изложить в новой редакции приложение № 1 к настоящему постановлению.
2.2 Паспорт подпрограммы муниципальной программы изложить в новой редакции приложение № 2 к настоящему постановлению.
[bookmark: _Hlk213833483]2.3. Приложения 3.1, 4.1, 5 к муниципальной программе изложить в новой редакции приложение № 3 к настоящему постановлению. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области» и разместить на официальной странице администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области официального сайта администрации Мокшанского района Пензенского области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mokshan.pnzreg.ru/authority/oms-munitsipalnogo-obrazovaniya/administratsiya-rp-mokshan/otkrytyy-poselok/munitsipalnye-programmy/.
 4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу администрации рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области.


И.о. главы администрации рабочего поселка Мокшан
Мокшанского района Пензенской области                                                                  С.В. Гурина
















Приложение № 1 
к постановлению администрации
рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района
Пензенской области
от 12.11.2025 № 589

«ПАСПОРТ
Муниципальной программы рабочего поселка Мокшан Мокшанского района
 Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории
 рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области»
	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области «Формирование комфортной городской среды на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области» (далее – муниципальная программа)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	Соисполнители муниципальной программы
	Граждане, их объединения;
Общественные организации.

	Подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма 1. «Формирование комфортной городской среды на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области»

	Цели муниципальной программы
	-повышение качества и комфорта городской среды на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района;
-реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;
-повышение качеств комфортной городской среды;
-совершенствования уровня и организации благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;
-благоустройство дворовых территорий МКД
 рабочего поселка Мокшан Мокшанского района 
(далее – муниципальное образование);
-развитие общественных территорий р.п. Мокшан

	Задачи муниципальной программы
	-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования;
-обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
-проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД;
-организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутри дворовых территориях МКД;
-привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД;
-проведение ремонта и обустройства мест массового отдыха;
-повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования.

	Целевые показатели муниципальной программы
	-доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;
-количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;
-доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;
-доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в муниципальной программе;
- доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования;
- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию комфортной городской среды муниципального образования;
- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы.

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	Общий срок реализации настоящей программы рассчитан на период 2018-2030 годы

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Пензенской области, средств бюджета рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований муниципальной Программы составляет 82 782,889 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 г. – 5 540,362 тыс. рублей;
2019 г. – 5 150,295 тыс. рублей;
2020 г. – 10 035,988 тыс. рублей;
2021 г. – 7 798,043 тыс. рублей;
2022 г. – 7 745,989 тыс. рублей;
2023 г. – 8 194,269 тыс. рублей;
2024 г. – 10 505,47 тыс. рублей.
2025 г. – 6 859,467 тыс. рублей
2026 г.- 10 426,453тыс. рублей
2027 г.–10 526,553 тыс. рублей
2028 г. – 0,0 тыс. рублей
2029 г.- 0,0 тыс. рублей
2030 г. – 0,0 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	-увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;
-увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;
- подготовка комплектов проектно – сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;
-увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние;
-создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;
-увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД;
-благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования;
-улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;
-уровень информирования о мероприятиях по формированию комфортной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%.


 ».
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Приложение № 2 
к постановлению администрации
рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района
Пензенской области
от 12.11.2025 № 589



«ПАСПОРТ
подпрограммы муниципальной программы рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района Пензенской области Формирование комфортной
 городской среды на территории рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района Пензенской области»
	Наименование подпрограммы
	«Формирование комфортной городской среды на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	Соисполнители подпрограммы
	Граждане, их объединения;
Общественные организации.

	Цели подпрограммы
	-повышение качества и комфорта городской среды на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района;
-реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей;
-повышение качеств комфортной городской среды;
-совершенствования уровня и организации благоустройства дворовых территории многоквартирных домов (далее - МКД) для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки;
-благоустройство дворовых территорий МКД рабочего поселка Мокшан Мокшанского района (далее – муниципальное образование);
-развитие общественных территорий муниципального образования

	Задачи подпрограммы
	-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования;
-обеспечение формирования единого облика муниципального образования;
-проведение ремонта и обеспечение благоустройства дворовых территорий МКД;
-организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутри дворовых территориях МКД;
-привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД;
-проведение ремонта и обустройства мест массового отдыха;
-повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования.

	Целевые показатели подпрограммы
	-доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;
-количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;
-доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и парковочных мест;
-доля дворовых территорий, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количества дворовых территорий МКД, участвующих в муниципальной программе;
- доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования;
- повышения уровня информирования о мероприятиях по формированию комфортной городской среды муниципального образования;
- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках муниципальной программы.

	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	Общий срок реализации настоящей программы рассчитан на период 2018-2030 годы (в один этап).

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Муниципальная программа реализуется за счет средств федерального бюджета, бюджета Пензенской области, средств бюджета рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований муниципальной Программы составляет
 82 782,889 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 г. – 5 540,362 тыс. рублей;
2019 г. – 5 150,295 тыс. рублей;
2020 г. – 10 035,988 тыс. рублей;
2021 г. – 7 798,043 тыс. рублей;
2022 г. – 7 745,989 тыс. рублей.
2023 г. –8 194,269 тыс. рублей.
2024 г. – 10 505,47 тыс. рублей.
2025 г. – 6 859,467 тыс. рублей
2026 г.- 10 423,453 тыс. рублей
2027 г. –10 526,553 тыс. рублей
2028 г. – 0,0 тыс. рублей
2029 г.- 0,0 тыс. рублей
2030 г. – 0,0 тыс. рублей

	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	-увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;
-увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;
- подготовка комплектов проектно–сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;
-увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние;
-создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;
-увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД;
-благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования;
-улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;
-уровень информирования о мероприятиях по формированию комфортной городской среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%.




Приложение № 2 
к постановлению администрации
рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района
Пензенской области
от 12.11.2025 № 589

«Приложение 3.1
к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды
на территории рабочего поселка Мокшан 
Мокшанского района Пензенской области»
 (в редакции от 12.11.2025 № 589)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
 на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области» 2024-2030 годы 

	Ответственный исполнитель
муниципальной программы
	Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. руб.

	
	
	
	
	2024 г
	2025 г.
	2026г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Муниципальная программа
	«Формирование комфортной городской среды на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области»
	всего
	10 505,5
	6 869,5
	10 423,5
	10 526,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан
	404,5
	1 313,9
	322,5
	322,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	10 000,0
	5 500,0
	10 000,0
	10 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	101,0
	55,6
	101,0
	204,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Подпрограмма 1
	«Формирование комфортной городской среды на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области»
	всего
	10 505,5
	6 869,5
	10 423,5
	10 526,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан
	404,5
	1 313,9
	322,5
	322,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	10 000,0
	5 500,0
	10 000,0
	10 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	101,0
	55,6
	101,0
	204,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.1
	Основное мероприятие 1
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	всего
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Основное мероприятие 2
	Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	всего
	10 505,5
	6 869,5
	10 423,5
	10 526,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	в том числе
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	бюджет рабочего поселка Мокшан
	404,5
	1 313,9
	322,5
	322,5
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	федеральный бюджет
	10 000,0
	5 500,0
	10 000,0
	10 000,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	бюджет Пензенской области
	101,0
	55,6
	101,0
	204,1
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	иные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


»;

«Приложение 4.1
к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды
на территории рабочего поселка Мокшан
 Мокшанского района Пензенской области»
 (в редакции от 12.11.2025 № 589)
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
 на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области» 2024-2030 годы

	Ответственный исполнитель
	Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Код бюджетной классификации
	Расходы бюджета рабочего поселка Мокшан, тыс. руб.

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦСР
	ВР
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	Муниципальная программа
	Формирование комфортной городской среды на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	101 505,5
	6 869,5
	10 423,5
	10 526,6
	0,0
	0,0
	0,0

	1
	Подпрограмма 1
	Формирование комфортной городской среды на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	10 505,5
	6 869,5
	10 423,5
	10 526,6
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Основное мероприятие 1
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.1
	Мероприятие 1
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Исполнитель
	901
	05
	03
	03101L5550
	244
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Соисполнитель
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.
	Основное мероприятие 2
	Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	10 505,5
	6 869,5
	10 423,5
	10 526,6
	
	
	

	
	
	
	Соисполнитель
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1
	Мероприятие 1
	Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области (Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»)
	Исполнитель
	901
	05
	03
	031И455550
	244
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Соисполнитель
	901
	05
	03
	031 И455550
	244
	10 405,5
	5 778,1
	10 323,5
	10 426,6
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Исполнитель
	901
	05
	03
	031 И455550
	244
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Исполнитель
	901
	05
	03
	031 И455550
	244
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2
	Мероприятие 2
	Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	Исполнитель
	901
	05
	03
	031И4M5550
	244
	100,0
	1 091,5
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Соисполнитель
	
	
	
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


 »;
«Приложение 5
к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды
на территории рабочего поселка Мокшан
 Мокшанского района Пензенской области»
 (в редакции от 12.11.2025 № 589)
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
 на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области»
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия, мероприятия
	Исполнители
	Срок исполнения (год)
	Объем финансирования, тыс. руб.
	Показатели результата мероприятия по годам
	Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы)

	
	
	
	
	всего
	бюджет рабочего поселка Мокшан
	Федеральные средства
	бюджет Пензенской области
	внебюджетные средства
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 Формирование комфортной городской среды на территории рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	Цель подпрограммы Повышение уровня благоустройства территорий рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области

	Задача подпрограммы Повышение уровня благоустройства дворовых территорий рабочего поселка Мокшан Мокшанского района
Пензенской области

	Основное мероприятие 1 " Повышение уровня благоустройства дворовых территорий рабочего поселка Мокшан
Мокшанского района Пензенской области "

	1.1.1
	Мероприятие 1
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий
	Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	Приложение №1
Показатель 1

	
	
	
	2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2025
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2026
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2027
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2028
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2029
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2030
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	Основное мероприятие 2 " Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования рабочего поселка Мокшан
Мокшанского района Пензенской области

	1.2.1
	Мероприятие 1
Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования
	Администрация рабочего поселка Мокшан Мокшанского района Пензенской области
	2018
	5 540,362
	649,058
	4500,0
	391,304
	0,0
	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования
	Приложение №1
Показатель 4

	
	
	
	2019
	5 150,295
	619,495
	4 485,5
	45,3
	0,0
	
	

	
	
	
	2020
	10 035,988
	1955,180
	8000,0
	80,808
	0,0
	
	

	
	
	
	2021
	7 798,043
	1 123,569
	6 607,729
	66,745
	0,0
	
	

	
	
	
	2022
	7 745,989
	675,289
	7000,0
	70,700
	0,0
	
	

	
	
	
	2023
	8 194,269
	1 123,569
	7000,0
	70,700
	0,0
	
	

	
	
	
	2024
	10 505,470
	404,461
	9 999,999
	101,010
	0,0
	
	

	
	
	
	2025
	6 859,467
	1 091,459
	5 500,0
	55,556
	0,0
	
	

	
	
	
	2026
	10 423,453
	332,5
	10 000,0
	101,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2027
	10 526,553
	332,5
	10 000,0
	204,1
	0,0
	
	

	
	
	
	2028
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2029
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	

	
	
	
	2030
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
	


 ».
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