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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЕРНОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  (2016-2026 ГОДЫ)
	
	

	Наименование
программы
	Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Чернозерского сельсовета (2016-2026 годы)" (далее - Программа)

	Основание для разработки программы
	· Градостроительный кодекс Российской Федерации;

· Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

· законы субъекта Российской Федерации;

муниципальные правовые акты.
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп.);

- Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изм. и доп.);

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки";

- Закон Пензенской области от 04.07.2013 N 2413-ЗПО "Об образовании в Пензенской области" (с изм. и доп.);

- Генеральный план Чернозерского сельсовета.


	Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение
	Заказчик программы – АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА;
Местонахождение заказчика программы – Пензенская область, Мокшанский район, с. Чернозерье, ул. Базарная площадь, 10а.
Разработчик программы – «Пензенский  Энергосервисный Центр»;
Местонахождение разработчика программы – Пензенская область, г. Пенза, ул. Плеханова, 18 – 74.

	Цель и задачи программы


	Цель программы:
Обеспечение развития социальной инфраструктуры  муниципального образования -  Чернозерский сельсовет с целью создания всесторонних условий для полноценного развития жителей и гостей поселения.
Задачи программы:
- формирование благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, решения демографической проблемы;
- привлечение широких масс населения к занятиям спортом и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;
- способствование развитию системы   высшего, среднего профессионального, дополнительного и дошкольного образования, ликвидация сложившегося дефицита мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений;
- создание условий для получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, предоставление дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях за счет строительства, реконструкции и ремонта муниципальных образовательных учреждений;
- улучшение условий проживания населения за счет строительства, реконструкции и ремонта объектов транспортной инфраструктуры, жилого фонда, жилищно-коммунального хозяйства, мест массового отдыха и рекреации;
- развитие и укрепление материально-технической базы отрасли физическая культура и спорт;

 - обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов физической культуры и спорта Чернозерского сельсовета;

 - обеспечение эффективного функционирования действующей инфраструктуры физической культуры и спорта;

  - повышение доступности объектов инфраструктуры физической культуры и спорта для всех категорий населения Чернозерского сельсовета;

 - обеспечение удовлетворения потребности населения Чернозерского сельсовета в объектах физической культуры и спорта.

	Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры 
	Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, являются:
- степень готовности объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями в соответствии с графиком выполнения работ;
 - Уровень достижения норматива обеспеченности населения Чернозерского сельсовета спортивными залами;


 - Уровень достижения норматива обеспеченности населения Чернозерского сельсовета плоскостными спортивными сооружениями;
 - Доля населения Чернозерского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом.



	Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
	· Косметический ремонт в филиале МБОУ СОШ с. Рамзай им. М. Н. Загоскина в с. Долгоруково по ул. Школьная, 43;
· Ремонт фундамента в филиале МБОУ СОШ с. Рамзай им. М. Н. Загоскина в с. Долгоруково по ул. Школьная, 43;

· Ограждение территории в филиале МБОУ СОШ с. Рамзай им. М. Н. Загоскина в с. Долгоруково по ул. Школьная, 43;

· Косметический ремонт в МБОУ СОШ с. Чернозерье по ул. Базарная площадь, 4а;

· Установка системы видеонаблюдения в МБОУ СОШ с. Чернозерье по ул. Базарная площадь, 4а;

· Косметический ремонт в МБУК «Чернозерский КДЦ» в с. Чернозерье  по ул. Кульмановка, 1;
· Косметический ремонт в филиале МБУК «Чернозерского КДЦ» Долгоруковский СДК» в с. Долгоруково по ул. Буровка, 62;
· Капитальный ремонт спортивного зала (спортплощадки) МБОУ СОШ с. Чернозерье по ул. Базарная площадь, 4а.

	Сроки и этапы реализации программы
	Срок реализации Программы 2016-2026 годы, в 1 этап 

	Объемы и источники финансирования программы
	Для Социального управления Чернозерского сельсовета  – 250 тыс. руб.;

Для спортивных объектов -  600 тыс. рублей.
Бюджет всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные источники; привлеченные инвестиции.

	Ожидаемые результаты реализации программы
	- обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное, общее и дополнительное образование;

- модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного образования, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства;

- ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов физической культуры и массового спорта;
- социальной и транспортной инфраструктуры городского поселения;
- создание условий для массовых занятий физкультурой и спортом различных возрастных групп населения;
- развитие сети учреждений физической культуры и массового спорта;
- повышение уровня физической подготовленности населения Чернозерского сельского поселения и общее улучшение состояния здоровья.

	Основные ожидаемые конечные результаты
реализации программы
	- ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов социальной и транспортной инфраструктуры городского поселения;
- наличие условий для массовых занятий физкультурой и спортом различных возрастных групп населения;
- обеспечение прав граждан на доступное качественное дошкольное образования. 

- создание современных условий для получения общего образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства;
- капитальный ремонт  предусмотренных Программой объектов социальной сферы;

- увеличение доли населения Чернозерского сельсовета всех возрастных групп, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- повышение уровня достижения нормативной потребности в объектах физической культуры и массового спорта.



1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

1.1. Описание социально-экономического состояния, сведения о градостроительной деятельности 

на территории Чернозерского сельсовета

Территория Чернозерского  сельсовета составляет 26286,65 га.
Численность населения  на 1.01.2016 года составляет  1851 человек.
       Чернозерский сельсовет расположен в северной части Мокшанского района Пензенской области. 

        Территория сельсовета состоит из одного участка и граничит:

     на севере с Республикой Мордовия; 

     на востоке с Царевщинским сельсоветом  Мокшанского района Пензенской 

      области;

      на юго-востоке с Плесским сельсоветом  Мокшанского района  Пензенской 

      области;

       на юге с Широкоисским сельсоветом Мокшанского района  Пензенской 

       области;

       на западе  с Нижнеломовским районом  Пензенской области.

          Расстояние от  села Чернозерье до административного центра – р.п.Мокшан  30 км,  до областного центра – г. Пенза  74 км. Ближайшая железнодорожная станция Симанщина расположена в селе Нечаевка Мокшанского района на расстоянии 52 км от села Чернозерье.
          На территории сельсовета находятся пятнадцать населенных пунктов: село Алексеевка, поселок Волынский, поселок Георгиевский, поселок Городище, село Долгоруково, поселок Заводской, поселок Коммуна, поселок Красные Озерки, поселок Медаевка, поселок Новая Поляна, поселок Потьминский, поселок Соловьевка, село Чернозерье, деревня Чурдюмка, поселок Ясная Поляна.

 Административным центром сельсовета является  село Чернозерье.

Число дневных общеобразовательных учреждений – 2;
            Число общедоступных библиотек – 4; 
Число культурно-досуговых центров – 2;

            Общая площадь жилищного фонда – 71000 м²  (по данным статистики на 01.01.2016). 

1.1.1. Система объектов образования
Развитие муниципальной системы образования в Чернозерском сельсовете осуществляется в рамках стратегических целей и задач, поставленных Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации. 
Одной из задач социально-экономического развития Чернозерского сельсовета является обеспечение качественного образования детей, развитие системы образования на основе улучшения материально-технической базы.
Образовательные учреждения сельсовета являются местом ежедневного длительного пребывания детей, в которых должна быть обеспечена комфортная образовательная среда. Осуществляется система мер, направленных на улучшение материально-технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными нормативами. 

1.1.2. Система объектов культуры
В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие населения, а также социальную стабильность и развитие гражданского общества.

Основная проблема муниципальной сферы культуры - создание системы учреждений, отвечающих современным требованиям.

В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы.

Главными проблемами являются: неудовлетворительное техническое состояние зданий и сооружений культуры, недостаточное обеспечение мероприятий, не отвечающий нормативам уровень оснащенности книжного фонда библиотек. Требуется модернизация и обновление специального оборудования, музыкальных инструментов и аппаратуры учреждений культуры.

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы. Программно-целевой метод позволит концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях социально-культурной политики Чернозерского сельсовета, определяет комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций культуры, формируют досуг населения по различным направлениям.
1.1.4. Система объектов физкультуры и спорта
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации Чернозерского сельсовета является улучшение действующей сети спортивных сооружений в поселении. 
1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры, сложившийся уровень обеспеченности населения Чернозерского сельсовета услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры
1.2.1. Система объектов образования
В современном виде здание МБОУ СОШ с. Чернозерье построено в 1986 году, обшей площадью 2541 м2. 

Здание рассчитано на 360 учащихся. Существующая площадь позволяет вести обучение в одну смену.

 В школе имеется 9 учебных кабинетов, компьютерный класс, мастерская спортивный зал, музей. Есть выход в интернет, электронная почта, работает библиотека. 

Численность обучающихся в 2015-2016 учебном году 77 учащихся.
Филиал МБОУ СОШ с. Рамзай им. М. Н. Загоскина в с. Долгоруково в новом здании был построен в 2006 году. В нем 8 учебных кабинетов, спортивный зал, мастерская, медицинский кабинет, современная столовая, компьютерный класс с 5 рабочими местами. Имеются 3 интерактивных доски. Ученики начального звена обеспечены нетбуками.

Школа рассчитана на 60 учащихся, на момент создания программы в школе числится 26 учащихся. 
Таблица 1 – объекты образования.
	№ п/п
	Полное наименование организации, принадлежность
	Адрес организации.
	Вид деятельности, объем оказываемых услуг

	1
	МБОУ СОШ с. Чернозерье.
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Чернозерье, ул. Базарная площадь, 4а.
	Обучение 

	2
	Филиал МБОУ СОШ с. Рамзай им. М. Н. Загоскина в с. Долгоруково
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Долгоруково, ул. Школьная, 43.
	Обучение


1.2.2. Система объектов культуры
Главной целью отрасли культуры на территории Чернозерского сельсовета является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия в культурной жизни. 

В 2016 году на территории сельсовета свою деятельность осуществляло 2 сельских Дома культуры с библиотеками в селе Чернозерье на 150 мест, в селе Долгоруково на 100 места.
В «Чернозерском КДЦ», под руководством Кривозубовой Л. В., существует вокальная группа «Чернозерочка». В группе занимаются люди разных возрастов. Занятия проводятся два раза в неделю (вторник, четверг). По средам в здании КДЦ проводят занятия кружок «Веселые нотки».
В Филиале МБУК «Чернозерского КДЦ» Долгоруковский СДК» в последний четверг месяца собирается «клуб Ветеранов труда». По воскресеньям организован подростково-молодежный клуб «ДОСУГ». В пятницу и субботу с 18-00 до 20-00 собирается «Любительское объединение по шахматам и шашкам».
Таблица 2 – объекты культуры.
	№ п/п
	Полное наименование организации, принадлежность
	Адрес организации.
	Вид деятельности, оказываемые услуги 

	1
	МБУК «Чернозерский КДЦ»
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Чернозерье, ул. Кульмановка, 1. 

	Образовательные услуги, организация культурного досуга.


	2
	Филиал МБУК «Чернозерского КДЦ» Долгоруковский СДК»
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Долгоруково, ул. Буровка, 62.
	Образовательные услуги, организация культурного досуга.



1.2.3. Система объектов физкультуры и спорта
Спортивный зал (спортплощадка) филиала МБОУ СОШ с. Рамзай им. М. Н. Загоскина в с. Долгоруково находится в хорошем состоянии. 
Спортивная площадка включает  в себя: мини-футбольное поле, волейбольную площадку, спортивный городок.

В спортивном зале проводят различные секции (3 секции ОФП, волейбол, мини-футбол).
В Спортивный зал (спортплощадка) МБОУ СОШ с. Чернозерье проводятся соревнования по: русской лапте, межшкольные соревнования по пионерболу, футболу, волейболу, легкоатлетический кросс, зимой проводят лыжные гонки.
Школьники, занимающиеся в спортивном зале МБОУ СОШ с. Чернозерье, принимают участие в межрайонных соревнования, занимая призовые места.
Для жителей села организована секция оздоровительной гимнастики – «Группа здоровья».
Таблица 3 – объекты физкультуры и спорта.
	№ п/п
	Полное наименование организации, принадлежность
	Адрес организации.
	Вид деятельности, объем оказываемых услуг 

	1
	Спортивный зал (спортплощадка) МБОУ СОШ с. Чернозерье. 
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Чернозерье, ул. Базарная площадь, 4а.
	Развлечение, оздоровление,

Занятие спортом.

	2
	Спортивный зал (спортплощадка) филиала МБОУ СОШ с. Рамзай им. М. Н. Загоскина в с. Долгоруково.
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Долгоруково, ул. Школьная, 43.

	Развлечение, оздоровление,

Занятие спортом.


1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры
1.3.1. Система объектов образования
Одна из проблем Чернозерского сельсовета – естественная убыль населения. Происходит отток молодежи за пределы муниципального образования в поисках высокооплачиваемой работы и повышения своего уровня жизни. Все это отразилось на возрастной структуре населения – сокращение доли детей.
1.3.2. Система объектов физкультуры и спорта
Согласно данным ежегодных статистических отчетов ежегодно увеличивается количество занимающихся физической культурой и спортом по всем группам населения.

На основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что наметившаяся за последние годы тенденция к увеличению популярности занятий физической культурой и спортом среди населения Чернозерского сельсовета всех возрастов сохраняется и продолжает набирать обороты. Этому способствует проведение активной пропаганды здорового образа жизни среди населения и формирование негативного отношения к употреблению алкоголя, табака. 

В результате этого происходит привлечение большего числа подрастающего поколения и молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом, создание «моды на спорт» и здоровый образ жизни.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что спрос на услуги в сфере физической культуры и массового спорта будет планомерно расти и в последующие годы.
1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры Чернозерского сельсовета 
1.4.1. Система объектов образования
Программа реализуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Указом Президента РФ от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки». Требования предельной численности обучающихся, условиям размещения образовательных организаций, оборудованию и содержанию территорий, зданий, др. установлены нормами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

1.4.2. Система объектов культуры
- Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

- Указ Президента РФ от 24 декабря 2014 г. N 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;

- Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. N 327-ФЗ «О меценатской деятельности»;

- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ «О библиотечном деле».
1.4.3. Система объектов физкультуры и спорта
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008  №1662-р, отмечается, что переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста связан с формированием нового механизма социального развития, основанного на развитии человеческого потенциала.

Среди основных приоритетов социальной и экономической политики российской экономики указывается распространение стандартов здорового образа жизни. Важный вклад в формирование здорового образа жизни должно внести создание условий для занятий физической культурой и спортом различных групп населения.

В связи с определением направлений реализации государственной политики, обеспечивающих создание условий для граждан страны, позволяющих вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре, и повышением конкурентоспособности российского спорта распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.08.2009 №1101-р утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года.

Распространение здорового образа жизни предполагает внедрение в жизнь общества и закрепление в ней физической культуры и спорта, формирование у населения стремления к здоровому образу жизни через занятия физической культурой и спортом.

Приоритетные вопросы развития физической культуры и спорта закреплены также в стратегиях социально-экономического развития федеральных округов.

Решение поставленных в этих документах задач возможно только на основе развитой спортивной инфраструктуры с применением современных методологических решений. При этом область физической культуры и спорта многогранна, охватывает различные сферы деятельности, отличающиеся содержанием реализуемых внутри них мероприятий и целевыми аудиториями.

Основные полномочия органов местного самоуправления в области физической культуры и спорта закреплены в Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральном законе от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», согласно которым к вопросам местного значения относится обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа.

Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р «О Социальных нормативах и нормах» одобрены социальные нормативы и нормы, в том числе по отрасли «физическая культура и спорт», которые рекомендовано использовать органам местного самоуправления при формировании проектов местных бюджетов.

Таким образом, имеющаяся и действующая в настоящее время нормативно-правовая база, как на федеральном, так и на муниципальном уровне позволяет обеспечить полноценное развитие инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Чернозерского сельсовета, а также способствует комплексному решению вопросов, связанных с распространением стандартов здорового образа жизни.
2. ПЕРЕЧНИ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЕРНОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
2.1. Система объектов образования
При разработке программы выяснилось, что в Филиал МБОУ СОШ с. Рамзай им. М. Н. Загоскина в с. Долгоруково в 2016 году начаты работы по ремонту фундамента здания. В летнее время производится ежегодный косметический ремонт. На 2017 – 2018 года запланировано ограждение территории. 
Летом 2016 в МБОУ СОШ с. Чернозерье произведен ремонт:  покрашены полы и стены коридора 1  и 2 этажей школы,  окна в рекреациях и кабинетах,  за счет средств родителей  и учителей сделан косметический ремонт в кабинетах. Отремонтирована столовая, приобретён занавес для актового зала. Заменена  изгородь возле школы, спилены сухие деревья, отремонтирован и покрашен цоколь здания.

В июне 2016 года в школе установлена система видеонаблюдения, приобретены лампы для дополнительного освещения школьных досок.

Таблица 4 – перечень мероприятий, проводимый на объектах образования.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес организации
	Годы проведения мероприятия

	
	
	
	2016
год
	2017
год
	2018
год
	2019
год
	2020
год
	2021-2026
годы

	Строительство, реконструкция и ремонт образовательных учреждений Чернозерского сельсовета.

	1.
	Филиал МБОУ СОШ с. Рамзай им. М. Н. Загоскина в с. Долгоруково
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Долгоруково, ул. Школьная, 43.
	Косметический ремонт
	-
	Ограждение территории
	-
	-
	-

	
	
	
	Ремонт фундамента
	
	
	
	
	

	2.
	МБОУ СОШ с. Чернозерье.
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Чернозерье, ул. Базарная площадь, 4а.
	Косметический ремонт
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	Установка видеосистемы наблюдения


	
	
	
	
	


2.2. Система объектов культуры
В МБУК «Чернозерский КДЦ» и Филиал МБУК «Чернозерского КДЦ» Долгоруковский СДК»  на 2016 год, ни каких реконструкций и больших плановых ремонтов не запланировано. 

В 2017 год пройдут ежегодные косметические ремонты зданий.

Таблица 5 – перечень мероприятий, проводимый на объектах культуры
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес организации
	Годы проведения мероприятия

	
	
	
	2016
год
	2017
год
	2018
год
	2019
год
	2020
год
	2021-2026
годы

	Строительство, реконструкция и ремонт учреждений Культуры, Чернозерского сельсовета.

	1.
	МБУК «Чернозерский КДЦ»
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Чернозерье, ул. Кульмановка, 1. 


	-
	Косметический ремонт
	-
	-
	-
	-

	2.
	Филиал МБУК «Чернозерского КДЦ» Долгоруковский СДК»
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Долгоруково, ул. Буровка, 62.
	-
	Косметический ремонт
	-
	-
	-
	-


2.3. Система объектов физкультуры и спорта
В летний период в Спортзале (спортплощадке) филиала МБОУ СОШ с. Рамзай им. М. Н. Загоскина в с. Долгоруково ни каких ремонтных работ проводится не будит. 
На 2017 – 2018 года запланирован капитальный ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ с. Чернозерье.
Таблица 6 – перечень мероприятий, проводимый с объектами физкультуры и спорта.
	№ п/п
	Наименование объекта
	Адрес организации
	Годы проведения мероприятия

	
	
	
	2016
год
	2017
год
	2018
год
	2019
год
	2020
год
	2021-2026
годы

	Строительство, реконструкция и ремонт учреждений Физкультуры и спорта Чернозерского сельсовета.

	1.
	Спортивный зал (спортплощадка) филиала МБОУ СОШ с. Рамзай им. М. Н. Загоскина в с. Долгоруково.
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Долгоруково, ул. Школьная, 43.


	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Спортивный зал (спортплощадка) МБОУ СОШ с. Чернозерье.
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Чернозерье, ул. Базарная площадь, 4а.
	-
	Капитальный ремонт
	-
	-
	-
	-


3. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЕРНОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
3.1. Система объектов образования
Таблица 7 – оценка объемов финансирования мероприятий объектов образования.
	Наименование учреждений, мероприятия
	Адрес организации
	Вид деятельности
	Сумма затрат, тыс. рублей

	Филиал МБОУ СОШ с. Рамзай им. М. Н. Загоскина в с. Долгоруково
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Долгоруково, ул. Школьная, 43.
	Косметический ремонт 
	5 тыс. руб.

	
	
	Ремонт фундамента
	10 тыс. руб.

	
	
	Ограждение территории
	145 тыс. руб.

	МБОУ СОШ с. Чернозерье.
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Чернозерье, ул. Базарная площадь, 4а.
	Косметический ремонт


	35 тыс. руб.

	
	
	Установка видеосистемы наблюдения


	25 тыс. руб.


3.2. Система объектов культуры
Ежегодно в бюджет Чернозерского сельсовета заложена определенная сумма на МБУК «Чернозерский КДЦ».  На ремонт выделение денежных средств не предусмотрено. Руководство КДЦ само распределяет деньги на ремонт.
Таблица 8 – оценка объемов финансирования объектов культуры
	Наименование учреждений, мероприятия
	Адрес организации
	Вид деятельности
	Сумма затрат на проведение капитального ремонта/ реконструкции, тыс. руб.

	МБУК «Чернозерский КДЦ»
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Царевщино, ул. Кульмановка, 1.

	косметический ремонт

Капитальный ремонт
	20 тыс. руб.; бюджет Чернозерского сельсовета.



	Филиал МБУК «Чернозерского КДЦ» Долгоруковский СДК»
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Долгоруково, ул. Буровка, 62.
	Косметический ремонт 
	10 тыс. руб.; бюджет Чернозерского сельсовета.




3.3. Система объектов физкультуры и спорта
Спортивный зал (спортплощадка) МБОУ СОШ с. Чернозерье стал участником федеральной программы по созданию  в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.
Таблица 9 – оценка объемов финансирования объектов физкультуры и спорта.
	Наименование

объекта
	Местоположение
	Вид деятельности
	Сумма затрат на проведение капитального ремонта/ реконструкции, тыс. руб.

	Спортивный зал (спортплощадка) филиала МБОУ СОШ с. Рамзай им. М. Н. Загоскина в с. Долгоруково.
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Долгоруково, ул. Школьная, 43.

	-
	-

	Спортивный зал (спортплощадка) МБОУ СОШ с. Чернозерье. 
	Пензенская область, Мокшанский район, с. Чернозерье, ул. Базарная площадь, 4а.
	Капитальный ремонт
	600 тыс. руб.


4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ 
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ФИНАНСОВЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.1. Система объектов образования

Таблица 10 - Плановые значения целевых показателей объектов образования
	N

п/п
	Наименование целевого показателя
	Порядковый N мероприятия
	Единица измерения
	Значение целевых показателей
	Ожидаемые результаты, по которым достигаются целевые показатели

	
	
	
	
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021-2026 года
	

	
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей 
	
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	Модернизация материально-технической базы общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства

	
	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
	
	%
	0
	0
	0
	0
	
	0
	Создание современных условий для получения образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства


4.2. Система объектов культуры
Таблица 11 - Плановые значения целевых показателей объектов культуры

	наименование целевого индикатора
	показатель %, в т.ч. по годам

	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2026

	Доля населения, посещающая учреждения культуры из расчета на одного жителя Чернозерского сельсовета
	82,8
	82,9
	83,2
	83,7
	84,0
	85,2


4.3. Система объектов физкультуры и спорта
Таблица 12 - Плановые значения целевых показателей объектов физкультуры и спорта
	Наименование индикатора
	Ед. измерения
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021-2026
	Примечание

	Уровень достижения норматива обеспеченности населения Чернозерского сельсовета спортивными залами
	%
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3
	13,3
	

	Доля населения Чернозерского сельсовета, систематически занимающегося физической культурой и спортом.
	%
	4,9
	5,0
	5,2
	5,5
	5,5
	5,8
	


5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ РАСЧЕТНОГО УРОВНЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА УСЛУГАМИ В ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ОБЛАСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА И КУЛЬТУРЫ, В СООТВЕТСТВИИ С МЕСТНЫМИ НОРМАТИВАМИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЧЕРНОЗЕРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
5.1. Система объектов образования
Реализация мероприятий программы позволит модернизировать материально-техническую базу учреждений образования, создать современные условия для реализации программ общего и дополнительного образования в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства.
5.2. Система объектов культуры
Благодаря программе комплексного развития социальной инфраструктуры Чернозерского сельсовета, решается основная проблема муниципальной сферы культуры – создание учреждения, отвечающие современным требованиям. 
5.3. Система объектов физкультуры и спорта
Учитывая данные, полученные с применением методики, с целью доведения необходимой площади определенных типов спортивных сооружений и их количества до нормативных значений потребности в объектах физической культуры и спорта, дополнительное количество спортивных сооружений по каждому типу составляет:

1. Спортивный зал – 2.(с. Чернозерье, Долгоруково);
2. Спортивная площадка – 2.(с. Чернозерье, Долгоруково).
6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Чернозерского сельсовета, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры Чернозерского сельсовета в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования – Чернозерский сельсовет.
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