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	АДМИНИСТРАЦИЯ МОКШАНСКОГО РАЙОНА 

	  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

	

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от

31.10.2019
№

946
р.п. Мокшан




Об утверждении муниципальной программы

«Стимулирование развития индивидуального жилищного строительства на территории Мокшанского района Пензенской области в 2020-2024 годах»

В соответствии  с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом Мокшанского района Пензенской области  (с последующими изменениями),-
администрация Мокшанского района постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу "Стимулирование развития индивидуального жилищного строительства на территории Мокшанского района Пензенской области в 2020-2024 годах".
2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости органов местного самоуправления Мокшанского района Пензенской области» и разместить на официальном сайте администрации Мокшанского района: rmoksh.pnzreg.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Мокшанского района С.В. Кривенкова. 

	Глава администрации

Мокшанского района
	
	Н.Н. Тихомиров


УТВЕРЖДЕНА 

постановлением

 администрации 

Мокшанского района

Пензенской области

от 31.10.2019 № 946
Муниципальная программа
 «Стимулирование развития индивидуального жилищного строительства на территории Мокшанского района Пензенской области в 2020-2024 годах»
Паспорт муниципальной программы

	Наименование муниципальной Программы
	Муниципальная программа «Стимулирование развития индивидуального жилищного строительства на территории Мокшанского района Пензенской области в 2020-2024 годах» (далее – Программа)

	Ответственный исполнитель муниципальной Программы
	Администрация Мокшанского района Пензенской области



	Соисполнители муниципальной Программы
	органы местного самоуправления Мокшанского района (по согласованию).

	Цели муниципальной

Программы


	Цель Программы: обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья, развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, обеспечение земельных участков социальной и инженерной инфраструктурой, формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий; развитие производства местных строительных материалов на территории района

	Задачи муниципальной 

Программы
	Основные задачи Программы:

строительство инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой индивидуальной жилищной застройки и комплексного освоения территорий

	Целевые показатели

муниципальной Программы


	· Годовой объем ввода индивидуального жилья по территориям, участвующим в реализации Программы

2020 год – 0 тыс. кв.м;

2021 год – 0,42 тыс. кв.м;

2022 год – 4,5 тыс. кв.м;

2023 год – 4,5 тыс. кв.м;

2024 год – 5,0 тыс. кв.м;

· Количество введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов по территориям, участвующим в реализации Программы

2020 год – 0 шт.;

2021 год – 4 шт.;

2022 год – 28 шт.;

2023 год – 28 шт.;

2024 год – 32 шт.;

	Этапы и сроки реализации муниципальной Программы
	2019-2024 годы (без разбивки на этапы)

	Объемы бюджетных

ассигнований муниципальной Программы


	Общий объем финансирования Программы в 2020-2024 годах составит 45700,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 9750,0 тыс. рублей;

2021 год – 24200,0 тыс. рублей;

2022 год – 150,0 тыс. рублей;

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 11600,0 тыс. рублей;

	Ожидаемые результаты 

Муниципальной программы
	· Годовой объем ввода индивидуального жилья по территориям, участвующим в реализации Программы

2020 год – 0 тыс. кв.м;

2021 год – 0,42 тыс. кв.м;

2022 год – 4,5 тыс. кв.м;

2023 год – 4,5 тыс. кв.м;

2024 год – 5,0 тыс. кв.м;

· Количество введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов по территориям, участвующим в реализации Программы

2020 год – 0 шт.;

2021 год – 4 шт.;

2022 год – 28 шт.;

2023 год – 28 шт.;

2024         год – 32 шт.;


I. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Реализация конституционного права граждан на жилище - это одна из фундаментальных задач любого правового государства. Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, основных его потребностей, обеспечивающей здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической ситуации.

Жилищное строительство является генератором как налоговых, так и неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования, величина которых в полной мере способна покрыть необходимые затраты отрасли на подготовку территорий для комплексной жилой застройки (по предварительной оценке, 1 рубль государственных инвестиций в строительство социальной и инженерной инфраструктуры в жилищном строительстве влечет за собой 2-3 рубля вложений инвесторов и населения, что дает практически 100%-ный возврат вложенных государственных средств обратно в доходы бюджета в качестве налоговых поступлений). Строительство в целом является индикатором роста экономики государства, залогом его эффективности как в экономическом, так и в социальном плане.

В целях обеспечения жилищного строительства на территории района в документах территориального планирования предусмотрены земельные участки для массовой жилой застройки.

Выход на освоение площадок, предоставленных под жилищное строительство, порождает, прежде всего, инфраструктурные проблемы - необходимо с чистого листа решать вопросы подведения к районам застройки магистральных инженерных сетей и автомобильных дорог. Если же решение вопросов по обустройству участка застройки инженерной и социальной инфраструктурой перекладывать на самих застройщиков, то существенно возрастает себестоимость строящегося жилья, и, следовательно, серьезно снижается его доступность для населения.

Индивидуальное жилищное строительство на территории Мокшанского района планируется развивать на основе освоения земельных участков и выполнения мероприятий по обеспечению земельных участков строительство инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой.
2. Цели и задачи Программы.

Цель Программы: обеспечение ежегодного роста объемов ввода индивидуального жилья,

развитие направлений строительства жилья, доступного для широких слоев населения, обеспечение земельных участков социальной и инженерной инфраструктурой, формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий; развитие производства местных строительных материалов на территории района.

Основные задачи Программы:

· формирование земельных участков в целях предоставления их гражданам под индивидуальное жилищное строительство;

· строительство инженерных коммуникаций для обеспечения развития районов массовой индивидуальной жилищной застройки и комплексного освоения территорий.

Перечень целевых показателей муниципальной Программы

	Ответственный исполнитель
	Администрация Мокшанского района

	N
п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица
измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	2020 г
	2021 г
	2022 г
	2023 г
	2024 г

	1
	Годовой объем ввода инд. жилья на территории, земельного участка участвующего в реализации Программы
	тыс. 
кв. м.
	0
	0,42
	4,5
	4,5
	5,0

	2
	Количество введенных в эксплуатацию инд. жилых домов на территории, земельного участка участвующего в реализации Программы
	шт.
	0
	4
	28
	28
	32


3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализация Программы планируется на 2020-2024 годы (без разбивки на этапы).

4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы

В целях реализации Программы принятие дополнительных нормативных правовых актов не требуется.
5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Мокшанского района Администрация р.п. Мокшан (по согласованию) Администрация Юровского сельсовета (по согласованию) Администрация Рамзайского сельсовета (по согласованию)

	N
п/п
	Статус
	Наименование
муниципаль​ной программы,
программы, подпрограммы
	Источник
финансирова​ния
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1
	2
	3
	4
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муници-​
пальная
программа
	"Стимулирова​ние развития индивидуаль​ного жилищного строительства на территории Мокшанского района
 в 2019-​2024 годах"
	всего
	12300
	70000
	66000
	42000
	11600

	
	
	
	бюджет
Мокшанского
района
	200
	400
	400
	0
	0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области
	8075
	66120
	62320
	39900
	11020

	
	
	
	Бюджеты
поселений

	4025
	3480
	3280
	2100
	580


6. Мероприятия муниципальной программы

	N
п/п
	Наименова​ние
мероприятия
	Исполни​тели
	Срок
испол​
нения
(год)
	Объем финансирования, тыс. рублей

	
	
	
	
	всего
	бюджет
Мокшанского
района
	бюджет
Пензен​
ской
области
	Федера
льный
бюджет
	бюджеты
муници​
пальных
образова​
ний
	внебюд​
жетные
средства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Формирование земельных участков на территории сельских поселений в целях предоставления гражданам под 
ИЖС
	Администрация Мокшанского района Пензенской области
	2020-2022
	1000,0
	1000,0
	0
	0
	0
	0

	2
	Разработка проектно​-сметной документации
	Администрация
Юровского сельсовета

(по согласованию)
	2020
	800,0
	0
	0
	0
	800,0
	0

	3
	Корректировка проектно-​сметной документации
	Администрация
р.п. Мокшан

(по согласованию)
	2020
	300,0
	0
	0
	0
	300,0
	0

	4
	Разработка проектно-​сметной документации
	Администрация
Рамзайского сельсовета

(по согласованию)
	2020
	2500,0
	0
	0
	0
	2500,0
	0

	5
	Строительство газопровода на участке жилой застройки в д. Заречная Юровского сельсовета
	Администрация
Юровского сельсовета

(по согласованию)
	2020
	8500,0
	0
	8075,0
	0
	425,0
	0

	6
	Строительство водопровода на участке жилой застройки в д. Заречная Юровского сельсовета
	Администрация
Юровского сельсовета

(по согласованию)
	2021
	12800,0
	0
	12160,0
	0
	640,0
	0

	7
	Строительство водопровода на участке жилой застройки в с. Рамзай Рамзайского сельсовета
	Администрация
Рамзайского сельсовета

(по согласованию)
	2021
	51200,0
	0
	48640,0
	0
	2560,0
	0

	8
	Строительство линий электропередач на участке жилой застройки в с. Рамзай Рамзайского сельсовета
	Администрация
Рамзайского сельсовета

(по согласованию)

	2022
	26000,0
	0
	24700,0
	0
	1300,0
	0

	9
	Строительство газопровода 
на участке жилой застройки в с. Рамзай Рамзайского сельсовета
	Администрация
Рамзайского сельсовета

(по согласованию)
	2022
	34000,0
	0
	32300,0
	0
	1700,0
	0

	10
	Строительство автомобильных дорог на участке жилой застройки в р.п. Мокшан 
	Администрация
р.п. Мокшан

(по согласованию)
	2021-2022
	11200,0
	0
	10640,0
	0
	560,0
	0

	11
	Строительство автомобильных дорог на участке жилой застройки в 

с. Рамзай Рамзайского сельсовета
	Администрация
Рамзайского сельсовета

(по согласованию)
	2023
	42000,0
	0
	39900,0
	0
	2100,0
	0

	12
	Строительство автомобильных дорог на участке жилой застройки
 в д. Заречная Юровского сельсовета
	Администрация
Юровского сельсовета

(по согласованию)
	2024
	11600,0
	0
	11020,0
	0
	580,0
	0

	
	итого
	
	
	201900
	1000
	187435
	0
	13465
	0


7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Программа оценивается по результатам ее реализации в экономической, экологической и социальной сфере.

Основным показателем эффективности Программы является то, что в результате выполнения программных мероприятий по стимулированию индивидуального жилищного строительства увеличится объем вводимого жилья на территории Мокшанского района Пензенской области. Это позволит снизить социальную напряженность в районе, закрепить население на территории муниципального образования и будет служить индикатором развития территории.

Экономическая эффективность Программы определяется поступлением налоговых и неналоговых платежей в бюджет и привлечением внебюджетных средств.

Экологическая эффективность Программы выражается в снижении уровня загрязнения окружающей среды из-за применения современных технологий строительства индивидуального жилья и переселения населения из старого неэффективного жилья в дома, построенные по современным требованиям.

Социальная эффективность Программы характеризуется созданием благоприятных условий проживания населения, обеспечением нормальных условий для жизни будущих поколений, улучшением демографической ситуации в муниципальном образовании, созданием новых рабочих мест, привлечением инвестиций в строительную отрасль.

