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	АДМИНИСТРАЦИЯ  УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОКШАНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	27.12.2013
	№
	79


с. Успенское

Об утверждении муниципальной Программы «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»
     В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с постановлением администрации Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 11.10.2013 № 53 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных Программы Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, Положения об оценке планируемой эффективности муниципальной Программы Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, Положения об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области», руководствуясь Уставом Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, 

Администрация Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную Программу  «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» согласно приложению.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 12.12.2013 №76 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы».
3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вести Успенского сельсовета».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2014 года.

    Глава  Успенского сельсовета

    Мокшанского района  Пензенской области                                       А.С. Мурашкина

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Успенского сельсовета
Мокшанского района Пензенской области 

от 27.12.2013  № 79
Муниципальная Программа Успенского сельсовета «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной Программы Успенского сельсовета

	Наименование муниципальной Программы 
	Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы

	Ответственный исполнитель   
муниципальной Программы 
	Администрация Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее – Администрация Успенского сельсовета)

	Подпрограммы 
	«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете»; 
«Развитие культуры в Успенском сельсовете»; 

«Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете». 

	Цели муниципальной        
Программы 
	Создание условий для устойчивого развития Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области (далее – Успенского сельсовета)

	Задачи муниципальной      
Программы 
	1) повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете;

2) качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Успенском сельсовете;

3) обеспечение эффективного муниципального управления в Успенском сельсовете.

	Целевые показатели          
муниципальной Программы 


	1) доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения,  

2) проведение  мероприятий в сфере культуры,
3) число муниципальных служащих, прошедших аттестацию

	Этапы и сроки реализации    
муниципальной Программы 
	2014-2020 годы без разбивки на этапы

	Объемы бюджетных            
ассигнований муниципальной Программы 
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы из бюджета Успенского сельсовета составляет 27696,84 тыс. рублей, в том числе:

- в расходах бюджета – 27696,84 тыс. руб., в т.ч.

 в 2014 году – 4258,38 тыс. рублей, 

в 2015 году –  4384,21  тыс. рублей, 

в 2016 году – 4632,27  тыс. рублей,

в 2017 году –  3614,87 тыс. рублей,

в 2018 году –  3624,37 тыс. рублей,

в 2019 году –  3586,37 тыс. рублей,

в 2020 году – 3596,37 тыс. рублей;




Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной Программы
1. Общая характеристика Успенского сельсовета
Успенский сельсовет Мокшанского района Пензенской области образован 26.11.1996 г. Центр располагается в с.Успенское. Включает 5 населенных пунктов: с. Успенское,  п. Отрадный, с. Фатуевка, с. Азясь, д. Кера.
Общая площадь территории Успенского сельсовета составляет 1628,9 кв. км, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 13728,97 га.

Численность населения Успенского сельсовета по состоянию на 01.01.2013 года составила 664 человека, в том числе трудоспособного населения 359 человек.

Структура занятости трудоспособного сельского населения  характеризуется следующими данными (таблица 2):

· сельскохозяйственное производство - 75 человек ( 20, 9 %);

· организации бюджетной сферы - 15 человек (4,2 %);

· организации несельскохозяйственной сферы - 14 человек (3,9 %);

·  личное подсобное хозяйство - 108 человек (30,8 %);

·  работает за пределами территории Успенского сельсовета - 80 человек (22,3 %);

·  не обеспечено работой - 67 человек (18,7 %).

Дефицит кадров в сфере АПК Успенского сельсовета составляет 25 человек, специалистов сельских учреждений социальной сферы - 1 человек.

  Основными (преобладающими) производственными направлениями хозяйственной деятельности на территории Успенского сельсовета  является производство сельскохозяйственной продукции.

На территории Успенского сельсовета осуществляют производственную деятельность 2 сельскохозяйственных организаций, 2 крестьянских (фермерских) хозяйств и 266 личных подсобных хозяйств.

По состоянию на 01.01.2013 в поселениях Успенского сельсовета функционируют:

- общеобразовательные школы на 189 ученических мест;

- фельдшерско-акушерские пункты и 2 офиса врача общей практики;

- учреждения культурно-досугового типа на 130 мест; 

- плоскостные спортивные сооружения общей площадью 200 кв.м.

2. Дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете

На 01.01.2013 года на территории Успенского сельсовета к системе сетевого газоснабжения подключены 5 из 5  населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 63,23 % жилищного фонда населенных пунктов Успенского сельсовета.
По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения населенных пунктов Успенского сельсовета включает в себя 5 водозаборов (5 артезианских скважин), 27300 км напорных водоводов, 5 водопроводных башен, 27300 км поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов Успенского сельсовета обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет на территории Успенского сельсовета около 65%. 

На текущий момент более 10% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 78 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Успенского сельсовета подключены к водопроводным сетям. Еще 20 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 2 % населения Успенского сельсовета получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить мероприятия по:
 - реконструкции локальных водопроводов протяженностью 2 км в населенных пунктах: с. Фатуевка, с.  Азясь.

- капитальному ремонту локальных водопроводов протяженностью 1,5 км в населенных пунктах: п. Отрадный. 
- текущему ремонту локальных водопроводов протяженностью 3 км в населенных пунктах: с. Успенское.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на полигон р.п. Мокшан.
Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.

Сложившаяся в Успенском сельсовете ситуация в области обращения с отходами может привести к опасному загрязнению окружающей природной среды и создать реальную угрозу здоровью населения. В настоящее время около 60,0 % населения  Успенского сельсовета включено в систему сбора и вывоза ТБО для захоронения на специализированных объектах. Остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок из-за недостатков системы  сбора отходов потребления, и в связи с недостаточной экологической культурой населения.  Для решения указанных проблем в настоящей Программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду в рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

Автомобильные дороги, наряду с другими инфраструктурными отраслями, являются важным инструментом достижения социальных, экономических и других целей, повышения качества жизни людей. Без решения проблем в дорожной отрасли невозможно добиться коренных изменений в хозяйственной деятельности в целом.

По состоянию на 01.01.2012 года  на территории Успенского сельсовета эксплуатируется  49,1 км автодорог, в том числе,  45,6 км имеют асфальтобетонное или щебеночное покрытие. Большинство автодорог были введены в эксплуатацию в семидесятые – восьмидесятые годы. Состояние автомобильных дорог Мокшанского района в целом может быть признано удовлетворительным, однако некоторые участки автодорог  нуждаются в проведении работ по приведению в нормативное состояние, подлежат модернизации и реконструкции дорожного слоя.
За 9 месяцев 2013 года на территории Успенского сельсовета пожаров не было,  за аналогичный период прошлого года также не было пожаров. 
На сегодняшний день на территории Успенского сельсовета имеется подразделение добровольной пожарной охраны имеющие технику, приспособленную для тушения пожаров. 

Сложившееся положение с пожарами на территории поселения обусловлено комплексом проблем правового, материально – технического и социального характера, накапливающихся десятилетиями и не получавших своего решения.

Одной из причин такого положения дел является недостаточность выделяемых средств на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, низкая техническая оснащенность подразделений пожарной охраны. 
Сложная обстановка сложилась и противопожарным водоснабжением. Низкая пожарная защищённость присутствует и в муниципальных объектах здравоохранения, образования и культуры. Создаётся необходимость в проведении мероприятий по материально-техническому обеспечению пожарной безопасности данных учреждений.

         Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления.

3. Культура в Успенском сельсовете
В сфере культуры в Успенском сельсовете действует МБУК «Успенский БДЦ», который включает: 1 СДК с. Успенское, 1 библиотека с. Успенское.
В учреждении культуры работает 6 человек, из них технический персонал составляет 4 чел.

Взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концертную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.

Реализация такого подхода предполагает:

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

внедрение программно-целевых механизмов на местном уровне.

4. Муниципальная служба в Успенском сельсовете
В соответствии с федеральным законодательством развитие муниципальной службы является одним из приоритетных направлений развития местного самоуправления, важнейшим элементом организации муниципального управления и решения вопросов местного значения, повышения эффективности взаимодействия общества и власти. 

В современных условиях развитие местного самоуправления и муниципальной службы осуществляется на основе комплексного подхода и ориентировано на реализацию мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, повышению качества и доступности муниципальных услуг, эффективности использования бюджетных средств, обеспечения сбалансированности и обоснованности планов и стратегии развития городского округа, повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих, рациональное использование кадрового потенциала и подготовку нового.

В Успенском сельсовете сложилась определенная система и накоплен опыт управления муниципальной службой, позволяющие создать условия для оптимального организационно-правового обеспечения муниципальной службы Успенского сельсовета (далее – муниципальная служба), взаимодействия органов местного самоуправления Успенского сельсовета (далее – органы местного самоуправления) со структурами гражданского общества, координации деятельности органов местного самоуправления по вопросам поступления на муниципальную службу, прохождения и прекращения муниципальной службы, а также профессионального развития муниципальных  служащих Успенского сельсовета  (далее – муниципальные  служащие). 

После вступления в силу Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»» (далее – Федеральный закон) в Успенском сельсовете была начата работа по повышению эффективности муниципальной  службы, оптимизации затрат на ее развитие, внедрению новых методов планирования, финансирования, стимулирования деятельности муниципальных служащих, обеспечению открытости муниципальной  службы для населения, созданию оптимальных материально-технических условий для ее эффективного функционирования.

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством в Успенском сельсовете принято 30 правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы.

Однако развитие законодательства в области муниципальной службы диктует необходимость постоянного совершенствования нормативной правовой базы в части, касающейся внесения изменений в действующие нормативные правовые акты и принятия новых нормативных правовых актов.

Состояние кадрового состава муниципальных служащих характеризуется следующими показателями:

Общая численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления Успенского сельсовета по состоянию на  01.10.2013 года  составила 3 человека, в том числе:

В  распределении по возрасту состав муниципальных служащих выглядит следующим образом:

от 31 до 50 лет: 1 человек или  33% процентов;  

от 51 до 60 лет: 2 человека  или  67% процентов;

В распределении по стажу муниципальной службы состав муниципальных служащих выглядит следующим образом:

от 5 лет до 10 лет: 1 человек, или  33,3% процентов;

от 10 лет до 15 лет: 1 человек, или  33,3% процентов;

свыше 15 лет: 1 человек, или 33,3% процентов;

Образовательный уровень  муниципальных служащих: 

2 человека или 67 процентов имеют высшее профессиональное образование, 1 человек среднее профессиональное образование.

В настоящее время одной из проблем формирования кадрового резерва является недостаточная привлекательность муниципальной службы. Представляется целесообразной подготовка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение повышения престижа муниципальной службы.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения.

 В соответствии с действующим законодательством профессиональная подготовка муниципальных служащих, их дополнительное профессиональное образование является одним из приоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной службы. В связи с этим особое значение имеет отлаженная система дополнительного профессионального образования муниципальных служащих по соответствующим специальностям и направлениям. 

Администрация Успенского сельсовета проводит обучение муниципальных служащих. За период с 2010 года дополнительное профессиональное образование получили 2 чел.

Муниципальные служащие администрации Успенского сельсовета повышают свой профессиональный уровень на обучающих семинарах:

- бесплатные обучающие семинары посетили  3 человека.

В современных условиях этого недостаточно. Качество профессионального обучения муниципальных служащих в недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы.

Необходимо продолжение данной работы в течение всего периода реализации Программы на базе высших учебных заведений.

Таким образом, в целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необходимо сформировать систему дополнительного профессионального образования кадров для местного самоуправления. 

Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих им эффективно исполнять должностные обязанности, способствовать решению как указанных, так и иных проблем, возникающих в сфере муниципальной службы. 

Административная реформа, проводимая в Российской Федерации, выдвинула на первый план проблему создания корпуса муниципальных служащих, обладающих современными знаниями в области управления.

В этой связи назрела острая необходимость пересмотра и коренного изменения принципов формирования кадровой политики.

Требуется разработка современного механизма развития муниципальной службы на долговременной основе. В качестве такой основы использован программно-целевой метод и создан проект  настоящей Программы.

На создание профессиональной муниципальной службы органов местного самоуправления Успенского сельсовета направлены мероприятия настоящей Программы.

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной Программы
Целью реализации муниципальной Программы является создание условий для устойчивого развития Успенского сельсовета.

 Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются:

1) повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете;

2) качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Успенском сельсовете;

3) обеспечение эффективного муниципального управления в Успенском сельсовете.

В соответствии с поставленными задачами, муниципальная Программа включает следующие подпрограммы:

1) «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете», 
2) «Развитие культуры в Успенском сельсовете»,

3) «Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете».
Перечень целевых показателей муниципальной Программы приведен в приложении № 1 к муниципальной Программе.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы
Срок реализации муниципальной Программы – 2014-2020 годы. Реализация муниципальной Программы будет проводиться без разбивки на этапы.
Раздел 4. Основные меры правового регулирования, направленные

на достижение целевых показателей муниципальной Программы
Правовое регулирование обеспечивается нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пензенской области, Мокшанского района, Успенского сельсовета.

Для достижения цели и конечных результатов реализации Программы принятие дополнительных мер правового регулирования не планируется.

В случае изменения действующего законодательства ответственный исполнитель Программы обеспечивает разработку проектов муниципальных правовых актов.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной Программы Успенского сельсовета  приведены в приложении № 2 к муниципальной Программе.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации

муниципальной Программы
Финансирование муниципальной Программы осуществляется за счет средств бюджета Успенского сельсовета. 

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной Программы за счет всех источников приводятся в приложении № 3 к муниципальной Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной Программы за счет средств бюджета Успенского сельсовета (кроме межбюджетных трансфертов) приводятся в приложении № 4 к муниципальной Программе.

Перечень мероприятий муниципальной Программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложении № 5 к муниципальной Программе.

План реализации муниципальной Программы на 2014 год приводится в приложении № 6 к муниципальной Программе.

Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной Программы 

и меры управления рисками
При реализации муниципальной Программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- риски, связанные с изменением законодательства;

- финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной Программы в неполном объеме за счет бюджетных средств, принятием новых расходных обязательств без источника финансирования, кризисными явлениями;

- риски, связанные с природными и техногенными факторами.

В целях управления указанными рисками в ходе реализации муниципальной Программы предусматриваются:

- проведение мониторинга законодательства, муниципальных нормативных правовых актов;

- разработка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сферах управления муниципальными финансами.
Раздел 7. Оценка планируемой эффективности

муниципальной Программы
Оценка планируемой эффективности муниципальной Программы проведена в соответствии с Положением об оценке планируемой эффективности муниципальной Программы Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области, утвержденным постановлением администрации Успенского сельсовета от 11.10.2013 № 53.

Расчет планируемой эффективности муниципальной Программы приводится в приложениях № 7 -7.6 и 8 к муниципальной Программе.

Раздел 8. Характеристика подпрограммы
муниципальной Программы
8.1. ПОДПРОГРАММЫА
«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете»
ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной Программы Успенского сельсовета

«Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	Наименование подпрограммы
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Успенского сельсовета 

	Цели подпрограммы
	повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете

	Задачи подпрограммы
	1) создание условий для жилищного строительства; 

2) организация работы по газификации жилых домов (квартир) сетевым газом; 

3) содержание и ремонт систем водоснабжения;

4) содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Успенского сельсовета;
5) обеспечение первичных мер пожарной безопасности


	Целевые показатели подпрограммы 
	1) доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения,   %;
2) уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом,  %; 

3) уровень износа коммунальной инфраструктуры,  %;

4) доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог,  %;
5) количество пожаров на территории Успенского сельсовета, шт.

	Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 
	2014-2020 годы без разбивки на этапы

	Объем и источники  финансирования подпрограммы
 (по годам)  
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 6878,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- в расходах бюджета – 6878,0 тыс. рублей, в т.ч.
в 2014 году –  1439,0  тыс. рублей,
в 2015 году –  1455,0  тыс. рублей,
в 2016 году – 1629,0  тыс. рублей,

в 2017 году – 605,0  тыс. рублей,

в 2018 году – 590,0  тыс. рублей,

в 2019 году –  580,0 тыс. рублей,

в 2020 году – 580,0  тыс. рублей;




8.1.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную Программу

На 01.01.2013 года на территории Успенского сельсовета к системе сетевого газоснабжения подключены 5 из 5 населенных пунктов.

По состоянию на 01.01.2013 года сетевым газом обеспечено 63,23 % жилищного фонда населенных пунктов Успенского сельсовета.

По состоянию на 01.01.2013 года распределительная система водоснабжения населенных пунктов Успенского сельсовета включает в себя 5 водозаборов (5 артезианских скважин, 0 открытых водозаборов), 5 водопроводных башен,  27300 м поселковых водопроводных сетей. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов Успенского сельсовета обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Амортизационный уровень износа как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет на территории Успенского сельсовета около 65%. 

На текущий момент более 5,5% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Только около 78 % площади жилищного фонда в сельских поселениях Успенского сельсовета подключены к водопроводным сетям. Еще 20 % сельского населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), 2 % населения Успенского сельсовета получают воду из колодцев.

В период 2014-2020 годов требуется осуществить мероприятия по:

- реконструкции локальных водопроводов протяженностью 2 км в населенных пунктах: с.Фатуевка, с. Азясь.

- капитальному ремонту локальных водопроводов протяженностью 1,5 км км в населенных пунктах: п. Отрадный. 

- текущему ремонту локальных водопроводов протяженностью 3 км в населенных пунктах: с. Успенское.

Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов организован.

Вывоз ТБО на утилизацию производится на полигон р.п. Мокшан.

Специального полигона для сбора и утилизации бытовых и производственных отходов на территории муниципального образования не имеется.

Сложившаяся в Успенском сельсовете ситуация в области обращения с отходами может привести к опасному загрязнению окружающей природной среды и создать реальную угрозу здоровью населения. В настоящее время около 60 % населения  Успенского сельсовета включено в систему сбора и вывоза ТБО для захоронения на специализированных объектах. Остро стоит проблема возникновения несанкционированных свалок из-за недостатков системы  сбора отходов потребления, и в связи с недостаточной экологической культурой населения.  Для решения указанных проблем в настоящей Программе предусмотрены мероприятия по предотвращению и ликвидации вредного воздействия твердых бытовых отходов на окружающую природную среду в рамках исполнения органами местного самоуправления своих полномочий.

Автомобильные дороги, наряду с другими инфраструктурными отраслями, являются важным инструментом достижения социальных, экономических и других целей, повышения качества жизни людей. Без решения проблем в дорожной отрасли невозможно добиться коренных изменений в хозяйственной деятельности в целом.

По состоянию на 01.01.2012 года  на территории Успенского сельсовета эксплуатируется  49,1  км автодорог, в том числе,  45,6 км имеют асфальтобетонное или щебеночное покрытие. Большинство автодорог были введены в эксплуатацию в семидесятые – восьмидесятые годы. Состояние автомобильных дорог Мокшанского района в целом может быть признано удовлетворительным, однако некоторые участки автодорог  нуждаются в проведении работ по приведению в нормативное состояние, подлежат модернизации и реконструкции дорожного слоя.

За 9 месяцев 2013 года на территории Успенского сельсовета пожаров не было, за аналогичный период прошлого года также пожаров не было. 

На сегодняшний день на территории Успенского сельсовета имеется подразделение добровольной пожарной охраны, имеющие технику приспособленную для тушения пожаров. 

Сложившееся положение с пожарами в Успенском сельсовете обусловлено комплексом проблем правового, материально – технического и социального характера, накапливающихся десятилетиями и не получавших своего решения.

Одной из причин такого положения дел является недостаточность выделяемых средств на осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, низкая техническая оснащенность подразделений пожарной охраны. 

Низкая пожарная защищённость присутствует и в муниципальных объектах здравоохранения, образования и культуры. Создаётся необходимость в проведении мероприятий по материально-техническому обеспечению пожарной безопасности данных учреждений.

         Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления.

8.1.2. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

1) создание условий для жилищного строительства;

2) организация работы по газификации жилых домов (квартир) сетевым газом; 

3) содержание и ремонт систем водоснабжения;

4) содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Успенского сельсовета;

5) обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
8.1.3. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы, без разбивки на этапы.
8.1.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Успенского сельсовета по муниципальной Программе
Муниципальные бюджетные учреждения Успенского сельсовета не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями Успенского сельсовета по подпрограмме отсутствует.

8.1.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы
Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают. 
8.1.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Успенского сельсовета в сумме 6878,0 тыс. рублей, в том числе:
- в 2014 году –1439,0 тыс. рублей, 
- в 2015 году – 1455,0 тыс. рублей,
- в 2016 году – 1629,0 тыс. рублей, 

- в 2017 году – 605,0  тыс. рублей,  

- в 2018 году – 590,0  тыс. рублей, 
- в 2019 году – 580,0 тыс. рублей, 
- в 2020 году – 580,0 тыс. рублей.

8.2. ПОДПРОГРАММА 

«Развитие культуры в Успенском сельсовете»
ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие культуры в Успенском сельсовете» муниципальной Программы Успенского сельсовета 
«Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	Наименование подпрограммы
	«Развитие культуры в Успенском сельсовете»

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Успенского сельсовета

	Цели подпрограммы
	Качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Успенском сельсовете

	Задачи подпрограммы
	1)  Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга;

2) Организация библиотечного обслуживания населения

	Целевые показатели подпрограммы 
	1) количество проведенных культурно-досуговых мероприятий;

2) количество посещений культурно-досуговых учреждений;

3) книговыдача;

4) количество посещений библиотеки;

	Сроки и этапы реализации 
подпрограммы 
	2014-2020 годы без разбивки на этапы

	Объем и источники  финансирования подпрограммы
 (по годам)  
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 9154,75 тыс. рублей, в т.ч.:

2014 год – 1156,47 тыс. рублей,

2015 год – 1233,98 тыс. рублей,

2016 год – 1352,86 тыс. рублей,

2017 год –  1352,86  тыс. рублей,

2018 год –  1352,86  тыс. рублей,

2019 год –  1352,86  тыс. рублей,

2020 год – 1352,86 тыс. рублей.


8.2.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную Программу
В сфере культуры в Успенском сельсовете действует МБУК «Успенский БДЦ, который включает: 1 СДК с. Успенское, 1 библиотека с. Успенское.

В учреждении культуры работает 6 человек, из них технический персонал составляет 4 чел.

Взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует взаимодействия органов местного самоуправления, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.

Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концертную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.

Реализация такого подхода предполагает:

качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;

внедрение программно-целевых механизмов на местном уровне.

8.2.2. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы  является качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры.

Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:

1)  Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга;

2) Организация библиотечного обслуживания населения.

8.2.3. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы, без разбивки на этапы.
8.2.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Успенского сельсовета по подпрограмме «Развитие культуры в Успенском сельсовете»
	
	Администрация Успенского сельсовета

	№ п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)


	Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Объем муниципальной услуги
	Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020

	 
	Подпрограмма «Развитие культуры в Успенском сельсовете»

	 Наименование  учредителя – Администрация Успенского сельсовета

	
	Подпрограмма «Развитие культуры в Успенском сельсовете»

	1
	- Удовлетворение общественных потребностей жителей села в сохранности и развитии художественного творчества и народной культуры, проведение тематических мероприятий, культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов.
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий 
	 Ед.
	 220
	222
	225
	227
	230
	232
	235
	 751,4
	 792,14
	 832,3
	842,95
	842,95
	842,95
	842,95

	 2.
	- Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения 
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений 
	 Ед.
	 2050
	2055
	2060
	2065
	2070 
	2072
	2075
	 114,65
	 114,65
	 114,65
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	3. 
	Библиотечное, информационное и справочное обслуживание населения  
	Книговыдача
	Ед.
	7851
	7853
	7855
	7857
	7859
	7862
	7865


	290,42
	327,19
	405,91
	409,91
	409,91
	409.91
	409.91

	
	
	Количество посещений библиотеки
	Ед.
	3650
	3652
	3654
	3656
	3658
	3660
	3662
	
	
	
	
	
	
	


8.2.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы
Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.
8.2.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет  9154,75 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год – 1156,47 тыс. рублей, 2015 год – 1233,98 тыс. рублей, 2016 год – 1352,86 тыс. рублей, 2017 год – 1352,86 тыс. рублей, 2018 год -  1352,86 тыс. рублей, 2019 год -  1352,86 тыс. рублей, 2020 год – 1352,86 тыс. рублей.

8.3. ПОДПРОГРАММА
«Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете»

муниципальной Программы Успенского сельсовета

«Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы муниципальной Программы Успенского сельсовета

«Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	Наименование подпрограммы
	Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете

	Ответственный исполнитель подпрограммы 
	Администрация Успенского сельсовета

	Цели подпрограммы 


	Обеспечение эффективного муниципального управления в Успенском сельсовете

	Задачи подпрограммы

	1) оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

2) внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы


	Целевые показатели  подпрограммы 
	- Укомплектованность должностей муниципальной службы

- Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию

- Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию

- Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
- Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Успенского сельсовета» по основным вопросам местного значения Успенского сельсовета и антикоррупционной направленности

	Сроки и этапы реализации подпрограммы 
	2014-2020 годы без разбивки на этапы

	Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)  
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 11664,59 тыс. рублей, в т.ч.:

2014 год – 1662,91  тыс. рублей,

2015 год – 1695,23  тыс. рублей,

2016 год – 1650,41  тыс. рублей,

2017 год – 1657,01 тыс. рублей,

2018 год – 1681,51 тыс. рублей,

2019 год – 1653,51 тыс. рублей,

2020 год – 1663,51 тыс. рублей.


8.3.1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и обоснование включения в муниципальную Программу

В соответствии с федеральным законодательством развитие муниципальной службы является одним из приоритетных направлений развития местного самоуправления, важнейшим элементом организации муниципального управления и решения вопросов местного значения, повышения эффективности взаимодействия общества и власти. 

В современных условиях развитие местного самоуправления и муниципальной службы осуществляется на основе комплексного подхода и ориентировано на реализацию мероприятий по совершенствованию нормативной правовой базы, повышению качества и доступности муниципальных услуг, эффективности использования бюджетных средств, обеспечения сбалансированности и обоснованности планов и стратегии развития городского округа, повышение образовательного и профессионального уровня муниципальных служащих, рациональное использование кадрового потенциала и подготовку нового.

В Успенском сельсовете сложилась определенная система и накоплен опыт управления муниципальной службой, позволяющие создать условия для оптимального организационно-правового обеспечения муниципальной службы Успенского сельсовета (далее – муниципальная служба), взаимодействия органов местного самоуправления Успенского сельсовета (далее – органы местного самоуправления) со структурами гражданского общества, координации деятельности органов местного самоуправления по вопросам поступления на муниципальную службу, прохождения и прекращения муниципальной службы, а также профессионального развития муниципальных  служащих Успенского сельсовета  (далее – муниципальные  служащие). 

После вступления в силу Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»» (далее – Федеральный закон) в Успенском сельсовете была начата работа по повышению эффективности муниципальной  службы, оптимизации затрат на ее развитие, внедрению новых методов планирования, финансирования, стимулирования деятельности муниципальных служащих, обеспечению открытости муниципальной  службы для населения, созданию оптимальных материально-технических условий для ее эффективного функционирования.

В настоящее время в соответствии с действующим законодательством в Успенском сельсовете принято 30 правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы.

Однако развитие законодательства в области муниципальной службы диктует необходимость постоянного совершенствования нормативной правовой базы в части, касающейся внесения изменений в действующие нормативные правовые акты и принятия новых нормативных правовых актов.

Состояние кадрового состава муниципальных служащих характеризуется следующими показателями:

Общая численность муниципальных служащих в органах местного самоуправления Успенского сельсовета по состоянию на  01.10.2013 года  составляла 3 человека, в том числе:

В  распределении по возрасту состав муниципальных служащих выглядит следующим образом:

от 31 до 50 лет: 1 человек или 33 процентов;  

от 51 до 60 лет: 2 человек или 67 процентов;

В распределении по стажу муниципальной службы состав муниципальных служащих выглядит следующим образом:

от 5 лет до 10 лет: 1 человек, или  33,3 процентов;

от 10 лет до 15 лет: 1 человек, или  33,3 процентов;

свыше 15 лет: 1 человек, или  33,3 процентов;

Образовательный уровень  муниципальных служащих: 

2 человек или 67 процентов имеют высшее профессиональное образование, 1 человек среднее профессиональное образование, 0 человек получает высшее образование. 

В настоящее время одной из проблем формирования кадрового резерва является недостаточная привлекательность муниципальной службы. Представляется целесообразной подготовка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение повышения престижа муниципальной службы.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления у населения.

 В соответствии с действующим законодательством профессиональная подготовка муниципальных служащих, их дополнительное профессиональное образование является одним из приоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной службы. В связи с этим особое значение имеет отлаженная система дополнительного профессионального образования муниципальных служащих по соответствующим специальностям и направлениям. 

Администрация Успенского сельсовета проводит обучение муниципальных служащих. За период с 2010 года дополнительное профессиональное образование получили 0 чел.

Муниципальные служащие администрации Успенского сельсовета повышают свой профессиональный уровень на обучающих семинарах:

- бесплатные обучающие семинары посетили  3 человека.

В современных условиях этого недостаточно. Качество профессионального обучения муниципальных служащих в недостаточной степени отвечает потребностям развития муниципальной службы.

Необходимо продолжение данной работы в течение всего периода реализации Программы на базе высших учебных заведений.

Таким образом, в целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих необходимо сформировать систему дополнительного профессионального образования кадров для местного самоуправления. 

Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих им эффективно исполнять должностные обязанности, способствовать решению как указанных, так и иных проблем, возникающих в сфере муниципальной службы. 

Административная реформа, проводимая в Российской Федерации, выдвинула на первый план проблему создания корпуса муниципальных служащих, обладающих современными знаниями в области управления.

В этой связи назрела острая необходимость пересмотра и коренного изменения принципов формирования кадровой политики.

Требуется разработка современного механизма развития муниципальной службы на долговременной основе. В качестве такой основы использован программно-целевой метод и создан проект  настоящей подпрограммы.

На создание профессиональной муниципальной службы органов местного самоуправления Успенского сельсовета Мокшанского района направлены мероприятия настоящей подпрограммы.

8.3.2. Цели, задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы является обеспечение эффективного муниципального управления в Успенском сельсовете. Задачами подпрограммы являются: 

1) оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;

2) внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы.

8.3.3. Сроки реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы, без разбивки на этапы.
8.3.4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Успенского сельсовета по подпрограмме

Муниципальные бюджетные учреждения Успенского сельсовета не принимают участия в реализации подпрограммы, в связи с чем необходимость в разработке прогноза сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями Успенского сельсовета по подпрограммы отсутствует.

8.3.5. Участие других организаций в реализации подпрограммы
Другие организации в реализации подпрограммы участия не принимают.
8.3.6. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Для реализации подпрограммы необходимы средства бюджета Успенского сельсовета в сумме 11664,59 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 1662,91  тыс. рублей, в 2015 году – 1695,23 тыс. рублей, в 2016 году – 1650,41тыс. рублей, в 2017 году – 1657,01 тыс. рублей, в 2018 году – 1681,51  тыс. рублей, в 2019 году – 1653,51 тыс. рублей, в 2020 году – 1663,51 тыс. рублей. 

Раздел 9. Оценка эффективности реализации

муниципальной Программы
Оценка эффективности реализации муниципальной Программы осуществляется администрацией Успенского сельсовета в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации муниципальной Программы Успенского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 11.10.2013 № 53 .
Приложение № 1

к муниципальной Программе

«Развитие Успенского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014-2020 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых показателей муниципальной Программы Успенского сельсовета

«Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	Ответственный  исполнитель
	Администрации Успенского сельсовета

	№п/п
	Наименование

целевого показателя
	Единица

измере-ния
	Значения

целевых показателей

	
	
	
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017г.
	2018г.
	2019г.
	2020г.
	

	Муниципальная Программа «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	1. 
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	40
	42
	45
	47
	50
	52
	55
	

	2. 
	Проведение  мероприятий в сфере культуры
	Ед.
	220
	222
	225
	227
	230
	232
	235
	

	3.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете»

	1.
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	40
	42
	45
	47
	50
	52
	55
	

	2.
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	

	3.
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	42,5
	42,0
	41,8
	41,5
	41,3
	41,0
	40,7
	

	4.
	Доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	44
	44,5
	45,0
	45,5
	46,0
	46.6
	47
	

	5.
	Количество пожаров на территории Успенского сельсовета
	Шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Успенском сельсовете»

	1.
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	220
	222
	225
	227
	230
	232
	235
	

	2.
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	2050
	2055
	2060
	2065
	2070
	2072
	2075
	

	3.
	Книговыдача
	Ед.
	7851
	7853
	7855
	7857
	7859
	7862
	7865
	

	4.
	Количество посещений библиотеки
	Ед.
	3650
	3652
	3654
	3656
	3658
	3660
	3662
	

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете»

	1.
	Укомплектованность должностей муниципальной службы


	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	

	2.
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	-
	-
	2
	-
	-
	2
	-
	

	3.
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5.
	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Успенского сельсовета» по основным вопросам местного значения Успенского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	195
	210
	225
	250
	265
	280
	300
	


Приложение № 2

к муниципальной Программе

«Развитие Успенского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014-2020 годы»

СВЕДЕНИЯ

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной Программы Успенского сельсовета

«Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	№ п/п
	Вид норматив-ного правового акта
	Основные положения нормативного правового  акта
	Наименование ответственного  за подготовку муниципального правового акта
	Ожидае-мые сроки принятия

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете»

	1.1. 
	решение


	О порядке осуществления муниципального контроля обеспечения сохранности автомобильных дорог на территории Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 
	Комитет местного самоуправления Успенского сельсовета
	2014-2020 годы

	1.2
	постановление
	Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете
	Администрация Успенского сельсовета
	2014-2020 годы

	2. 
	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Успенском сельсовете»

	2.1. 
	постановление
	Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Изменения в отрасли «Культура», направленные на повышение эффективности работы учреждений культуры Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области» 
	Администрация Успенского сельсовета
	2014-2020 годы

	2.2
	постановление
	О муниципальном задании
	Администрация Успенского сельсовета
	2014-2020 годы

	3. 
	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете»

	3.1. 
	решение
	Положение о муниципальной службе в Успенском сельсовете Мокшанского района Пензенской области
	Комитет местного самоуправления Успенского  сельсовета
	2014-2020 годы

	3.2.
	решение
	О профессиональной переподготовке и повышении квалификации муниципальных служащих Успенского сельсовета
	Комитет местного самоуправления Успенского  сельсовета
	2014-2020 годы

	3.3.
	решение
	О применении поощрений  к муниципальным служащим Успенского сельсовета
	Комитет местного самоуправления Успенского  сельсовета
	2014-2020 годы


	
	
	
	
	Приложение № 3

 к муниципальной Программе

«Развитие Успенского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014-20120 годы»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	реализации муниципальной Программы Успенского сельсовета «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 
на 2014 - 2020 годы» за счет всех источников финансирования 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы
	Источник финансирования
	Оценка расходов, тыс. рублей

	
	
	
	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Муници-пальная Программа
	«Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»
	всего
	4258,38 
	 4384,21
	4632,27 
	 3614,87
	3624,37 
	3586,37 
	3596,37 

	
	
	
	бюджет Успенского сельсовета   
	4017,73

 
	4269,56 
	4517,62 
	 3614,87
	3624,37 
	3586,37 
	3596,37 

	
	
	
	федеральные средства в рамках софинансирования
	- 
	 -
	-
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	бюджет Мокшанского района  в рамках софинансирования 
	240,65 
	114,65 
	114,65 
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	1
	Под-программа 1
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете
	всего
	1439,0 
	1455,0 
	1629,0 
	605,0 
	590,0 
	580,0 
	580,0 

	
	
	
	бюджет Успенского сельсовета   
	1313,0 
	1455,0 
	1629,0 
	605,0 
	590,0 
	580,0 
	580,0 

	
	
	
	федеральные средства в 

рамках софинансирования
	 -
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	 -
	 -
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	бюджет Мокшанского района  в рамках софинансирования 
	126,0 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	2
	Под-программа 2
	Развитие культуры в Успенском сельсовете
	всего
	1156,47 
	1233,98 
	1352,86 
	1352,86 
	1352,86 
	1352,86 
	1352,86 

	
	
	
	бюджет Успенского сельсовета   
	1041,82 
	1119,33 
	1238,21 
	1352,86 
	1352,86 
	1352,86 
	1352,86 

	
	
	
	федеральные средства в рамках софинансирования
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	 -
	 -
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	бюджет Мокшанского района  в рамках софинансирования 
	114,65 
	114,65 
	114,65 
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	3
	Под-программа 3 
	Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете
	всего
	1662,91 
	1695,23 
	1650,41 
	1657,01 
	1681,51 
	1653,51 
	1663,51 

	
	
	
	бюджет Успенского сельсовета   
	1662,91 
	1695,23 
	1650,41 
	1657,01 
	1681,51 
	1653,51 
	1663,51 

	
	
	
	федеральные средства в рамках софинансирования
	 -
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	областные средства в рамках софинансирования
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	бюджет Мокшанского района  в рамках софинансирования 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	иные источники в рамках софинансирования
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 4
 к муниципальной Программе

«Развитие Успенского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014-20120 годы»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

	реализации муниципальной Программы  за счет средств бюджета Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ответственный исполнитель муниципальной  программы
	администрация Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	№ п/п
	Статус
	Наименование  муниципальной программы, подпрограммы
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, подпрограммы
	Код бюджетной классификации 
	Расходы бюджета Успенского сельсовета, тыс. рублей

	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	Муници-пальная программа      
	Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы
	всего 
	 X  
	X 
	X 
	X 
	X 
	4258,38 
	4384,21 
	 4632,27
	3614,87 
	3624,37 
	3586,37 
	 3596,37

	
	
	
	ответственный  исполнитель – администрация Успенского сельсовета
	901
	X
	X
	X
	X
	4258,38 
	4384,21 
	 4632,27
	3614,87 
	3624,37 
	3586,37 
	 3596,37

	1
	Под-программа 1 
	Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете
	всего 
	901
	X
	X
	X
	X
	1439,0 
	 1455,0
	1629,0 
	605,0 
	590,0 
	 580,0
	580,0 

	
	
	
	ответственный  исполнитель – администрация Успенского сельсовета
	901
	01
	13
	01 1 9515
	244 
	88,0 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	
	901
	04
	06
	01 1 6111
	244
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0
	15,0

	
	
	
	
	901
	04
	09
	01 1 9516
	244 
	38,0 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 

	
	
	
	
	901
	04
	09
	01 1 4621
	244 
	1023,0 
	1175,0 
	1339,0 
	325,0 
	330,0 
	320,0 
	320,0 

	
	
	
	
	901
	05
	02
	 01 1 6115
	244 
	100,0 
	 100,0
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 
	100,0 

	
	
	
	
	901
	05
	03
	01 1 6116
	244 
	60,0 
	 60,0
	60,0 
	50,0 
	50,0 
	50,0 
	50,0 

	
	
	
	
	901
	05
	03
	 01 1 6117
	244 
	25,0 
	25,0 
	30,0 
	25,0 
	25,0 
	25,0 
	25,0 

	
	
	
	
	901
	05
	03
	 01 1 6118
	244 
	25,0 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	901
	 05
	03 
	01 1 6119
	244 
	65,0 
	80,0 
	85,0 
	90,0 
	70,0 
	70,0 
	70,0 

	2
	Под-программа 2 
	Развитие культуры в Успенском сельсовете
	всего 
	901
	X
	X
	X
	X
	1156,47 
	1233,98 
	1352,86 
	1352,86 
	1352,86 
	1352,86 
	1352,86 

	
	
	
	ответственный  исполнитель – администрация Успенского сельсовета
	901
	08
	01
	01 2 0502
	611 
	744,2 
	784,94 
	825,1 
	935,75 
	935,75 
	935,75 
	935,75 

	
	
	
	
	901
	 08
	01 
	01 2 0504
	611 
	290,42 
	327,19 
	405,91 
	409,91 
	409,91 
	409,91 
	409,91 

	
	
	
	
	901
	08 
	01 
	01 2 9522
	612 
	114,65 
	114,65 
	114,65 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	901
	10
	03
	01 2 1113
	313
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	
	
	
	
	901
	10
	03
	01 2 1114
	313
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6
	3,6

	3
	Под-программа 3 
	Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете
	всего
	901
	X
	X
	X
	X
	1662,91 
	1695,23 
	 1650,41
	1657,01 
	1681,51 
	1653,51 
	1663,51 

	
	
	
	ответственный  исполнитель – администрация Успенского сельсовета
	901
	01
	04
	01 3 0210
	121
	721,7
	721,7
	721,7
	721,7
	721,7
	721,7
	721,7

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 0210
	122
	71,01
	71,01
	71,01
	71,01
	71,01
	71,01
	71,01

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 0220
	242
	76,0
	88,4
	96,8
	93,5
	98,0
	95,0
	90,0

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 0220
	244
	251,4
	268,32
	215,1
	230,0
	250,0
	225,0
	240,0

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 0220
	851
	27,0
	30,0
	30,0
	25,0
	25,0
	25,0
	25,0

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 0220
	852
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0
	10,0

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 0211
	121
	 426,4
	 426,4
	 426,4
	 426,4
	 426,4
	 426,4
	 426,4

	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 0211
	121
	 79,4
	 79,4
	 79,4
	 79,4
	 79,4
	 79,4
	 79,4


Приложение № 5

к муниципальной Программе

«Развитие Успенского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014-20120 годы»
	МЕРОПРИЯТИЯ

	муниципальной Программы «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование  мероприятия
	Исполнители
	Срок исполне-ния (год)
	Объем финансирования, млн. рублей
	Показатели   результата  мероприятия по годам

	
	
	
	
	всего
	Федеральный бюджет (софинанси-рование)
	Бюджет Пензенской области (софинанси-рование)
	Бюджет Мокшанского района (софинанси-рование)
	Бюджет поселения 
	внебюджетные средства (софинанси-рование)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная Программа Успенского сельсовета  «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	Цель Программы - создание условий для устойчивого развития Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области 

	Задача 1. Повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории поселения, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете

	1.1
	Реализация подпрограммы "Развитие дорожного и жилищно-комму-нального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете"
	администрация Успенского сельсовета
	Итого
	6878,0
	
	
	126,0
	6752,0
	 
	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения

	
	
	
	2014
	1439,0 
	 
	 
	126,0
	 1313,0
	 
	40

	
	
	
	2015
	 1455,0
	 
	 
	
	1455,0
	 
	42

	
	
	
	2016
	 1629,0
	 
	 
	
	 1629,0
	 
	45

	
	
	
	2017
	 605,0
	 
	 
	
	 605,0
	 
	47

	
	
	
	2018
	 590,0
	 
	 
	
	 590,0
	 
	50

	
	
	
	2019
	 580,0
	 
	 
	
	 580,0
	 
	52

	
	
	
	2020
	 580,0
	 
	 
	
	 580,0
	 
	55

	Задача 2. Качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Успенском сельсовете

	2.1
	Реализация подпрограммы «Развитие культуры в Успенском сельсовете»
	администрация Успенского сельсовета
	Итого
	9154,75
	 
	 
	343,95
	8810,8 
	 
	проведение  мероприятий в сфере культуры

	
	
	
	2014
	1156,47
	 
	 
	114,65
	 1041,82
	 
	220

	
	
	
	2015
	1233,98
	 
	 
	114,65
	 1119,33
	 
	222

	
	
	
	2016
	1352,86
	 
	 
	114,65
	 1238,21
	 
	225

	
	
	
	2017
	1352,86
	 
	 
	
	 1352,86
	 
	227

	
	
	
	2018
	1352,86
	 
	 
	
	 1352,86
	 
	230

	
	
	
	2019
	1352,86
	 
	 
	
	 1352,86
	 
	232

	
	
	
	2020
	1352,86
	 
	 
	
	 1352,86
	 
	235

	Задача 3. Обеспечение эффективного муниципального управления в Успенском сельсовете

	3.1
	Реализация подпрограммы «Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете»
	администрация Успенского сельсовета
	Итого
	11664,09
	
	
	
	11664,09
	 
	число му-ниципальных служа-щих, про-шедших аттестацию

	
	
	
	2014
	1662,91
	 
	 
	 
	1662,91
	 
	-

	
	
	
	2015
	1695,23
	 
	 
	 
	1695,23
	 
	-

	
	
	
	2016
	1650,41
	 
	 
	 
	1650,41
	 
	2

	
	
	
	2017
	1657,01
	 
	 
	 
	1657,01
	 
	-

	
	
	
	2018
	1681,51
	 
	 
	 
	1681,51
	 
	-

	
	
	
	2019
	1653,51
	 
	 
	 
	1653,51
	 
	2

	
	
	
	2020
	1663,51
	 
	 
	 
	1663,51
	 
	-

	Итого по муниципальной программе
	Итого
	 27696,84
	 
	 
	469,95 
	 27226,89
	 
	 

	
	2014
	4258,38
	 
	 
	240,65 
	4017,73
	 
	 

	
	2015
	4384,21
	 
	 
	 114,65
	4269,56
	 
	 

	
	2016
	4632,27
	 
	 
	 114,65
	4517,62
	 
	 

	
	2017
	3614,87
	 
	 
	 
	3614,87
	 
	 

	
	2018
	3624,37
	 
	 
	 
	3624,37
	 
	 

	
	2019
	3586,37
	 
	 
	 
	3586,37
	 
	 

	
	2020
	3596,37
	 
	 
	 
	3596,37
	 
	 

	Подпрограмма 1«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете»

	Цель подпрограммы - повышение уровня и качества обеспечения объектами дорожной, жилищной и коммунальной инфраструктуры территории, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете

	Задача 1 «Организация работы по газификации жилых домов (квартир) сетевым газом»

	1.1.
	Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации управления данными объектами на территории муниципальных образований Мокшанского района Пензенской области  
	администрация Успенского сельсовета
	
	
	 

 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

 

 
	 

 

 

 

 

 

 

 
	уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом

	
	
	
	Итого
	88,0
	
	
	88,0
	 
	 
	

	
	
	
	2014
	 88,0
	 
	 
	 88,0
	 
	 
	64

	
	
	
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65

	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66

	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	67

	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68

	
	
	
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69

	
	
	
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70

	Задача 2 «Содержание и ремонт систем водоснабжения»

	1.1.


	Реконструкция и ремонт системы водоснабжения в с.Успенское,

 в п. Отрадный, 

в с. Фатуевка


	администрация Успенского сельсовета


	
	уровень износа коммунальной инфраструктуры

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Итого 
	700,0
	
	
	
	700,0
	
	

	
	
	
	2014
	100,0 
	 
	 
	 
	100,0 
	 
	42,5

	
	
	
	2015
	100,0
	 
	 
	 
	100,0
	 
	42,0

	
	
	
	2016
	100,0
	 
	 
	 
	100,0
	 
	41,8

	
	
	
	2017
	100,0
	 
	 
	 
	100,0
	 
	41,5

	
	
	
	2018
	100,0
	 
	 
	 
	100,0
	 
	41,3

	
	
	
	2019
	100,0
	 
	 
	 
	100,0
	 
	41,0

	
	
	
	2020
	100,0
	 
	 
	 
	100,0
	 
	40,7

	1.2.
	Страхование опасного объекта (Гидротехнического сооружения)
	администрация Успенского сельсовета
	Итого 
	105,0
	
	
	
	105,0
	
	

	
	
	
	2014
	15,0
	
	
	
	15,0
	
	

	
	
	
	2015
	15,0
	
	
	
	15,0
	
	

	
	
	
	2016
	15,0
	
	
	
	15,0
	
	

	
	
	
	2017
	15,0
	
	
	
	15,0
	
	

	
	
	
	2018
	15,0
	
	
	
	15,0
	
	

	
	
	
	2019
	15,0
	
	
	
	15,0
	
	

	
	
	
	2020
	15,0
	
	
	
	15,0
	
	

	Задача 3 «Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и благоустройство территории Успенского сельсовета»

	1.1.


	Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог 
	администрация Успенского сельсовета
	
	доля про-тяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог



	
	Ремонт дороги по ул. Заречная, ул. Садовая в с. Успенское
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Итого 
	 4832,0
	 
	 
	
	 4832,0
	 
	

	
	
	
	2014
	1023,0 
	 
	 
	
	1023,0 
	 
	44

	
	
	
	2015
	1175,0
	 
	 
	 
	1175,0
	 
	44,5

	
	
	
	2016
	1339,0
	 
	 
	 
	1339,0
	 
	45,0

	
	
	
	2017
	325,0
	 
	 
	 
	325,0
	 
	45,5

	
	
	
	2018
	330,0
	 
	 
	 
	330,0
	 
	46,0

	
	
	
	2019
	320,0
	 
	 
	 
	320,0
	 
	46,6

	
	
	
	2020
	320,0
	 
	 
	 
	320,0
	 
	47.0

	1.2.
	Мероприятия по капитальному ремонту, модернизации и содержанию автомобильных дорог поселений Мокшанского района Пензенской области
	администрация Успенского сельсовета
	Итого 
	38,0 
	 
	 
	38,0 
	
	
	

	
	
	
	2014
	38,0 
	 
	 
	38,0 
	
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Итого 
	380,0
	
	
	
	380,0
	
	

	
	
	
	2014
	60,0
	
	
	
	60,0
	
	

	
	
	
	2015
	60,0
	
	
	
	60,0
	
	

	1.3.


	Развитие систем уличного освещения
	администрация Успенского сельсовета
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	60,0
	
	
	
	60,0
	
	

	
	
	
	2017
	50,0
	
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	2018
	50,0
	
	
	
	50,0
	
	

	
	Установка светильников  по ул. Садовая, ул. Полевая, с. Успенское, 
	
	2019
	50,0
	
	
	
	50,0
	
	

	
	Установка светильников  по ул. Лесная, д. Кера, ул. Центральная п. Отрадный
	
	2020
	50,0
	
	
	
	50,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Оплата за электроэнергию
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов 
	администрация Успенского сельсовета
	Итого 
	180,0
	
	
	
	180,0
	
	

	
	
	
	2014
	25,0
	
	
	
	25,0
	
	

	
	
	
	2015
	25,0
	
	
	
	25,0
	
	

	
	
	
	2016
	30,0
	
	
	
	30,0
	
	

	
	
	
	2017
	25,0
	
	
	
	25,0
	
	

	
	
	
	2018
	25,0
	
	
	
	25,0
	
	

	
	ул. Лесная, д. Кера

ул. Центральная п. Отрадный

 ул Набережная с. Фатуевка,  по ул. Луговая, с. Азясь
	
	2019
	25,0
	
	
	
	25,0
	
	

	
	
	
	2020
	25,0
	
	
	
	25,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Содержание и благоустройство кладбищ
	администрация Успенского сельсовета
	Итого 
	530,0
	
	
	
	530,0
	
	

	
	
	
	2014
	65,0
	
	
	
	65,0
	
	

	
	
	
	2015
	80,0
	
	
	
	80,0
	
	

	
	
	
	2016
	85,0
	
	
	
	85,0
	
	

	
	
	
	2017
	90,0
	
	
	
	90,0
	
	

	
	
	
	2018
	70,0
	
	
	
	70,0
	
	

	
	
	
	2019
	70,0
	
	
	
	70,0
	
	

	
	
	
	2020
	70,0
	
	
	
	70,0
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Ремонт памятника воинам землякам с.Успенское
	администрация Успенского сельсовета
	Итого 
	25,0
	
	
	
	25,0
	
	

	
	
	
	2014
	25,0
	
	
	
	25,0
	
	

	
	
	
	2015
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2016
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2017
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2018
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2019
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2020
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме
	Итого 
	6878,0
	
	
	126,0
	6752,0
	
	

	
	2014
	1439,0
	
	
	126,0
	1313,0
	
	

	
	2015
	1455,0
	
	
	
	1455,0
	
	

	
	2016
	1629,0
	
	
	
	1629,0
	
	

	
	2017
	605,0
	
	
	
	605,0
	
	

	
	2018
	590,0
	
	
	
	590,0
	
	

	
	2019
	580,0
	
	
	
	580,0
	
	

	
	2020
	580,0
	
	
	
	580,0
	
	

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Успенском сельсовете»

	Цель подпрограммы – качественное удовлетворение потребностей населения в услугах организаций культуры в Успенском сельсовете

	Задача 1 «Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга»

	1.1.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (в части расходов домов культуры, клубов)
	администрация Успенского сельсовета
	Итого
	6237,09 
	 
	 
	114,65 
	6122,44 
	 
	1. Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, 2.Количество посещений культурно-досуговых учреждений

	1.2.
	Организация и проведение мероприятий, посвященных памятным историческим событиям и  датам Российской Федерации, Пензенского региона, Мокшанского района; проведение мероприятий с подростками и молодежью, участие в районных  культурно-массовых мероприятиях.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	786,01 
	 
	 
	38,21 
	747,8 
	 
	220 и 2050

	
	
	
	2015
	826,76 
	 
	 
	 38,22
	788,54 
	 
	222 и 2055

	
	
	
	2016
	 866,92
	 
	 
	 38,22
	828,7 
	 
	225 и 2060

	
	
	
	2017
	939,35 
	 
	 
	 
	939,35 
	 
	227 и 2065

	
	
	
	2018
	 939,35
	 
	 
	 
	 939,35
	 
	230 и 2070

	
	
	
	2019
	 939,35
	 
	 
	 
	 939,35
	 
	232 и 2072

	
	
	
	2020
	 939,35
	 
	 
	 
	 939,35
	 
	235 и 2075

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Переподготовка работников учреждений культуры
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Задача 2 «Организация библиотечного обслуживания населения»

	2.1.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (в части расходов библиотек)
	администрация Успенского сельсовета
	Итого
	2917,66
	
	
	229,30
	2688,36
	 
	1. Книго-выдача, 2.Количество посещений библиотеки

	2.2.
	Организация книгообмена для распространения библиотечных фондов
	
	2014
	370,46 
	 
	 
	 76,44
	 294,02
	 
	7851 и 3650

	
	
	
	2015
	407,22 
	 
	 
	 76,43
	 330,79
	 
	7853 и 3652

	
	
	
	2016
	 485,94
	 
	 
	 76,43
	 409,51
	 
	7855 и 3654

	2.3.
	Участие в районных акциях, конкурсах, фестивалях, выставках художественного творчества
	
	2017
	413,51 
	 
	 
	 
	 413,51
	 
	7857 и 3655

	
	
	
	2018
	 413,51
	 
	 
	 
	 413,51
	 
	7859 и 3658

	
	
	
	2019
	 413,51
	 
	 
	 
	 413,51
	 
	7862 и 7865

	2.4.
	Комплектование библиотечных фондов библиотек
	
	2020
	 413,51
	 
	 
	 
	 413,51
	 
	7865 и 3662

	Итого по подпрограмме
	Итого
	9154,75 
	 
	 
	343,95 
	8810,8 
	 
	 

	
	2014
	1156,47 
	 
	 
	114,65 
	 1041,82
	 
	 

	
	2015
	 1233,98
	 
	 
	 114,65
	 1119,33
	 
	 

	
	2016
	 1352,86
	 
	 
	 114,65
	 1238,21
	 
	 

	
	2017
	 1352,86
	 
	 
	 
	 1352,86
	 
	 

	
	2018
	 1352,86
	 
	 
	 
	 1352,86
	 
	 

	
	2019
	 1352,86
	 
	 
	 
	 1352,86
	 
	 

	
	2020
	 1352,86
	 
	 
	 
	 1352,86
	 
	 

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете»

	Цель подпрограммы - обеспечение эффективного муниципального управления в Успенском сельсовете

	Задача 1. Оптимизация штатной численности муниципальных служащих и внедрение современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетенции муниципальных служащих, на обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности

	1.1.
	Обеспечение деятельности администрации Успенского сельсовета
	администрация Успенского сельсовета
	Итого
	11664,09 
	 
	 
	 
	11664,09 
	 
	1. Укомплектованность должностей муниципальной службы
2. Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
3. Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
4. Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование

	1.2.
	Проведение аттестации муниципальных служащих и совершенствование аттестационных процедур
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Проведение диспансеризации муниципальных служащих 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.
	Присвоение классных чинов муниципальным служащим
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Дополнительная профессиональная подготовка муниципальных служащих
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым длительное, безупречное и эффективное исполнение муниципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, присвоении классного чина или при поощрении
	
	2014
	1662,91
	
	
	
	1662,91
	 
	100%/-/1/-

	
	
	
	2015
	1695,23
	
	
	
	1695,23
	 
	100%/-/1/-

	
	
	
	2016
	1650,41
	
	
	
	1650,41
	 
	100%/2/1/-

	
	
	
	2017
	1657,01
	
	
	
	1657,01
	 
	100%/-/-/-/

	
	
	
	2018
	1681,51
	
	
	
	1681,51
	 
	100%/-/-/-/

	
	
	
	2019
	1653,51
	
	
	
	1653,51
	 
	100%/-/-/-/

	
	
	
	2020
	1663,51
	
	
	
	1663,51
	 
	

	Задача 2. Внедрение антикоррупционных механизмов на муниципальной службе, повышение открытости и престижа муниципальной службы

	1.1.
	Разработка и принятие нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции в связи с изменением законодательства Российской Федерации и Пензенской области
	администрация Успенского сельсовета
	Итого
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Наличие публикаций в инфор-мационном бюллетене «Вести Успенско-го сельсо-вета» по основным вопросам местного значения Успенского сельсовета и антикоррупционной направленности

	1.2.
	Повышение эффективности работы с обращениями граждан
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.
	Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации с целью повышения доверия к деятельности органов местного самоуправления
	
	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	195

	
	
	
	2015
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	210

	
	
	
	2016
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225

	
	
	
	2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	250

	
	
	
	2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	265

	
	
	
	2019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	280

	
	
	
	2020
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	300

	Итого по подпрограмме
	Итого 
	11664,09
	
	
	
	11664,09
	 
	 

	
	2014
	1662,91
	
	
	
	1662,91
	 
	 

	
	2015
	1695,23
	
	
	
	1695,23
	 
	 

	
	2016
	1650,41
	
	
	
	1650,41
	 
	 

	
	2017
	1657,01
	
	
	
	1657,01
	 
	 

	
	2018
	1681,51
	
	
	
	1681,51
	 
	 

	
	2019
	1653,51
	
	
	
	1653,51
	 
	 

	
	2020
	1663,51
	
	
	
	1663,51
	 
	 


Приложение № 6

 к муниципальной Программе

«Развитие Успенского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014-20120 годы»

	ПЛАН

	реализации муниципальной Программы Успенского сельсовета «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» на 2014 год

	

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	администрация Успенского сельсовета

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, мероприятий
	Ответствен-ный исполни-тель  
	Срок начала реали-зации
	Срок окончания реализации
	Ожидае

мый результат
	Источник финанси-рования
	Код бюджетной  классификации (бюджет Успенского сельсовета)
	Финанси-рование, тыс.  рублей

	
	
	
	
	
	
	
	ГРБС
	Рз
	Пр
	ЦС
	ВР
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Подпрограмма «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете»
	Админист

рация Успенского сельсовета
	 
	 
	    X    
	бюджет Успенского сельсовета
	 X  
	X 
	X 
	X 
	X 
	 1439,0

	1.1.
	Мероприятия  по выявлению безхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организации управления данными объектами на территории  муниципальных образований Мокшанского района Пензенской области
	Админист

рация Успенского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	64
	бюджет Мокшанского района (софинансирование)
	901
	01 
	13 
	01 1 9515 
	244 
	88,0 

	1.2
	Реконструкция  и ремонт  системы  водоснабжения
	Админист

рация Успенского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	42,5
	бюджет Успенского сельсовета
	901
	05
	02
	01 1 6115
	244
	100,0

	1.3
	Страхование опасного объекта (Гидротехнического сооружения)
	Админист

рация Успенского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	100
	бюджет Успенского сельсовета
	901
	04
	06
	01 1 6111
	244
	15,0

	1.4
	Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог
	Админист

рация Успенского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	44,0
	бюджет Успенского сельсовета
	901
	04
	09
	01 1 4621
	244
	1023,0

	1.5
	Развитие систем уличного освещения
	Админист

рация Успенского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	49,0
	бюджет Успенского сельсовета
	901
	05
	03
	01 1 6116
	244
	60,0

	1.6
	Мероприятия по капитальному ремонту, модернизации и содержанию автомобильных дорог поселений Мокшанского района Пензенской области 
	Админист

рация Успенского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	44,0
	бюджет Мокшанского района (софинансирование)
	901
	04
	09
	01 1 9516
	244
	38,0

	1.7
	Устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов
	Админист

рация Успенского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	48,0
	бюджет Успенского сельсовета
	901
	05
	03
	01 1 6117
	244
	25,0

	1.8
	Содержание и благоустройство кладбищ
	Админист

рация Успенского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	46,0
	бюджет Успенского сельсовета
	901
	05
	03
	01 1 6119
	244
	65,0

	1.9
	Ремонт памятника воинам - землякам 

С.Успенское
	Админист

рация Успенского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	49,0
	бюджет Успенского сельсовета
	901
	05
	03
	01 1 6118
	244
	25,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Подпрограмма «Развитие культуры в Успенском сельсовете»
	Админист

рация Успенского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	    X    
	бюджет Успенского сельсовета
	 X  
	X 
	X 
	X 
	X 
	 1156,47

	2.1. 
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (в части расходов домов культуры, клубов)
	Админист

рация Успенского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	220 и 2050
	бюджет Успенского сельсовета
	901 
	08 
	01 
	01 2 0502 
	611 
	 744,2

	 2.2.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (в части расходов библиотек)
	Админист

рация Успенского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	7851 и 3650
	бюджет Успенского сельсовета
	901
	08 
	01 
	01 2 0504 
	611 
	 290,42

	2.3
	Осуществление полномочий, закрепленных законодательством 
	Админист

рация Успенского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	
	бюджет Мокшанского района (софинансирование)
	901
	08
	01
	01 2 9522
	612
	114,65

	 2.4.
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников  работающих и  проживающих в сельской местности на территории  Успенского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	Админист

рация Успенского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	
	бюджет Успенского сельсовета
	901 
	10 
	03 
	01 2 1113 
	313 
	 3,6

	 2.5.
	Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников  работающих и  проживающих в сельской местности на территории  Успенского сельсовета (по работникам библиотек ) 
	Админист

рация Успенского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	
	бюджет Успенского сельсовета
	901
	10
	03
	01 2 1114
	313
	3,6

	3
	Подпрограмма 3  «Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете»
	Админист

рация Успенского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	    X    
	бюджет Успенского сельсовета
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	 1662,91

	3.1.
	Обеспечение деятельности администрации Успенского сельсовета
	Админист

рация Успенского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	100%-/1/-
	бюджет Успенского сельсовета

 

 
	901
	01
	04
	01 3 0210
	121
	 721,7

	
	
	
	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 0210
	122
	 71,01

	
	
	
	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 0220
	242
	 76,0

	 3.2
	 Проведение диспансеризации муниципальных служащих
	 Админист

рация Успенского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	 100
	
	901
	01
	04
	01 3 0220
	244
	 251,4

	
	
	
	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 0220
	851
	 27,0

	
	
	
	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 0220
	852
	 10,0

	
	
	
	
	
	
	
	901
	01
	04
	01 3 0211
	121
	 426,4

	 3.3
	Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления через средства массовой информации с целью повышения доверия к деятельности органов местного самоуправления
	 Админист

рация Успенского сельсовета
	01.01.2014
	31.12.2014
	195
	
	901
	01
	04
	01 3 0211
	122
	 79,4

	Итого
	X
	X
	X
	X
	X
	4258,38 


Приложение № 7

 к муниципальной Программе

«Развитие Успенского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014-20120 годы»

Р А С Ч Е Т  

планируемой оценки эффективности муниципальной Программы 

«Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» на 2014 год

	Наименование целевого показателя
	Ед. 

изме-

рения
	Показа-

тель базового года
	Плани-руемый
пока-

затель
	Планируемый результат

достижения 

t-ого целевого показателя

j-ой под-программы
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	Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию МП


	Коэффи-

циент влияния

подпрограммы на эффектив-ность МП
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	Суммарная планируемая результатив-ность МП
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	Показатель результатив-ности достижения  i-ого целевого показателя МП
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	Планируемый показатель результатив-ности МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


	Муниципальная Программа Успенского сельсовета «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	38,7
	40
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	103,4
	Х

	проведение  мероприятий в сфере культуры
	ед.
	215
	220
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	102,3
	Х

	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	ед.
	2
	-
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	Х

	Итоговое значение (по программе)
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	4258,38
	Х
	Х
	Х
	102,85

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	38,7
	40
	103,4
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	62
	64
	103,2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	42,9
	42,5
	100,9
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	43,8
	44
	100,5
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество пожаров на территории Успенского сельсовета
	шт.
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	102,0
	1439,0
	0,21
	21,42
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Успенском сельсовете»

	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	ед.
	215
	220
	102,3
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений культурно-досуговых учреждений
	ед.
	2045
	2050
	100,2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	книговыдача
	ед.
	7849
	7851
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений библиотеки
	ед.
	3648
	3650
	100,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,6
	1156,47
	0,32
	32,19
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете»

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	0
	1
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	 0
	 0
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Успенского сельсовета » по основным вопросам местного значения Успенского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	182
	195
	107,14
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	103,57
	1662,91
	0,47
	48,68
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* ПП - подпрограмма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	** МП - муниципальная программа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 7.1

 к муниципальной Программе

«Развитие Успенского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014-20120 годы»

Р А С Ч Е Т  

планируемой оценки эффективности муниципальной Программы 

«Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» на 2015 год
	Наименование целевого показателя
	Ед. 

изме-

рения
	Показа-

тель базового года
	Плани-руемый
пока-

затель
	Планируемый результат

достижения 

t-ого целевого показателя

j-ой под-программы
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	Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию МП


	Коэффи-

циент влияния

подпрограммы на эффектив-ность МП
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	Суммарная планируемая результатив-ность МП
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	Показатель результатив-ности достижения  i-ого целевого показателя МП
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	Планируемый показатель результатив-ности МП
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	муниципальная Программа Успенского сельсовета «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	40
	42
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	105,0
	Х

	проведение  мероприятий в сфере культуры
	ед.
	220
	222
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100,91
	Х

	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	ед.
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	Х

	Итоговое значение (по программе)
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	4384,21
	Х
	Х
	Х
	102,96

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	40
	42
	105,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	64
	65
	101,6
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	42,5
	42,0
	101,2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	44
	44,5
	101,1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество пожаров на территории Успенского сельсовета
	шт.
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	102,22
	1455,0
	0,17
	17,38
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Успенском сельсовете»

	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	ед.
	220
	222
	100,9
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений культурно-досуговых учреждений
	ед.
	2050
	2055
	100,2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	книговыдача
	ед.
	7851
	7853
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений библиотеки
	ед.
	3650
	3652
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,27
	1233,98
	0,34
	34,09
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете»

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	1
	1
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	 0
	 0
	0 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Успенского сельсовета » по основным вопросам местного значения Успенского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	195
	1210
	620,5
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	273,5
	1695,23
	0,48
	131,28
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* ПП - подпрограмма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	** МП - муниципальная программа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 7.2

 к муниципальной Программе

«Развитие Успенского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014-20120 годы»

Р А С Ч Е Т  

планируемой оценки эффективности муниципальной Программы 

«Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» на 2016 год

	Наименование целевого показателя
	Ед. 

изме-

рения
	Показа-

тель базового года
	Плани-руемый
пока-

затель
	Планируемый результат

достижения 

t-ого целевого показателя

j-ой под-программы


[image: image18.wmf]%

100

×

=

б

ППt

П

ППt

Ц

Ц

t

Э



[image: image19.wmf](

)

%

100

×

=

П

ППt

б

ППt

Ц

Ц

t

Э


	Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию МП


	Коэффи-

циент влияния

подпрограммы на эффектив-ность МП


[image: image21.wmf]j

q


[image: image22.wmf]Х

Ф

=


	Суммарная планируемая результатив-ность МП
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	Показатель результатив-ности достижения  i-ого целевого показателя МП


[image: image24.wmf]%

100

´

=

б

ГПi

П

ГПi

Ц

Ц

ГПi

Э



	Планируемый показатель результатив-ности МП
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	муниципальная Программа Успенского сельсовета «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	42
	45
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	107,1
	Х

	проведение  мероприятий в сфере культуры
	ед.
	222
	225
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	101,35
	Х

	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	ед.
	0
	2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	Х

	Итоговое значение (по программе)
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	4632,27
	Х
	Х
	Х
	104,23

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	42
	45
	107,14
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	65
	66
	101,54
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	42
	41,8
	100,48
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	44,5
	45,0
	101,12
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество пожаров на территории Успенского сельсовета
	шт.
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	102,57
	1629,0
	0,17
	17,44
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Успенском сельсовете»

	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	ед.
	222
	225
	101,35
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений культурно-досуговых учреждений
	ед.
	2055
	2060
	100,24
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	книговыдача
	ед.
	7853
	7855
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений библиотеки
	ед.
	3652
	3654
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,4
	1352,86
	0,37
	37,15
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете»

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	0
	2
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	1
	1
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	 0
	 0
	0 
	Х
	Х 
	Х 
	Х
	 Х
	Х 

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Успенского сельсовета » по основным вопросам местного значения Успенского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	210
	225
	107,2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	102,4
	1650,41
	0,45
	46,08
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* ПП - подпрограмма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	** МП - муниципальная программа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 7.3

 к муниципальной Программе

«Развитие Успенского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014-20120 годы»

Р А С Ч Е Т  

планируемой оценки эффективности муниципальной Программы 

«Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» на 2017 год
	Наименование целевого показателя
	Ед. 

изме-

рения
	Показа-

тель базового года
	Плани-руемый
пока-

затель
	Планируемый результат

достижения 

t-ого целевого показателя

j-ой под-программы
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	Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию МП


	Коэффи-

циент влияния

подпрограммы на эффектив-ность МП
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	Суммарная планируемая результатив-ность МП


[image: image31.wmf]g

Э

Э

j

m

j

ппj

ПП

×

=

å

=

1



	Показатель результатив-ности достижения  i-ого целевого показателя МП
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	Планируемый показатель результатив-ности МП
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	муниципальная Программа Успенского сельсовета «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	45
	47
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	104,45
	Х

	проведение  мероприятий в сфере культуры
	ед.
	225
	227
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100,89
	Х

	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	ед.
	2
	-
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	Х

	Итоговое значение (по программе)
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	3614,87
	Х
	Х
	Х
	102,67

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	45
	47
	104,45
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	66
	67
	101,6
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	41.8
	41.5
	100,72
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	45,0
	45,5
	101,11
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество пожаров на территории Успенского сельсовета
	шт.
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,97
	605,0
	0,17
	17,16
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Успенском сельсовете»

	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	ед.
	225
	227
	100,89
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений культурно-досуговых учреждений
	ед.
	2060
	2065
	100,24
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	книговыдача
	ед.
	7855
	7857
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений библиотеки
	ед.
	3654
	3656
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,28
	1352,86
	0,38
	38,11
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете»

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	2
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	1
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	 0
	 0
	0 
	 Х
	Х 
	Х
	Х 
	Х 
	Х 

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Успенского сельсовета » по основным вопросам местного значения Успенского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	225
	250
	111,11
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	105,56
	1657,01
	0,46
	48,56
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* ПП - подпрограмма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	** МП - муниципальная программа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 7.4

 к муниципальной Программе

«Развитие Успенского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014-20120 годы»

Р А С Ч Е Т  

планируемой оценки эффективности муниципальной Программы 

«Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» на 2018 год

	Наименование целевого показателя
	Ед. 

изме-

рения
	Показа-

тель базового года
	Плани-руемый
пока-

затель
	Планируемый результат

достижения 

t-ого целевого показателя

j-ой под-программы
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	Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию МП


	Коэффи-

циент влияния

подпрограммы на эффектив-ность МП
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	Суммарная планируемая результатив-ность МП
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	Показатель результатив-ности достижения  i-ого целевого показателя МП
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	Планируемый показатель результатив-ности МП
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	муниципальная Программа Успенского сельсовета «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	47
	50
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	106,38
	Х

	проведение  мероприятий в сфере культуры
	ед.
	227
	230
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	101,32
	Х

	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	ед.
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	Х

	Итоговое значение (по программе)
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	3624,37
	Х
	Х
	Х
	103,85

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	47
	50
	106,38
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	67
	68
	101,49
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	41.5
	41.3
	100,48
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	45,5
	46,0
	101,1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество пожаров на территории Успенского сельсовета
	шт.
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	102,36
	590,0
	0,16
	16,38
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Успенском сельсовете»

	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	ед.
	227
	230
	101,32
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений культурно-досуговых учреждений
	ед.
	2065
	2070
	100,24
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	книговыдача
	ед.
	7857
	7859
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений библиотеки
	ед.
	3656
	3658
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,39
	1352,86
	0,37
	37,15
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете»

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	 0
	 0
	0 
	 Х
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Успенского сельсовета » по основным вопросам местного значения Успенского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	250
	256
	102,4
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	101,2
	1681,51
	0,46
	46,55
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* ПП - подпрограмма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	** МП - муниципальная программа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 7.5

 к муниципальной Программе

«Развитие Успенского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014-20120 годы»

Р А С Ч Е Т  

планируемой оценки эффективности муниципальной Программы 

«Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» на 2019 год
	Наименование целевого показателя
	Ед. 

изме-

рения
	Показа-

тель базового года
	Плани-руемый
пока-

затель
	Планируемый результат

достижения 

t-ого целевого показателя

j-ой под-программы
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	Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию МП


	Коэффи-

циент влияния

подпрограммы на эффектив-ность МП
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	Суммарная планируемая результатив-ность МП
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	Показатель результатив-ности достижения  i-ого целевого показателя МП
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	Планируемый показатель результатив-ности МП
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11


	муниципальная Программа Успенского сельсовета «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	50
	52
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	104,0
	Х

	проведение  мероприятий в сфере культуры
	ед.
	230
	232
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	100,87
	Х

	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	ед.
	0
	2
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	Х

	Итоговое значение (по программе)
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	3856,37
	Х
	Х
	Х
	102,44

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	50
	52
	104,0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	68
	69
	101,47
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	41,3
	41,0
	100,73
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	46,0
	46.6
	101,30
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество пожаров на территории Успенского сельсовета
	шт.
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	101,87
	580,0
	0,16
	16,3
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Успенском сельсовете»

	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	ед.
	230
	232
	100,87
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений культурно-досуговых учреждений
	ед.
	2070
	2072
	100,1
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	книговыдача
	ед.
	7859
	7862
	100,04
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений библиотеки
	ед.
	3658
	3660
	100,06
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,27
	1352,86
	0,38
	37,9
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете»

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	0
	2
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	 0
	 0
	 0
	 Х
	 Х
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Успенского сельсовета » по основным вопросам местного значения Успенского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	265
	280
	105,66
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	102,86
	1653,51
	0,45
	46,18
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* ПП - подпрограмма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	** МП - муниципальная программа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 7.6

 к муниципальной Программе

«Развитие Успенского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014-20120 годы»

Р А С Ч Е Т  

планируемой оценки эффективности муниципальной Программы 

«Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы» на 2020 год

	Наименование целевого показателя
	Ед. 

изме-

рения
	Показа-

тель базового года
	Плани-руемый
пока-

затель
	Планируемый результат

достижения 

t-ого целевого показателя

j-ой под-программы
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	Планируемый показатель результатив-ности подпрограммы
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	Планируемый объем средств на реализацию МП


	Коэффи-

циент влияния

подпрограммы на эффектив-ность МП
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	Суммарная планируемая результатив-ность МП
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	Показатель результатив-ности достижения  i-ого целевого показателя МП
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	Планируемый показатель результатив-ности МП
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	1
	2
	3
	4
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	6
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	10
	11


	муниципальная Программа Успенского сельсовета «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	52
	55
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	105,77
	Х

	проведение  мероприятий в сфере культуры
	ед.
	232
	235
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	101,29
	Х

	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	ед.
	2
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	Х

	Итоговое значение (по программе)
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	3596,37
	Х
	Х
	Х
	103,53

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	52
	55
	105,77
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	69
	70
	101,45
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	41.0
	40.7
	100,74
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	46.6
	47
	100,86
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество пожаров на территории Успенского сельсовета
	шт.
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	102,21
	580,0
	0,16
	16,35
	Х
	Х

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Успенском сельсовете»

	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	ед.
	232
	235
	101,29
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений культурно-досуговых учреждений
	ед.
	2072
	2075
	100,15
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	книговыдача
	ед.
	7862
	7865
	100,04
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	количество посещений библиотеки
	ед.
	3660
	3662
	100,06
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	100,38
	1352,86
	0,38
	37,84
	Х
	Х

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете»

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	2
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	0
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	 0
	 0
	0 
	 Х
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 
	Х 

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Успенского сельсовета » по основным вопросам местного значения Успенского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	280
	300
	107,14
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	 
	Х
	Х
	Х
	103,57
	1663,51
	0,46
	47,64
	Х
	Х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	* ПП - подпрограмма
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	** МП - муниципальная программа
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 8

 к муниципальной Программе

«Развитие Успенского сельсовета

Мокшанского района Пензенской области

на 2014-20120 годы»

	Планируемая   эффективность муниципальной Программы «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование показателя
	Планируемый показатель эффективности МП по годам реализации

	
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	муниципальная Программа Успенского сельсовета «Развитие Успенского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2020 годы»

	Планируемый показатель результативности МП (Эгп)                                 
	102,85
	102,96
	104,23
	102,67
	103,85
	102,11
	103,53

	Суммарная планируемая результативность  (Эпп)                                    
	102,29
	182,75
	100,67
	103,83
	100,08
	100,38
	101,83

	Отклонение                               
	-0,56
	79,79
	-3,56
	1,16
	-3,77
	-1,73
	-1,7

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Успенском сельсовете»                      

	Планируемый показатель результативности  (Эпп1)                                   
	102,0
	102,22
	102,57
	100,97
	102,36
	101,87
	102,21

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Успенском сельсовете»              

	Планируемый показатель результативности  (Эпп2)                                   
	100,6
	100,27
	100,4
	100,28
	100,39
	100,27
	100,38

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Успенском сельсовете»      

	Планируемый показатель результативности  (Эпп3)                                   
	103,57
	273,5
	102,4
	105,56
	101,2
	102,86
	103,57
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