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АДМИНИСТРАЦИЯ

НЕЧАЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МОКШАНСКОГО РАЙОНА

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2023 № 17
с. Нечаевка
О подготовке к весеннему паводку 2023 года

       Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,-
Администрация Нечаевского сельсовета 

Мокшанского района Пензенской области постановляет:

       1. Создать  паводковую комиссию в составе, согласно приложению № 1.

       2. Рекомендовать руководителям предприятий и хозяйств всех форм собственности, находящимся на подведомственной территории:

       2.1. Уточнить составы или создать паводковые комиссии, разработать и утвердить мероприятия по пропуску весеннего паводка 2023 года.

       2.2. Организовать обследование зон возможного затопления паводковыми водами, обеспечивать наблюдение за развитием паводковой и ледовой обстановки.

      2.3. Провести техническую проверку  готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод. 

       3. Рекомендовать:

        3.1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, во избежание аварийных ситуаций, в процессе обрушения наледи, снега и т.п. произвести заблаговременную очистку крыш и водостоков с производственных и жилых помещений.

       3.2. Администрации Нечаевского сельсовета организовать четкую работу,  и установить контроль за источниками питьевой воды, обеспечить запас дезинфекционных средств на случай попадания паводковых  и сточных вод в системы водоснабжения.   

       3.3.  Нечаевскому участку электрической связи  на период паводка обеспечить бесперебойную связь  с объектами экономики, жизнеобеспечения и всеми населенными пунктами.

       3.4.   Нечаевскому участку электроснабжения   обеспечить на период паводка бесперебойное энергоснабжения, создать на этот период дежурную группу для ликвидации ЧС, снабдив ее техникой, необходимыми материалами.

       3.5.  Руководителям сельскохозяйственных предприятий,  до начала паводка обеспечить запас кормов для животноводства, а также ГСМ, необходимых материалов и механизмов, принять меры к недопущению гибели скота.

       3.6.  Нечаевской врачебной лаборатории на период паводка иметь необходимый запас медикаментов и инструментов.

       4. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий  расположенных на территории сельсовета направить при возникшей необходимости в период весеннего паводка 2023 года в распоряжение районной паводковой комиссии технику и механизмы согласно перечню (приложению № 2).

       5. Утвердить мероприятия по подготовке к весеннему паводку согласно приложению № 3.

       6. Утвердить объём материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на период весеннего паводка 2023 года согласно приложению № 4.

       7. Признать утратившим силу постановление администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района Пензенской области от 28.02.2022 № 33 «О подготовке к весеннему паводку 2022 года»
       7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Нечаевского сельсовета Мокшанского района.
И.о.главы администрации
Нечаевского сельсовета

Мокшанского района
Пензенской области                                                     С.В. Гурина
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

к постановлению  администрации

Нечаевского сельсовета 

Мокшанского района Пензенской области

от 28.02.2023 № 17
СОСТАВ

паводковой комиссии

	№

п/п
	ФИО
	Место работы занимаемая должность

	1.
	Гурина С.В. 
	И.о.главы администрации  - председатель комиссии

	2.
	Медушонков Д.В.
	глава Комитета местного самоуправления Нечаевского сельсовета – заместитель председателя комиссии (по согласованию)

	3.
	Костромина Е.В.
	специалист по воинскому учету администрации - секретарь комиссии

	Члены комиссии:

	4.
	Шмелев А.Г.
	мастер участка электроснабжения с. Нечаевка (по согласованию)

	5.
	Николаев В.В
	гл.инженер ЗАО АПК «Нечаевский» (по согласованию)

	6.
	Ромашова О.В.
	Ведущий специалист администрации Нечаевского сельсовета

	7.
	Хохлова Т.В.
	директор МБОУ СОШ с. Нечаевка (по согласованию)



	8.
	Степанова Т.В.
	Зав. МБДОУ детский сад с. Нечаевка (по согласованию)

	9.
	Филатова Ю.А.
	Заведующая филиала МБУК  МЦ РДК в с. Нечаевка (по согласованию)


Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

к постановлению  администрации

Нечаевского сельсовета 

Мокшанского района Пензенской области

от 28.02.2023 № 17
Техники и автотранспорта, 

выделяемые на период весеннего паводка 2023 года

	№

п/п
	Наименование организаций
	Техника, транспорт
	Количество

единиц

	1. 
	ЗАО АПК «Нечаевский» 
	Автобус 

Бульдозер С-130

Автокран

Самосвал
Ассенизационная машина

Экскаватор  

	1 

1

1

1 

1

1




Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНО

к постановлению  администрации

Нечаевского сельсовета 

Мокшанского района Пензенской области

от 28.02.2023 № 17
МЕРОПРИЯТИЯ

при подготовке к весеннему паводку

	№

п.п.
	Перечень мероприятий
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	1
	Заседание паводковой комиссии
	03.03.2023
	Председатель паводковой комиссии

	2
	Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС по организации взаимодействия сил и средств, предназначенных для поиска и спасения людей
	03.03.2023

	Секретарь комиссии

	3
	Проверка готовности сил и средств звена ТП РСЧС
	До 15.03.2023

	Председатель комиссии, руководители организаций поселения (по согласованию)

	4
	Проверка систем связи и оповещения

Организация надежной связи со всеми населенными пунктами, попадающими в зону возможного затопления
	До 20.03.2023
	Ст. рабочий  РУЭС 

(по согласованию)

	5
	Анализ поступающей информации
	Ежедневно
	Секретарь комиссии

	6
	Принятие решений
	По обстановке
	Председатель комиссии

	7
	Инвентаризация имеющихся ГТС с установлением балансодержателей
	До 20.03.2023

	Председатель паводковой комиссии

	8
	Установление на время разлива весенних вод круглосуточного дежурства ответственных лиц в администрациях, на водных объектах
	На весь 

период 

паводка


	Глава администрации, собственники и балансодержатели ГТС 

(по согласованию)

	9
	Информирование населения о действиях в условиях ЧС, вызванной весенним паводком с использованием средств массовой информации
	Заблаговременно


	 глава администрации поселений 

	10
	Проверка готовности инженерной техники, выделенной в распоряжение паводковой комиссии
	До 20.03.2023
	Председатель

 комиссии

	11
	Обследование аварийных ГТС, составление графика сброса паводковых вод
	До 03.03.2023
	Председатель 

 комиссии

	12
	Создание необходимого запаса ГСМ, продовольствия и медикаментов для населения, попадающего в зону  подтопления
	До 20.03.2023

	Председатель паводковой 

 комиссии

	13
	Подготовка к бесперебойной работе электростанций, электротехнических и тепловых сетей
	До 01.04.2023
	Мастер «Пензенские электрические сети»

С. Нечаевка 
(по согласованию)

	14
	Усиление контроля за санитарно-гигиенической обстановкой и подачей воды населению, попадающему в зону возможного подтопления
	На весь период паводка


	Генеральный директор ООО

«Родник»  
(по согласованию)

	15
	Создание запаса медикаментов и бакпрепаратов для проведения прививок по эпидпоказателям
	На время паводка
	Главный врач  Нечаевской врачебной амбулатории  ( по согласованию)

	16
	Обследование дорог, мостов, линий электропередач и связи, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления и принятие мер по их очистке, ремонту и дополнительному укреплению
	До 30.03.2023

	Руководители дорожных служб Мокшанского 

района 

(по согласованию)

	17
	Подготовка помещений на случай экстренной эвакуации населения и материальных ценностей из затапливаемых территорий
	До 27.03.2023

	Глава администрации

	18
	Организация поддержания общественного порядка в период паводка на территории населенных пунктов
	На время паводка
	Участковый уполномоченный  ОВД по Мокшанскому району (по согласованию)


Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНО

к постановлению  администрации

Нечаевского сельсовета 

Мокшанского района Пензенской области

от 28.02.2023 № 17
Объем запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств на период паводка 2023


	№

п/п
	Наименование материально-технических средств
	Единица измерения
	Количество
	Организация, 
Ф.И.О руководителя 

и адрес

	Запасы материально-технических средств

	Специальная и автотранспортная техника, средства малой механизации, приборы, оборудование и другие средства — согласно организационно-штатной структуры организаций, предприятий и учреждений и предусмотренные табелями оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований этих организаций.

	Запасы продовольственных средств

	1 
	Хлеб и хлебобулочные изделия 
	т. 
	0,5 
	ИП Новикова Л.А.

с. Нечаевка, ул. 

2-ая Советская,6

 (по согласованию)

ИП Мухратова А.Г.

с. Нечаевка, ул. Чапаева, 3А

	2 
	Мука 
	т 
	0,5 
	

	3 
	Макаронные  изделия 
	т 
	1,0 
	

	Запасы медицинских средств

	1 
	Лекарственные средства списка «А» 
	ампул 
	200 
	Нечаевская врачебная амбулатория , гл. врач, с. Нечаевка, ул. Парковая, 31 

(по согласованию)

	2 
	Лекарственные средства общие 
	упаковки 
	200 
	

	3 
	Антибиотики 
	комплекты 
	200 
	

	4 
	Плазмозаменяющие растворы 
	флаконы 
	100 
	

	5 
	Перевязочные средства 
	упаковки 
	530 
	

	6 
	Шовный материал 
	упаковки 
	60 
	

	7 
	Медицинские препараты расходные 
	комплекты 
	1500 
	

	Запасы иных средств

	1
	Автобензин А-92 
	т 
	0,5 
	ЗАО АПК «Нечаевский»

(по согласованию)


