

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по исполнению муниципальной программы Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы"

за 2021 год
                                                                 ___________________
                                                                 подпись 
                                                                                Дата 25/05/2022 г


ОТЧЕТ
об исполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области
"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы"
 за 2021 год

(тыс. руб.)
	№
п/п
	Наименование основных мероприятий, мероприятий
	Ответственный исполнитель, соисполнитель
	Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период)
	Освоено
	Оценка соблюдения сроков выполнения основных этапов мероприятия и достижения показателей реализации мероприятия
	Заключено контрактов на отчетную дату,
тыс. рублей

	
	
	
	Всего
	в том числе по источникам:
	
	
	

	
	
	
	
	Федеральные средства
	бюджет Пензенской области
	бюджет Плесского сельсовета
	внебюджетные и иные источники (бюджет Мокшанского района)
	
	
	

	
	
	
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	план на год
	кассовые расходы
	
	Основные этапы выполнения мероприятия и показатели реализации мероприятия, един.изм.
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1.
	Подпрограмма 1
«Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Плесском сельсовете»
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района 
	7505,806
	7496,272
	0,000
	0,000
	5736,000
	5729,039
	1769,805
	1767,233
	
	
	7496,272
	х
	х
	х
	7389,415

	1.1.
	Основное мероприятие 1
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	х
	х
	х
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.1.

	Мероприятие 1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) пожарной охраны :- Создание минерализованных полос
- Опахивание границ населенных пунктов в целях пожарной безопасности
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Не поступление запланированных доходов

	1.2.
	Основное мероприятие 2
«Содержание и ремонт объектов дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территории и объектов Плесского  сельсовета, страхование опасного объекта (гидротехнического сооружения)»
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района 
	7505,806
	7496,272
	0,000
	0,000
	5736,000
	5729,039
	1769,805
	1767,233
	
	
	7496,272
	В течение года, %
	100
	99,9
	7389,415

	1.2.1
	Мероприятие 1
Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог за счет средств дорожного фонда:
- очистка дорог от снега;
- грейдирование дорог;
- обкос высокой травы на обочинах дорог;
- приобретение щебня;
- транспортные услуги;
- разравнивание щебня по дороге;
- погрузка песка;
- разравнивание песка по дороге
- составление проектно-сметной документации для проведения ремонта внутрипоселковых дорог
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	4699,701
	4692,449
	
	
	3416,000
	3409,040
	1283,701
	1283,409
	
	
	4692,449
	В течение года, %
	100
	99,8
	4583,311

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия

	Не поступление запланированных доходов

	1.2.3.
	Мероприятие 3
Содержание и развитие сетей уличного освещения:
-  содержание  сетей  уличного освещения;
- обеспечение бесперебойного электроснабжения (оплата за потребленную электроэнергию);
- приобретение энергосберегающих ламп и оборудования к их установке;
-развитие сетей  уличного освещения
- устройство контейнерных площадок и мест санкционированного временного размещения твердых бытовых отходов;
-вывоз мусора.
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	83,435
	81,153
	
	
	
	
	83,435
	81,153
	
	
	81,153
	В течение года, %
	100
	97,3
	83,435


	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	Мероприятие по благоустройству территории Плесского сельсовета: -благоустройство территории Плесского сельсовета (приобретение хозяйственных товаров, строительных материалов, лакокрасочных материалов фасадной краски);
-изготовление баннеров, аншлагов,  вывесок и прочей продукции в целях благоустройства территории сельсовета
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.5
	Обкос территории Плесского сельсовета:
- обкос высокой травы в населенных пунктах входящих в состав территории Плесского сельсовета.
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.6.
	1.Расходы на обустройство и восстановление воинского захоронения (братской могилы летчиков): - восстановление (ремонт, благоустройство) воинского захоронения;
-установка мемориальных знаков на воинском захоронении;
-нанесение имен (фамилия, инициалы (имя, отчество), воинское звание) погибших при защите Отечества на мемориальное сооружение воинского захоронения.
2. Строительный контроль (технический надзор)
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В течение года

, %
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.7
	Содержание и благоустройство кладбищ:
-приобретение металлопродукции (профтруба), хозяйственных и строительных товаров,
- ремонт ограждений
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В течение года, %
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.8
	Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству территории Плесского сельсовета
-устройство спортивной площадки;
-устройство площадки накопления твердых коммунальных отходов
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В течение года, %
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.9
	Расходы на разработку схемы водоснабжения и водоотведения
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.0
	Расходы на разработку схемы теплоснабжения
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	В течение года, %
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3.1
	Расходы на обеспечение комплексного развития сельских территорий (развитие газификации на сельских территориях), строительство газопровода в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области:
 -оказание услуг по составлению проектно-сметной документации на «Строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области»;
-  строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области;
-дополнительные расходы 
(расчет потребности в тепле т топливе для газоснабжения 24-х жилых домов, прочие расходы сопутствующие строительству внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с.Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области )
- археологическая разведка с целью выявления объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) для проектирования объекта: «Строительство внутрипоселкового газопровода высокого и низкого давления в с. Русская Муромка Мокшанского района Пензенской области»
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	2722,670
	2722,670
	
	
	2320,000
	2320,000
	402,670
	402,670
	
	
	2722,670
	В течение года, %
	100
	100
	2722,670

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	не выполнение запланированных задач
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по подпрограмме 1:
	
	7505,806
	7496,242
	
	
	5736,000
	5729,039
	1769,805
	1767,233
	
	
	7496,272
	х
	х
	х
	7389,415

	2.
	Подпрограмма 2
Развитие культуры в Плесском сельсовете
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанскогорайона, МБУК «Плесский КДЦ»
	1111,670
	1111,670
	
	
	
	
	1111,670
	1111,670
	
	
	1111,670
	х
	х
	х
	359,597

	2.1.
	Основное мероприятие 1
Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга
	
	1111,670
	1111,670
	
	
	
	
	1111,670
	1111,670
	
	
	1111,670
	х
	х
	х
	359,597

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.

	Мероприятие 1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальными бюджетными учреждениями культуры (ДК)
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района, МБУК «Плесский КДЦ»
	1111,670
	1111,670
	
	
	
	
	1111,670
	1111,670
	
	
	1111,670
	В течение года, %
	100
	100
	359,597

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	Не использование топливно-энергитических ресурсов в плановом объеме(экономия


	2.1.2.
	Мероприятие 2
Меры социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, 
работающих и проживающих в сельской местности на территории Плесского сельсовета (по работникам домов культуры, клубов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 2:
	
	1111,670
	1111,670
	
	
	
	
	1111,670
	1111,670
	
	
	1111,670
	х
	х
	х
	359,597

	3.
	Подпрограмма 3
Развитие муниципальной службы в Плесском сельсовете
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	2855,092
	2855,090
	38,900
	38,900
	
	
	2816,192
	2816,190
	
	
	2855,090
	х
	х
	х
	228,131

	2.1.
	Основное мероприятие 1
Обеспечение деятельности администрации Плесского сельсовета
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	2855,092
	2855,090
	38,900
	38,900
	
	
	2816,192
	2816,190
	
	
	2855,090
	х
	х
	х
	228,131

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.

	Мероприятие 1
Обеспечение деятельности администрации Плесского сельсовета
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района
	2855,092
	2855,090
	38,900
	38,900
	
	
	2816,192
	2816,190
	
	
	2855,090
	В течение года, %
	100
	100
	228,131

	
	Причины невыполнения сроков мероприятия, объемов финансирования мероприятия
	

	Итого по подпрограмме 3:
	
	2855,092
	2855,090
	
	
	
	
	2816,192
	2816,190
	
	
	2855,090
	х
	х
	х
	237,744




И.о.главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района ________________________________ Е.М.Чижикова
[bookmark: P3534]ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы Плесского сельсовета по итогам 2021 года
"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы " 
	Ответственный исполнитель
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района 

	№п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Абсолютное отклонение
	Относительное отклонение, в %
	Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период (год)

	
	
	
	план на год
	отчет
	
	
	

	Муниципальная программа «Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы»

	1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	65
	65
	0
	100
	площадь жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства увеличена в плановом объеме

	2
	Проведение  мероприятий в сфере культуры
	Ед.
	
	
	
	
	Учреждение культуры передано в другое ведомство

	3
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	Чел.
	
	
	
	
	Аттестация не проводилась

	1. Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной  безопасности в Плесском сельсовете»

	1.1
	Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения»
	%
	55
	55
	0
	100
	Увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения

	1.2
	Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	67
	67
	0
	100
	

	1.3
	Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	45
	45
	0
	100
	

	1.4
	Доляпротяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	35
	35
	0
	100
	

	1.5
	Количество пожаров на территории Плесского сельсовета
	шт.
	2
	2
	0
	100
	

	2. Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Плесском сельсовете»
	

	2.1
	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	
	
	
	
	Учреждение культуры передано в другое ведомство

	2.2
	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
	
	
	
	
	Учреждение культуры передано в другое ведомство

	3. Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Плесском сельсовете»

	3.1
	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	0
	100
	

	3.2
	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	0
	0
	0
	0
	

	3.3
	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	0
	0
	0
	0
	

	3.4
	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	0
	0
	0
	0
	

	3.5
	Наличие публикаций в информационном бюллетене « Вести Плесского сельсовета» по основным вопросам местного значения Плесского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	25
	14
	0
	100
	изменения в правовые акты внесены в плановом объеме


[bookmark: P3644]
И.о.главы администрации Плесского сельсовета Мокшанского района ________________________________ Е.М.Чижикова


ОТЧЕТ
[bookmark: _GoBack]о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями Плесского сельсовета по муниципальной программе
"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы "
 за 2021 год

	Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, мероприятий
	Единица измерения объема муниципальной услуги
	Значение показателя объема муниципальной услуги
	Расходы бюджета Плесского  сельсовета на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

	
	
	план
	факт
	Сводная бюджетная роспись
на 1 января отчетного года
	Сводная бюджетная роспись
на 31 декабря отчетного года
	Кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма  «Развитие культуры в Плесском  сельсовете»

	Наименование органа, определяющего объем муниципального задания и его финансирование - Администрация Плесского сельсоветаМокшанского района

	Основное мероприятие - Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и досуга

	1. Наименование муниципальной услуги (работа) и ее содержание:
	-Удовлетворение общественных потребностей жителей Плесского сельсовета Мокшанского района в сохранении и развитии художественного творчества и народной традиционной культуры, проведение тематических мероприятий, культурно-конкурсов.
- Поддержка любительского художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области

	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	Ед.
	
	
	
	
	

	Количество посещений культурно-досуговых учреждений
	Ед.
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[bookmark: P3973]
РАСЧЕТ
планируемой оценки эффективности муниципальной программы за 2021 год
"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы " 
	
	Наименование целевого показателя
	Ед. измерения
	Показатель базового года
	Планируемый показатель
	Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы

[image: base_23573_98217_82]

[image: base_23573_98217_83]
	Планируемый показатель результативности подпрограммы

[image: base_23573_98217_84]
	Планируемый объем средств на реализацию МП
	Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность МП

[image: base_23573_98217_85]
	Суммарная планируемая результативность ПП

[image: base_23573_98217_86]
	Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя МП

[image: base_23573_98217_87]
	Планируемый показатель результативности МП

[image: base_23573_98217_88]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2022 годы»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	65
	65
	X
	X
	X
	X
	X
	100,0
	X

	проведение  мероприятий в сфере культуры
	ед.
	0
	0
	X
	X
	X
	X
	X
	0
	X

	число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	ед.
	0
	0
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	0
	Х

	Итоговое значение
(по программе)
	
	X
	X
	X
	X
	11472,568
	X
	X
	X
	100

	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Плесском сельсовете»

	доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда поселения
	%
	55
	55
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом
	%
	67
	67
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	уровень износа коммунальной инфраструктуры
	%
	45
	45
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	доля протяженности дорог с дорожным покрытием, соответствующим установленным нормам в общей протяженности дорог
	%
	35
	35
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	количество пожаров на территории Плесского сельсовета
	шт.
	2
	2
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	X
	X
	X
	100
	7505,806
	0,65
	65
	X
	X

	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Плесском сельсовете»

	количество проведенных культурно-досуговых мероприятий
	ед.
	0
	0
	0
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	количество посещений культурно-досуговых учреждений
	ед.
	0
	0
	0
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	X
	X
	X
	100
	1111,670
	0,10
	10,0
	X
	X

	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Плесском сельсовете»

	Укомплектованность должностей муниципальной службы
	%
	100
	100
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Число муниципальных служащих, прошедших аттестацию
	чел.
	0
	0
	0
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Число муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию
	чел.
	0
	0
	0
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Число муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование
	чел.
	0
	0
	0
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Наличие публикаций в информационном бюллетене «Вести Плесского сельсовета» по основным вопросам местного значения Плесского сельсовета и антикоррупционной направленности
	Ед.
	25
	14
	100
	X
	X
	X
	X
	X
	X

	Итоговое значение (по подпрограмме)
	
	X
	X
	X
	100
	2588,092
	0,25
	25,0
	X
	X
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[bookmark: P3733]ОЦЕНКА
применения мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Плесского сельсовета за 2021 год
"Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы " 

	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района


	№п/п
	Наименование меры муниципального регулирования
	Показатель применения меры
	Финансовая оценка результата <*>
	Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения целей муниципальной программы

	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	...
	-----
	

	1
	Подпрограмма 1 «Развитие дорожного и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение первичных мер пожарной безопасности в Плесском сельсовете»

	1.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Подпрограмма 2 «Развитие культуры в Плесском сельсовете»

	2.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Подпрограмма 3 «Развитие муниципальной службы в Плесском сельсовете»

	3.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



--------------------------------
[bookmark: P3805]<*> финансовая оценка результата отражается в виде появления дополнительных поступлений: налоговых доходов, либо выпадающих доходов.
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[bookmark: P3822]СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в муниципальную программу Плесского сельсовета за 2021 год
«Развитие Плесского сельсовета Мокшанского района Пензенской области на 2014 - 2024 годы " 

	Ответственный исполнитель
	Администрация Плесского сельсовета Мокшанского района

	№п/п
	Вид нормативного правового акта
	Дата принятия
	Номер
	Суть изменений (краткое изложение)

	1
	постановление Администрации Плесского сельсовета
	25.01.2021
	5
	-Увеличение средств на реализацию программы, за счет увеличения доходов в связи с уточнением бюджетных средств за 2020 год

	2
	постановление Администрации Плесского сельсовета
	25.03.2021
	14
	-Увеличение средств на реализацию программы, за счет увеличения доходов в связи с предоставлением  бюджетных  средств из бюджета Мокшанского района в целях строительства газопровода в с.Русская Муромка

	3
	постановление Администрации Плесского сельсовета
	30.04.2021
	27
	-Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации)

	4
	постановление Администрации Плесского сельсовета
	24.05.2021
	34
	-Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации)

	5
	постановление Администрации Плесского сельсовета
	03.06.2021
	40
	-Уменьшение средств в связи с уменьшеием размера финансирования
-Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации)

	6
	постановление Администрации Плесского сельсовета
	28.06.2021
	51
	- Увеличение средств на реализацию программы, за счет увеличения доходов в связи с предоставлением  бюджетных  средств из бюджета Мокшанского на хозяйственные нужды в связи с недостаточьностью средств в бюджете сельсовета
-Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации)

	7
	постановление Администрации Плесского сельсовета
	08.07.2021
	55
	-Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации)

	8
	постановление Администрации Плесского сельсовета
	15.07.2021
	58
	-Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации)

	9
	постановление Администрации Плесского сельсовета
	12.08.2021
	70
	-Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации)

	10
	постановление Администрации Плесского сельсовета
	20.09.2021
	79
	-Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации)

	11
	постановление Администрации Плесского сельсовета
	28.10.2021
	97
	-Увеличение средств на реализацию программы, за счет увеличения доходов в связи с предоставлением  бюджетных  средств из бюджета Мокшанского на хозяйственные нужды(софинансирование на строительство газопровода, на выплату поощрения работникам) в связи с недостаточьностью средств в бюджете сельсовета

	12
	постановление Администрации Плесского сельсовета
	03.12.2020
	111
	Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации)

	13
	постановление Администрации Плесского сельсовета
	21.12.2020
	116
	Передвижение бюджетных средств, в связи с хозяйственными нуждами, по КБК (Кодам бюджетной классификации)

	14
	постановление Администрации Плесского сельсовета
	28.12.2020
	121
	Уменьшение в связи уменьшением доходной части бюджета
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